福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：_宁化县伊公路（二期）道路工程

招标编号：　　　SMJL-SZ1783

招标人：_福建省宁化县城市建设有限公司

招标代理机构：三明市工程建设监理有限公司

招标文件编制日期：　2017 年 11月

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	5

招标公告	6

第 2 章	投标须知	9

第1节 投标须知前附表	10

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	18

“投标须知”内容见《通用本》	18

投标须知内容修改表	19

第 3 章	评标办法和标准	20

第1节 评标办法和标准数据表	21

评标办法和标准数据表	22

在合理造价区间随机抽取中标人办法	22

第2节 评标办法和标准	24

在合理造价区间随机抽取中标人办法	24

第 4 章	合同条款及格式	30

第1节 合同协议书	31

“合同协议书”内容见《通用本》	31

第2节 通用合同条款	32

“通用合同条款”内容见《通用本》	32

通用合同条款补正表	33

第3节 专用合同条款	34

专用合同条款	35

第4节 合同附件	59

“合同附件”内容见《通用本》	59

第 5 章	工程量清单及计价	60

第1节 工程量清单	61

第2节 招标控制价	62

第3节 投标报价	63

第 6 章	招标图纸	64

第1节 招标图纸目录	65

第2节 招标图纸	67

第 7 章	技术标准和要求	68

第1节 招标项目概况和说明	69

（一） 工程建设地点的现场自然条件	69

（二） 工程建设地点的现场施工条件	69

（三） 招标项目说明	69

第2节 工程建设技术标准	70

（一） 工程建设标准强制性条文	70

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	71

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	72

第3节 施工现场管理要求	73

（一） 现场安全防护设施要求	73

（二） 水土保持与环境要求	73

（三） 文明施工要求	73

（四） 施工机具进场要求	73

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	74

（一） 技术要求	74

（二） 质量要求	74

（三） 参考品牌	75

第5节 招标人自行采购的材料设备	76

第6节 其他要求	77

第 8 章	投标文件格式	78

第1节 资格审查文件	79

第2节 商务文件	94

通用本补正数据表	99

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

- 招标条件

本招标项目  宁化县伊公路（二期）道路工程（项目名称）已由宁化县发展和改革局 （项目审批、核准或备案机关名称）以 宁发改[2013]127号批准建设，建设单位为福建省宁化县城市建设有限公司， 建设资金来源  上级拨款  ，招标人为  福建省宁化县城市建设有限公司，委托的招标代理单位为  三明市工程建设监理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：  宁化县城区   ；

  - 工程建设规模：本工程包括路基、路面、排水等工程；本工程投资约450万元；

  - 招标范围和内容：宁化县伊公路（二期）道路工程施工  ；

  - 招标控制价（即最高投标限价，下同）： 4458827元；

  - 工期要求：总工期为 120 个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）无 ；

  - 标段划分（如果有）：无 ；

  - 质量要求：    合格  。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门核发的市政公用工程总承包三级施工资质  资质和《施工企业安全生产许可证》。

  - 投标人须为三明地区注册登记具有独立法人资格的施工企业。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（园林绿化工程按其有关规定）

  - 本招标项目  不接受  联合体投标。

  - 本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 市政公用工程 类。投标人的企业季度信用得分低于60分，否决其投标。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

  - 投标人“类似工程业绩”要求：　无　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　无　。

  - 其他资格要求：      无     。

  - 根据三明三明市贯彻落实中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》的实施细则，限制失信被执行人的投标人参与本项目的投标活动

  - 本招标项目采用  资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

  - 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

- 招标文件的获取

  - 本招标项目   采用（采用、不采用） 电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：明政务〔2017〕39号（三明市行政服务中心管委会、三明市发展改革委、三明市住房城乡建设局关于在各县（市）全面推行电子化招投标的通知） （招标项目所在地关于电子招投标的规定）  。

  - 采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2017 年11月 28日9时00分至2017 年12 月 2 日17时30分，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.com）进行网上报名，并采取无记名方式免费下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用  新点投标文件制作软件(三明版)   打开。投标人获取电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

  - 招标资料下载：招标人不提供书面招标文件，投标人必须通过网上银行在三明市公共资源交易网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：  合理造价区间随机抽取中标人办法  。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：  2017年12月8日17:30前   。

6.2.投标保证金提交的金额：    捌万元整     。

6.3.投标保证金提交的方式：（允许投标人使用现金或年度投标保证金等方式） 。

6.4.农民工工资保证金提交的金额：中标后，按宁人社[2015]92号提交农民工工资保证金。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年 12月11日上午9时00分；网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300；

  - 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；

  - 投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或授权委托人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件各一份，并加盖投标人单位公章] 随身携带已经激活并审核通过的CA到宁化县公共资源交易中心三楼交易厅（宁化县万星广场1号楼3层）签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。投标人拟派出的项目经理应持建造师注册证书、身份证原件到场核验。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为逾期送达的投标文件，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在  福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.com）  上发布。

- 联系方式

招标人：福建省宁化县城市建设有限公司

地址：   宁化县翠景大厦12楼，邮编：  365400  ；

电话：0598-6655002    传真：0598-6655159 ；

联系人：    邓先生

招标代理机构：   三明市工程建设监理有限公司

地址：  三明市新市中路206号4幢    ，邮编： 365001

电子邮件:  smgcjl@163.com

电话：   0598-8592036  ，传真： 0598-8592036

联系人：   杨先生

招标投标交易场所名称：宁化县公共资源交易中心三楼交易厅

地址：宁化县万星广场1号楼3层

投标保证金银行帐号：

开户银行：   中国建设银行宁化支行

开户名称： 宁化县公共资源交易中心

帐    号：35001647407059577777-0014;

保证金咨询联系电话：0598-8719021

监督单位：宁化县住房和城乡规划建设局  电话：0598-6824597

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 福建省宁化县城市建设有限公司 地址： 宁化县城市建设有限公司 项目负责人：邓先生 电话： 0598-6655002 招标代理机构： 三明市工程建设监理有限公司 地址： 三明市新市中路206号4幢 联系人： 小李 电话： 0598-8592036 ，传真： 0598-8592036 电子邮箱： smgcjl@163.com |
|  | 1.2 /22.2.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 宁化县伊公路（二期）道路工程 招标编号： SMJL-SZ1783 标段划分（如果有）： 无 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 上级拨款 出资比例： 100% 资金落实情况： 已到位 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 宁化县城区 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本工程包括路基、路面、排水等工程；本工程投资约450万元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 宁化县伊公路（二期）道路工程施工 |
|  | 1.7 | 是否采用电子招投标 | 本招标项目 是（是、否） 采用电子招投标。 采用电子招投标的，其执行的文件为： 明政务〔2017〕39号（三明市行政服务中心管委会、三明市发展改革委、三明市住房城乡建设局关于在各县（市）全面推行电子化招投标的通知） |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为 120 日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）无 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 合格 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门核发的市政公用工程总承包三级施工资质 资质和《施工企业安全生产许可证》。 - 投标人须为三明地区注册登记具有独立法人资格的施工企业。 - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（园林绿化工程按其有关规定） - 本招标项目 不接受 联合体投标。 - 本招标项目 应用 三明市建筑施工企业地方信用评价分值。应用三明市建筑施工企业地方信用评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 （市政公用）。 - 投标人“类似工程业绩”要求： 无 ；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求： 无 。 - 其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若有任何疑问须于2017年12月3日上午11:30前在《福建招标与采购网》提出。 |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标代理单位将于2017年12月4日在《福建招标与采购网》上公布答疑纪要。 |
|  | 11 | 分包 | 不允许 |
|  | 12 | 偏离 | 不允许 |
|  | 13.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(三明版)。 |
|  | 14.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2017 年12月3日 11 时 30分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 b （a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
|  | 14.2 /24.1 /25.1 | 投标截止时间 | 2017 年12月11日 09 时 00 分 |
|  | 14.2 /14.4 | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 b （a、b）： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。 投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 b （a、b） ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求（要求、不要求）投标人提交技术文件。 |
|  | 18.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 60 日历天。 |
|  | 19.1/ 19.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 捌万 元人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式:应在2017年12月8日17:30前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 SMJL-SZ1783（招标编号）或宁化县伊公路（二期）道路工程 ，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在招标文件规定的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 ②采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 20.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 21.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 提交； 技术文件： 不要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 其中，不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： 按照《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》格式 。 |
|  | 21.4/ 21.5 | 投标文件份数 | 采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求： 投标人应使用新点投标文件制作软件（三明版）生成.SMTF格式电子投标文件在企业业务系统中提交上传。 电子投标文件：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nSMTF格式的备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章，于开标前带至开标现场提交。投标人未提交备用电子投标文件的，视为无效投标文件，不得进入评标。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件一式三份并加盖公章 |
|  | 21.5 | 电子投标文件 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(三明版)。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 18065792873、0512-58173200、400-850-3300 。 电子投标文件具体要求： 1、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 2、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 | 开标时间、地点和要求 | 1、开标时间：2017 年12月 11日 09时 00 分 开标地点： 宁化县公共资源交易中心三楼交易厅 2、采用电子招投标的，开标要求： 2.1在投标文件截止时间前将投标文件递交到指定地点：投标文件的递交是指使用三明市公共资源交易网上招投标系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，投标文件备用光盘应在投标截止时间前送达;未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 - 2.2投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或授权委托人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件各一份，并加盖投标人单位公章] 随身携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。投标人拟派出的项目经理应持建造师注册证书、身份证原件到场核验。不符合上述要求的，招标人不予接受。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定启用备用电子投标文件进行评标。 |
|  | 23.1 /24.7 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 b （a、b）： a 资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。 b 资格审查文件、商务文件按照相关要求制做电子投标文件, 备用电子投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章（适用于电子招投标项目） |
|  | 24.2 | 提交投标文件的地点 | 投标人提交投标文件的地点和接收人为： 地点： 宁化县公共资源交易中心三楼交易厅 接收人： 三明市工程建设监理有限公司工作人员 招标人在投标截止时间前 30分钟开始接收投标文件。 |
|  | 24.5 | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：合理造价区间随机抽取中标人办法 |
|  | 30.8 /31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐的中标候选人数： 1人 |
|  | 32.1 /33.1 | 中标候选人及中标结果公示 | 公示场所： 网上公示 公示媒介：福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn） |
|  | 34.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为签约合同价的 10 ％； 履约担保形式：投标人以现金转账或银行保函方式。 履约担保期限：履约保证金将在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料后15个工作日内退还（无息）。 |
|  | 35.2 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.3 | 终止招标 | 发布终止招标公告的媒介为福建招标与采购网（www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.com） |
|  | 38.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：__宁化县城乡规划建设局_ 电话：__0598-6824597 |
|  | 40.1 | 其他 | 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（三明）及相应版本生成的.SMTF格式电子投标文件。 2、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人含有福建CA数字证书的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）、需企业法定代表人或企业技术负责人签字盖章处加盖含有福建CA数字证书的企业法定代表人电子私章或企业技术负责人电子私章。 3．因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未按规定递交福建CA数字证书或递交了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人递交的福建CA数字证书人为损坏。 4. 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的 5、根据明政务〔2017〕39号（三明市行政服务中心管委会、三明市发展改革委、三明市住房城乡建设局关于在各县（市）全面推行电子化招投标的通知 6、外地入明建筑施工企业在签定施工合同后，应遵照《关于实施建设领域农民工工资保证金制度的通知》（明劳社[2007]124号）规定，按工程合同价款10%（最低额应不少于30万元）缴存工资保证金。 7、潜在投标人或者其它利害关系人对招标文件有异议的应当在投标截止时间5日前向招标人提出。 8、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 9、投标人或者其它利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 10、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3家的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，制作记录并复印一份给异议人。投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前暂停招标投标活动。 11、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 12、投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 13、建筑渣土外运执行明建筑[2014]47号文。 14、根据闽建筑[2012]35号文，本工程使用的建筑起重机械必须选用建机一体化企业的机械。 15.投标单位被法院列入失信被执行人名单的投标人不得参加本项目的投标。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

## 评标办法和标准数据表

## 在合理造价区间随机抽取中标人办法

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家5人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：开标前从专家库中抽取。 |
|  | 4.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 1、招标工程预算造价文件根据施工图纸、工程量清单和有关要求、施工现场条件、合理的施工方法等。 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；现行补充计价文件（截止2017年11月1日以前）。 3、机械费按2017年第二季度福建省施工机械台班单价；主要材料参照《三明工程造价》2017年第9期三明市（宁化县）建设工程主要材料(不含税)预算综合价格、定额基期价格及市场询价。 |
|  | 4.2 | K值取定 | K值为12％_ |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 本工程发包价按预算造价下浮12％。发包价为：3923768元 (4458827*88％) |
|  | 6.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，注册建造师专业：市政公用，注册建造师等级： 二级及以上 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证等的扫描件。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称：工程师，专业：市政类 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料的扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，以上相关材料附上扫描件。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。 |

## 评标办法和标准

### 在合理造价区间随机抽取中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。

    - 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 主持人宣布开标会议开始；

        - 介绍参加开标会议的招标人及有关监督单位；

        - 由招标人有关部门共同依据招标文件规定查验各投标文件密封情况；

        - 各投标人和有关部门根据招标文件规定在《投标文件密封情况确认表》上签字确认；

        - 以所有提交投标文件的顺序编号作为投标人对应号码，并经投标人签字确认（不另行抽取投标人代号球）；

        - 业主代表抽取15家备选投标人，并宣布备选投标人名单；

        - 对备选投标人资格审查文件进行评审；

        - 资格审查合格的投标人的《商务文件》送评标委员会进行有效性评审，评定出进入随机抽取中标人的投标人名单，并由主持人当场公布；

        - 本工程随机抽取中标人采取一轮抽取法，招标人或其代理机构工作人员将评审合格的备选投标人对应号码放入抽取箱内；由招标人随机抽取一个号码，所抽的号码即为中标人对应的号码；

        - 提交评标报告。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

    - 备选投标人名单的确定方法

5.3.1若投标人多于15家时，则在投标人中随机抽取15家进入投标文件审查程序；未抽中的，退出投标文件审查和中标人抽取程序。进入投标文件审查程序的投标人即为备选投标人。若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入投标文件审查，无须抽取备选投标人。

5.3.2若投标人多于15家时，从所有提交投标文件的顺序编号数中随机抽取备选投标人（不另行抽取投标人代号球）。

5.3.3将所有作为投标人对应号的提交投标文件的顺序编号球放进抽取箱内，由招标人随机抽取十五个号码，所抽的号码即为备选投标人对应的号码；

5.3.4经评审，若备选投标人合格家数不足3名时，则由招标人再抽取N名备选投标人，其中N=3—合格家数；直至经评审的合格备选投标人为3名或者全部投标人被抽取完毕。如投标人在此期间离开开标现场，视为同意该抽取结果。

5.3.5由评标委员会对备选投标人资格标进行评审，当场宣布评审结果；

5.3.6由评标委员会对备选投标人商务标进行评审，当场宣布评审结果；

5.3.7按照经评审有效备选投标人的总数，在“抽球箱”中放入相同数量的号码球。

  - 资格审查文件评审办法和标准

    - 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

      - 不具有独立法人资格；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

      - 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

      - 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

      - 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

      - 附有招标文件规定的无法接受的条件；

      - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 抽取、推荐中标候选人和中标公示

    - 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

    - 招标人公开随机抽取一个号码，所抽的号码即为中标人对应的号码。

    - 中标人公示时间为13天。

    - 中标人公示期间，若中标候选人被投诉并投诉成立，取消中标候选人资格。

    - 中标人公示期间，若中标人被投诉并投诉成立，被取消中标人资格，按以下方式处理：

8.5.1所剩合格备选投标人多于或等于3名时，从所剩合格备选投标人中随机抽取一名中标人，再公示13天。在公示期间，若再出现中标人再被取消情况，则重新招标。

8.5.2所剩合格备选投标人不足3名时，则重新招标。

8.5.3重新招标时，被取消中标人资格者除按有关法规规定处理外，且不得再参加同一项目的投标。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

        - 公开随机抽取中标人情况；

        - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

    - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

    - 采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。

  - 附则

    - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

    - 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

## 合同协议书

## “合同协议书”内容见《通用本》

## 通用合同条款

## “通用合同条款”内容见《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同条款

### 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分               。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所                     。

1.1.3.9 永久占地包括：  为完成合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           无        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 1、合同协议书2、中标通知书3、专用合同条款4、招标文件及答疑纪要5、投标函及其附录6、工程预算书7、通用合同条款8、技术标准和要求9、图纸10、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸伍套（伍套图纸包含叁套竣工图）；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件、

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内 （合同签订后7日内） ；

承包人提供的文件的数量为：3套          ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整经图审的图纸和承包文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人  。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室    ；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为： 总监或专监    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 规定执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场正大门围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通               。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款规定执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  按通用条款规定执行承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款规定执行

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款规定执行

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款规定执行         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款规定执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款规定执行       。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项；2、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；3、双方经洽商后同意调整工程量清单的   。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作，对承包人提出的现场变更进行签证 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订7天后

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款规定执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人书面通知后28天内 。

发包人是否提供支付担保：      无       。

发包人提供支付担保的形式：     无         。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图，相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证，以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。

承包人需要提交的竣工资料套数：     叁套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  初步验收后10日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：      书面           。

（6）承包人应履行的其他义务：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                          ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责履行本项目的合同   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：20天，每天到岗时间８小时

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       无  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场，每次扣1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理每人次向发包人交纳违约金100000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  向发包人交纳违约金100000元人民币/ 每人次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  按通用条款规定执行，同时委托人有权解除合同   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 向发包人代表书面请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金100000元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金30000元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：安全员擅自离开施工现场，每人次扣300元。     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作           。

主体结构、关键性工作的范围：道路工程、给排水工程等。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程非主体结构、关键性工作的专业性工程    。

其他关于分包的约定：本工程非主体结构、关键性工作的专业性工程承包人无相应资质确实需要分包的，应经过发包人书面同意，否则不允许分包          。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：如发生另行签订补充协议  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起至本工程竣工验收合格之日或颁发工程接收证书之日止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同协议书签署前，承包人应按工程中标价的10％向发包人提交履约保证金，承包人应将履约保证金以现金方式转帐至发包人的指定帐户，履约保证金将在工程验收合格后10个工作日内退还（无息）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人  。

关于监理人的监理权限：  工程暂停令、工程变更令及工程费用签证须经发包人批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                          ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            无            ；

（2）            无                ；

（3）            无                。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到合格要求   。

关于工程奖项的约定：无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 在共同检查前48小时书面通知监理人员检查    。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按国家及三明市有关安全文明施工的规定   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内的治安保卫工作由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  与进度款同期支付  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款规定执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内，承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报发包人或总监理工程师审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供组织设计或施工方案后7天内和承包人的项目经理、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   3天内        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前3天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  正式开工前7天                。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

本工程施工工期要求为120日历天，若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天1000元向中标方收取违约金，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的5％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款规定执行

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）台风、日雨量60MM以上暴雨，按气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              无              。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款规定执行  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程的主用材料及监理单位发出的要求提供样品的其它材料，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款规定执行。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          无

施工现场需要配备的试验设备：          无

施工现场需要具备的其他试验条件：      无

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定执行

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1增加或减少合同中任何工作、或追加额外的工作；2取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 5所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.4.1.1工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工施工图纸及签证调整工程数量。中标后，工程项目单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格和政策性价格的调整而增减。单价不因劳务、材料或其它影响合同实施成本事项的发生而进行调整。

10.4.1.2合同价格的确定及竣工后造价调整范围：

10.4.1.2.1工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工施工图纸及签证进行工程结算；单价计价依据为：

①工程量清单之内已有的项目，按工程量清单之内已有的单价执行。

②报价函未包含的单价执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；现行补充计价文件（截止2017年11月1日以前）。机械费按2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价；主要材料参照《三明工程造价》2017年第9期三明市（宁化县）建设工程主要材料(不含税)预算综合价格。

③按以上规定计算的预算造价下浮12%进行结算。

④今后施工过程中，若变更项目不能直接套定额，而由发包人按实际签证的非定额面议单价已包含管理费、利润、税费等各种费用，结算时面议单价不下浮优惠。

10.4.1.3本工程所有材料若实际施工中发生经发包人同意的工程材料代换，按如下原则进行调整工程造价：按（发包人的现场签证代换材料市场价-中标材料单价）×（1+11％材料价差建安税）进行调整。预算书中相应的预算单价不再调整。

10.4.1.4本工程合同在执行期间钢材价格风险承包幅度控制在±5％以内，主要材料水泥、商品砼风险承包幅度控制在±10％以内（计算基数以控制价水泥、商品砼、钢材材料单价为准）；涨（跌）幅度在上述幅度内的其价差由承包人承担或受益，发包人对其价差不进行调整；涨（跌）幅度超过上述幅度时，须经双方签证确认后仅对涨（跌）幅度超过上述幅度以外的部分进行价差调整，价差调整只计差价和税金，不计取其它费用；水泥、商品砼、钢材以外所有材料进行中标单价包干，在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    收到后3天内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到后3天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 按通用条款规定执行   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除建设主管部门规定人工费调整及招标文件规定的材料价差外，双方确认的工程报价单所填写的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  ％时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  ％时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    ％时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    ％时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过   ％时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：除建设主管部门规定人工费调整及招标文件规定的材料价差外，双方确认的工程报价单所填写的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程采取中标优惠后的工程量清单计价单价包干。

风险费用的计算方法：  工程量清单计价中已经包含风险费用，除建设主管部门规定人工费调整外，双方确认的工程报价单所填写的单价在合同实施期间不因市场、政策变化因素而变动  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按专用合同条款10.4.1规定执行   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        无     。

风险费用的计算方法：        无            。

风险范围以外合同价格的调整方法：        无     。

3、其他价格方式：        无     。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：          无                   。

预付款支付期限：                无                   。

预付款扣回的方式：              无                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         无              。

预付款担保的形式为：             无                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2017中规定的工程量计量规则，福建省、三明市的相关配套规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用条款规定执行             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款规定执行及国家现行规范进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       无            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      无      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无        。

12.4 工程进度款支付：(1)每月25日前按完成合格工程量的65％支付工程款；工程竣工验收合格后工程款支付至完成合格工程量的65％；结算办理完毕及资料归档后，支付到工程款总额的97％；余额3％为保修金（保修期为一年）。⑵承包人在施工过程中因新增加的工程造价（除已签定的补充协议书另行规定除外），发包人不予在决算前支付，而在完成工程造价决算审核后支付。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：          按月进度付款       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款规定执行      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   无    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后5日内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后7日内前    。

（2）发包人支付进度款的期限： 下个月10日之前          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无    。

12.4.6 支付分解表的编制：

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款规定执行  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收的条件

承包人向发包人提供竣工图三套，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款规定执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     按通用条款规定执行      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        无  。

（1）单机无负荷试车费用由     无     承担；

（2）无负荷联动试车费用由      无    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         无                   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：合同规定验收完成后10天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格及电子文本（含详细计算书）；（2）双方确认的竣工图纸及现场签证资料；（3）发包人已支付承包人的款项；（4）应扣留的质量保证金；   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：     按通用条款规定执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款规定执行         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        肆份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：     14天内提交    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，按照约定的程序进行工程竣工结算；本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为120工作日。

（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款规定执行      。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程经竣工验收合格之日起12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程造价3％扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     无      ；

（2）   3 ％的工程款；

（3）其他方式:        无         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 1 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无          。

关于质量保证金的补充约定：按专用条款“12.4.1 付款周期”的约定执行。     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程经竣工验收合格之日起12个月  。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理:

保修期内，对于工程质量缺陷,承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知3天内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款规定执行  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   按通用条款规定执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款规定执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款规定执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款规定执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款规定执行        。

（7）其他：          无                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款规定执行          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于中标施工单位的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天1000元向中标方收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的 5％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）其他违约情形的违约金计算方法另行约定

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款规定执行

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款规定执行。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款规定执行  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款规定执行       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款规定执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      无    。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      无       。

选定争议评审员的期限：         无       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       无     。

其他事项的约定：              无        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      无    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：

（1）向      无     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1设计图纸中没有但工程量清单及答疑纪要中包括、说明的项目应含在工程包干价范围内。

21.2业主有权根据工程的实际情况对本工程规定所有材料的品牌进行变更，若经业主书面确认或要求的材料品牌变更，材料价格经业主签证后进行调整，若今后材料的品牌型号不变更，中标的材料价格包干不作调整。

21.3未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

21.4承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代扣代付农民工工资。

21.5项目管理班子成员在施工期间应确实到位。其中项目经理及安全员采取脸膜考勤，项目经理及安全员的出勤率每月不少于20天。招标人有权检查项目管理班子成员的到位情况，项目经理每缺勤一天，支付违约金1000元，安全员每缺勤一天，支付违约金500元，项目经理及安全员的到位情况作为工程进度款支付的前提条件之一，招标人可以要求中标人更换其不称职的项目管理班子成员。

21.6根据宁政办[2013]169号文要求，本工程在同等条件下，优先选用本地的工业产品。

21.7本工程结算审核按宁政办[2015]139号文及[2015]258号文执行。

21.8投标单位必须按中标所列的安全、文明、临时设施费用做好工地的安全文明设施，否则业主有权不支付相应款项。

21.9建设单位有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，中标单位不得以此提出索赔。除场内平衡土方外，本工程土方、垃圾外运按2公里包干，甲方不提供弃土地点，弃土点由施工单位自行负责。

21.10本工程控制价未说明的内容详审核说明及审核控制价.

#### 21.11其余条件按标文、答疑纪要及中标标函的承诺条件及合同通用条款执行。

## 合同附件

## “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：无。

专业工程暂估价：     详附表        。

甲供材料费：   无   。

单独发包的专业工程为  无  ，造价暂估  /  元。

## 招标控制价

一、说明

1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、招标工程控制价编制依据

1、招标文件、答疑纪要及补充通知；

2、施工图纸和技术规范；

3、施工现场情况；

4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2017)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；现行补充计价文件（截止2017年11月1日以前）。

（2）机械费按2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价；

（3）主要材料参照《三明工程造价》2017年第9期三明市（宁化县）建设工程主要材料(不含税)预算综合价格、定额基期价格及市场询价。

三、本招标项目招标控制价

1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为4458827元（大写金额：肆佰肆拾伍万捌仟捌佰贰拾柒元）。

## 投标报价

不适用

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

本工程位于宁化县城区，交通便利。

## 工程建设地点的现场施工条件

_本工程已三通一平，施工水电已到位，具备施工条件

## 招标项目说明

本招标工程位于宁化县城区，本工程包括路基、路面、排水等工程；本工程投资约450万元。

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

无

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

无

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

## 水土保持与环境要求

按通用条款执行

## 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

## 施工机具进场要求

按通用条款执行

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

符合设计文件要求

## 质量要求

合格

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌详招标答疑。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种（附在商务标中），也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，今后由招标人从参考品牌中选择一种品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

# 投标文件格式

注：本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 第1节 资格审查文件

1、投标人应按《资格审查文件》目录规定的格式、并结合本招标文件的要求编写“资格审查文件”。

2、《资格审查文件》“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）    标段

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟分包企业情况（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

九、投标人基本账户信息

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十一、投标保证金有关单据

十二、其他资料

说明：

1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人盖章和企业技术负责人盖章的需盖电子章，涉及到委托代理人及执业资格人员需签字或盖章的，电子标只需直接输入姓名即可。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）给招标代理机构进行备案。
    2.投标文件资料应从网上招投标系统电子信息库中投标人录入的相关材料中获取，电子信息库以外的资料为原件扫描件或复印件加盖法人单位公章扫描件，与投标文件同时上传。

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照（副本）扫描件、资质证书（副本）扫描件。独立投标人或联合体主办方还须附上施工企业安全生产许可证扫描件（园林绿化工程按有关规定）。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （盖章）

委托代理人：

年     月     日

四、拟分包企业情况（如有时）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：如有分包，须附上拟分包企业的营业执照（副本）扫描件、资质证书（副本）扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

分包人：                  (盖分包人单位公章)如有时

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  3 万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：                （盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

八、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

九、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模（面积、层数等） | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：招标文件对类似工程业绩有要求的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十一、投标保证金有关单据

注：投标人应当将投标保证金有关单据扫描件（加盖投标人单位公章，原件备查）与投标文件同时上传；使用年度投标保证金的龙头企业须在资格审查文件中附使用期限内的收讫证明原件的扫描件与投标文件同时上传，招标人能在福建省建设工程交易网上查询其年度投标保证金相关信息。

十二、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

。

## 第2节 商务文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的项目，其商务文件可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 叁佰玖拾贰万叁仟柒佰陆拾捌元（¥3923768元）的投标总报价，工期      日历天（其中各关键节点的工期要求为           ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 工程经竣工验收合格之日起12个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额：为合同总额的10 ％； |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 不分包 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：1000元/天 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 5% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度：为签约合同价的 0 ％ |  |
| 7 | 预付款保函金额 | 12.2.1 | 预付款保函金额：为签约合同价的 0％ |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 3％ |  |
| 9 | 质量保证金额度 | 15.3 | 工程造价3％ |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：         （盖章）

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。