大田广平至安溪官桥高速公路三明段

现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标）

招 标 文 件

报建编号：3504012208050301

招标编号：E3504010401100152006001

招标人 ：三明田安高速公路有限责任公司（盖单位章）

招标代理：福建省明建工程咨询有限公司（盖单位章）

时间：2023年01月06日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

二、投标人须知正文	14

第三章 评标办法	29

一、评标办法前附表	29

二、评标办法正文	35

第四章 合同协议书	38

第五章 投标文件格式	49

第一个信封（商务及技术文件）	50

第二个信封（报价文件）	65

# 第一章  招标公告（二次招标）

## 1.招标条件

- 大田广平至安溪官桥高速公路三明段已由福建省发展和改革委员会 以闽发改网审交通[2022]139号文 批准建设，项目业主为三明田安高速公路有限责任公司，建设资金来自资本金（三明市本级49.5%、大田县50.5%）及多渠道筹措解决，招标人为三明田安高速公路有限责任公司。本次招标内容初步设计已由福建省交通运输厅以闽交审建[2022]43号文批准，施工图设计已由三明田安高速公路有限责任公司以明田安路[2022]15号文批准。依据交通运输部《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》等有关文件精神，现对该项目的现场施工安全管理咨询服务项目AG1合同段进行国内公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1  项目的建设地点：福建省 三明 市

2.2  项目的规模：本项目路线起于大田县广平镇，设置广平复合式枢纽互通连接既有莆炎高速公路，途经广平镇、建设镇、太华镇、均溪镇，于石牌镇设置长溪枢纽互通连接既有泉南高速公路，利用泉南高速公路至吴山镇，设吴山枢纽互通继续向南展线至泉州界，顺接待建的大田广平至安溪官桥高速公路泉州段。路线全长约72.3公里，其中利用泉南高速公路约20.8公里，新建约51.5公里。

全线设置广平（枢纽）、建设、太华、均溪、长溪 （枢纽）、吴山（枢纽）6 处互通式立交，设置服务区1处，养护工区l处、收费站3处。同步建设必要的互通连接线、交通工程和服务设施。

全线采用设计速度 100 公里／小时，双向四车道的高速公路标准建设，路基宽度26米。桥涵设计荷载等级为公路I级。互通连接线采用二级公路标准建设。其它技术标准接交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTGBOl-2014）规定执行。

对本项目路基、路面、房建、机电、绿化工程等现场施工安全管理提供咨询服务，主要工程内容具体以平台发布的施工图设计文件为准。

2.3 安全管理咨询服务期：从工程开工到通过交工验收会（具体起算时间以招标人通知为准），其中施工工期为36个月。

本次现场施工安全管理咨询服务项目共分1个标段，在项目建设期间为招标人提供全过程安全管理咨询服务。

（1）安全管理咨询服务内容如下（包括但不限于）：

①严格按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，协助招标人做好安全生产管理工作。

②协助招标人做好工程开工前安全生产条件核查。

③规范施工、监理单位的安全管理行为，根据业主要求对施工现场进行日常安全巡查，提交现场安全巡查报告，并督促现场整改落实情况。

④根据施工方案、施工进度、季节施工的特点及上级有关文件、通知要求，配合招标人制定各类安全专项方案、活动方案、活动总结、年终总结，参与各类专项安全检查。

⑤配合招标人制定安全管理制度、安全考核等各类安全生产管理文件，进行安全生产考核。

⑥审查施工单位编制的各类安全专项方案，提出书面审查意见，并参加各类安全专项方案评审。

⑦每季度组织一次全线安全教育培训，加强对从业人员安全生产心理及行为的教育和培训。

⑧编制招标人的项目综合应急预案，协助招标人组织应急演练。

⑨指导并配合做好省部级“平安工地”（平安工程）示范工程的创建和申报工作，建立安全生产管理体系，组织开展日常安全检查和培训，对现场安全风险进行巡查管控，督促施工单位及时排除事故隐患、组织实战应急演练；每季度组织一次专家对平安工程创建情况进行检查考核，并按照争创省部级平安工程冠名有关要求做好安全生产资料的收集、整理、归档及创建和申报工作。

⑩配合招标人做好上级主管和当地行政主管部门对安全工作的检查及考核。

⑪协助对安全经费使用计划、使用情况进行审查。

⑫参加月（季）度安全生产工作例会及其他与安全管理相关的会议。

⑬对安全管理工作进行记录，建立健全招标人安全管理工作台账；做好项目安全生产信息化管理工作。

⑭协助招标人做好生产安全事故的调查分析。

⑮协助招标人按照《安全生产法》的相关规定, 推进安全生产双重预防机制建设，推动项目安全生产标准化管理。在招标人施工单位中至少培植打造1个安全生产标准化典型示范项目部。

（2）安全管理咨询成果如下（包括但不限于）：

①《大田广平至安溪官桥高速公路三明段平安工地建设指南》；

②《大田广平至安溪官桥高速公路三明段工程安全生产管理制度汇编》；

③《大田广平至安溪官桥高速公路三明段工程生产安全事故应急预案汇编》；

④《大田广平至安溪官桥高速公路三明段工程隐患清单》；

⑤《大田广平至安溪官桥高速公路三明段安全生产标准化管理办法》；

⑥《大田广平至安溪官桥高速公路三明段安全生产双重预防管理手册》。

## 3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

（1）企业资质：投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书，统一社会信用代码信息已成功备案；投标人应当为已经通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案的工程咨询单位，且备案的专业包含“公路”，具有“全过程工程咨询”资格。

（2）业绩要求：2018年1月1日以来（合同签订时间），至少承担过一个高速公路工程合同段现场施工安全管理咨询业绩；

（3）信誉要求：截止至投标文件递交时间当日，投标人不得存在“投标人须知正文”第1.4.4款规定的不良状况或不良信用记录；

（4）人员资格：

a）项目负责人资格：拟投入的项目负责人须具有公路工程或土建工程相关专业中级工程师或以上技术职称，且持有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）的注册安全工程师证书，2018年1月1日以来（合同签订时间）作为项目负责人至少完成过一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩，年龄不大于55周岁；

b）技术负责人资格：拟投入现场的技术负责人须具有高级或以上技术职称，且持有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）的注册安全工程师证书，2018年1月1日以来（合同签订时间）至少完成过一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩，年龄不大于55周岁；

c)现场管理人员资格：拟投入现场管理人员须具有公路工程或土建工程相关专业中级及以上职称，年龄不大于55周岁；

3.2 本次招标必须是独家申请，不接受联合体形式申请。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，以及投标人须知正文1.4.3款规定的相关单位不得参加投标，否则，相关投标均无效。

3.4 本项目采用资格后审、“综合评分法”。

## 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年01月06日至2023年02月03日09时00分00秒前，登录到三明市公共资源交易网交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用（软件工具及版本号）新点招标文件制作工具（福建版）打开。

## 5.投标文件的递交及相关事宜

投标文件递交截止时间（即投标截止时间，下同）2023年02月03日09时00分00秒前，通过三明市公共资源交易网交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）在线递交投标文件。

## 6.发布公告的媒介

在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒体上发布。

## 7.其他事项

7.1评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩、项目负责人、项目技术负责人和现场管理人员的姓名和相关证书名称、编号以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒体上进行公示。

7.2 电子招标事项

（1）投标人应在三明市公共资源电子交易平台（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上注册企业账号，并完善企业基本信息。CA 及电子印章办理请参照三明市公共资源电子交易平台--办事指南--数字证书及电子印章网上受理开通公告进行办理。请及时办理 CA，如因未及时办理 CA 导致未能进行项目投标，由投标人自行承担，有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的投标单位操作手册或电话咨询（联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300，下同）。

（2）本项目采用电子招投标，请各投标人在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

（3）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。本项目支持远程解密或现场解密。

（4）投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

## 8.联系方式

招 标 人：三明田安高速公路有限责任公司

地    址：福建省三明市三元区陈大镇碧玉路176号一层

邮    编：365001

联 系 人：卓先生

电    话：0598-8233315

传    真：   /

电子邮箱：   /

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司

地  址： 三明市三元区新市中路296号

邮  编：  365001

联系人： 张莹、周菲

电    话：0598-7999278/075

传    真：    /

电子邮箱：fjmjh@126.com

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址： 三明市三元区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：保证金电话0598-8953870

2023年01月06日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 三明田安高速公路有限责任公司 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 福建省明建工程咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 福建省三明市 |
| 1.2.1 | 资金来源和落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 从工程开工到通过交工验收会（具体起算时间以招标人通知为准），其中施工工期为36个月。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 不发生安全生产责任事故。争创省、部级“平安工地”示范工程；省、部级平安工程冠名。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 主要人员要求：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 标前会议 | 不组织。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 在2023年01月12日17时00分之前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在 “投标答疑”菜单以匿名形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标人在投标截止日15天前，将以编号的补遗书发布在发布招标公告的媒体上（网址详见招标公告），供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站查看。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 |
| 3.2.4 | 控制价上限 | 本项目招标人设定的最高投标限价上限为：（肆佰万元整）（¥ 4000000.00）； 开标会上唱出的投标人投标报价超出招标人设定的最高投标限价上限的，其投标文件将被否决，且该投标人报价也不参与评标基准价的计算。 |
| 3.3.1 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期：开标之后的90天内。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人只需提交一份投标保证金，金额为伍万元整（¥50000元），并采用以下方式之一提交投标保证金： （1）银行转账：投标人应在投标截止时间前，将投标保证金从独立投标人或联合体牵头人注册地的投标人基本帐户一次性足额汇达并解入招标人指定的保证金帐户，并备注投标项目名称（简称为“田安高速安全咨询项目（二次招标）”），否则其投标担保视为无效。 保证金帐户：三明市公共资源交易中心 开 户 行： 福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 账 号：903021102001000004520700000820 （2）电子保函：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人支付开具电子保函的费用应从独立投标人或联合体牵头人注册地的投标人基本帐户一次性汇达担保人银行帐户，且电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 注： 投标保证金须由独立投标人或联合体牵头人提交；不同合同段组仅需提供一份投标保证金；投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2018年1 月 1 日至投标截止时间。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 4.2.1 | 投标截止日期 | 详见招标公告。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间（即投标截止时间）：2023年02月03日9：00； 招标人投标截止时间的同一时间在线对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标，同时在三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市三元区江滨北路11号（碧湖））设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。 招标人在第一个信封通过评审后，在线对通过第一个信封评审的投标文件的第二个信封（报价文件）进行开标，同时在三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市三元区江滨北路11号（碧湖））设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。具体开标时间在交易平台上公布。 |
| 5.2.1 | 第一个信封 开标程序 | 电子交易平台按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标： （1） 电子投标文件解密。电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。 投标人应在开始解密时间（开标时间）起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。 （2） 开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、合同段名称及其他内容，并记录在案。 （3） 开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 5.2.2 | 第二个信封 开标程序 | 在评标委员会完成第一信封评审后，在线对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。按下列程序进行开标： （1） 开标。电子交易平台自动显示通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、合同段名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。 （2） 招标人（招标代理）检查开标记录； ①投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或低于最高限价85%的，其投标报价不参加评标基准价的计算； （3）现场按评标办法前附表“评标基准价计算方法”中所载明的方法计算并宣布评标基准价；（如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场（或通过电子交易平台）提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除算术计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。） （4）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：与招标公告发布媒介相同，详见招标公告。 公示期限：3日。 公示的其他内容： / 。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出形式 | 在电子交易平台上发布。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：与招标公告发布媒介相同，详见招标公告。 公告期限：10日。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：签约合同价的10%。 履约担保形式：履约保函或履约保证金。（1）如为履约保函，应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。（2）如为履约保证金，投标人可通过银行电汇或转账的形式，从投标人基本账户一次性汇达并解入招标人指定银行账号。 履约担保的提交时间：签订合同协议书前。 履约担保的返还：项目交工完成后，招标人应在收到中标人返还履约保证金的申请函后的7日内向中标人返还履约担保。 备注：中标人不能按以上要求提交履约担保的，视为放弃中标，并没收投标保证金。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 投诉受理单位： 三明市交通运输局 ； 电话: 0598-8267359 ； 地址：三明市三元区沪明新村198幢； 投诉方式：在福建省公共资源交易电子行政监督平台（https://ggzyjd.fj.gov.cn）“投诉信息”-“我要投诉”栏上进行投诉。 投标人和其他利害关系人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）的规定，在评标结果公示之日起10日内提出书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请福建省交通运输厅按有关规定进行处理。 有下列情形之一的投诉，不予受理： （1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； （2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过投诉时效的； （5）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的； （6）投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 是否采用电子招标投标 | 是。 一、投标文件编制和加密要求： - 投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。 - 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”；3、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 二、电子交易平台按以下程序进行开标： （1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； （2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； （4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 三、投标文件解密失败的补救方案: (1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 10.2 | ## 电子投标文件制作事项 | - 因电子标格式固化，投标人在制作电子投标文件开标一览表时，100章到200章报价统一填“投标总价”。 - 因电子标格式固化，投标人在制作电子投标文件开标一览表时，工期统一填“36个月”。 - 在电子投标文件中，涉及“委托代理人电子签名或签名”的内容可使用打字录入方式完成。 - 投标人在制作电子投标文件时，应将第一信封的有关内容（六、工作大纲除外）传至电子标系统“资格审查文件”内，将第二信封的有关内容传至电子标系统“商务标”内。 - 投标人在制作电子投标文件时，应将投标文件第一信封中的六、工作大纲部分上传至投标制作系统的技术标模块中。 - 因电子标格式固化，本招标文件中“标段”与“合同段”的概念相同。 |
| 10.3 | 工程交易费 | （1）建设工程交易服务费：本项目进入公共资源交易市场进行交易，建设工程交易服务费由中标人承担，该费用包含在投标报价中，不单独支付。收费标准按照《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）文件执行，若有出台新的收费标准，则按新标准执行。 （2）招标代理费由招标人承担。 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

| 合同段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| AG1合同段 | （1）投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书； （2）投标人应当为已经通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案的工程咨询单位，且备案的专业包含“公路”，具有“全过程工程咨询”资格。 |

### 附录2 资格审查条件（业绩最低条件）

| 合同段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| AG1合同段 | 2018年1月1日以来（合同签订时间），至少承担过一个高速公路工程合同段现场施工安全管理业绩； |

### 附录3 资格审查条件（信誉最低条件）

| 合同段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| AG1合同段 | 截止至投标文件递交时间当日，投标人不得存在“投标人须知正文”第1.4.4款规定的不良状况或不良信用记录； |

### 附录4 资格审查条件（主要人员资格最低条件）

| 合同段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| AG1合同段 | a）项目负责人资格：拟投入的项目负责人须具有公路工程或土建工程相关专业中级工程师或以上技术职称，且持有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）的注册安全工程师证书，2018年1月1日以来（合同签订时间）作为项目负责人至少完成过一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩，年龄不大于55周岁； b）技术负责人资格：拟投入现场的技术负责人须具有公路工程或土建工程相关专业高级工程师或以上技术职称，且持有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）注册安全工程师证书，2018年1月1日以来（合同签订时间）至少完成过一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩，年龄不大于55周岁； c)现场管理人员资格：拟投入现场管理人员须具有公路工程或土建工程相关专业中级及以上职称，年龄不大于55周岁； |

## 二、投标人须知正文

### 1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标内容名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期

1.3.1 本次招标范围：见招标公告。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担咨询服务的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见附录1；

(2)业绩要求：见附录2；

(3)信誉要求：见附录3；

(4)主要人员要求：见附录4；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定本次招标接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本合同段相关单位存在下列关联关系：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本合同段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4) 与本合同段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本合同段的施工承包人；

(6) 为本合同段的监理人；

(7) 为本合同段的代建人；

(8) 为本合同段的招标代理机构；

(9) 与本合同段的施工承包人或监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10) 与本合同段的施工承包人或监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人；

(5)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、项目技术负责人和现场管理人员在近三年内有行贿犯罪行为的；

(6) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。踏勘现场间的食宿、交通由投标人自行安排，费用自理。

1.9.2 招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行进入工程现场进行踏勘，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1) 在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

(2) 工作大纲不够完善；

(3) 投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3 项（1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3 项（2)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3 项（3)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供工作大纲等内容以对招标文件作出响应。

### 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)适用的标准、规范、规程、办法；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内，通过电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在在投标人须知前附表规定的时间内，在电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15 日，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清后，无须确认己收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并在电子交易平台上发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。采用电子招标的，无需确认。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 天前以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

### 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封(商务及技术文件)：

(1)投标函；

(2)授权委托书或法定代表人身份证明；

(3)投标保证金；

(4)资格审查资料；

(5)承诺函格式；

(6)工作大纲；

第二个信封(报价文件)

(1)投标函

(2)报价清单

具体要求以第五章“投标文件格式”为准。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应认真填写报价表格所列的各细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的细目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包含在其他细目的单价或总额价中。

3.2.3 本合同实施期间，国家法律、法规和物价等发生变化时，投标人填报的单价和总额价将不予调整。

3.2.4 最高投标限价同招标文件一并发布，投标人自行测算后报价，所报服务费用不得超出最高投标限价范围，同时投标人投标报价中咨询服务人员费用(含培训费)报价不得高于260万元，否则按无效投标处理。

3.2.5 招标人不接受调价函。

3.2.6 投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，招标人不单独支付。由于投标人未按本款规定投保所造成的一切损失，均由投标人自行承担。

3.2.7 投标人因完成本项目服务必须缴纳的所有税费均由投标人承担，包含在所报的单价或总额价内，发包人不单独支付。

3.2.8 在合同执行过程中，招标人不为投标人提供任何设备、设施及辅助工作人员，请投标人在投标报价中自行考虑。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以补遗书的形式在电子交易平台上发布。

投标人拒绝延长的，应在投标截止时间前在电子交易平台上撤回其投标文件，招标人在确定中标

候选人后退还其投标保证金现金及以银行同期存款利息。在投标截止时间后，未撤回投标文件的投标人视为同意延长投标有效期，其投标银行保函有效期相应延长，其投标文件和投标银行保函无需修改。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额 、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟应在中标通知书发出后 5 天内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后 5 天内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。以现金或者支票形式提交的投标保证金，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，将视为投标违约行为，招标人将不退还投标保证金，并提请上级部门参照有关法律、法规、规章的规定进行处理，由于投标人的投标违约行为给招标人造成经济损失的，投标人应给予相应赔偿：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假材料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人一般情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本，上述证明材料为彩色影印(扫描)件。

3.5.2“项目负责人简历表、技术负责人简历表、现场管理人员简历表”应附身份证、毕业证、职称证、安全执业资格证书等证件的彩色影印(扫描)件，以及在从业单位缴纳个人社保凭证（若有要求）；中标通知书（如有）及合同扫描件，或业主出具的履约评价证明原件扫描件；和相关可以佐证业绩特征的材料，具体详见本表后要求。

3.5.3 “近年完成的类似安全咨询工作经历表”应附有中标通知书（如有）及合同协议书，和相关可以佐证业绩特征的材料，上述证明材料为彩色影印(扫描)件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “投标人的信誉情况”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、咨询服务费用清单报价导入、版式文件转换、电子章、文件生成、校验以及加密等功能。

具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明。

3.7.2 中标人应在中标结果公示期内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版正本1 份，副本5份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.3 投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

3.7.4  投标文件格式中要求盖单位章和（或）法定代表人（或代理人）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（或代理人）的个人电子印章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人（或代理人）的个人电子印章。

3.7.5 投标人编写的投标文件分为第一信封、第二信封。第一信封为商务及技术文件，第二信封为报价文件。

### 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件盖电子章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

4.1.2 如果同时投多个合同段，不同合同段的投标文件应分别加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间内，通过电子交易平台提交投标文件。

电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

4.2.2 在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标文件截止期，将通过电子交易平台发布延期通告。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截至日。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件盖电子章并加密，在线递交。

### 5．开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 电子交易平台按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1） 电子投标文件解密。电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。

投标人应在开始解密时间（开标时间）起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。

（2） 开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、合同段名称及其他内容，并记录在案。

（3） 开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

5.2.2 招标人将按照本章第5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。电子交易平台按下列程序进行开标：

在评标委员会完成第一信封评审后，在线对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。按下列程序进行开标：

（1） 开标。电子交易平台自动显示通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、合同段名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。

（2） 招标人（招标代理）检查开标记录；

①投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或低于最高限价85%的，其投标报价不参加评标基准价的计算；

（3）现场按评标办法前附表“评标基准价计算方法”中所载明的方法计算并宣布评标基准价；（如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场（或通过电子交易平台）提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除算术计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因数发生变化。）

（4）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

5.3 解密失败的补救方案

5.3.1 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

### 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避是由、擅离职守、或因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

### 7．合同授予

7.1中标候选人的公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人、项目技术负责人和现场管理人员的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人或中标候选人放弃中标资格的，招标人重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

7.2.1 招标人将在投标文件有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本工程安全咨询服务所需的服务费用。投标人在收到中标通知书后，应在24 小时内以书面形式告知招标人。

7.2.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

7.2.3 招标人即使已经向中标人发出了中标通知书 ，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人将向交通运输主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质、与他人串通投标或以行贿等手段谋取中标。

7.6履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.7.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。

发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.7.5 如果根据本章第 7.7.1项或第 7.4项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

### 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订服务合同协议书的；

(4)法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，可不再进行公开招标。

### 9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

# 见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 一、评标办法前附表

### 1、评审因素与评审标准

| 编号 | 条款 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 1、本项目采用综合评分法的评审办法。 2、评标委员会按前附表规定的量化因素和分值进行打分,且各项工作大纲、项目成员、业绩子项得分应分别为评标委员会所有委员该项评分的算术平均值评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 3、各投标人综合得分为上述各部分得分之和。评分计算结果均保留2位小数。 4、评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。当综合得分相等时，以工作大纲评审得分高的优先，当工作大纲评审得分均相等时，以报价低的优先，如工作大纲评审得分和报价均相同时，由招标人代表随机抽取排序。 招标人根据评标委员会推荐，确定排名第一的为中标候选人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人重新组织招标。 5、评标委员会发现有效投标文件不足三个，投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决投标，招标人应当依法重新招标。如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。 6、评标报告内容 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。 评标委员会全体成员应在评标报告上签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。 招标人根据评标委员会评标意见确定中标人。 |

### 2、形式评审与响应性评审、资格评审

| 编号 | 内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 形式评审与响应性评审 | 1、第一信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、合同段号、补遗书编号（若有）、服务期限； b.投标文件组成齐全完整、内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子签章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金； （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人在授权委托书上的电子签章符合招标文件的规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上的电子签章符合招标文件的规定。 （6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （8）投标文件载明的服务期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人在投标活动中无欺诈行为； e.投标人未对合同条款有重要保留。 2、第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、合同段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子签章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人提交的已标价报价清单中的投标报价与投标函中大写金额报价一致。 |
| 2.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书； （2）投标人的资质符合招标文件的规定； （3）投标人的类似业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件的规定； （5）投标人的人员资格符合招标文件规定； （6）投标人的其他要求（若有要求）符合招标文件规定； （7） 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项或第1.4.4 项规定的任何一种情形； 若投标文件所附的营业执照、资质证书、业绩、人员等证明材料不清晰，或证明材料未按照招标文件规定提供彩色扫描件时，应通过澄清的方式进行核实。 |

### 3、分值计算

| 分值构成（总分100） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成: 工作大纲： 35.00分 项目成员： 30.00分 业绩： 25.00分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10.00分 |
| --- | --- |
| 评标基准价计算方法 | 在开标现场，招标人当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定 评标价=第二个信封（投标报价）投标函中投标报价的文字报价。 （2）确定不参加评标基准价计算的投标报价招标人在开标现场发现投标人的投标文件出现以下任一情况，应宣布投标人的投标文件无效，其投标报价不参加评标基准价的计算： ①未在投标函上填写投标报价； ②投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或低于最高限价85%的投标价； ③投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值； ④投标函上填写的合同段号与所投合同段不一致。 (3) 评标基准价的确定 ①若进入评标基准价计算范围的评标价个数大于或等于5个时，去掉一个最高值和一个最低值后计算的算术平均值（按四舍五入取整）即为评标基准价； ②若进入评标基准价计算范围的评标价个数小于5个时，则所有进入评标基准价计算范围的评标价计算的算术平均值（按四舍五入取整）即为评标基准价。 （4）如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场（或通过电子交易平台）提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除算术计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因数发生变化。 |
| 评标价的偏差率计算方法 | 偏差率=100%*│(评标基准价－评标价)/评标基准价│ 偏差率采用四舍五入，保留 2 位小数。 |
| 报价分计算方法 | （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分 C=10-偏差率 *100×E1 其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，本项目 E1=0.30，评标价最低得分为 0 分； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分 C=10-偏差率* 100×E2 其中：E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，本项目 E2=0.20，评标价最低得分为 0分。 |

### 4、工作大纲

| 工作大纲（满分35分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 对招标项目的理解 | 对项目的情况基本理解的得基本分4分，提出符合项目实际且可操作的安全管理方案、措施，视其合理程度酌情加分，最多加1分； | 5.00 | 4.00 |
| 2 | 安全咨询工作的程序与方法 | 对安全咨询工作的程序、内容、方法、手段、报告的形成的可行性、针对性和可靠性分析基本合理的得基本分4分，视其合理程度酌情加分，最多加1分。 | 5.00 | 4.00 |
| 3 | 安全咨询工作服务的目标及保证措施 | 对安全咨询工作服务的目标和工作进度计划及进度保证措施、安全咨询工作质量与服务保证措施有效的得基本分8分；视保障措施有效得力程度酌情加分，最多加2分； | 10.00 | 8.00 |
| 4 | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 对本项目的重点和和难点分析及对策措施方案基本完整、基本合理的得基本分8分，视重点、难点的理解程度酌情加分，最多加2分； | 10.00 | 8.00 |
| 5 | 本项目的平安工地创新建议 | 对本项目争创省部级以上平安工地意见和建议基本完整、基本合理的得基本分4分，视创新理念和思路的合理程度酌情加分，最多加1分。 | 5.00 | 4.00 |

### 5、项目成员

| 项目成员（满分30分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 项目负责人 | 拟投入的项目负责人具有公路工程或土建工程相关专业中级工程师或以上技术职称，且持有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）注册安全工程师证书，2018年1月1日以来（合同签订时间）作为项目负责人完成过一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩的，得基本分5分； 在此基础上，项目负责人每增加一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩的，加2分，该项最多加6分。 | 11.00 | 5.00 |
| 2 | 技术负责人 | 拟投入现场的技术负责人1人须具有公路工程或土建工程相关专业高级工程师或以上技术职称，且持有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）注册安全工程师证书，2018年1月1日以来（合同签订时间）完成过一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩的，得基本分5分； 在此基础上，技术负责人每增加一个高速公路工程现场施工安全管理咨询业绩的，加2分，该项最多加6分。 | 11.00 | 5.00 |
| 3 | 现场管理人员 | 拟投入现场管理人员须具有公路工程或土建工程相关专业中级及以上职称，得基本分5分； 在此基础上，现场管理人员具有建筑施工安全或其他安全专业（不包括消防安全）注册安全工程师证书的加3分。 | 8.00 | 5.00 |

注：“公路工程现场施工安全管理”业绩不限定为建设单位或施工单位；以上人员均须为投标人单位自有人员，自有人员须提供投标截止时间前一个月为起点连续三个月在从业单位缴纳个人社保缴费明细表（加盖社保机构单位章）的彩色扫描件并加盖公章，以证明其是本单位人员，且年龄不大于55周岁。

### 6、业绩

| 业绩（满分25分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 业绩 | 2018年1月1日以来（合同签订时间），承担过一个高速公路工程合同段现场施工安全管理业绩的，得基本分10分； 在此基础上，每增加一个高速公路业绩的，加3分，该项最多加9分； 且该业绩获得省、部级“平安工地”示范工程或省、部级平安工程冠名工程的，每增加一个业绩加3分，该项最多加6分。 | 25.00 | 10.00 |

### 7、投标报价

| 投标报价（满分10分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 评标价得分 | （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分 C=10-偏差率 *100×E1 其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，本项目 E1=0.30，评标价最低得分为 0 分； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分 C=10-偏差率* 100×E2 其中：E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，本项目 E2=0.20，评标价最低得分为 0分。 | 10.00 | 0.00 |

## 二、评标办法正文

### 1．评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。当综合得分相等时，以工作大纲评审得分高的优先，当工作大纲评审得分均相等时，以报价低的优先，如工作大纲评审得分和报价均相同时，由招标人代表随机抽取排序。

招标人根据评标委员会推荐，确定排名第一的为中标候选人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人重新组织招标。

### 2．评审标准：见评标办法前附表。

### 3．评标程序

（1）商务技术文件初步评审（形式评审、资格评审及响应性评审）；

（2）商务技术文件详细评审；

（3）商务技术文件的澄清；

（4）报价文件评审；

（5）报价文件的澄清；

（6）综合评分；

（7）推荐中标候选人；

（8）编写评标报告。

3.1 商务技术文件初步评审

具体评审标准详见评标办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 商务技术文件详细评审

只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分。评分分值由评标委员会分别独立逐项评分，得分应分别为评标委员会所有委员该项评分的算术平均值评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 报价文件评审

3.3.1 具体评审标准详见评标办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.3.2 算术修正澄清

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

(1)当以数字表示的金额与大写文字表示的金额不一致时，应以大写文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正合价；除非单价有明显的小数点置位错误，则应以标出的合价为准，同时对单价给予修正；

(3)当各细目的合价累计不等于合价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(4)从投标文件报价中扣除多报的项目或单价、总额价按以上原则对投标报价错误的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标报价。

如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并不退还其投标担保。

修正后最终投标报价仅作为校核投标人的报价偏差及签订合同的一个依据，不作为最终的投标报价，若投标未被否决，最终的报价仍以开标时投标函文字报价为准。修正后的最终投标价与原报价相比偏差在1％及以上者，属于重大偏差，应当否决其投标。

按本办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价低于开标时投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终投标报价高于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

3.3.3 评标价得分：见评标办法前附表。评标价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标人得分

投标人综合得分＝工作大纲得分+项目成员得分+业绩得分+评标价得分。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会应否决其投标。

3.6 评标结果

3.6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分高到低的顺序推荐中标候选人，推荐综合得分第一名的投标人为中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同协议书

合同编号

大田广平至安溪官桥高速公路三明段

现场施工安全管理咨询服务项目

- 合同协议书

委托人:

受托人:

合同签订时间: 年 月 日

- 第一部分 合同协议书

委托人（甲方） ：

受托人（乙方） ：

根据大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目AG1合同段的招标文件、投标书及澄清文件、中标通知书及《中华人民共和国民法典》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，委托人与受托人就以下事项达成协议：

一、项目名称：大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目。

二、安全管理咨询内容和成果

1、安全管理咨询服务内容如下（包括但不限于）：

①严格按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，协助招标人做好安全生产管理工作。

②协助招标人做好工程开工前安全生产条件核查。

③规范施工、监理单位的安全管理行为，对施工现场进行日常安全巡查，提交现场安全巡查报告，并督促现场整改落实情况。

④根据施工方案、施工进度、季节施工的特点及上级有关文件、通知要求，配合招标人制定各类安全专项方案、活动方案、活动总结、年终总结，参与各类专项安全检查。

⑤配合招标人制定安全管理制度、安全考核等各类安全生产管理文件，进行安全生产考核。

⑥审查施工单位编制的各类安全专项方案，提出书面审查意见，并参加各类安全专项方案评审。

⑦每季度组织一次全线安全教育培训，加强对从业人员安全生产心理及行为的教育和培训。

⑧编制招标人的项目综合应急预案，协助招标人组织应急演练。

⑨指导并配合做好省部级“平安工地”（平安工程）示范工程的创建和申报工作，建立安全生产管理体系，组织开展日常安全检查和培训，对现场安全风险进行巡查管控，督促施工单位及时排除事故隐患、组织实战应急演练；每季度组织一次专家对平安工程创建情况进行检查考核，并按照争创省部级平安工程冠名有关要求做好安全生产资料的收集、整理、归档及创建和申报工作。

⑩配合招标人做好上级主管和当地行政主管部门对安全工作的检查及考核。

⑪协助对安全经费使用计划、使用情况进行审查。

⑫参加月（季）度安全生产工作例会及其他与安全管理相关的会议。

⑬对安全管理工作进行记录，建立健全招标人安全管理工作台账；做好项目安全生产信息化管理工作。

⑭协助招标人做好生产安全事故的调查分析。

⑮协助招标人按照《安全生产法》的相关规定, 推进安全生产双重预防机制建设，推动项目安全生产标准化管理。在招标人施工单位中至少培植打造1个安全生产标准化典型示范项目部。

2、安全管理咨询成果如下（包括但不限于）：

①《大田广平至安溪官桥高速公路三明段平安工地建设指南》；

②《大田广平至安溪官桥高速公路三明段工程安全生产管理制度汇编》；

③《大田广平至安溪官桥高速公路三明段工程生产安全事故应急预案汇编》；

④《大田广平至安溪官桥高速公路三明段工程隐患清单》；

⑤《大田广平至安溪官桥高速公路三明段安全生产标准化管理办法》；

⑥《大田广平至安溪官桥高速公路三明段安全生产双重预防管理手册》。

项目实施期间，受托人应积极编制上述安全管理咨询成果，力争全省推广使用。成果认定以召开全省观摩会或省高指、交通运输厅等省直部门印发认定的相关文件为准。上述任何一项成果一经全省推广使用，委托人将给予受托人每项5万元的奖励金；若受托人未能提供和申报上述成果或虽提供但未经委托人认可，委托人将课以受托人每项5万元的违约金。若受托人按时提供和申报上述成果，经委托人认可但未被全省推广使用，则按不奖不罚。

受托人获得省、部级“平安工地”示范工程或取得省、部级平安工程冠名的，委托人将给予受托人每项5万元的奖励金；受托人打造1个以上安全生产标准化典型示范项目部的，每增加1项，委托人将给予受托人每项5万元的奖励金。

三、安全咨询服务工作要求

1.受托人进场后服从委托人的指导和管理，接受上级主管部门的业务指导和检查。受托人根据委托人的要求及时到场开展安全管理咨询和和技术咨询。

2.安全管理目标：不发生安全责任事故；争创省、部级“平安工地”示范工程；争创省、部级平安工程冠名。

四、安全管理咨询服务期

从工程开工到通过交工验收会（具体起算时间以委托人通知为准）。

五、合同费用、标准及支付方式

1.费用

本合同总金额是完成本合同所规定义务的一切费用【对平安工程创建情况进行检查考核的专家费、安全培训会、会务费等相关费用，安全专项检查的专家咨询费、审查施工单位编制的安全专项方案的专家评审费用】，由受托人包干使用。在合同实施期间，该费用不随国家政策或法规、标准及市场因素等的变化而进行调整。

2.咨询服务费支付方式

⑴预付款：

为使现场施工安全管理咨询服务能够及时开展，委托人在受托人的主要人员及交通工具到位，各项准备工作基本就绪之后，由受托人提出预付款申请，委托人在收到申请后28日内向受托人支付预付款。预付款的金额为咨询服务费用总额的10%作为首期支付款，不再扣回。预付款应专用于本工程的安全管理咨询服务，不得擅自挪作他用。

⑵中期咨询服务费：

中期咨询服务费（不含延期咨询服务费，下同）按季度分期支付。预付款支付后的第二季度每季度开始进行中期支付。受托人应在每季度最后一个月的28日前向委托人提交由项目负责人签署的按委托人批准的格式填写咨询服务费申请单。委托人收到申请单后28天内支付。

咨询服务费总额的85%为中期咨询服务费总额，按季度分期支付；中期咨询服务费分期支付计算原则为：中期咨询服务费＝中期咨询服务费总额÷支付期数（支付期数＝计划工期÷3）。

⑶剩余咨询服务费：

咨询服务费总额的5%为剩余咨询服务费，在项目交工验收会通过后支付50%，剩余50%待交工验收会通过一年后结算。

⑷延期咨询服务费（如有）:

延期咨询服务费是由于非受托人（含委托人或第三方责任）原因导致合同约定的咨询服务期限延长（只调整超过两个月的部分）而增加的咨询服务费；

延期咨询服务期由受托人向委托人提出申请，委托人应当专文批复延期咨询的岗位和受托人员数量并计算延期服务费。

延期咨询服务费的计算原则为：

延期咨询服务费＝人月平均正常咨询服务费×延期咨询人员数量×（延期咨询服务期的月份数－2个月）

人月平均咨询服务费＝正常咨询服务费÷（按投标合同文件要求需配备的咨询人员总数×正常咨询服务的服务月份数）

⑸奖励及违约（如有）:

受托人取得相应奖项后，委托人于次期支付其奖励费用；受托人若有违约，委托人可于任何一期进度款中扣除违约金。

六、人员安排

1.本项目实施过程中，受托人至少应安排工作人员3名，其中项目负责人、技术负责人和现场管理人员各1名，全过程参加现场安全咨询服务。

2.委托人对受托人不称职人员有权要求受托人更换，同时，受托人人员未经委托人同意不得更换人员。

3.未经批准受托人不得随意更改投标人员，若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场管理人员，需经委托人批准，且拟更换人员资质、业绩等条件应不低于原投标人员。即使委托人同意变更投标人员，仍不能免除由于受托人违约应承担的违约金。经委托人同意更换项目负责人，受托人需承担违约金30万元/人·次；更换技术负责人，受托人需承担违约金25万元/人·次；更换现场管理人员，受托人需承担违约金5万元/人·次。

4.项目负责人、技术负责人和现场管理人员擅自离岗或拒不到位的，发包人可对承包人课以2000 元/天·人的违约金。

七、委托人的权利义务

1.在协议生效后，委托人应为受托人收集相关技术资料提供协调。

2.按照本协议书约定的付费标准及方式向受托人支付委托服务费。

3.委托人应为受托人做好与委托项目相关的协调服务工作。

4.当委托人认定受托人不按合同履行其职责时，有权要求受托人更换有关人员，直至解除合同并要求受托人退还当期已收取的合同费用，并按本合同约定支付违约金，造成委托人损失的还需承担相应的赔偿责任。

八、受托人的权利义务

1.在协议生效后，按委托人的要求，根据国家相关政策法规对项目进行技术服务，提出技术服务报告或咨询意见。

2.按照约定时间和国家相关纪律、规定完成技术服务咨询工作，出具报告。并对报告的合法性、真实性、准确性负责。

3.对在工作中所知悉的情况、资料均要严格保密。对本次委托技术服务所使用的、过程中形成的技术服务相关资料和结论，未经委托人同意不得擅自泄露给第三方以及在本合同范围以外的场合使用。

4.向委托人提供的资料应整洁、字迹清楚、数据准确。

5.接受委托人对工作的指导和检查，配合委托人的相关工作，及时提供相关资料，对技术服务过程中发现的重大问题及时与委托人书面进行沟通和回访。

6.受托人需为其在本项目的工作人员购买相关保险。若受托人工作人员在本项目工作过程中(包括所有外业或内业工作)，发生的任何安全事故，均由受托人自行承担，与委托人无关。

7.向委托人提供的书面报告为 肆 份及电子文件，并在合同履行过程中提供委托人需要的其它过程资料。

8.向委托人按招标文件要求提交履约保证金。

九、争议

对于双方在合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向项目所在地人民法院起诉，诉讼费由败诉方承担。

十、协议书生效及终止

本协议书自双方签字盖章之日起生效；在委托人收到书面的咨询报告及相关资料并将委托服务费支付完毕后，本协议书即告终止。

十一、协议书份数：本协议书一式 捌 份，委托人执 肆份，受托人执肆份。

委托人：三明田安高速公路有限责任公司(盖 章)

法定代表人

或授权委托代理人： (签 字)

年 月 日

受 托 人：            (盖 章)

法定代表人

或授权委托代理人： (签 字)

年 月 日

第二部分 廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，三明田安高速公路有限责任公司（以下称委托人）与咨询服务单位    （以下称受托人），特订立如下合同。

第一条 委托人、受托人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守大田广平至安溪官桥高速公路三明段施工安全管理咨询服务项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条 委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（二）委托人及其工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 受托人义务

（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托单位或个人支付的任何费用。

（三）受托人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）受托人不得为委托单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）受托人不应接受委托审计合同约定以外的与本合同审计工作有关的任何报酬。

（六）受托人不得参与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为委托人、受托人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目合同协议书的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同共八份，双方与见证单位各执一份。

委托人： 三明田安高速公路有限责任公司(盖 章)

法定代表人：

或授权委托代理人： (签 字)

受 托 人： (盖 章)

法定代表人：

或授权委托代理人： (签 字)

见证单位（盖章）

年 月 日

第三部分 安全责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》， 为在大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，三明田安高速公路有限责任公司（以下简称“甲方”）与                           （以下简称“乙方”）签订如下安全责任合同：

一、甲方职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施技术与咨询服务。

- 按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检査、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

- 督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检査人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

- 建立健全安全管理制度，加强安全知识教育培训,明确各岗位人员的安全职责，增强安全意识。

- 在审査施工组织设计的同时，要同步审査施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

- 在实施安全技术与咨询服务过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告甲方。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有 关主管部门报告。

- 乙方及其安全管理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施安全技术与咨询服务， 并对建设工程安全生产承担责任。

- 乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果 发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                  （盖章）                           乙方：                                       （盖章）

法定代表人或	                                            法定代表人或

其委托代理人 ：                  （姓名）                          其委托代理人：                     （姓名）

地址：                                                                             地址：

电话：                                                                            电话：

日期：                                                                            日期：

# 第五章 投标文件格式

大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标）

投 标 文 件

- 第一个信封（商务及技术文件）

投 标 人： （盖单位章）

年 月 日

- 一、投标函

三明田安高速公路有限责任公司：

1、我方在仔细研究了大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标）的招标文件并了解该项目基本情况后，决定参加该项目投标。在此郑重表示，我们愿意按照招标文件确定的投入力量和工作方案、遵照招标文件规定的责任和义务、并以投标文件第二信封报价函上的投标总价，承担本项目的服务工作。

2、我方承诺将按本投标文件配备的人员提供服务，即

（1）项目负责人：           ,职称证号为（          ）

（2）技术负责人：           ,职称证号为（          ）

（3）现场管理人员：           ,职称证号为（          ）

3、安全管理咨询服务期：              。

4、我方承诺：由于我单位自身因素需更换项目负责人，必须履行规定的报批手续，你单位有权因此决定是否继续执行合同或者是终止合同。项目负责人按规定履职。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标人须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标函将始终对我方具有约束力。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

8、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9、             （其他补充说明）。

投标人：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期： 年 月 日

- 二、授权委托书或法定代表人身份证明

2-1 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：

1、附：法定代表人身份证复印件。

2、法定代表人身份证明上必须盖有单位章；

2-2 授权委托书（若有）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件并加盖公章。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签名）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

年 月      日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

- 三、投标保证金

投标人工商注册所在地开户银行的基本账户开户证明扫描件

投标保证金银行汇款单据彩色扫描件（能反映开具银行及账户名称）或银行保函原件扫描件。

投标保函格式：

投标保函

保函编号：

查询编码：

三明田安高速公路有限责任公司：

鉴于            (投标人名称) (以下称“投标人")于    年    月    日参加大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标）投标,(担保人名称)(以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：

若投标人在投标有效期内撤销投标文件,中标后无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,不拔照招标文件要求提交履约保证金,或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形,我方承担保证任。收到你方书面通知后我方在7日内向你方无条件支付人民币(大写)        元。

本保函在   年    月   日保持有效。要求我方承担保证货任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定,应通知我方。

查验保函网址:                       。

担保人名称：    （盖单位章）

法定代表分或其委托代理人：    （签字）

地址：        。

邮政编码：    。

电话：

传真：

签发日期：

备注：

(1)投标人不得对保函的实质性内容进行修改；

(2)电子保函应由与三明市公共资源交易中心签署了电子保函服务平台相关协议的银行或保险公司开具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。三明市公共资源交易中心对电子保函进行在线验证，电子保函以三明市公共资源交易中心电子保函在线验证结果为准。投标人开具的电子保函在线验证未通过的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

- 四、资格审查资料

1、投标人一般情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 营业执照编号 |  |
| 成立日期 |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 现有职工总数 |  | 具有高级职称人数 |  |
| 具有中级职称人数 |  | 具有初级职称人数 |  |
| 从事安全咨询工作10年以上人数 |  | 从事安全咨询工作5年以上10年以下人数 |  |
| 从事安全咨询工作5年以下人数 |  | 本届管理班子起始日 |  |
| 行政负责人 | 1姓名： 2职务： 3职称： |  |  |
| 技术负责人 | 1姓名： 2职务： 3职称： |  |  |
| 联系方式 | 1地址： 2邮编： 3电话： 4传真： 5电子邮箱： 6联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1名称： 2账号： |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数/%以上的所有股东名称及相应股权比例； 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |

注：本表后应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、备案查询截图材料。

2、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 性别 |  |  | 职称职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  |  |  |  |  | 参加工作时间 |  |
| 注册安全工程师证书编号 |  |  |  |  |  |  | 从事安全咨询工作时间 |  |  |
| 是否属于本公司固定雇员 |  |  |  |  |  |  | 在本公司工作时间 |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同签订时间 |  | 参加类似安全咨询项目名称 |  |  | 但任何职 |  | 公路等级 | 备注 |

注：投标人须按以下要求提供相关佐证材料，未按要求提供材料或提供材料不齐全的，将导致资格审查不合格或相应评分项不得分的，由投标人自行承担责任。

1．各工程项目须注明公路等级。

2．应填入在该项目中承担的具体任务。

3．应附身份证、毕业证、职称证、注册安全工程师证书等证件的彩色扫描件并加盖公章。

4．注册安全工程师人员应提供应急管理部信息系统查询结果截图并加盖公章。

5.项目负责人应该为本单位自有人员，须投标截止时间前一个月为起点连续三个月在从业单位缴纳个人社保缴费明细表（加盖社保机构单位章）的彩色扫描件并加盖公章。

6.业绩相关佐证材料应附：中标通知书（如有）及合同扫描件，或业主出具的履约评价证明原件扫描件；和相关可以佐证业绩特征的材料，以上材料均须加盖公章。提供相关项目业绩中的信息无法佐证投标人满足招标文件规定的业绩条件指标的，则该项目业绩不予认定。

7.公路工程相关专业职称包括道路与桥隧工程、公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。土建工程相关专业职称包括建筑工程、市政工程等专业职称。

3、技术负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 性别 |  |  | 职称职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  |  |  |  |  | 参加工作时间 |  |
| 注册安全工程师证书编号 |  |  |  |  |  |  | 从事安全咨询工作时间 |  |  |
| 是否属于本公司固定雇员 |  |  |  |  |  |  | 在本公司工作时间 |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同签订时间 |  | 参加类似安全咨询项目名称 |  |  | 但任何职 |  | 公路等级 | 备注 |

注：投标人须按以下要求提供相关佐证材料，未按要求提供材料或提供材料不齐全的，将导致资格审查不合格或相应评分项不得分的，由投标人自行承担责任。

1．各工程项目须注明公路等级。

2．应填入在该项目中承担的具体任务。

3．应附身份证、毕业证、职称证、注册安全工程师证书等证件的彩色扫描件并加盖公章。

4．注册安全工程师人员应提供应急管理部信息系统查询结果截图并加盖公章。

5.技术负责人应该为本单位自有人员，须投标截止时间前一个月为起点连续三个月在从业单位缴纳个人社保缴费明细表（加盖社保机构单位章）的彩色扫描件并加盖公章。

6.业绩相关佐证材料应附：中标通知书（如有）及合同扫描件，或业主出具的履约评价证明原件扫描件；和相关可以佐证业绩特征的材料，以上材料均须加盖公章。提供相关项目业绩中的信息无法佐证投标人满足招标文件规定的业绩条件指标的，则该项目业绩不予认定。

7.公路工程相关专业职称包括道路与桥隧工程、公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。土建工程相关专业职称包括建筑工程、市政工程等专业职称。

4、现场管理人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  | 职称职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  |  |  | 参加工作时间 |  |
| 安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |  | 从事安全咨询工作时间 |  |  |
| 是否属于本公司固定雇员 |  |  |  |  | 在本公司工作时间 |  |  |
| 注册安全工程师证书编号（若有） |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按以下要求提供相关佐证材料，未按要求提供材料或提供材料不齐全的，将导致资格审查不合格或相应评分项不得分的，由投标人自行承担责任。

1．应附身份证、毕业证、职称证、安全生产考核合格证书、注册安全工程师证书（若有）等证件的彩色扫描件并加盖公章。

2．注册安全工程师人员应提供应急管理部信息系统查询结果截图并加盖公章。

3.现场管理人员应该为本单位自有人员，须投标截止时间前一个月为起点连续三个月在从业单位缴纳个人社保缴费明细表（加盖社保机构单位章）的彩色扫描件并加盖公章。

4.公路工程相关专业职称包括道路与桥隧工程、公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。土建工程相关专业职称包括建筑工程、市政工程等专业职称。

- 投标人2018年1月1日以来（合同签订时间）完成的

类似安全咨询服务项目

| 序号 | 工程项目名称 | 项目简介 | 公路等级 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人须按以下要求提供相关佐证材料，未按要求提供材料或提供材料不齐全的，将导致资格审查不合格或相应评分项不得分的，由投标人自行承担责任。

1．各工程项目须注明公路等级。

2．应附：中标通知书（如有）及合同扫描件；和相关可以佐证业绩特征的材料，以上材料均须加盖公章。提供相关项目业绩中的信息无法佐证投标人满足招标文件规定的业绩条件指标的，则该项目业绩不予认定。

6、投标人的履约信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3 和“投标人须知”第1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2．应附投标人在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图并加盖公章。

- 五、承诺函

三明田安高速公路有限责任公司：

我方在投标文件中提供的资料（包括原件）均是真实有效的，如果评标期间发现我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我方同意贵方否决我方的投标，不退还我方的投标保证金；中标后经查实我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，取消我方中标资格并不退还投标保证金；如果在合同实施期间发现我方提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我方愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我方的合同履约担保金等。

如果我方的投标被接受，我方保证按招标文件的要求和投标文件承诺派往实施本合同的人员，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受业主的任何处理，包括业主另选中标单位，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。同时我方也承诺，若有人员、仪器及设备不能满足要求，随时应业主的要求予以更换并愿意接受业主的任何处理，直至业主满意为止。同时我方也承诺，在合同实施期间，自收到业主发出工作通知后，于48 小时内进场执行任务，服从业主监督和管理，积极主动完成合同规定的各项咨询服务工作，严格抓好自身的管理，确实做好廉政、安全工作，否则愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我方的合同履约担保金。若有发生其他违约情况，我方无条件接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我方的合同履约担保金。

投标人： （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签名）

年 月 日

- 六、工作大纲

（一）具体但不限于以下内容：

一）项目概述；

二）对招标项目的理解；

三）安全咨询工作的程序与方法；（包括但不限于以下内容）

1、安全工作的依据，执行的有关技术规范；

2、安全工作的程序；

3、安全的内容、方法等；

4、报告格式及内容；

四）拟投入主要设备仪器、人员计划（人员资质、数量）；

五）安全咨询工作的目标及保证措施

1、安全工作的目标；

2、安全工作进度计划及保证工作进度的措施；

3、安全工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施；

4、配合、协调工作的要求等其它事项；

六）本项目的重点和难点分析及对策措施；

七）本项目的平安工地创新建议。

（二）施工组织设计采用暗标评标，应满足以下要求：

1.施工组织设计不可提现投标人名称，以及具体人名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.施工组织设计不得加盖投标人单位章（包括电子章），应按“电子交易平台”的要求单独上传。

3.文字部分主标题采用宋体小三号加粗，正文采用宋体小四号，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文行距20；页码统一为在页面底端用阿拉伯数字（采用宋体五号）居中。

（三）投标人在制作投标文件时，应将投标文件格式第一信封中的“六、工作大纲”单独上传至电子投标文件的“技术标”模块中，同时满足招标文件规定的暗标编制要求，不得在电子投标文件第一信封文件资格审查文件模块中上传“六、工作大纲”相关内容，否则工作大纲得分按0分计取”。

大田广平至安溪官桥高速公路三明段项目施工

安全管理咨询服务（二次招标）

投 标 文 件

- 第二个信封（报价文件）

- 投 标 人： （盖单位章）

- 年 月 日

- 一、投标函

三明田安高速公路有限责任公司：

1.我方已仔细研究了大田广平至安溪官桥高速公路三明段现场施工安全管理咨询服务项目（二次招标）招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第 号），愿意以人民币（大写）                      元（¥                ）的投标报价，按合同约定完成本项目安全管理咨询工作。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期： 年 月 日

- 二、咨询服务费用清单

- 1．编制说明

1.本报价表中各表项目和数量由投标人根据工程需要填写。

2.咨询人员配备数量应根据招标文件要求、投标人编写的工作大纲并参考投标人以往咨询工作经验填报。

3.投标人必须配备咨询所需的办公设施（含通信设施）、交通设施、生活设施等。办公设施（含通信设施）、交通设施、生活设施等应根据招标文件要求、投标人编写的工作大纲并参考投标人以往咨询工作经验配置。

4.投标人自行准备办公场所，该项费用综合考虑至投标报价中。

5.咨询人员的驻地设施及配备的设备，如交通、通讯工具及燃料消耗、维护等均由投标人按规定列入投标报价中。

6.投标人在填报咨询服务费时应综合考虑下列因素：

（1）咨询所提供的人员均应满足招标文件的最低限度要求。

（2）除如有产生延期咨询服务费的情况外，本咨询服务合同的咨询费在合同实施期间一律不予调整。

7.投标人因完成本项目咨询服务需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所

报的单价或总额价内，委托人不单独支付。

8.投标人应认真填写报价清单中所列的咨询服务费用个细目的单价和总额价。投

标人没有填入单价或总额价的工程细目委托人将不予支付，并认为改细目的价款已包括在报价清单其他细目的单价或总额价中。

9.在表2人员服务费报价表和表4交通设施费报价表后应附相应项目的单价分析表。

10.投标人在表2中填报的各类人员的人月单价应包括人员的工资、加班费、生活伙食费、奖金及各种补贴等一切费用在内。若咨询人员因履行正常咨询服务而加班，委托人将不考虑另行支付咨询人员加班费。投标报价中应考虑加班费。

11.对于同一设施或物品，投标人不能重复填报咨询服务费用，一经发现，委托人将有权从投标价中扣除多报的费用，投标人对此应予以确认，否则，委托人有权取消其中标资格。

- 2.咨询服务费报价表

表1 咨询服务费用报价汇总表

表2 咨询人员服务费(含培训费)

表3 通讯、办公设施费

表4 交通设施费（含燃料消耗等费用）

表5 生活设施费(含生活用房)

表1  咨询服务费用报价汇总表

合同段：                                            单位：元

| 序号 | 项目 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 咨询人员服务费(含培训费) |  |
| 2 | 通讯、办公设施费 |  |
| 3 | 交通设施费（含燃料消耗等费用） |  |
| 4 | 生活设施费(含生活用房) |  |
|  | 小计 |  |
|  | 投标报价（咨询服务费用总额） |  |

注：投标报价按四舍五入精确到元，投标人投标报价中咨询服务人员费用(含培训费)小计报价不得高于260万元。

- 表2咨询人员服务费报价表

合同段：                                            单位：元

| 序号 | 人员 | 咨询服务期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （人.月） | 单价 （元/人.月） | 金额 （元） |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |
| 3 | 现场施工管理人员 |  |  |  |
| 4 | 行政事务等 其他人员 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：投标报价按四舍五入精确到元，投标人投标报价中咨询服务人员费用(含培训费)合计报价不得高于260万元。

- 表3  通讯、办公设施费报价表

合同段：                                              单位：元

| 序号 | 名称及型号 | 单价（元） | 咨询服务期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 金额 (元) |
|  | 合计（元） |  |  |  |

- 表4  交通设施费报价表

合同段：                                            单位：元

| 序号 | 名称及型号 | 单价（元） | 咨询服务期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 金额 (元) |
|  | 合计（元） |  |  |  |

- 表5 生活设施费报价表

合同段：                                              单位：元

| 序号 | 名称及型号 | 单价（元） | 咨询服务期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 金额 (元) |
|  | 合计（元） |  |  |  |