沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程机电、交安、绿化标段工程量清单说明

1工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七单“技术规范”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

- 清单编制说明

3.1 建筑工程一切险3.7‰，以投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至1400章总额为基数计算，在报价金额内按实结算。

3.2 第三方责任险2.5‰，计算基数1500万元，在报价金额内按实结算。

3.3工伤保险费0.15%，以投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至1400章总额为基数计算，在报价金额内按实结算。

3.3 安全生产费1.5%，以投标人报价的工程量清单第100章（不含安全生产费、施工标准化及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至1400章总额为基数计算，在报价金额内按实结算。

3.4 施工标准化及品质创优工程（含承包人驻地建设）1%，以投标人报价的工程量清单第100章（不含安全生产费、施工标准化及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至1400章总额为基数计算，承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程， 加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，本费用包含承包人驻地建设费用，与此相关的费用按实结算，在报价金额内按实结算。

3.5施工环保费按8万元计算，在报价金额内按实结算。

3.6临时工程与设施临时包括但不限于道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）；临时占地；临时供电设施架设、维护与拆除；电信设施的提供、维修与拆除；临时供水与排污设施等相关费用按25万元计算，在报价金额内按实结算。

3.7试运行（包括试运行电费）由投标人根据招标文件规定自主报价。

3.8本次招标已充分考虑项目实施期间交叉施工工期及施工、配合费用，投标人需在报价中充分考虑相关措施费，中标后本项目针对交叉施工导致的费用及工期延误不予补偿；

3.9工程量清单第100章中未列出的子目，应视为已摊入各相关子目内，不再计量与支付。投标人可均衡考虑该部分项目调整综合取费进行报价。

3.10第800章供电工程，10kV架空线设计不详，按10万元/km暂估价计入，待设计出具详图后，单价按预算审核后为准，按实结算。

3.11第800章电力监控系统，电力监控软件按60万/套暂估价计入，按实结算。

3.12第900章二期工程连接至三明市公路中心主干光缆,接入三明三元区公路局监控大厅（含工程设计和软件开发（联合设计））按100万元暂估价计入，结算按实。

3.13房屋建筑部分根据招标上传的XML格式报价后，总额手动填入投标报价汇总表第1500章。

3.14本项目不执行计日工。

3.15工程量清单说明与招标文件矛盾部分以固化清单为准。

3.16本项目最高限价（含机电、交安、绿化、房屋建筑）为73299530元，其中暂列金为2134938元。

- 机电工程设备材料参考品牌

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 | 按设计要求 | 池锦电气、中亿恒通、华景电气、东瑞设备、华纬设备、五翔 |  |
| 配电箱元器件 | 按设计要求 | 菱顿、海格、无锡罗格朗、东瑞设备、华纬设备、五翔 |  |
| 高低压柜 | 按设计要求 | 池锦电气、华景电气、华景、蓝昊电力设备、东瑞设备、华纬设备、五翔 |  |
| 高低压柜元器件 | 按设计要求 | 菱顿、海格、罗格朗、东瑞设备、华纬设备、五翔 |  |
| 多功能表 | 按设计要求 | 菱顿、正泰、上海三创、中泽、华纬、克尔维特 |  |
| 微机保护装置 | 按设计要求 | 菱顿、南铭、科自、中泽、华纬、克尔维特 |  |
| 灯具 | 按设计要求 | 闽熠照明、福鸿联、闽光耀、上海三思、高力特、广州沪江 |  |
| 电线电缆 | 按设计要求 | 礼恩、远东、宝胜、江西金一、新一方、益风 |  |
| 变压器 | 按设计要求 | 上德、海瑞、安徽三变、东瑞、成卓、中泽 |  |
| 通风 | 按设计要求 | 文森特、威凌、漳州鹭江、四川大奥、御加瑞、鲁隧风机 |  |
| 监控 | 按设计要求 | 海康威视、大华、宇视、鼎信、三江 |  |
| 桥架 | 按设计要求 | 池锦、华景、绿色起源、安华、瑞鑫 |  |
| 不间断电源 | 按设计要求 | 艾默生、上海菱顿、浙江为一 |  |
| 水泵 | 按设计要求 | 凯泉、瑞邦、九龙、百安、泰和、鼎信 |  |