福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：大田县太华中心幼儿园教学综合楼扩建工程

招标编号：闽建融（SM-2017）招字38号

招标人：大田县太华中心小学（盖单位公章）

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人： 王晖

招标代理机构编制人：_邱琼

招标文件编制日期：2017年12月13日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	22

“投标须知”内容见《通用本》	22

附件2-2：投标保证金招标人所在地银行出具的银行保函(格式)	24

附件2-3：投标保证金担保保函(格式)	25

附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)	26

投标须知内容修改表	27

第 3 章	评标办法和标准	28

第1节 评标办法和标准数据表	29

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）	30

发包价及其组成计算	31

第2节 评标办法和标准	32

在合理造价区间随机抽取中标人办法	32

第 4 章	合同条款及格式	37

第1节 合同协议书	38

“合同协议书”内容见《通用本》	38

第2节 通用合同条款	39

“通用合同条款”内容见《通用本》	39

通用合同条款补正表	40

第3节 专用合同条款	41

专用合同条款	42

第4节 合同附件	66

“合同附件”内容见《通用本》	66

第 5 章	工程量清单及计价	67

第1节 工程量清单	68

第2节 招标控制价	69

第3节 投标报价(本工程不适用）	70

改为：发包价的编制	70

第4节 工程量清单与计价表格式	70

第 6 章	招标图纸	71

第1节 招标图纸目录	72

第2节 招标图纸	74

第 7 章	技术标准和要求	75

第1节 招标项目概况和说明	76

（一） 工程建设地点的现场自然条件	76

（二） 工程建设地点的现场施工条件	76

（三） 招标项目说明	76

第2节 工程建设技术标准	77

（一） 工程建设标准强制性条文	77

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	78

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	79

第3节 施工现场管理要求	80

（一） 现场安全防护设施要求	80

（二） 水土保持与环境要求	80

（三） 文明施工要求	80

（四） 施工机具进场要求	80

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	81

（一） 技术要求	81

（二） 质量要求	81

（三） 参考品牌	82

第5节 招标人自行采购的材料设备	83

第6节 其他要求	84

第 8 章	投标文件格式	85

第1节 资格审查文件	86

第2节 商务文件	105

# 招标公告

## 招标公告

- 招标条件

本招标项目大田县太华中心幼儿园教学综合楼扩建工程经大田县发展和改革局以田发改投资[2017]59号文批准建设，建设单位为大田县太华中心小学 ，建设资金来源上级补助，招标人为大田县太华中心小学，委托的招标代理单位为福建省建融工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：大田县太华镇；

  - 工程建设规模：工程造价约人民币 3922427元，具体规模以大田县固定资产投资审计咨询服务中心审核后的招标控制价为准，以施工图纸为依据；

  - 招标范围和内容： 主要建设内容为：土石方、桩基、主体结构工程、一般装饰装修工程、给排水工程（包含给排水、消防系统）、电气工程、弱电工程、外墙装饰工程，具体详见招标人提供的工程预算书及施工图纸；

  - 招标控制价（即最高投标限价，下同）：实际招标控制价以大田县固定资产投资审计咨询服务中心审核后的招标控制价为准；

  - 工期要求：工期为180日历天；其中各关键节点的工期要求：/；

  - 标段划分：/；

  - 质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人在三明市行政区域内注册，具有独立法人资格且具备有效的不低于三级 房屋建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级房屋建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格）并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

  - 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

  - 本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 房屋建筑工程 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

  - 投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

  - 各投标人均可就本招标项目上述标段中的　/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

  - 其他资格要求：/。

  - 本招标项目采用   资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

  - 本招标项目不要求投标人在招投标其间缴纳农民工工资保证金；

  - 根据福建省人民检察院等四厅《转发（关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知）》闽检发【2015】9号文件精神，投标企业单位和企业法人代表、项目负责人不得有行贿行为，经检察机关查询有行贿记录的按无效标处理（投标人于投标截止时间前需提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明原件）。

  - 根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

  - 根据闽建〔2016〕5号、明建筑〔2016〕218号文件相关规定，被列入黑名单的施工企业、建造师在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

  - 其他内容详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

- 招标文件的获取

  - 本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：                                         （招标项目所在地关于电子招投标的规定）  。

  - 采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2017年12月13日至2017年12月19日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至5时30分（北京时间，下同），必须用已激活并审核通过的CA通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）采取无记名方式下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

  - 招标资料下载：投标人必须通过网上银行在三明市公共资源交易网上交易系统的网上支付平台进行支付（300元/次），点击下载招标文件才能参与投标。

  - 招标文件下载地址：三明市公共资源交易网 （http://www.smggzy.cn:8086/smwz）

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法，本工程发包价的可竞争项目造价下降幅度K=10%。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：于投标截止时间之前到账；

  - 投标保证金提交的金额：柒万捌仟元整人民币（￥78000元）；

  - 投标保证金提交的方式：①从投标人企业的基本账户以电汇或银行转帐的方式汇达并解入以下指定账户，并须注明“闽建融（SM-2017）招字38号投标保证金”；②银行出具的保函；银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（注：有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所。根据“明建筑〔2017〕96号文”。）③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。

  - 投标保证金证明材料提交形式：①提交的电子投标文件：采用电子招投标的，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据、招标人所在地银行出具的银行保函扫描件与投标文件同时上传（加盖投标人单位电子印章），作为资格审查文件的组成部分。②提交的纸质投标文件：采用非电子招投标的，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件与资格审查申请书同时提交（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。③投标人在递交投标文件时，应将投标保证金有关银行汇款单据复印建、银行出具的银行保函原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。

- 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2018 年1月9日09时00分，提交地点为　大田县公共资源交易中心（大田县均溪镇赤岩山路2号7楼）。

7.2. 在递交投标文件的同时，投标人的企业法定代表人或委托代理人和拟派出的项目负责人（项目负责人可作为委托代理人）应当持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、注册建造师执业证书原件（或注册建造师临时执业证书原件）和身份证原件到场核验登记，并提交检察机关出具的无行贿犯罪记录证明原件、电汇或银行转账单复印件、银行出具的银行保函原件或使用年度投标保证金的龙头使用期限内的收讫证明复印件，同时随身携带已经激活并审核通过的CA到场大田县公共资源交易中心签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。逾期送达、未按规定缴纳投标保证金或未按规定密封及标识的投标文件将被拒绝。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。

投标应按招标文件要求提交SMTF格式电子投标文件。投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；未按要求提交SMTF格式电子投标文件的，其投标将被拒绝。

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接收。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）上发布。

- 联系方式

招标人： 大田县太华中心小学

地址：大田县太华镇太华村36号，邮编：366103

电话：13459813457，联系人：章先生

招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

地址：大田县建山路4号矿产开发公司6楼

电话：18650925899

联系人：叶工

投标保证金银行帐号：

全称：大田县公共资源交易中心

账号：350016475070525047640001

开户行：建设银行大田县支行

交易中心名称：大田县公共资源交易中心

交易中心财务咨询电话：0598-7302869

监管部门：大田县住房和城乡规划建设局

地点：大田县均溪镇建山路

电话：0598-7223767

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 |  | 条款号 |  | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 |  | 招标人和招标代理机构 |  | 招标人： 大田县太华中心小学 地址：大田县太华镇太华村36号，邮编： 366103 电话：13459813457，联系人：章先生 招标代理机构：福建省建融工程咨询有限公司 地址：大田县建山路4号矿产开发公司6楼 电话：18650925899 联系人：叶工 |
|  |  | 1.2 /22.2.2 |  | 本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有） |  | 招标项目名称：大田县太华中心幼儿园教学综合楼扩建工程 招标编号：闽建融（SM-2017）招字38号 标段划分：1个标段 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
|  |  | 1.3 |  | 资金来源和落实情况 |  | 资金来源：上级补助 资金落实情况：已落实 |
|  |  | 1.4 |  | 工程建设地点 |  | 大田县太华镇 |
|  |  | 1.5 |  | 工程建设规模 |  | 工程造价约人民币3922427元，具体规模以大田县固定资产投资审计咨询服务中心审核后的招标控制价为准，以施工图纸为依据。 |
|  |  | 1.6 |  | 招标范围和内容 |  | 主要建设内容为：土石方、桩基、主体结构工程、一般装饰装修工程、给排水工程（包含给排水、消防系统）、电气工程、弱电工程、外墙装饰工程，具体详见招标人提供的工程预算书及施工图纸。 |
|  |  | 1.7 |  | 是否采用电子招投标 |  | 本招标项目 是 采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为： （招标项目所在地关于电子招投标的规定文件） |
|  |  | 2.1 |  | 计划工期 |  | 总工期为180日历天；其中各关键节点的工期要求：/。 |
|  |  | 2.2 |  | 质量要求 |  | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|  |  | 2.3 |  | 合同价格形式 |  | 固定单价合同 |
|  |  | 3.1 |  | 资格审查方式 |  | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
|  |  | 4.1 /4.2 |  | 合格投标人资格条件 |  | - 本招标项目要求投标人在三明市行政区域内注册，具有独立法人资格且具备有效的不低于三级 房屋建筑施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二级 房屋建筑专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。 - 本招标项目 不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类或市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：/ ；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 /。 - 其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 7.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 8.根据福建省人民检察院等四厅《转发（关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知）》闽检发【2015】9号文件精神，投标企业单位和企业法人代表、项目负责人不得有行贿行为，经检察机关查询有行贿记录的按无效标处理（投标人于投标截止时间前需提供检察机关出具的无行贿犯罪记录证明原件）。 9.根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。 10. 根据闽建〔2016〕5号、明建筑〔2016〕218号文件相关规定，被列入黑名单的施工企业、建造师在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。 |
|  |  | 9.1 |  | 踏勘现场 |  | 招标人不组织踏勘现场。 |
|  |  | 10.1 |  | 投标预备会 |  | 招标人 不召开投标预备会。 |
|  |  | 10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | / （适用于召开投标预备会的项目） |
|  |  | 10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 |  | / （适用于召开投标预备会的项目） |
|  |  | 11 |  | 分包 |  | √不允许 □ 允许，允许分包内容： / 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  |  | 12 |  | 偏离 |  | √ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度： / |
|  |  | 13.3 |  | 电子招标文件 |  | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点招标文件制作工具（三明版）。 |
|  |  | 14.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2017 年12月20日17时 30分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为 b ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
|  |  | 14.2 /24.1 /25.1 |  | 投标截止时间 |  | 2018年1月9日09时 00分，投标截止时间后，网上投标系统拒绝接受投标文件。 |
|  |  | 14.2 /14.4 |  | 招标人对招标文件的澄清或者修改 |  | 招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。 投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为 b ： a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。 b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 |
|  |  | 15.3.1 |  | 技术文件 |  | 本招标项目招标人 不要求投标人提交技术文件。 |
|  |  | 18.1 |  | 投标有效期 |  | 投标截止时间后 90日历天。 |
|  |  | 19.1/ 19.2.1 |  | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：人民币柒万捌仟元； 2、投标保证金提交时间：投标截止时间之前到账； 3、投标保证金提交形式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“闽建融（SM-2017）招字38号投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止时间的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格； 全称：大田县公共资源交易中心 账号：350016475070525047640001 开户行：建设银行大田县支行 ②银行出具的保函,银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（注：有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所。根据“明建筑〔2017〕96号文”。） ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交”。 4、投标保证金证明材料提交形式： ①提交的电子投标文件：采用电子招投标的，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据、招标人所在地银行出具的银行保函扫描件与投标文件同时上传（加盖投标人单位电子印章），作为资格审查文件的组成部分。 ②提交的纸质投标文件：采用非电子招投标的，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据、招标人所在地银行出具的银行保函复印件与资格审查申请书同时提交（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。 ③投标人在递交投标文件时，应将投标保证金有关银行汇款单据复印件、银行出具的银行保函原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金 5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  |  | 20.1 |  | 备选投标方案 |  | 招标人 不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  |  | 21.1 |  | 要求提交的投标文件内容 |  | 资格审查文件： （要求）提交； 技术文件： （不要求）提交； 商务文件： （要求）提交； 其中，不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/。 解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为逾期送达的投标文件，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。 投标应按招标文件要求提交SMTF格式电子投标文件。投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行；未按要求提交SMTF格式电子投标文件的，其投标将被拒绝。 一份加密的.SMTF格式投标文件上传到会员系统中；一份不加密的.nSMTF格式投标文件刻录到光盘或存放到U盘中密封，于开标前带至开标现场。 |
|  |  | 21.4/ 21.5 |  | 投标文件份数 |  | 1、投标人中标后需提供纸质投标文件份数如下： 资格审查文件：正本 1 份，副本4份； 商务文件：正本 1 份，副本 4 份； |
|  |  | 21.5 |  | 电子投标文件 |  | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点软件三明版 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：400-850-3300 。 电子投标文件具体要求：1、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册” 2、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  |  | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 |  | 开标时间、地点和要求 |  | 1、开标时间：2018年1月9日09时00分 开标地点：大田县公共资源交易中心（大田县均溪镇赤岩山路2号7楼） - 在递交投标文件的同时，投标人的企业法定代表人或委托代理人和拟派出的项目负责人（项目负责人可作为委托代理人）应当持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、注册建造师执业证书原件（或注册建造师临时执业证书原件）和身份证原件到场核验登记，并提交检察机关出具的无行贿犯罪记录证明原件、电汇或银行转账单复印件或使用年度投标保证金的龙头使用期限内的收讫证明复印件，同时随身携带已经激活并审核通过的CA到场大田县公共资源交易中心签到并提交一份备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。逾期送达、未按规定缴纳投标保证金或未按规定密封及标识的投标文件将被拒绝。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。 - 投标文件应于投标截止时间之前递交到开标地点由招标代理机构签收，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。 - 投标应按招标文件要求提交SMTF格式电子投标文件。投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，并确保电子投标文件能打开并运行；未按要求提交SMTF格式电子投标文件的或不符合以上要求之一的其投标将被拒绝。 - 网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18965312309、0512-58173200、400-850-3300。 - 在递交投标文件的同时由投标人代表抽取代表球号，投标截止时间后，若投标人超过15家的，先抽取15家解密投标文件（未入围的投标单位投标文件将不再解密）并进入评审；若投标人不足15家的，则全部投标人都进行解密并进入评审。 |
|  |  | 23.1 /24.7 |  | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 |  | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为b2： a 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。 b 1、纸质投标文件：资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。 2、电子投标文件：将使用新点投标工具生成的加密的SMTF格式电子投标上传至会员系统中；同时生成的另一份不加密的.nSMTF文件刻录至光盘或存放至U盘中密封，并在密封袋上注明名称、投标人单位名称（密封袋上要求加盖公章）。 3、纸质投标文件与.nSMTF格式电子投标文件分开密封。 |
|  |  | 24.2 |  | 提交投标文件的地点 |  | 投标人提交投标文件的地点和接收人为： 地点：大田县公共资源交易中心（大田县均溪镇赤岩山路2号7楼） 接收人：福建省建融工程咨询有限公司工作人员 招标人在投标截止时间前90分钟开始接收投标文件。 |
|  |  | 24.5 |  | 是否退还投标文件 |  | √否 □是 |
|  |  | 30.1 |  | 评标办法 |  | 本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法，本工程发包价的可竞争项目造价下降幅度K=10% |
|  |  | 30.8 /31.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □ 是 √否，推荐的中标候选人数： 3人 按闽建办筑[2016]8号文精神在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期;相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业(如有)、职称类型。 |
|  |  | 32.1 /33.1 |  | 中标候选人及中标结果公示 |  | 中标候选人公示： - 公示时间：招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候 - 选人，公示期3日； 公示方式：网站公示及有形市场公示。 公示网站：福建招标与采购网http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz） 中标结果公示： - 公示时间：中标候选人公示结束之日起三日内公示中标结果， - 公示期十日。 公示方式：网站公示及有形市场公示。 公示网站：福建招标与采购网http://www.fjbid.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz） |
|  |  | 34.1 |  | 履约担保金额和形式 |  | 履约担保金额：为签约合同价的 10％； 履约担保形式：中标人在中标通知书发出五日内以电汇或银行转帐或者银行保函的形式提交招标人。 履约担保期限：银行转账的在工程验收合格后30个工作日内无息退还，使用保函的保函期限必须与工期相同。 |
|  |  | 35.2 |  | 签订合同 |  | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  |  | 36.3 |  | 终止招标 |  | 发布终止招标公告的媒介为（http://www.fjbid.gov.cn）福建招标与采购网、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz） |
|  |  | 38.3 |  | 监管部门 |  | 部门或机构名称：大田县住房和城乡规划建设局 地点：大田县均溪镇建山路 电话：0598-7223767 |
|  | 40.1 |  | 其他 |  | - 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括招标文件的澄清和答疑等）有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。 - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人、监督部门提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 - 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标公示期间向招标人提出。 - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 - 在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向招标人、监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的法律责任及经济责任。 - 被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 - 中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，或者拒不提交所要求的农民工工资保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 - 中标通知书发后5天内，中标人必须按照《大田县人民政府办公室转发县劳动和社会保障局等部门关于建立企业工资保证金制度实施意见的通知》（田政办[2011]138号）及田政办[2013]56号规定缴纳农民工工资保证金。未缴纳农民工工资保证金的视为放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。若第二、第三中标候选人也存在以上情形，则招标人可以重新招标。 - 中标人应在本项目招标定标后，按闽价〔2003〕房505号文规定向大田县公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。 - 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 - 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 - 严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）文件规定，中标单位应健全工程建设项目劳务管理制度，建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报建设单位备案。 - 严格执行闽建建[2016]22号文件关于建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理条款。 15、严格执行闽建建[2017]5号文件关于质量安全远程视频监控条款。 |  |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）

福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明

编号：

（投标人）                   已于    年  月  日将投标保证金：大写：        万元人民币（Ұ      万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为      年     月     日0时至      年     月     日24时。

特此证明

查询网址： www.fjjsjy.com（福建省建设工程交易网）

联系电话：0591-87833589

传    真：0591-28378445

福建省公共资源交易中心

年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。

### 附件2-2：投标保证金招标人所在地银行出具的银行保函(格式)

投标保证金招标人所在地银行出具的银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 附件2-3：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

### 附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                       （项目名称及标段）                   施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：                                       日     期：      年     月     日

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 通用本第2章第2节第4.3款内容 | 4.3投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； - （2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供 - 设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； - （3）为本项目（标段）的监理人； - （4）为本项目（标段）的代建人； - （5）为本项目（标段）提供招标代理服务的； - （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标 - 代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； - （7）与本项目（标段）的监理人或代建人 - 或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； - （8）公司级领导与本项目（标段）的监理人或代 - 建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的； - （9）被有关行政主管部门责令停业的； - （10）被有关行政主管部门暂停或取消投标资格 - 的； - （11）财产被司法机关接管或冻结的； - （12）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县 - 级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； - （13）在最近三年内被有关行政主管部门或司法 - 机关认定为有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； - （14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； - （15）单位负责人为同一人或者存在控股、管理 - 关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； - （16）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 | 4.3投标人不得存在下列情形之一： - （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单 - 位）； - （2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、 - 咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； - （3）为本项目（标段）的监理人； - （4）为本项目（标段）的代建人； - （5）为本项目（标段）提供招标代理服务的； - （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； - （7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； - （8）被有关行政主管部门责令停业的； - （9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的； - （10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的； - （11）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； - （12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； - （13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； - （14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 |

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 4.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 工程预算造价组成： 工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表（如有）、规费分析计算表、主要材料设备价格表及相关说明等； 2、工程预算造价是按现行的有关计价规定及综合单价计价方法的工程造价计算程序进行计算； |
|  | 4.2 | K值取定 | 10% |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 本工程发包价为3543745元。 发包价组成和计算方法：按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝预算造价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价： （一）不可竞争项目包括： 安全文明施工费金额135607元、大型机械设备检测费金额、暂列金额、专业工程暂估价金额、规费费率、增值税适用税率 （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。 本工程只接受唯一投标报价即为发包价，其他任何不同的投标报价均不予接受。 |
|  | 6.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级： 房屋建筑工程二级 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1人，职称： 工程师 ，专业：房屋建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。注：新成立企业、人员变更等不足六个月的按规定提供实际月份社保缴费证明复印件（加盖投标人单位公章），若为退休人员须提供退休相关证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |

## 发包价及其组成计算

招标人确定的发包价

- 本工程K值=10%，发包价为3543745元。投标人应对发包价予以响应，不得更改发包价计算表格式及内容，否则其投标将被拒绝。

- 附件＜发包价计算表＞

| 工程名称: |  | 大田县太华中心幼儿园教学综合楼扩建工程 |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 |  |  |  | 合计 |
| 1 | 分部分项工程清单合计 |  |  | 3061370.11 | 3061370 |
| 2 | 措施项目清单合计 |  |  | 861056.93 | 861057 |
| ㈠ | 可竞争费用小计 [1+2-㈡] |  |  | 3786820.04 | 3786820 |
| ㈡ | 不可竞争费用小计 [2.1+…+2.8] |  |  | 135607.00 | 135607 |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  | 135607.00 | 135607.00 |
| 2.2 | 其他总价措施费 |  |  | 13190.00 | 13190.00 |
| 2.3 |  |  |  |  | 0 |
| 2.4 |  |  |  |  | 0 |
| 2.5 |  |  |  |  | 0 |
| 2.6 |  |  |  |  | 0 |
| 2.7 |  |  |  |  | 0 |
| 2.8 |  |  |  |  | 0 |
| 2.9 |  |  |  |  | 0 |
| 2.10 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| 发包价计算表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 取费基数 | 费率 | 小计 |
| ㈠ | 可竞争费用合计（不含人工价差） |  | 3786820 | 90.000% | 3408138 |
| ㈡ | 不可竞争费用合计 |  | 135607 | 100.000% | 135607 |
| ㈢ | 其他项目费(暂列金) |  |  | 100.000% | 0 |
| (四） | 专业工程暂估价 |  |  | 100.000% | 0 |
| (五） | 合计 [㈠+…+（四）] |  |  |  | 3543745 |

## 评标办法和标准

### 在合理造价区间随机抽取中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。

    - 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对投标人的商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

  - 资格审查文件评审办法和标准

    - 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；

      - 不具有独立法人资格；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

      - 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

      - 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

      - 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

      - 附有招标文件规定的无法接受的条件；

      - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 抽取和推荐中标候选人

    - 按提交投标文件的同时，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

    - 在递交投标文件的同时由投标人代表抽取代表球号，投标截止时间后，若投标人超过15家的，先抽取15家解密投标文件（未入围的投标单位投标文件将不再解密）并进入评审；若投标人不足15家的，则全部投标人都进行解密并进入评审。

    - 经评标委员会评审合格的投标人由招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个抽出的号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个抽出的号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个抽出的号码对应的投标人为第一中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；

        - 公开随机抽取三个号码情况；

        - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

    - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

    - 采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。

  - 附则

    - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

    - 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

## 合同协议书

## “合同协议书”内容见《通用本》

## 通用合同条款

## “通用合同条款”内容见《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同条款

### 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 1、补充协议，2、图纸会审记录，3、设计变更，4、签证，5、会议纪要等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时设施及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括： 图审合格后的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 合同履约中商定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《福建省建筑市场管理条例》等。。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2001）；（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)；（3）《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—2002）；（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）；（5）《屋面工程施工质量验收规范》（GB 50207—2002）；（6）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209—2002）（7）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210—2001）；（8）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)；（9）建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303—2002）；（10）国家、省、市现行施工规范和标准等。   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3) 投标函及其附录；(4)招标文件及答疑纪要；(5)专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人至迟不得晚于开工日期前14天向承包人提供图纸。 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  ；

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸 45 天内，提供给监理人和发包人；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前需要提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求 ；

承包人提供的文件的数量为：一式陆份；

承包人提供的文件的形式为：纸质伍份，电子版壹份；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场内外道路及其他基础设施的手续；承包人应在订立合同前勘察施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用（或）延误的工期由承包人承担 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据实际施工现场约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /              。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                /                       。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：       /      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：        /                    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、监理单位，做好相关部门的协调工作。 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   /        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：      /     。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /             。

发包人是否提供支付担保：      /          。

发包人提供支付担保的形式：    /            。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人向发包人提供竣工图五套，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

承包人需要提交的竣工资料套数：   五套                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收完成后28天内提交给发包人   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式及电子文档            。

（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减 2、承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任 3、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并承担 10 万元的违约金 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：                           。

关于项目负责人、项目技术负责人及主要备案施工管理人员每月在施工现场的时间要求：按通用条款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：     向发包人支付合同价款千分之二的违约金 。

项目负责人或项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人或项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场，每次支付违约金5000元，经查实超过3次不在岗的，发包人有权要求承包人更换项目负责人或项目技术负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任：  承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的，每次应向发包人支付人民币10万元的违约金；

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任： 承包人无正当理由拒绝更换超过3次不在岗的项目负责人或项目技术负责人的，每次应向发包人支付人民币10万元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要备案施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要备案施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要备案施工管理人员的违约责任：每次应向发包人支付人民币3万元的违约金。

3.3.4 承包人主要备案施工管理人员离开施工现场的批准要求： 提供相关书面文件,并经监理人和发包人批准。

3.3.5承包人擅自更换主要备案施工管理人员的违约责任：  承包人擅自更主要备案施工管理人员的，每人每次应向发包人支付3万元的违约金；

承包人主要备案施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人每人每天应向发包人支付人民币2000元的违约金，经查实超过3次不在岗的，发包人有权要求承包人更换主要备案施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不允许分包               。

主体结构、关键性工作的范围：       /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /              。

其他关于分包的约定：                /                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：            。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供          。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保为合同总额的10％；中标人在签订合同签前，中标通知书发出5日内提交履约保证金。履约保证金将在工程验收合格后30个工作日内无息退还。

履约担保的形式：①从投标人企业的基本账户以电汇或银行转帐的方式；②招标人所在地银行出具的银行保函形式(投标单位企业基本账户开户银行出具的保函)。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：              /                                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准    。

关于工程奖项的约定：        /                   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   12    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24      小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》（闽建筑[2017]6号）规定，发包人应在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到承包人提供组织设计或施工方案后10天内和承包人的项目负责人、施工员、班组长进行座谈，了解承包人的施工管理能力和技术力量，对施工组织设计予以批准或提出修改意见，逾期不予批复，可视为施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：          。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工日期前7天      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 总工期每延误一天，发包方按每天2000元向中标方收取违约金；

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  误期赔偿费限额为审计后结算价的5%。

补充：双方约定工期不顺延的其他情况：（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的； 4）承包人自身原因的待工待料的；（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾       ；

（2）    台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准     ；

（3）     国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            /          。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 详见通用本。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                          。

施工现场需要配备的试验设备：                         。

施工现场需要具备的其他试验条件：                     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：所有工程变更项目（含设计变更）均应由发包人书面同意，并由项目监理部发出工程变更项目指令，才能作为工程结算的依据。其中设计变更应由发包人与设计院联系，承包人不得直接与设计院商谈设计变更事宜。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   按通用条款执行     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额为今后可能的增加或变更项目, 根据建设单位的签证按实调整工程造价。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

- 本工程合同在执行期间钢材价格风险承包幅度控制在±5%以内，水泥风险承包幅度控制在±10%以内（基准价格以招标控制价编制的水泥、钢材材料单价为准）；涨（跌）幅度在上述幅度内的其价差由承包人承担或受益，发包人对其价差不进行调整；涨（跌）幅度超过上述幅度时，须经双方签证确认后仅对涨（跌）幅度超过上述幅度以外的部分进行价差调整，价差调整只计差价和税金，不计取其它费用。

- 本项目合同履行期间钢材、水泥材料单价按照合同约定的施工期所有月份的算术平均值计算其材料单价，每个月份的钢材、水泥材料单价以三明市建设工程造价管理协会发布的《三明工程造价》大田县建设工程主要材料综合价为准。所有月份的算术平均值计算的材料单价与招标控制价的材料单价进行对比，是否超过第1条款的风险承包幅度范围，若超过第1条款幅度范围的，则进行价差调整。

增加11.2.其他因素引起的价格调整方法：

11.2.1非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:

a、已标价工程量清单中有相同项目的，单价按中标单价；

b、已标价工程量清单中无相同项目的，单价参照招标控制价编制依据。并按中标价与招标控制价的下浮比例进行结算。

c、今后施工过程中，若变更项目不能直接套定额，承包人应提出计价办法及依据并报发包人、监理人。经发包人、监理人确定后，单价按实际签证的非定额面议单价（包含管理费、利润、税费等各种费用）进行结算，结算时面议单价不下浮优惠。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①、因市场变化、法律、法规、政策性调整导致机械和材料价格、费率变化；

②、因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险费用的计算方法：       /

风险范围以外合同价格的调整方法：    /

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /               。

风险费用的计算方法：      /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /                。

3、其他价格方式：            /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：         /     。

预付款支付期限及扣回的方式：            /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /  。

预付款担保的形式为：   /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按通用条款执行   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用条款执行   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用条款执行   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：       按通用条款执行          。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按通用条款执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    按通用条款执行     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按通用条款执行      。

- 发包人支付进度款的期限：

①本承包人应按当月实际进度，于每月25日前向监理人报送已完成工程量报表、进度款申请单、材料设备合格证明和下月施工进度计划表等有关资料。监理人收到相关资料后，7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的相关资料后，完成审批并签发进度款支付证书。发包人应在进度款支付证书签发后14天内，按完成合格工作量的75％支付月进度款。

②工程竣工验收合格并移交后28天内承包人向发包人和监理人提交竣工结算申请单及完整的结算和竣工材料，监理人收到相关资料后14天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的相关资料后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发发包人审批的竣工付款证书，发包人在签发竣工付款证书后14天内，向承包人支付至实际完成工程量的80%；

③本工程结算经大田县固定资产投资审计咨询服务中心结算审核后，发包人支付至经大田县固定资产投资审计咨询服务中心审核确认的工程结算价款97%；

④剩余3%作为质量保证金，监理单位签发的缺陷责任期满后30天内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    按通用条款执行  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /             。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按通用条款执行   。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     日历天   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：总工期每延误一天，发包方按每天贰仟元向中标方收取违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       /         。

（1）单机无负荷试车费用由       /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  按通用条款执行   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行  。

竣工付款申请单应包括的内容：    按通用条款执行   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：  按通用条款执行     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   5份          。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是       。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /        ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:      /                。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /               。

关于质量保证金的补充约定：      /               。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按《房屋建筑工程质量保修办法》 (建设部第80号令) 、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    按通用条款执行；          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    按通用条款执行；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        按通用条款执行；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     按通用条款执行；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行；

（7）其他：         /               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用，并承担由此给发包人造成的损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   /         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /       。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：          /      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /               。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /     。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                   。

选定争议评审员的期限：                                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                           。

其他事项的约定：                                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地    人民法院起诉。

投标人中标后应按有关规定与建设单位签订

大田县建设工程安全生产合同

为在               （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目工程发包单位                  与工程施工单位                     ，特此签订安全生产合同：

一、工程发包单位职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对工程施工单位施工现场进行安全生产检查，监督工程施工单位及时处理发现的各种安全隐患。

二、工程施工单位职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按安全生产规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）工程施工单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）工程施工单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；工程施工单位不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）工程施工单位必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任及其他事项

（1）如因工程发包单位或工程施工单位违约造成安全事故，将依法追究有关人员责任。

（2）本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（3）本合同一式二份，合同双方各执一份。

工程发包单位：           (盖单位章)       工程施工单位：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                       （签字）

年    月     日                               年    月

投标人中标后应按有关规定与建设单位签订

大田县工程建设廉政合同

根据党中央、国务院和省、市有关工程建设领域突出问题专项治理工作精神以及有关工程建设、廉政建设的规定，为加强大田县工程建设领域中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效、优质，建设资金安全有效的使用，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，                       （项目名称）的建设单位                与该项目的施工单位                         ，特订立如下合同。

一．工程发包单位的义务

（1）工程发包单位及其工作人员不得索要或接受工程施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得让工程施工单位报销任何应由工程发包单位及其工作人员个人支付的费用。

（2）工程发包单位及其工作人员不得参加工程施工单位安排的宴请和娱乐活动；不得接受工程施工单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（3）工程发包单位及其工作人员不得要求或者接受工程施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）工程发包单位工作人员及其配偶、子女、直系亲属不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）工程发包单位及其工作人员不得以任何理由向工程施工单位推荐分包单位或推销材料，不得要求施工单位购买合同规定外的材料和设备。

（6）工程发包单位工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（7）工程发包单位及其工作人员应在职责、职权范围内为施工单位提供服务，不得有刁难或故意为难施工单位的行为。

（8）工程发包单位及其工作人员发现工程施工单位及其委托代理人以各种理由或其他方式，进行行贿或变相行贿的，必须及时向县纪委、监察局报告。

二．工程施工单位的义务

（1）工程施工单位及其委托代理人不得以任何理由向工程发包单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）工程施工单位及其委托代理人不得以任何名义为工程发包单位及其工作人员报销应由单位或个人支付的任何费用。

（3）工程施工单位及其委托代理人不得以任何理由安排工程发包单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）工程施工单位及其委托代理人不得为工程发包单位及其工作人员购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）工程施工单位及其委托代理人不得克扣、拖欠农民工工资；

（6）工程施工单位及其委托代理人发现工程发包单位及其工作人员故意刁难或不给好处不办事等破坏软环境建设行为的，应当及时向县纪委、监察局投诉举报。

三．违约责任及其他事项

（1）工程发包单位及其工作人员存在违反本合同条款规定行为的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处理或建议组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给工程施工单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）工程施工单位及其委托代理人存在违反本合同条款规定行为的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪和建议组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给工程发包单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，建设行政主管部门应将工程施工单位及其委托代理人列入企业或个人违法违规档案，并通过大田县政府网公告，公告期限不少于6个月，同时给予工程施工单位及其委托代理人三年内不得进入大田县各行业工程建设市场的处罚，给予施工合同总造价的5%的罚款。

（3）双方约定：本合同由工程发包单位的纪委（纪检组、监察室）和县纪委、监察局负责监督执行。

（4）本合同有效期为工程建设单位和工程施工单位签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

（5）本合同作为                            （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（6）本合同一式四份，由工程建设单位、工程施工单位各执一份，报备工程发包单位的纪委（纪检组、监察室）和县纪委、监察局各一份。

工程建设单位：                                工程施工单位：

(盖单位章)                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

年  月   日                                  年  月   日

监督单位：

（盖单位章）

年  月   日

## 合同附件

## “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：/元。

专业工程暂估价： / 。

甲供材料费：  / 。

单独发包的专业工程为/，造价暂估 /元。

## 招标控制价

一、说明

1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价

1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为3922427元（大写金额：叁佰玖拾贰万贰仟肆佰贰拾柒元整），发包价为3543745元（大写金额：叁佰伍拾肆万叁仟柒佰肆拾伍元整）。

3、本招标项目招标控制价相关信息：

（1）计取的风险包干系数：  / 。

（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率： / 。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：  / 。

（4）工程排污费取费标准：   暂不计算      。

（5）劳保费用按  /计算。

（6）价格调节基金费率： /。

（7）税率：  11% 。

（8）危险作业意外伤害保险费费率：/。

（9）大型机械设备检测费用：/。

## 投标报价(本工程不适用）

## 改为：发包价的编制

- 各投标人须自行收集详细资料、仔细勘察现场，认真审阅招标文件、答疑纪要及补充通知（如有）等，做好市场调查，以便了解本工程位置、交通状况、存储空间、装卸条件、市场供求、价格状况及施工条件等任何足于影响承包、施工的情况，以便合理组织施工及核对发包价，任何因疏忽误解而导致的索赔申请都将不被批准。

中标单位应在接到中标通知书之日起28天内可就包干范围内的工程量与招标人进行核对，工程量有变化的，经双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整，调整的价款作为结算依据。中标人违反本规定不签订合同、不履行合同，给招标人造成经济损失的应当承担赔偿责任。在实际施工中，中标人均须严格按图施工。

## 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

## 工程建设地点的现场施工条件

## 招标项目说明

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

## 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工产生的垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

## 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

## 施工机具进场要求

按通用条款执行。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

按现行有关规定

## 质量要求

按现行有关规定

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 配电箱 | 按图纸及预算书 | 合格 | 福州亿科 | 力超 | 正泽 |  |
| 2 | 元器件 | 按图纸及预算书 | 合格 | 普安 | 万松 | 森泰 |  |
| 3 | 灯具 | 按图纸及预算书 | 合格 | 三雄极光 | 西顿 | 飞利浦 |  |
| 4 | 桥架 | 按图纸及预算书 | 合格 | 长江镇宝 | 瑞鑫 | 云阳 |  |
| 5 | 开关插座 | 按图纸及预算书 | 合格 | 三雄极光 | 西门子 | ABB |  |
| 6 | 电线电缆 | 按图纸及预算书 | 合格 | 辉阳 | 瑞鑫 | 太阳 |  |
| 7 | 塑料管 | 按图纸及预算书 | 合格 | 亚通 | 恒杰 | 联塑 |  |
| 8 | 阀门 | 按图纸及预算书 | 合格 | 福斯特 | 泉牌 | 德星 |  |
| 9 | 消防水设备 | 按图纸及预算书 | 合格 | 白沙 | 天广 | 三鲸 |  |
| 10 | 卫生洁具 | 按图纸及预算书 | 合格 | 申泉 | 辉煌 | 美加华 |  |
| 11 | 消防报警设备 | 按图纸及预算书 | 合格 | 海湾 | 北大青鸟 | 松江 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用省优及以上品牌产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

1、现场签证报告确认约定的时间：确认时间按通用条款约定。现场签证工作完成后，经发包人确认的签证价款可依据合同进度款支付条款，作为计算支付进度款的基础，但对每一项签证工作的最终结算单价及结算金额须以财政或审计部门审核定案为准。

2、对于本工程的原材料和相关规范规定必须检测，在施工过程中发包人、监理单位有权按照一定的比例独立进行平行检测。在任何情况下，平行检测均不免除承包人自身按施工规范进行自检、检测的责任。

3、 承包人应保证其履约担保（保证金）在发包人颁发交工验收证书前一直有效，执行本条各项要求所需的费用由承包人自行承担。承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将扣留部分或全部的履约担保来赔偿发包人损失：

⑴将本工程转包或违法分包；

⑵违规使用工程资金；

⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4、竣工前清场：在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；(2)清洗工程的所有地面、路面等表面；（3）清理工作所需费用由承包人承担。

5、竣工清场：监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；(4)监理人指示的其他清场工作。

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章、需盖执业印章处加盖相应人员的电子执业资格印章。

3.采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

## 第1节 资格审查文件

说    明

- 《资格审查文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。

- 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格审查文件》第一、二、三、十项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第四项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

- 招标文件中未要求“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格审查文件》第十一项的内容。

- 《资格审查文件》第十三项“其他资料”是指按照招标文件第2章“投标须知前附表”第12项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件__ _ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（不适用）

三、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（不适用）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

十、投标人基本账户信息

十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十二、投标保证金有关单据

十三、保证按时支付农民工工资承诺书

十四、保证在工程所在地缴纳税收承诺书

十五、检察机关出具的行贿犯罪档案告知函

十六、建筑渣土运输企业选用表

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签字或盖章）

……

年    月    日

三、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

五、拟分包企业情况（不适用）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

八、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

九、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方各方均须填写此表，并加盖单位公章。

十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模（面积、层数等） | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：招标文件对类似工程业绩有要求的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十二、投标保证金有关单据

注：投标人应当将投标保证金有关单据复印件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

十三、保证按时支付农民工工资承诺书

（招标人名称）:

本承诺书声明：本人       （姓名）系                （投标申请人）的法定代表人，现承诺，若我公司中标，在                           （招标项目名称）施工期间保证按时支付农民工工资。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和《劳动合同法》的规定处罚，并承担全部责任。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

十四、保证在工程所在地缴纳税收承诺书

（招标人名称）：

本承诺书声明：本人      （姓名）系       （投标申请人）的法定代表人，我公司参加　　　　　　　（招标项目名称）工程施工招标的投标，现郑重承诺如下：

一旦我公司中标，我公司保证按要求在工程所在地缴纳税收。如有违约，我公司将接受招标人按照当地有关规定处罚，并承担全部责任。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

十五、检察机关出具的行贿犯罪档案告知函

备注：复印件加盖公章，未附检察机关出具的行贿犯罪档案告知函的按废标处理。

十六、建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：                       （盖章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

## 第2节 商务文件

说    明

1.采用在合理造价区间随机抽取中标人办法的项目，其商务文件可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。

（用于商务文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：_______年           月           日

目    录

      - 投标函

      - 投标函附录

      - 材料品牌确认承诺书

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元），工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为/ ）,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第15项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 24个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 电汇、银行转账形式或招标人所在地银行出具的银行保函，履约担保金额为合同总额的10%，采用现金形式的待工程竣工验收合格后30天内无息退还给承包人。 |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | / |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天，发包方按每天2000元向中标方收取违约金。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 误期赔偿费限额为审计后结算价的5% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度：/ |  |
| 7 | 预付款保函金额 | 12.2.2 | 预付款保函金额：/ |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 | 3 %的工程款 |  |
| 9 | 质量保证金额度 | 15.3.2 | 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； |  |
| … | …… | …… |  |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

三、材料品牌确认承诺书

致：　　　　　　　　　　　　　　　（招标人名称）

根据已收到的招标编号为  　　　　　　 的　　　　　　　（项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺本工程主要材料（详见设计清单）选用省优及以上品牌产品进行施工。

投标人法人代表：                          （盖章）

投标人：                       （盖投标单位公章）

日期：         年     月     日