福建省永安抽水蓄能电站

安全生产标准化咨询服务

招 标 文 件

报建编号：3504812302289902

招标编号：E3504810401100135021

招  标  人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

二〇二四年十二月

目   录

第1章 招标公告	1

1 招标条件	2

2 项目概况与招标范围	2

3 投标人资格要求	3

4 招标文件的获取	3

5 现场踏勘及投标预备会	4

6评标办法	4

7 投标文件的递交	4

8 发布公告的媒介	4

9 联系方式	4

第2章 投标人须知	6

2.1总则	15

2.2招标文件	16

2.3投标文件	17

2.4投标文件的送交	19

2.5开标和评标	20

2.6决标和中标通知	20

2.7履约担保和签订合同	21

2.8纪律	21

2.9是否采用电子招标投标	22

2.10需要补充的其他内容	22

第3章 评标办法	23

3.1评标方法	24

3.2评审程序	24

第4章 合同及合同附件	26

第一部分 合同协议书	27

第二部分 合同附件	37

附件一：技术文件	38

附件二：廉洁告知函	45

附件三：已标价费用清单	47

第5章 投标文件的组成及格式	48

# 招标公告

福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务

招标公告

## 1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司。现招标人对福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务进行公开招标。

## 2 项目概况与招标范围

2.1 工程名称：福建省永安抽水蓄能电站

2.2 工程地点：福建省永安市小陶镇

2.3 工程概况：福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

2.4 招标范围：福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务。范围包括如下：

根据《安全生产法》等法律法规有关规定，提升永安抽水蓄能电站建设项目安全管理规范化水平，就安全生产标准化建设、施工安全管理策划、安全风险辨识与管控等，提出咨询服务建议，服务内容包含且不限于以下内容：

（1）参照优秀的电力建设管理经验，编制本项目的施工安全管理策划和安全文明施工标准化指导图册；

（2）根据抽水蓄能电站的建设类别，编制本项目的安全风险辨识手册；

（3）按照《电力建设工程安全生产标准化实施规范》（DL/T 2679-2023）,对福建永安抽水蓄能电站工程安全生产标准化建设提供现场咨询服务。对各参建单位进行检查、指导，对本项目安全生产标准化工作进行专家评审和复查，出具评审意见。

2.4.2本项目最高投标限价为人民币100万元。

2.4.3服务期限：从合同签订生效之日起24个月完成，如永安抽水蓄能电站实现阶段性安全标准化外部专家评审未在服务期内完成，则服务期顺延至评审完成取证为止。成果提交节点要求详见“技术要求”。

## 3 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：

3.1.1投标人在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。

3.2 投标人自2019年1月1日至本项目投标截止日，具有至少1项电力行业（包括电力建设工程、电力施工企业或发电企业）安全生产标准化咨询服务业绩。

业绩证明材料：合同协议书复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息），并加盖投标人公章。

3.3 本招标项目不接受联合体投标。

3.4投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人。

3.5.投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）工程参建设计单位或施工单位或监理单位；

3）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位有隶属关系的单位；

4）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位法定代表人或单位负责人为同一人的单位；

5）与工程参建设计或施工单位或监理单位存在控股﹑管理关系的单位；

6）被有关行政主管部门责令停业；

7）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

## 4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年12月6日8:30:00至2024年12月27日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5 现场踏勘及投标预备会

不组织。

## 6评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审最低价法。

## 7 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年12月27日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 8 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。

## 9 联系方式

招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020

联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.2 | 发包人 | 福建闽投永安抽水蓄能有限公司 |
| 2.1.1.3 | 招标人 | 名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 联系人：邹鹏鹏 电话：0598-3816020 |
| 2.1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：福建省招标中心有限责任公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631 联系人：李卉、林游、庄铃强 电话：0591-87554218 |
| 2.1.1.5 | 项目名称 | 福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务 |
| 2.1.3 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹，已落实。 |
| 2.1.4 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 2.1.4 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 2.1.7 | 现场察勘 | 不组织 |
| 2.1.8 | 投标预备会 | 不召开投标预备会。 |
| 2.1.10 | 转让和分包 | 不允许 |
| 2.2 | 投标人要求澄清的截止时间 | 时间：2024年12月10日17时30分前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出 |
|  | 招标人对澄清问题的答复 | 时间：投标截止时间15天前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布； 招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。 |
| 2.3.3 | 投标有效期 | 120天 |
| 2.3.4 | 投标保证金额 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。 （1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000157022；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 （3）或根据闽发改规〔2023〕7号文件要求，本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为投标文件的组成部分。 投标保证金的金额：贰万元整（¥20,000.00）。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求 |
| 2.3.6 | 投标文件其他要求 | 1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 2.纸质版投标文件份数及其他要求： 正本壹份，副本肆份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版、及盖章扫描件PDF版）。 纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。 投标人应将投标文件正本单独封装在一个信封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。 装订方式：胶装。 注：①纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。 ②投标人如中标后，在领取中标通知书时还需向招标人提供纸质投标文件副本伍份（应与投标截止时间前递交的纸质文件和电子投标文件保持一致）。 |
| 2.4.2 | 投标截止时间及标书送达地点 | 投标截止时间：2024年12月27日09时00分前。 1.通过三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件； 2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 |
| 2.5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 |
| 2.5.1.2 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容； 4）开标结束。 |
| 2.8.3 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有），技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内采取随机抽取方式确定。 |
| 2.5.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 2.6.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 2.6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 2.7 | 履约担保 | 不适用 |
| 2.9 | 是否采用电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标。 电子招投标基本要求： 1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。 1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。 投标文件编制和加密要求： 2.1投标人应使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行； 2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件； 2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可； 2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： 2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期； 2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章； 2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。 3、投标文件解密方式： 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 开标要求： 4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。 4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 5、投标文件解密失败的补救方案： 5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： 5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； 5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 2.10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.10.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币100万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。 |
| 2.10.2 | 招标代理服务费 | 中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。 注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。 |
| 2.10.3 | 其他 | 1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。 3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 6、招标人对收到符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委第11号令）规定的异议，招标人将予以受理。 7、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （3）异议事项的基本事实； （4）相关请求及主张； （5）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过异议时效的。 8、投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 9、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 10、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （4）法律、法规规定的其他情形。 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。 11、根据中国人民银行令〔2019〕第1号及银发〔2019〕41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 12、不同投标人采用数据电文形式的投标文件(下称“电子投标文件”)存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：(一)不同投标人的电子投标文件编制、上传、解密计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传、解密电子投标文件的除外)，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第 (二)项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形；(二)不同投标人的技术文件经招标文件约定的公共资源电交易平台(以下简称“电子交易平台”) 查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(四)项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形；不同投标人的电子投标文件存在雷同情形的，评标委员会应否决其投标。投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。 13、未说明事项按相关法律、法规执行。 |

## 2.1总则

### 2.1.1项目概述与说明

2.1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

2.1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

### 2.1.2招标范围

详见投标须知前附表。

### 2.1.3资金来源和落实情况

详见投标须知前附表。

### 2.1.4服务期限

详见投标须知前附表。

### 2.1.5投标人的资格条件要求

详见第1章“3投标人资格要求”。

### 2.1.6是否接受联合体投标

不接受。

### 2.1.7现场察勘

详见投标须知前附表。

### 2.1.8投标预备会

详见投标须知前附表。

### 2.1.9招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2.1.10转让及分包

详见投标须知前附表。

### 2.1.11投标费用

无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与准备、编制及递交投标文件以及参加投标过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。除本招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.12保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.1.13货币、语言文字和计量单位

本项目以人民币进行报价和计量支付。

除专用术语外，与招标投标有关的来往文件和语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.2招标文件

### 2.2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款

（5）投标文件组成与格式

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2.2招标文件的澄清

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日3日内作出答复，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布；如果答复通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

（2）招标人可以对招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

（3）当招标文件、答疑文件对同一内容的表述不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

### 2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第2.4.2项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。

## 2.3投标文件

### 2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括（但不限于）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |
| 2 | 投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |
| 4 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照等） |
| 5 | 类似项目情况一览表 |
| 6 | 企业财务状况 |
| 7 | 承诺函 |
| 8 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |
| 9 | 投标保证金 |
| 10 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |
| 11 | 投标文件偏差表 |
| 12 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 13 | 报价计算书 |

### 2.3.2投标报价

（1）投标报价书只能有一个投标报价。

（2）投标人应按本招标文件“报价计算书”中规定表格填报各项单价、合价和投标标价汇总表。投标人应编写报价的编制说明，详细说明报价的基本原则、基础价格的取得和计算原则、取费标准、各项费用的计入方法等内容。

（3）投标报价应包括投标人在中标后为实施本合同中约定的服务任务所必须的全部费用和拟获得的利润，包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润等，并考虑了应承担的风险。

（4）招标人不接受投标人的修改报价。

### 2.3.3投标有效期

（1）本次招标的投标有效期为 120 天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为60天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 2.3.4投标保证金

（1）投标保证金按照本须知前附表2.3.4项的要求，保证所递交的投标保证金于投标截止时间前达到招标人指定的账户。

（2） 招标人与中标人签订本项目书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

（3）若发生以下任何一种情况，招标人不予退还投标保证金：

1) 投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2) 除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知后未能或拒绝按须知第2.7.2条或第2.7.3条的规定提交履约保证金或签署合同书。

3）投标人须知前附表规定的其他没收保证金的情形。

### 2.3.5资格审查资料

投标人应按招标文件的规定提供资格审查资料。

### 2.3.6投标文件的格式和签署

（1）投标文件应按第5章“投标文件组成与格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件（提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 2.4投标文件的送交

### 2.4.1投标文件的密封和标记

纸质版投标文件的正本、副本和U盘电子版应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。包装封套均应标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”等字样，封套格式按以下格式编制：

招标人名称：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标文件截止时间（××××年×月××日××时××分）前不得开启。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

### 2.4.2投标截止时间及标书送达地点

（1）投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。

（2）投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

（3）除本章2.4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 2.4.3迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，发包人将拒收。

### 2.4.4投标文件的修改与撤回

（1）若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2.3.6条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

（2）除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

## 2.5开标和评标

### 2.5.1开标

2.5.1.1开标的时间和地点

开标的时间和地点：见“投标人须知前附表”。

2.5.1.2开标程序

开标程序：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.2 评标

2.5.2.1评标委员会按第3章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

2.5.2.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.3 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消其中标资格。

### 2.5.4 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

## 2.6决标和中标通知

### 2.6.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 2.6.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 2.6.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 2.6.4 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3家。

### 2.6.5中标结果公示

招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

### 2.6.6中标通知

在本章第2.3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 2.7履约担保和签订合同

2.7.1 本合同无需提供履约担保。

2.7.2 发包人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 2.8纪律

### 2.8.1 招标人

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2.8.2 投标人

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 2.8.3 评标委员会

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得撤离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 2.8.4 与评标有关的人员

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自职守，影响评标程序正常进行。

## 2.9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。

## 2.10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 评标办法

## 3.1评标方法

本次评标采用经评审最低价法。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人采取随机方式确定其前后次序，先抽到的投标人排序在前。

## 3.2评审程序

### 3.2.1初步评审

3.2.1.1资格审查

本次招标采用资格后审的方法对投标人的投标资格进行审查，投标人的投标资格详见第2章2.1.4款投标人的资格。不符合资格要求的投标人将否决其投标不做评审。

3.2.1.2投标文件的检查和响应性评定

在开始评标前，评标委员会按照第2章“投标人须知”规定检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的技术要求、报价要求和主要合同条款等关键性内容相符，无重大偏离或保留。

3.2.1.3投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.2.1.4对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。改正错误的原则为：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价清单中单价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（3）报价清单中总价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各报价分析表中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各报价分析表中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

### 3.2.2详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.2.3 投标文件的澄清和补正

3.2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.2.4 评标结果

3.2.4.1本工程由评标委员会按照本招标文件规定进行评审并完成评标报告，在评标报告中按照经评审的投标价由低到高的顺序人推荐3名中标候选人，并标明排序。

# 合同及合同附件

## 第一部分 合同协议书

福建省永安抽水蓄能电站

安全生产标准化咨询服务合同协议书

甲方： 福建闽投永安抽水蓄能有限公司

乙方：

鉴于甲方拟委托乙方承担福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务（以下简称“咨询服务”），且乙方同意接受委托，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规章的有关规定，双方经协商一致，订立本合同。

- 1、咨询服务概要

- 1.1 服务范围：

根据《安全生产法》等法律法规有关规定，提升永安抽水蓄能电站建设项目安全管理规范化水平，就安全生产标准化建设、施工安全管理策划、安全风险辨识与管控等，提出咨询服务建议，具体要求如下：

（1）参照优秀的电力建设管理经验，编制本项目的施工安全管理策划和安全文明施工标准化指导图册。

（2）根据抽水蓄能电站的建设类别，编制本项目的安全风险辨识手册；

（3）按照《电力建设工程安全生产标准化实施规范》（DL/T 2679-2023）,对福建永安抽水蓄能电站工程安全生产标准化建设提供现场咨询服务。对各参建单位进行检查、指导，对本项目安全生产标准化工作进行专家评审和复查，出具评审意见。

1.2 管理咨询方式：详见附件一：技术文件

1.3 服务期限：从合同签订生效之日起24个月完成，如永安抽水蓄能电站实现阶段性安全标准化外部专家评审未在服务期内完成，则服务期顺延至评审完成取证为止。成果提交节点要求详见“技术文件”。

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

2.1 合同协议书（含附件）；

2.2 中标通知书；

2.3 合同附件；

2.4 已标价费用清单；

2.5 招标文件及其澄清文件（若有）；

2.6 投标文件及其澄清文件（若有）；

3、提交咨询结果：

| - 序号 | - 成果 | - 最晚交付时间 | - 份数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 咨询服务工作方案及计划表 | - 签约后14个工作日内 | - 6份 | - 需胶装 |
| - 2 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目施工安全管理策划》 | - 签约后2个月内 | - 80份 | - 需胶装，彩印。 |
| - 3 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目安全风险辨识手册》 | - 签约后3个月内 | - 80份 | - 需胶装，彩印。 |
| - 4 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目安全文明施工标准化指导图册》 | - 签约后6个月内 | - 80份 | - 需胶装，彩印。打印纸采用：铜版纸，单页重量在200g以上，纸张白度等级在85%以上。 |
| - 5 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目安全生产标准化评审报告》 | - 签约后23个月内 | - 10份 | - 需胶装，彩印。 |
| - 6 | - 安全生产标准化专家评审整改复查意见 | - 整改闭环后1个月内 | - 3份 | - 需胶装，彩印。 |

- 4、合同价格

4.1 本合同为固定总价承包合同，合同总金额为人民币(大写)             元(¥          )，由甲方按本合同的规定向乙方结算支付。其中不含税费金额为人民币（大写）            元（¥       ），增值税为人民币（大写）        元（¥         ），税率为  %。若遇国家税率政策调整，按照“价税分离”原则，在不含税价保持不变的情况下合同含税价按照国家税率政策相应调整。

本合同价格包含乙方履行本合同所需全部费用，包括但不限于咨询服务费、员工工资、加班费、保险、补贴、资料费、差旅费、交通费、食宿费以及税费等所有可能发生的费用。

4.2 本合同价款仅限于乙方按本合同约定履行咨询服务所用，乙方不得将其用于咨询服务以外的其他事项，否则将按照本合同约定承担相应的违约责任。

5、支付

5.1 本项目为固定总价承包合同。

5.1.1 咨询服务方完成咨询服务工作方案及计划表编制并通过甲方验收确认，支付合同总价的20% ；

5.1.2 咨询服务方完成《福建省永安抽水蓄能电站项目施工安全管理策划》所有服务并通过甲方验收确认，支付合同总价的5% 。

5.1.3 咨询服务方完成《福建省永安抽水蓄能电站项目安全风险辨识手册》所有服务并通过甲方验收确认，支付合同总价的10% 。

5.1.4 咨询服务方完成《福建省永安抽水蓄能电站项目安全文明施工标准化指导图册》编制、修编、评审等所有服务并通过甲方验收确认，支付合同总价的15% 。

5.1.5 咨询服务方完成一次安全生产标准化培训所有服务并通过甲方验收确认，支付合同总价的5% 。服务期内共两次，完成后合计支付合同总价的10% 。

5.1.6 咨询服务方完成一次配合招标人开展安全标准化专项检查，经检查自评，本项目安全生产标准化建设各项工作已基本符合要求并通过甲方验收确认，支付合同总价的5% 。服务期内共两次，完成后合计支付合同总价的10% 。

5.1.7 完成安全标准化外部专家评审，出具评审报告并督导实施整改，对相关问题进行督导复查，经甲方验收确认，支付合同总价的20% 。

5.1.8 服务期期满，安全生产标准化专家评审整改复查意见整改完成，所有项目成果提交完毕后，经甲方验收确认，支付合同总价的10% 。

每一期次付款前，甲方在收到服务方提交的付款申请，经审核无误，并在收到等额的增值税专用发票后30日内支付。

5.2 保险约定

合同实施期间，服务商应按国家有关法律法规为现场工作人员投保人身意外伤害险和自有设备险，并承担费用，委托人不另行支付。

- 6、双方责任与义务

- 6.1 乙方单位职责

- 6.1.1 咨询服务单位应组织派遣满足技术服务规范书内容要求的人员完成本项工作，提交成果的数量、质量、时间满足要求。

- 6.1.2 咨询服务单位应保证人员的相对稳定，如需人员变更需取得建设单位同意，否则按违约处理。咨询服务单位人员应严格遵守福建闽投永安抽水蓄能有限公司现行的各项管理规定。

- 6.1.3 参与并指导处理安全标准化方面的技术问题，对福建永安抽水蓄能电站工程安全生产标准化建设提供现场咨询服务。对各参建单位进行检查、指导，对本项目安全生产标准化工作进行专家评审和复查，出具评审意见并督导实施整改，对相关问题进行督导复查。

- 6.1.4 严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，遵循客观独立、公开公正、诚实守信的原则，对出具的报告和材料的合规性、真实性和有效性负责。

- 6.1.5 在交付符合本合同要求的项目成果后，按合同约定获得咨询费用，并按甲方要求定期或不定期向甲方提供咨询费用使用情况清单。

- 6.1.6 按合同约定完成咨询工作，保证咨询成果的客观性和时效性，并对咨询成果的真实性、合法性和完整性负责。

- 6.1.7 按工作进度向甲方通报咨询工作进展情况，根据甲方的意见及时修改完善咨询成果。

- 6.1.8 严格遵守适用于乙方的专业守则，以处理类似项目时应有的合理专业审慎态度开展咨询工作。

- 6.1.9 按合同约定承担保密义务。乙方及其工作人员不得向任何第三方透露甲方及其所属机构的商业秘密。包括但不限于技术秘密、市场秘密、财务秘密、管理秘密及其他信息。

- 6.1.10 投入足够的人力及其他资源，保证按时完成咨询工作，

- 6.1.11 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部咨询工作转让给第三人承担;转让前，受让方需经甲方书面同意。

- 6.1.12 按约定向甲方报送咨询费用的财务决算。

- 6.1.13 非经甲方书面同意，乙方不得在项目履行及完成后的任何阶段，向任何第三方透露项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及咨询费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。

- 6.1.14乙方应遵守甲方公司及项目现场管理单位的各项规定，如因此造成损失，由乙方负责赔偿。

- 6.1.15 负责组织咨询成果评审会议，做好会议的会务、后勤保障工作。

- 6.1.16乙方聘请开展培训、评审、现场检查的专家需经甲方审核、书面确认同意。

- 6.1.17 承担标准化咨询服务过程中聘请专家开展培训、研讨、评审、验收、现场检查的专家费、食宿、交通、评审会务（不含甲方人员的工资、差旅费用）等工作相关的全部费用支出。

- 6.1.18项目结束后，乙方应当为甲方就咨询服务内容的理解和实施过程中遇到的相关问题提供免费服务。

- 6.2 甲方单位职责

- 6.2.1有权监督检查咨询费用使用情况，随时抽查咨询工作进展情况，与乙方沟通检查与抽查结果。

- 6.2.2有权对乙方的咨询工作提出改进意见。

- 6.2.3负责按本合同及其附件规定向乙方提供与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料。

- 6.2.4 按合同约定向乙方支付咨询费用。

- 6.2.5 协助乙方组织评审会议，协调相关单位配合工作。为项目中各项工作的开展提供必要的便利条件，履行项目协助义务。

- 6.2.6有权对乙方聘请开展培训、评审、现场检查的专家进行审核、确认、要求更换。

- 6.2.7 建设单位有权对咨询服务单位的服务质量提出质疑，对不满足要求或违反相关规章制度或管理要求的工作人员，有权提出更换，咨询服务单位应在1个月内更换。

- 7、验收

- 7.1 乙方完成咨询成果后，可向甲方申请验收。

- 7.2 甲方应在收到乙方提交的咨询成果验收申请后15日内(含本数)，协助乙方组织验收小组对咨询成果进行评审，乙方项目负责人应甲方要求列席评审会议，验收成果以甲方书面确认为准。

- 7.3 验收小组对咨询成果提出修改意见的，乙方应及时进行修改，在甲方要求的时间内将修改后的咨询成果重新提交甲方并组织评审，由此发生的额外费用由乙方承担，进度计划不予顺延。

- 8、知识产权

- 8.1 除双方另有特别约定外，本合同下的咨询成果的著作权及其他相关知识产权属甲方单方所有。上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权(著作权)、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

- 8.2 乙方提交的咨询成果不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔所产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

- 8.3 甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。

- 8.4 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。

- 8.5 本条约定归甲方单独所有的技术成果和知识产权未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的，乙方应制定相应规章制度约束其项目组成员的个人行为。

- 8.6 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除终止或无效的影响。

- 9、保密义务

- 9.1 乙方及其工作人员应对咨询成果(包括但不限于咨询研究思路等)和在合同执行过程中了解到的涉及到甲方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

- 9.1.1 未经甲方书面同意，乙方不得将上述咨询成果、资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人；

- 9.1.2 不得将上述咨询成果、资料及信息用于本合同以外的其他目的；

- 9.1.3 在咨询成果通过评审后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。

- 9.2 上述保密义务的期限至咨询成果及相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

- 9.3 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 9.4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

- 10、违约责任

- 10.1 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

- 10.1.1 乙方未按期完成咨询工作或未按期提交符合合同要求的咨询成果的，每逾期1天，应向甲方支付相当于咨询费用 1% 的违约金。逾期超过30日，甲方有权单方面解除合同，乙方应返还所收取的相应费用，并向甲方支付相当于咨询费用 10% 的违约金。

- 10.1.2 乙方未经甲方批准,擅自转让或许可第三人使用咨询成果的，应当向甲方支付相当于其咨询费用 30% 的违约金，并赔偿甲方所遭受的全部损失，且甲方有权解除合同。

- 10.1.3 乙方违反合同约定使用咨询费用的，应当向甲方支付相当于咨询费用 10%的违约金。

- 10.1.4 乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理告仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同。由于整改纠正造成交付进度延期的视同逾期交付，乙方按本合同10.1.1条承担违约责任。

- 10.1.5 乙方交付的咨询成果最终未通过甲方评审的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价 20% 违约金。

- 10.1.6 乙方违反本合同第8条约定义务的，甲方有权选择要求乙方承担合同总价10%违约金并解除本合同。乙方未经甲方书面同意转让或许可第三方使用甲方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归甲方所有。

- 10.1.7 乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方承担合同总价 10%违约金。

- 10.1.8 除本合同另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应视情节严重,向甲方承担合同总价 10% 违约金。

- 10.1.9 合同因乙方原因提前终止的，甲方有权停止支付并要求乙方退回全部咨询费用，且乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

- 10.1.10 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，应就差额部分向甲方进行赔偿。

- 10.1.11 乙方违约除应承担相应违约责任外，甲方向乙方主张权利所产生的费用(包括律师费)亦由乙方承担。

- 10.1.12 乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

- 10.2 甲方逾期支付咨询费用的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

- 11、不可抗力

- 11.1本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

- 11.2任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

- 11.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内(含本数)，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

- 11.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上(含本数)时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

- 12、合同变更或解除

- 12.1 发生下列情况之一的，双方可协商变更或解除合同：

- 12.1.1合同订立的依据发生变化，导致合同不能继续履行的；

- 12.1.2由于不可抗力或意外事故导致合同全部或部分无法履行；

- 12.1.3由于乙方未能按合同要求履行合同或由于其他原因，导致管理咨询达不到约定目标的；

- 12.1.4 合同约定的其他情况。

- 12.2除本合同已有约定外，合同一方要求变更或解除合同的，应提前 14日(含本数)书面通知对方，协商解决。因变更或解除合同，导致一方遭受损失的，除按合同约定和依法可免除责任的情形以外，应由责任方负责赔偿。在解除合同通知发出后，甲方有权停止向乙方支付后续咨询费用。

- 13、争议解决

- 13.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 （ 2 ） 种方式处理：

- （1）仲裁：提交/仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- （2）诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

- 13.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 14、合同生效

14.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

- 15、份数

- 本合同一式十二份，其中正本二份，双方各执一份；副本十份，双方各执五份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

- （以下无正文）

签署页

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表(签章)： | 法定代表人(负责人)或 授权代表(签章)： |
| 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 | 地址： |
| 邮编：366000 | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email： | Email： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行 | 开户银行： |
| 账号：3505 0164 6007 0922 0718 | 账号： |
| 税号：9135 0481 MAC9 FC0Q 40 | 税号： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

## 第二部分 合同附件

## 附件一：技术文件

#### 一、项目简介

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。附件上福建省永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

#### 二、项目需求概述

（一）项目服务内容

根据《安全生产法》等法律法规有关规定，提升永安抽水蓄能电站建设项目安全管理规范化水平，就安全生产标准化建设、施工安全管理策划、安全风险辨识与管控等，提出咨询服务建议，具体要求如下：

1.参照优秀的电力建设管理经验，编制本项目的施工安全管理策划和安全文明施工标准化指导图册。

2.根据抽水蓄能电站的建设类别，编制本项目的安全风险辨识手册；

3.按照《电力建设工程安全生产标准化实施规范》（DL/T 2679-2023）,对福建永安抽水蓄能电站工程安全生产标准化建设提供现场咨询服务。对各参建单位进行检查、指导，对本项目安全生产标准化工作进行专家评审和复查，出具评审意见。

（二）工作要求

投标人根据招标人的具体咨询要求，有针对性地、及时地向招标人提供工作方案、对策及建议，指导本项目各参建单位规范开展项目安全标准化建设工作，协助招标人督导实施。具体如下:

1.施工安全管理策划

根据《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018）相关内容，综合考虑项目的实际情况，编制《福建省永安抽水蓄能电站项目施工安全管理总体策划》，对建设工程的安全管理工作进行全面策划，能具体指导本项目安全文明施工管理各项工作。主要内容(包括但不限于)：

（1）明确项目安全生产目标、安全生产费用投入与使用、安全生产责任、考核奖惩等。

（2）协助健全完善现有安全管理机构及其职责，结合工程建设实际，梳理各参建单位(含相关方)的安全生产责任、责任范围和考核标准。

（3）对建设工程的安全管理工作进行全面策划，策划文件内容包括:项目的实际情况，综合考虑技术、质量、安全、费用、进度、职业卫生、环境保护等方面的要求，确定建设工程安全管理的各项原则要求。

（4）建立安全风险辨识、评估管理、风险应对制度，并明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。

（5）制订建设工程安全管理计划，主要内容应包括但不限于：安全教育培训、安全费用、安全生产标准化工作、安全活动等。

（6）根据工程建设实际制订文明施工规划，确保现场建立正常的安全文明施工秩序，协调解决工程建设中有关安全文明施工的重大问题。

（7）建立职业卫生管理制度，组织职业病危害因素安全告知、职业卫生体检;建立职业卫生监护档案，开展职业病危害因素监测:按要求开展职业病危害因素申报，完善职业病危害标识。对存在职业病危害的作业场所应采取的措施等。

（8）根据批复的《福建省永安抽水蓄能电站环境影响报告书》，编制用于指导项目实施过程的项目环境保护实施计划。

（9）根据批复的《福建省永安抽水蓄能电站项目水土保持方案报告书》，编制用于指导项目实施过程的项目水土保持措施实施计划。

（10）明确项目实施过程中的施工方案(措施)的编制、修改、审核和审批的权限、程序及时限。

（11）按照“统一规划、统一组织、统一协调、统一监督”的原则，进行现场施工布局规划，编制项目现场施工平面布置图。现场施工平面布置图应包括安全文明施工区域化、定置化设计，道路与道路标志，排水与排污系统，废料与垃圾处理，已建和拟建(构)筑物及管线，测量放线标桩地形等高线，施工机械位置及运转范围，生产、生活临时设施，必要的图例、比例尺、方向及风向标记等内容。

（12）安全生产标准化总体规划，成立组织机构，明确责任部门、责任人，安全生产标准化评级目标，学习和培训计划。

（13）依据国家、行业施工组织设计规范、工期定额协助建设单位对工期目标进行梳理、完善。

（14）对照项目现有安全检查、安全教育培训、相关方安全管理、应急管理和防灾避险等相关制度进行梳理、完善，并结合项目实际进行策划。

（15）制订现场防火、交通等策划文件，编制现场防火管理、交通管理制度，明确道路、车辆、驾驶员的管理职责和要求。

（16）应将安全风险管控和隐患排查治理、安全生产预测、预警等信息系统建设结合项目实际情况纳入策划内容。

2.安全文明施工标准化指导图册

（1）基本要求

根据电力行业相关规范、标准，参照优秀的水利水电工程、电力建设工程等经验、措施，结合永安抽水蓄能电站建设项目实际情况，编制《福建省永安抽水蓄能电站项目安全文明施工标准化指导图册》。

（2）图册内容编撰

收集、梳理图册编撰相关素材，规范统一本项目施工现场安全文明标准样式、风格、色调、材质及各种图形标志的图案、标准尺寸等,采用文字+效果图及示例图的方式进行呈现，内容包括但不限于：安全文明施工布局、安全隔离（防护）、安全警示警戒、标识标牌、机具设备（安全工器具、防护用品）、临时用电、吊装作业、高处作业、有限空间作业、特种作业、现场环境、材料加工及堆放区、脚手架（跨越架）、成品保护等。

3.图册评审、修订、印刷

开展图册自评及专家评审，重点针对安全文明施工标准的内容合法合规性、管理规范程度、框架结构合理性、兼容性、现场实际可操作性等方面。邀请至少3名行业专家组织开展评审工作。根据专家评审意见组织修订完善，安排图册定稿印刷发布。

4.安全风险辨识手册

（1）依据《风险管理 风险评估技术》(GB/T 27921-2023)，参照《大中型水电工程建设风险管理规范》(GB/T 50927-2013)和行业标准《大中型水电工程运行风险管理规范》(DL/T 2154-2020)，制定福建省永安抽水蓄能电站工程基建期风险评估工作导则。

（2）组织开展福建省永安抽水蓄能电站工程基建期施工作业、环境、职业健康、交通、火灾等类型风险评估，形成基准数据库。

（3）根据现场工程进度情况，持续完善基准风险数据库，按照分层、分级、分类、分专业建立形成《福建省永安抽水蓄能电站工程安全风险辨识手册》。

5.安全生产标准化指导及评审

服务期内，根据需求，邀请经招标人认可的相关领域专家（系中国电力建设企业协会专家）提供两次系统性专业培训。讲解《电力建设工程安全生产标准化实施规范》（DL/T 2679-2023）背景、目的、意义和整体结构、主要内容及八个要素的核心技术要求；讲解电力建设工程项目安全生产标准化实操、电力建设工程安全生产标准化案例分析等。

对照标准要素，结合日常安全大检查工作，组织开展每年不少于50工作日现场标准化自查自评工作。每年至少派遣3名及以上有经验的专家配合招标人开展一次不少于3个工作日的专项检查，对标规范、标准，提出整改意见并跟踪各类突出问题整改闭环。经检查自评，本项目安全生产标准化建设各项工作已基本符合要求，组织一次不少于3名外部专家的评审，出具评审报告并督导实施整改，对相关问题进行督导复查。

#### 三、服务质量要求

（一）《施工安全管理策划》、《安全文明施工标准化指导图册》能有效指导本项目安全文明施工管理工作。

（二）《施工安全管理策划》内容应能满足《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018）的要求。

（三）《安全风险辨识手册》应依据《风险管理 风险评估技术》(GB/T 27921-2023)，参照《大中型水电工程建设风险管理规范》(GB/T 50927-2013)和行业标准《大中型水电工程运行风险管理规范》(DL/T 2154-2020)进行编制，内容应符合本项目实际。

（四）安全生产标准化咨询、评审技术服务必须满足国家、能源监管机构的有关标准、规定和要求，提高本项目安全管理水平，使本项目安全文明管理各环节符合有关安全生产法律法规和标准规范要求。人、设备、环境、管理处于良好状态，且外部评审得分率在90%以上。

（五）聘用的专家应具有工程师及以上专业技术职称，且长期在电力行业从事相关专业工作，具备与其查评专业相适应的专业能力，从事过类似水电工程建设项目的安全性综合评价、安全生产标准化评级工作。

#### 四、工作形式

远程服务、定期现场指导、提交技术成果、指导并协助项目实现安全标准化。

#### 五、项目服务期限及进度要求

从合同签订生效之日起24个月，如约定的咨询服务内容及相关技术成果未在服务期内完成，则服务期顺延至所有服务完成为止。成果提交节点：

| - 序号 | - 成果 | - 最晚交付时间 | - 份数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 咨询服务工作方案及计划表 | - 签约后14个工作日内 | - 6份 | - 需胶装 |
| - 2 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目施工安全管理策划》 | - 签约后2个月内 | - 80份 | - 需胶装，彩印。 |
| - 3 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目安全风险辨识手册》 | - 签约后3个月内 | - 80份 | - 需胶装，彩印。 |
| - 4 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目安全文明施工标准化指导图册》 | - 签约后6个月内 | - 80份 | - 需胶装，彩印。打印纸采用：铜版纸，单页重量在200g以上，纸张白度等级在85%以上。 |
| - 5 | - 《福建省永安抽水蓄能电站项目安全生产标准化评审报告》 | - 签约后23个月内 | - 10份 | - 需胶装，彩印。 |
| - 6 | - 安全生产标准化专家评审整改复查意见 | - 整改闭环后1个月内 | - 3份 | - 需胶装，彩印。 |

#### 六、双方职责

（一）安全生产标准化咨询服务单位职责

1.咨询服务单位应组织派遣满足技术服务规范书内容要求的人员完成本项工作，提交成果的数量、质量、时间满足要求。

2.咨询服务单位应保证人员的相对稳定，如需人员变更需取得建设单位同意，否则按违约处理。咨询服务单位人员应严格遵守福建闽投永安抽水蓄能有限公司现行的各项管理规定。

3.参与并指导处理安全标准化方面的技术问题，对福建永安抽水蓄能电站工程安全生产标准化建设提供现场咨询服务。对各参建单位进行检查、指导，对本项目安全生产标准化工作进行专家评审和复查，出具评审意见并督导实施整改，对相关问题进行督导复查。

4.严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，遵循客观独立、公开公正、诚实守信的原则，对出具的报告和材料的合规性、真实性和有效性负责。

5.在交付符合本合同要求的项目成果后，按合同约定获得咨询费用，并按甲方要求定期或不定期向甲方提供咨询费用使用情况清单。

6.按合同约定完成咨询工作，保证咨询成果的客观性和时效性，并对咨询成果的真实性、合法性和完整性负责。

7.按工作进度向甲方通报咨询工作进展情况，根据甲方的意见及时修改完善咨询成果。

8. 严格遵守适用于乙方的专业守则，以处理类似项目时应有的合理专业审慎态度开展咨询工作。

9.按合同约定承担保密义务。乙方及其工作人员不得向任何第三方透露甲方及其所属机构的商业秘密。包括但不限于技术秘密、市场秘密、财务秘密、管理秘密及其他信息。

10.投入足够的人力及其他资源，保证按时完成咨询工作，

11.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部咨询工作转让给第三人承担;转让前，受让方需经甲方书面同意。

12.按约定向甲方报送咨询费用的财务决算。

13.非经甲方书面同意，乙方不得在项目履行及完成后的任何阶段，向任何第三方透露项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及咨询费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。

14.乙方应遵守甲方公司及项目现场管理单位的各项规定，如因此造成损失，由乙方负责赔偿。

15. 负责组织咨询成果评审会议，做好会议的会务、后勤保障工作。

16.乙方聘请开展培训、评审、现场检查的专家需经甲方审核、书面确认同意。

17.承担标准化咨询服务过程中聘请专家开展培训、研讨、评审、验收、现场检查的专家费、食宿、交通、评审会务（不含甲方人员的工资、差旅费用）等工作相关的全部费用支出。

18.项目结束后，乙方应当为甲方就咨询服务内容的理解和实施过程中遇到的相关问题提供免费服务。

（二） 福建闽投永安抽水蓄能有限公司职责

1.有权监督检查咨询费用使用情况，随时抽查咨询工作进展情况，与乙方沟通检查与抽查结果。

2.有权对乙方的咨询工作提出改进意见。

3.负责按本合同及其附件规定向乙方提供与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料。

4.按合同约定向乙方支付咨询费用。

5.协助乙方组织评审会议，协调相关单位配合工作。为项目中各项工作的开展提供必要的便利条件，履行项目协助义务。

6.有权对乙方聘请开展培训、评审、现场检查的专家进行审核、确认、要求更换。

7.建设单位有权对咨询服务单位的服务质量提出质疑，对不满足要求或违反相关规章制度或管理要求的工作人员，有权提出更换，咨询服务单位应在1个月内更换。

#### 七、管理要求

（一） 工作接口

安全生产标准化咨询服务单位需任命项目负责人，负责项目的组织管理、后勤以及与建设单位接口等事务。

（二） 工作考核和验收

安全管理部对咨询服务单位的工作进行考核验收，根据咨询服务单位提交的成果提出评价意见或结论，形成书面材料反馈给咨询服务单位，由商务部门根据评价结果及合同条款进行处理。具体的条款根据合同要求。

（三） 保密和知识产权

1.未经建设单位书面许可，安全生产标准化咨询单位不得将本工程有关文件、图片和资料中涉及的技术和商务秘密泄漏给任何人。

2.本项服务所产生的成果由建设单位独有，未经建设单位书面同意，其他组织及个人不得复制、使用。

3.对违反建设单位保密和知识产权规定的，建设单位有权终止本项服务。

（四）其它

1.在实施安全生产标准化咨询服务过程中出现的与本技术规范书的任何偏差，都需双方协商同意后解决；

2.本技术规范书其它未尽事宜，双方应本着合作、友好协商原则予以处理。

## 附件二：廉洁告知函

致         ：

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送；

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，双方于文末署名处加盖单位公章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： （或委托代理人） | 法定代表人（签章）： （或委托代理人） |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

## 附件三：已标价费用清单

合同费用组成表

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 其中：增值税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产标准化咨询服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 投标文件的组成及格式

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |  |
| 4 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照等） |  |
| 5 | 类似项目情况一览表 |  |
| 6 | 企业财务状况 |  |
| 7 | 承诺函 |  |
| 8 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 9 | 投标保证金 |  |
| 10 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |  |
| 11 | 投标文件偏差表 |  |
| 12 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |
| 13 | 报价计算书 |  |

### 1.资格评审标准对照情况点对点应答表

| 资格条件要求 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 |
| --- | --- | --- |
| （1）投标人必须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。 | 法人营业执照复印件及相关证明材料 （复印件须加盖投标人公章） | 见第 页 |
| （2）投标人自2019年1月1日至本项目投标截止日，具有至少1项电力行业（包括电力建设工程、电力施工企业或发电企业）安全生产标准化咨询服务业绩。 | 合同协议书复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息） （复印件须加盖投标人公章） | 见第 页-第 页 |
| （3）本招标项目不接受联合体投标。 | / | / |
| （4）投标人近三年（2021-2023年）财务状况良好，不接受最近三年连续亏损的投标人 | 提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书 | 见第 页-第 页 |
| （5）投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）工程参建设计单位或施工单位或监理单位； 3）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位有隶属关系的单位； 4）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位法定代表人或单位负责人为同一人的单位； 5）与工程参建设计或施工单位或监理单位存在控股﹑管理关系的单位； 6）被有关行政主管部门责令停业； 7）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态； 8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； 9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； 10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 12）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。 | 投标函 | 见第 页-第 页 |

### 2.投标函

投标函（格式）

招标项目名称:

招 标 编 号：

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

1、我方已仔细研究了福建省永安抽水蓄能电站生产标准化咨询服务（招标编号：         ）招标文件（包括补充通知）的全部内容，并自行察勘了现场，我方愿以人民币          （大写）元,（小写）      元计取福建省永安抽水蓄能电站生产标准化咨询服务费，按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关全部责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标报价书和其他投标文件）在投标截止时间后120 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上汇款凭证复印件一份，作为我方投标的担保。

4、一旦我方中标：

我方保证在收到你方中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同；随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

5、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

6、我方同意提供按照招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、不存在招标文件第一章招标公告3.5所列的相关情形。

投 标 人：（名称/盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名/签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

### 年  月  日

### 3.法定代表人身份证明（或授权委托书）

法定代表人身份证明（格式）

致：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

姓名：    性别：   年龄：    职务：     身份证号码：            系（投标人名称）的法定代表人。为（本项目名称）（招标编号：       ）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人(全称并加盖公章)：

日      期：     年   月    日

法定代表人授权书（格式）

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

(投标人全称)法定代表人       授权 (投标人代表姓名、职务)为投标人代表，代表本公司参加你司组织的（本项目名称）项目(招标编号：        )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人授权代表姓名：         	性   别：         身份证号：

单位：                        	部   门：         职   务：

详细通讯地址：               	邮政编码:          电   话：

授权代表身份证复印件

授权方                                  接受授权方

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字或盖章：                  投标人授权代表签字或盖章：

日     期：                             日     期：

### 4.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本（万元） |  | 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 （所有资质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围（全部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号和税务登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： |  | 有职称的管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  | 技术员 |
| 年最大服务能力（或经营收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖及获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表为企业法人单位投标格式，若事业单位投标可参照填写。

（1）企业简介。

（2）工商部门颁发的加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

（3）增值税一般纳税人证明资料：提供税务局官网一般纳税人资格查询结果截图。

（4）所有复印件需加盖投标人单位公章。

### 5.近5年承担过的类似项目情况一览表

近5年承担过的类似项目情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 工程等别（级） | 项目投资 | 发包人 | 项目负责人 | 人员数量 | 服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、上表填写投标人已承担的类似工程情况，类工程指电力行业（包括电力建设工程、电力施工企业或发电企业）安全生产标准化咨询服务项目。

2、本表应附有相应工程项目业绩合同协议书复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息），所有复印件加盖投标人单位公章。

6.企业财务状况

近三年财务状况表

提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，并填写下表。

最近三年财务状况主要指标表

| 年份 财务指标 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 三年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 |  |  |  |  |
| 2 | 负债总额 |  |  |  |  |
|  | 资产总额 |  |  |  |  |
|  | 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％ |  |  |  |  |
| 3 | 流动资产 |  |  |  |  |
|  | 流动负债 |  |  |  |  |
|  | 流动比率＝流动资产/流动负债 |  |  |  |  |
|  | 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债 |  |  |  |  |
| 4 | 营业利润 |  |  |  |  |
|  | 营业收入净额 |  |  |  |  |
|  | 营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％ |  |  |  |  |
| 5 | 净利润 |  |  |  |  |
|  | 平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2 |  |  |  |  |
|  | 净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％ |  |  |  |  |

注：填入上表中的数据必须与其财务报表保持一致。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 7.承诺书

承诺书

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

参加你方福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务（招标编号：             ）招标活动中，若中标，我方承诺：

1、在服务期限期间，严格按招标文件及合同要求，配置人员及相关设备完成服务。

2、严格执行投标文件人员配置计划，按投标文件承诺配置的人员，按时到位至本项目上，未经你方同意，不调整项目负责人、安全工程师，进场人数不低于投标文件计划进场数量；

3、严格执行投标文件试验设备配置计划，满足工作需要，未经你方同意，不调走任何试验设备；

4、我方承诺严格遵守你公司及现场管理机构的管理规定。

……（可自行添加内容）

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 8.近3年发生的诉讼及仲裁情况

注：说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 9.投标保证金

投标人应在此提供①提供免缴投标保证金承诺函（详见：附件一），或②投标保证金汇款凭证的复印件。

附件一：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函（若有）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段） 投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第 种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在 7 日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求 提交履约保证金。

（2）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 10.招标代理服务费缴纳承诺书

招标代理服务费缴纳承诺书

致：福建省招标中心有限责任公司

我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站安全生产标准化咨询服务招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

注：中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

### 11.投标文件偏差表

### 投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

- 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 12.招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 13.报价计算书（格式）

（1）本服务项目报价应与投标须知、合同条款和有关技术文件一起阅读和理解。

（2）本服务项目为固定总价承包合同，总价包括但不限于咨询服务费、员工工资、加班费、保险、补贴、资料费、差旅费、交通费、食宿费以及税费等所有可能发生的费用等。

安全生产标准化咨询服务时间：从合同签订生效之日起24个月完成，如永安抽水蓄能电站实现阶段性安全标准化外部专家评审未在服务期内完成，则服务期顺延至评审完成取证为止。成果提交节点要求详见“技术要求”。

（3）在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及福建地方法规和规章规定中应由服务提供方缴纳的税金和其它费用均应按规定计入总报价中。

（4）投标人在计算报价时应考虑开展本项目工作的风险。

（5）凡未言明的工作项目费用均认为是包含在投标总价中。

（6）本标的最高限价为100万元，投标报价高于最高限价的为无效报价。

13.1投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 其中：增值税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产标准化咨询服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日