福建省永安抽水蓄能电站

安全监督管理咨询服务

招 标 文 件

报建编号：3504812302289902

招标编号：E3504810401100135019

招  标  人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

二〇二四年十月

目   录

第1章 招标公告	1

1 招标条件	2

2 项目概况与招标范围	2

3 投标人资格要求	3

4 招标文件的获取	4

5 现场踏勘及投标预备会	4

6评标办法	4

7 投标文件的递交	5

8 发布公告的媒介	5

9 联系方式	5

第2章 招标公告	7

2.1总则	16

2.2招标文件	17

2.3投标文件	18

2.4投标文件的送交	20

2.5开标和评标	21

2.6决标和中标通知	22

2.7履约担保和签订合同	22

2.8纪律	23

2.9是否采用电子招标投标	23

2.10需要补充的其他内容	23

第3章 评标办法	24

3.1评标方法	25

3.2评审程序	25

第4章 合同及合同附件	29

第一部分 合同协议书	30

第二部分 合同条款	32

第三部分 合同附件	39

附件一：技术文件	39

附件二：安全协议	45

附件三：廉洁告知函	51

附件四：履约保函（格式）	53

附件五：安全监督管理咨询服务综合考核表	54

附件六：已标价费用清单	55

第5章 投标文件的组成及格式	57

1.资格文件	58

2.商务文件	72

3.技术文件	78

4.报价文件	83

# 招标公告

福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务

招标公告

## 1 招标条件

本招标项目招标人为福建闽投永安抽水蓄能有限公司，建设资金来自企业自筹，已落实。招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司。现招标人对福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务进行公开招标。

## 2 项目概况与招标范围

2.1 工程名称：福建省永安抽水蓄能电站

2.2 工程地点：福建省永安市小陶镇

2.3 工程概况：福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

2.4 招标范围：福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务。范围包括如下：

协助建设单位履行安全生产法律法规有关安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责，开展安全监督管理咨询服务，服务内容包含且不限于以下内容：

（1）工程建设阶段现场安全监督管理服务，协助建设单位依据国家安全生产法律法规、规程规范以及永安抽蓄公司安全管理制度履行建设方的管理职责；

（2）对日常区域性、边零散及非工作时间段等施工开展安全检查，对施工活动中涉及的“人、机、料、法、环”各要素中存在的安全隐患进行排查与治理，实现安全隐患闭环管理；

（3）对现场高风险作业进行重点监督，督促安全措施与安全管理工作有效落实；

（4）协助建设单位开展特种设备及特种作业人员管理，跟踪特种作业，对特种作业人员资质、证件的有效期和执照范围等进行检查；

（5）协助建设单位开展危险源的识别与控制管理；

（6）协助建设单位开展射线探伤与辐射防护管理；

（7）协助建设单位开展危险化学品管理；

（8）协助建设单位开展环、水保与职业健康管理；

（9）协助建设单位开展智能建设管理平台的开发、使用等管理工作。

（10）协助开展应急管理，配合修订综合、专项应急预案，指导和配合开展应急响应和事件处理相关工作；

（11）对监理单位、施工单位的安全管理工作开展情况进行监督；

（12）对工程现场可能发生危及人身或财产安全的行为或活动进行制止并向建设单位汇报；

（13）按照安全管理要求，对现场安全状况进行客观、真实、准确、详实、完整记录，并对工程安全管理状态定期进行分析总结，编制每日工作记录，向建设单位提交工程安全管理月报、年度工作总结等；

（14）向建设单位提出合理、可行的工程安全管理措施建议；

（15）完成业主安排的其他工作。

2.4.2本项目最高投标限价为人民币574万元。

2.4.3服务期限：2024年12月01日至2029年06月30日。

## 3 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质：

3.1.1投标人在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。

3.2 投标人拟派出担任本招标项目主要管理人员的资格要求：

3.2.1拟派的安全监督管理咨询服务团队具有1个项目负责人和3个及以上安全工程师，详细要求如下：

（1）项目负责人：具备有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书，具备5年及以上水利水电工程或电力工程建设管理经验。

（2）安全工程师：具备有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书，具备3年及以上水利水电工程或电力工程建设管理经验。

3.3 投标人“类似工程业绩”数量要求：2019年01月01日至投标截止日，具有至少一项水利水电工程或电力工程安全咨询服务业绩（以合同签订时间为准）。

3.4 本招标项目不接受联合体投标。

3.5.投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）工程参建设计单位或施工单位或监理单位；

3）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位有隶属关系的单位；

4）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位法定代表人或单位负责人为同一人的单位；

5）与工程参建设计或施工单位或监理单位存在控股﹑管理关系的单位；

6）被有关行政主管部门责令停业；

7）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

12）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

## 4 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年10月31日8:30:00至2024年11月27日 09:00:00通过三明市公共资源交易网（https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5 现场踏勘及投标预备会

不组织。

## 6评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评分法。

## 7 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年11月27日09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件。

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 8 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、永安市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）上发布。

## 9 联系方式

招标人：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

地址：福建省永安市南山路2号10幢201室

邮箱：mtyacx2022@126.com

电话：0598-3816020

联系人：邹鹏鹏

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631

邮箱：87554218@sina.com

电话：0591-87554218

联系人：李卉、林游、庄铃强

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市发展和改革局

地点：永安市南山路1号市政府4楼永安市发展和改革局

联系电话：0598-3836667

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 招标公告

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.2 | 发包人 | 福建闽投永安抽水蓄能有限公司 |
| 2.1.1.3 | 招标人 | 名称：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 联系人：邹鹏鹏 电话：0598-3816020 |
| 2.1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：福建省招标中心有限责任公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座631 联系人：李卉、林游、庄铃强 电话：0591-87554218 |
| 2.1.1.5 | 项目名称 | 福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务 |
| 2.1.3 | 资金来源和落实情况 | 企业自筹，已落实。 |
| 2.1.4 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 2.1.4 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 2.1.7 | 现场察勘 | 不组织 |
| 2.1.8 | 投标预备会 | 不召开投标预备会。 |
| 2.1.10 | 转让和分包 | 不允许 |
| 2.2 | 投标人要求澄清的截止时间 | 时间：2024年11月5日17时30分前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）提出 |
|  | 招标人对澄清问题的答复 | 时间：投标截止时间15天前。 形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、 三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)、 永安市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/yongan/）发布； 招标代理机构将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请投标人自行关注。 |
| 2.3.3 | 投标有效期 | 120天 |
| 2.3.4 | 投标保证金额 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。 （1）采用电汇或银行转账的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：永安市公共资源交易中心；账号：6232811870000156412；开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）投标人以投标保函（包括银行保函，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准》，否则其投标担保视为无效 （3）或根据闽发改规〔2023〕7号文件要求，本项目实施免缴投标保证金承诺函制度。本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第（1）种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函，作为投标文件的组成部分。 投标保证金的金额：壹拾万元整（¥100,000.00）。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 □不要求 |
| 2.3.6 | 投标文件其他要求 | 1.本项目要求提交纸质版投标文件，纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 2.纸质版投标文件份数及其他要求： 正本壹份，副本肆份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二套（U盘、光盘各一套，格式为可编辑WORD或EXCEL版、及盖章扫描件PDF版）。 纸质版投标文件正本应用不褪色的材料打印、编制目录、标注页码并逐页加盖投标人单位公章（可为电子平台系统上传的电子投标文件彩色打印件，文件封面加盖投标人单位公章并加盖骑缝章）。副本可为正本（签字盖章后）的复印件。 投标人应将投标文件正本单独封装在一个信封中，投标文件副本（含电子文件）也单独密封装在一个或多个信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。 装订方式：胶装。 注：①纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。 ②投标人如中标后，在领取中标通知书时还需向招标人提供纸质投标文件副本伍份（应与投标截止时间前递交的纸质文件和电子投标文件保持一致）。 |
| 2.4.2 | 投标截止时间及标书送达地点 | 投标截止时间：2024年11月27日09时00分前。 1.通过三明市公共资源交易网 （http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件； 2.纸质版投标文件应在投标截止时间前递交至永安市公共资源交易中心本项目开标室（地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼））。 |
| 2.5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标；同时招标人在永安市公共资源交易中心设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 |
| 2.5.1.2 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效（按退回无效处理）； 3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容等招标文件所确定的唱标内容； 4）开标结束。 |
| 2.8.3 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员人数为五人或以上单数，由招标人代表（若有），技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家不少于成员人数的三分之二； 评标专家确定方式：从福建省发改委综合性评标专家库内采取随机抽取方式确定。 |
| 2.5.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 2.6.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：不少于3日 |
| 2.6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 2.7 | 履约担保 | 履约担保的形式：应为由招标人可接受的中国境内银行(分行及以上银行)按照招标文件第4章“合同条款”规定的“银行履约保函”格式要求出具的银行保函。 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 履约担保有效期至合同工程缺陷责任期终止证书颁发后28天。 |
| 2.9 | 是否采用电子招标投标 | 本项目采用电子招标投标。 电子招投标基本要求： 1.1电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。 1.2电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：国泰新点软件股份有限公司、18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 1.3投标人须在规定时间内，用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn)进行网上报名。 投标文件编制和加密要求： 2.1投标人应使用新点投标文件制作工具生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行； 2.2网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 2.3未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件； 2.4电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或盖章后扫描件或盖该人员电子印章，评标委员会在评审过程中给予认可； 2.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： 2.5.1投标人使用的CA数字证书及电子印章过期； 2.5.2投标人使用的CA数字证书及电子印章未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 2.5.3投标人未使用CA数字证书及电子印章或使用了非本次投标加密用的CA数字证书及电子印章； 2.5.4投标人的CA数字证书及电子印章人为损坏。 3、投标文件解密方式： 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 开标要求： 4.1投标人必须在投标文件递交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 4.2开标时间（即投标文件递交截止时间），招标代理在线获取参与本项目投标的投标人信息，投标人信息获取完毕后进入投标人解密环节，在开始解密时间起30分钟内由投标人自行进行电子投标文件的解密操作。 4.3投标文件递交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4.4未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。 5、投标文件解密失败的补救方案： 5.1若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 5.2若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 5.3若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案； 5.4因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： 5.4.1 CA数字证书及电子印章损坏由相关受理CA数字证书及电子印章办理的单位调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； 5.4.2其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 6、投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 2.10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.10.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币574万元，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。 |
| 2.10.2 | 招标代理服务费 | 中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。 注：上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。 |
| 2.10.3 | 其他 | 1、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的,可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 2、投标人提交的投标文件中所附证书证件等均应清晰可辨，如因所附资料扫描件字迹不清晰导致评标委员会作出不利于投标人的判定，所造成的后果由投标人自行承担。 3、投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可。 4、需要开具电子保函的投标单位在三明市公共资源交易网“电子保函开具-电子保函服务”链接地址申请保函。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 6、招标人对收到符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委第11号令）规定的异议，招标人将予以受理。 7、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （3）异议事项的基本事实； （4）相关请求及主张； （5）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过异议时效的。 8、投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 9、被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 10、若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依法重新确定中标人。 如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，且其投标保证金将被没收： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按招标文件规定提交履约担保； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （4）法律、法规规定的其他情形。 若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人或重新招标。 11、根据中国人民银行令〔2019〕第1号及银发〔2019〕41号文，自2019年 2 月 25 日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 12、不同投标人采用数据电文形式的投标文件(下称“电子投标文件”)存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：(一)不同投标人的电子投标文件编制、上传、解密计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传、解密电子投标文件的除外)，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第 (二)项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形；(二)不同投标人的技术文件经招标文件约定的公共资源电交易平台(以下简称“电子交易平台”) 查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(四)项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形；不同投标人的电子投标文件存在雷同情形的，评标委员会应否决其投标。投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。 13、未说明事项按相关法律、法规执行。 |

## 2.1总则

### 2.1.1项目概述与说明

2.1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

2.1.1.2 本招标项目发包人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.3本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.4本招标项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

2.1.1.5 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

### 2.1.2招标范围

详见投标须知前附表。

### 2.1.3资金来源和落实情况

详见投标须知前附表。

### 2.1.4服务期限

详见投标须知前附表。

### 2.1.5投标人的资格条件要求

详见第1章“3投标人资格要求”。

### 2.1.6是否接受联合体投标

不接受。

### 2.1.7现场察勘

详见投标须知前附表。

### 2.1.8投标预备会

详见投标须知前附表。

### 2.1.9招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2.1.10转让及分包

详见投标须知前附表。

### 2.1.11投标费用

无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与准备、编制及递交投标文件以及参加投标过程所发生的一切费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。除本招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

### 2.1.12保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.1.13货币、语言文字和计量单位

本项目以人民币进行报价和计量支付。

除专用术语外，与招标投标有关的来往文件和语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2.2招标文件

### 2.2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款

（5）投标文件组成与格式

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 2.2.2招标文件的澄清

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式提出，招标人应当自收到异议之日3日内作出答复，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布；如果答复通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

（2）招标人可以对招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，同时在投标须知前附表规定的媒介上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

（3）当招标文件、答疑文件对同一内容的表述不一致时，以最后时间发出的书面文件为准。

### 2.2.3招标文件的修改

2.2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。修改招标文件的时间距本章第2.4.2项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3.2 招标人有权根据实际情况决定推迟投标截止时间，以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件并发布通知公告。

## 2.3投标文件

### 2.3.1投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括（但不限于）：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件 |
| 1.1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |
| 1.2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |
| 1.3 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照等） |
| 1.4 | 类似项目情况一览表 |
| 1.5 | 拟委派的安全监督管理咨询服务团队人员简历表 |
| 1.6 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |
| 1.7 | 投标保证金 |
| 1.8 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |
| 1.9 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 2 | 商务文件 |
| 2.1 | 投标函 |
| 2.2 | 商务评审标准对照情况点对点应答表 |
| 2.3 | 企业财务状况 |
| 2.4 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 3 | 技术文件 |
| 3.1 | 技术评审标准对照情况点对点应答表 |
| 3.2 | 安全监督管理咨询大纲 |
| 3.3 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |
| 4 | 报价文件 |
| 4.1 | 报价计算表 |

### 2.3.2投标报价

（1）投标报价书只能有一个投标报价。

（2）投标人应按本招标文件“报价计算书”中规定表格填报各项单价、合价和投标标价汇总表。投标人应编写报价的编制说明，详细说明报价的基本原则、基础价格的取得和计算原则、取费标准、各项费用的计入方法等内容。

（3）投标报价应包括投标人在中标后为实施本合同中约定的服务任务所必须的全部费用和拟获得的利润，包括直接成本、间接成本、税金、保险、利润等，并考虑了应承担的风险。

（4）招标人不接受投标人的修改报价。

### 2.3.3投标有效期

（1）本次招标的投标有效期为 120 天，在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，延长的投标有效期最多为60天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 2.3.4投标保证金

（1）投标保证金按照本须知前附表2.3.4项的要求，保证所递交的投标保证金于投标截止时间前达到招标人指定的账户。

（2） 招标人与中标人签订本项目书面合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

（3）若发生以下任何一种情况，招标人不予退还投标保证金：

1) 投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

2) 除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知后未能或拒绝按须知第2.7.2条或第2.7.3条的规定提交履约保证金或签署合同书。

3）投标人须知前附表规定的其他没收保证金的情形。

### 2.3.5资格审查资料

投标人应按招标文件的规定提供资格审查资料。

### 2.3.6投标文件的格式和签署

（1）投标文件应按第5章“投标文件组成与格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件（提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 2.4投标文件的送交

### 2.4.1投标文件的密封和标记

纸质版投标文件的正本、副本和U盘电子版应分开装袋密封，不密封的投标文件无效。包装封套均应标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”等字样，封套格式按以下格式编制：

招标人名称：

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标文件截止时间（××××年×月××日××时××分）前不得开启。

注：纸质版投标文件应与电子平台系统上传的电子投标文件保持一致，若纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子平台系统显示数据为准。

### 2.4.2投标截止时间及标书送达地点

（1）投标人递交投标文件的截止时间：见“投标人须知前附表”。

（2）投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

（3）除本章2.4.2款另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 2.4.3迟到的投标文件

在第2.4.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，发包人将拒收。

### 2.4.4投标文件的修改与撤回

（1）若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第2.4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达发包人。上述书面通知应按第2.3.6条和第2.4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

（2）除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

## 2.5开标和评标

### 2.5.1开标

2.5.1.1开标的时间和地点

开标的时间和地点：见“投标人须知前附表”。

2.5.1.2开标程序

开标程序：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.2 评标

2.5.2.1评标委员会按第3章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

2.5.2.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数：见“投标人须知前附表”。

### 2.5.3 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评审和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消其中标资格。

### 2.5.4 投标文件的澄清

为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人可以要求投标人澄清其投标文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

## 2.6决标和中标通知

### 2.6.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 2.6.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 2.6.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 2.6.4 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数为3家。

### 2.6.5中标结果公示

招标人确定中标人后，应按照规定的公示媒介进行中标结果公示，中标结果公示应当载明中标人名称。

### 2.6.6中标通知

在本章第2.3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 2.7履约担保和签订合同

2.7.1 中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第4章附件“银行履约保函”规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。

2.7.2中标人不能按第4章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.3 发包人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.7.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 2.8纪律

### 2.8.1 招标人

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 2.8.2 投标人

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 2.8.3 评标委员会

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得撤离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 2.8.4 与评标有关的人员

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自职守，影响评标程序正常进行。

## 2.9是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见“投标人须知前附表”。

## 2.10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 评标办法

## 3.1评标方法

本次评标采用综合评分法。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等时，以技术评审分高的优先；投标报价和技术评审分都相同的，由招标人采取随机方式确定其前后次序，先抽到的投标人排序在前。

## 3.2评审程序

### 3.2.1初步评审

3.2.1.1资格审查

本次招标采用资格后审的方法对投标人的投标资格进行审查，投标人的投标资格详见第2章2.1.4款投标人的资格。不符合资格要求的投标人将否决其投标不做评审。

3.2.1.2投标文件的检查和响应性评定

在开始评标前，评标委员会按照第2章“投标人须知”规定检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的技术要求、报价要求和主要合同条款等关键性内容相符，无重大偏离或保留。

3.2.1.3投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.2.1.4对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。改正错误的原则为：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价清单中单价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（3）报价清单中总价承包项目，其单价与工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以合价为准。

（4）若投标报价汇总表中的金额与相应的各报价分析表中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各报价分析表中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

### 3.2.2详细评审

评标委员会只对通过资格审查和初步评审的投标文件的进行综合评审打分。综合评分采用百分制，总分100分，商务占20%、技术占30%、价格占50%。

评分标准如下：

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 分值构成 （总分 100 分） | 商务部分：20分； 技术部分：30分； 报价部分：50分； 其他评分因素：/； |
|  | 评标基准价计算方法 | 投标人通过初步评审，且经算术值修正后的投标报价为有效报价。 评标基准价计算公式如下： S=a1+a2+⋯+an−M−Nn−2×95%,∧n>5a1+a2+⋯+ann×95%,∧n≤5 式中S—评标基准价； ai—投标人的有效报价（i=1，2，…n）； n—有效报价的投标人个数； M—最高的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效； N—最低的投标人有效报价，该价格不进入评标基准价计算，但该投标人的投标价格仍然有效。 |
|  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=（投标人报价−评标基准价）/评标基准价×100% |
| 商务部分评分标准（20分） | 财务状况 （1分） | 依据投标人提供的近3年（2021至2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。 （1）三年连续盈利得0.5分；其他得0分。 （2）三年现金流量均为正值，得0.5分；否则得0分。 |
|  | 管理体系认证（3分） | 分别具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最多得3分。 投标人须提供证书复印件，未提供不得分。 |
|  | 抽水蓄能电站安全管理咨询服务业绩（10分） | 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含发布当日）的前五年内（以合同签订日期为准），承担过或正在承担抽水蓄能电站驻点（至少1人次驻点6个月）安全管理咨询服务业绩，每有1项得2分，最多得10分。 业绩证明材料应提供业绩合同复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息）、竣工验收报告（如有）、无不良履约情况业主证明材料等复印件和能证明业绩要求的相关证明材料，未提供不得分。 |
|  | 项目人员资历及业绩（6分） | （1）投标人拟委派的项目负责人具有5年及以上电力工程建设管理工作经验，得1分；其他项目成员均具有3年及以上电力工程建设管理工作经验，得2分，本项最高得3分。 （2）项目成员（不含项目负责人）中有一名及以上人员具备有效的注册安全工程师资格的得2分，其余情况不得分，本项最高得2分。投标人须提供证书复印件，未提供不得分。 （3）投标人所选派安全工程师人员中有一名具有2年及以上的建设工程环境保护和水土保持管理经验，得1分，否则不得分，本项最高得1分。 |
| 技术部分评分标准（30分） | 安全咨询服务方案 （10分） | 安全咨询服务实施方案可操作性强，对重点、难点分析及对策针对性强，保障咨询服务效果的措施合理有效，服务保障承诺措施合理，验收目标明确，积极主动协调开展日常安全管理工作。能够根据相关标准及招标文件提出满足或优于招标文件的技术实现，方案完善、详实周到。 优[6-10]分，一般[3-6]分，差[0-3]分。 |
|  | 质量目标、管理体系及保证措施 （6分） | 安全咨询服务质量控制目标明确，质量管理体系健全，质量保证措施合理有效；应用新技术，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。 优[4-6]分，一般[2-4]分，差[0-2]分。 |
|  | 安全目标、管理体系及保证措施 （6分） | 安全文明服务目标明确，安全管理体系健全，安全危险点、危险源辨识、应急预案等保证措施完整，针对性和操作性强。 优[4-6]分，一般[2-4]分，差[0-2]分。 |
|  | 安全咨询资料编制、信息管理等措施（4分） | 安全咨询月报、季报、年报编制响应招标文件要求，管理措施可行、有力者。 优[3-4]分，一般[2-3]分，差[0-2]分。 |
|  | 现场管理机构设置与人员配置 （4分） | 机构设置合理、岗位职责明确、制度健全者。 优[3-4]分，一般[2-3]分，差[0-2]分。 |
| 投标报价 评分标准 （50分） | 投标报价评分 （50分） | C=50-¦a-S¦÷S×100×K C—投标报价得分（保留2位小数，当C小于0时按0分计）； S—评标基准价； a—投标人的有效报价； K—扣分分值（当a＞S时，K=1；当a≤S时，K=0.5）。 |
| 其他因素 评分标准 | / | / |

### 3.2.3 投标文件的澄清和补正

3.2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.2.4 评标结果

3.2.4.1本工程由评标委员会按照本招标文件规定进行评审并完成评标报告，在评标报告中按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

# 合同及合同附件

## 第一部分 合同协议书

福建省永安抽水蓄能电站

安全监督管理咨询服务合同协议书

福建闽投永安抽水蓄能有限公司（甲方名称，以下简称“甲方”）为实施          （项目名称），已接受              ________（乙方名称，以下简称“乙方”）对该项目的投标。现就本项目有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

本合同的总金额为人民币(大写)             元(¥          )，由甲方按本合同的规定向乙方结算支付。其中不含税费金额为人民币（大写）            元（¥       ），增值税为人民币（大写）        元（¥         ）。

1 甲方委托乙方为其提供福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务。

1.1 服务范围与内容见合同条款。

1.2 服务期限：本项目服务期为2024年12月1日～2029年6月30日。

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

2.1 合同协议书（含附件）；

2.2 中标通知书；

2.3 履约保函；

2.4 合同条款；

2.5 合同附件；

2.6 已标价费用清单；

2.7 招标文件及其澄清文件；

2.8 投标文件及其澄清文件；

2.9 经过合同双方确认进入合同的其它文件。

3 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本合同一式十二份，其中正本二份，双方各执一份；副本十份，双方各执五份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

签署页

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表(签章)： | 法定代表人(负责人)或 授权代表(签章)： |
| 地址：福建省永安市南山路2号10幢201室 | 地址： |
| 邮编：366000 | 邮编： |
| 联系人：邹鹏鹏 | 联系人： |
| 电话：0598-3883999 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| Email： | Email： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行 | 开户银行： |
| 账号：3505 0164 6007 0922 0718 | 账号： |
| 税号：9135 0481 MAC9 FC0Q 40 | 税号： |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

## 第二部分 合同条款

### 1. 定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1 甲方：是指合同中列明的、委托乙方提供合同服务的法人或其他组织，包括其承继方和经许可的受让方。

1.2乙方：是指合同中列明的、向甲方提供合同服务的法人或其他组织，包括其法定承继方。

1.3 “合同”指合同协议书（含附件）、中标通知书、履约保函、合同条款、合同附件、已标价费用清单、招标文件及其澄清文件、投标文件及其澄清文件、经过合同双方确认进入合同的其它文件。

1.4 “中标通知书”指正式接受投标的通知。

1.5 “合同附件”是指附在本合同条款之后，并构成合同的附件。

1.6 “合同价格”指在合同中写明的，根据合同条款，用以支付乙方为实施并完成本项目服务应付的总金额。

1.7 “日”指日历日。

1.8 “元”和缩写“¥”指合同中作为货币单位的人民币元。

1.9 “书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。

### 2. 安全监督管理咨询服务范围和内容

协助协助履行安全生产法律法规有关安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责，开展安全监督管理咨询服务，服务内容包含且不限于以下内容：

（1）工程建设阶段现场安全监督管理服务，协助建设单位依据国家安全生产法律法规、规程规范以及福建闽投永安抽水蓄能有限公司安全管理制度履行建设方的管理职责；

（2）对日常区域性、边零散及非工作时间段等施工开展安全检查，对施工活动中涉及的“人、机、料、法、环”各要素中存在的安全隐患进行排查与治理，实现安全隐患闭环管理；

（3）对现场高风险作业进行重点监督，督促安全措施与安全管理工作有效落实；

（4）协助建设单位开展特种设备及特种作业人员管理，跟踪特种作业，对特种作业人员资质、证件的有效期和执照范围等进行检查；

（5）协助建设单位开展危险源的识别与控制管理；

（6）协助建设单位开展射线探伤与辐射防护管理；

（7）协助建设单位开展危险化学品管理；

（8）协助建设单位开展环、水保与职业健康管理；

（9）协助建设单位开展智能建设管理平台的开发、使用等管理工作。

（10）协助开展应急管理，配合修订综合、专项应急预案，指导和配合开展应急响应和事件处理相关工作；

（11）对监理单位、施工单位的安全管理工作开展情况进行监督；

（12）对工程现场可能发生危及人身或财产安全的行为或活动进行制止并向建设单位汇报；

（13）按照安全管理要求，对现场安全状况进行客观、真实、准确、详实、完整记录，并对工程安全管理状态定期进行分析总结，编制每日工作记录，向建设单位提交工程安全管理月报、年度工作总结等；

（14）向建设单位提出合理、可行的工程安全管理措施建议；

（15）完成业主安排的其他工作。

### 3. 合同价格

3.1本合同为固定综合单价合同，固定综合单价详见合同附件六“已标价费用清单”。综合单价包括但不限于乙方服务人员薪酬、加班费、福利、现场服务有关设备或物资、服装、食宿、差旅、交通（含现场交通）、高温（防寒）、保健、劳动防护、按工资总额应提的各种款项、安全生产费、医疗及防护费、社会统筹费用、保险（包括乙方人员在甲方现场服务期间的人身意外伤害综合保险）、培训费及技术支持费，管理、利润、税金等乙方为完成技术服务工作所需的全部费用及合同包含的所有风险、责任等。

3.2在履行合同过程，不考虑物价波动引起的其他所有价格调整。

### 4. 服务费用计算与支付

4.1本合同价款仅限于乙方按本合同约定履行咨询服务所用，乙方不得将其用于咨询服务以外的其他事项，否则将按照本合同约定承担相应的违约责任。

4.2支付费用和时间：

安全监督管理咨询服务费按咨询服务方按照甲方要求实际投入的人员考勤数量和对应的合同人员单价分季度据实结算支付，每月人员考勤数量按人员实际出勤天数除以当月日历天数计算，计算数值四舍五入保留两位小数。

（1）合同款按季支付，每季度末甲方收到乙方提供的咨询报告，甲方组织相关部门对乙方工作进行综合考核，考核表详见本合同附件五“安全监督管理咨询服务综合考核表”，考核分90分（含）以上不扣季度进度款；考核分在75~90分扣当季进度款10%；考核分在60分~75分（含）之间扣当季进度款20%；考核分在60分（含）以下，扣当季进度款100%，且甲方有权终止合同并要求乙方退场。

（2）乙方根据考核情况，提供季度结算报表经甲方审核后。甲方在收到乙方提交的等额正式增值税专用发票办理支付手续。

4.3 甲方支付合同价款前，乙方应按照款项金额并根据甲方指定信息向甲方提供符合税务规定的增值税专用发票，甲方在收到乙方提供的合格增值税专用发票后30日内支付款项。本项目增值税率为6%，乙方应按照国家有关法律、法规和“营增改”政策的相关规定缴纳税费。发票开具信息以甲方书面通知为准。

合同执行过程中，若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

乙方应确保增值税专用发票真实、规范、合法，如乙方虚开或提供不合格的增值税专用发票，造成甲方经济损失的，乙方承担全部赔偿责任，并重新向甲方开具符合规定的增值税专用发票。

### 5. 双方责任与义务

5.1乙方的权利和义务

（1）在交付符合本合同要求的项目成果后，按合同约定获得咨询费用。

（2）按合同约定完成技术服务及咨询工作，保证咨询成果的客观性和时效性，并对技术服务及咨询成果的真实性、合法性和完整性负责。

（3） 按工作进度向甲方通报咨询工作进展情况，根据甲方的意见及时修改完善咨询成果。

（4）乙方派驻现场人员，应满足合同附件一“技术文件”要求。

（5）严格遵守适用于乙方的专业守则，勤勉尽责，以处理类似项目时应有的合理专业审慎态度开展咨询工作。

（6）按合同约定承担保密义务。乙方及其工作人员不得向任何第三方透露甲方及其所属机构的商业秘密。包括但不限于技术秘密、市场秘密、财务秘密、管理秘密及其他信息。

（7）按甲方要求投入足够的人力及其他资源，保证按时完成咨询工作。

（8）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部技术服务及咨询工作转让给第三人承担。

（9）非经甲方书面同意，乙方不得在项目履行及完成后的任何阶段，向任何第三方透露项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及咨询费用、协议、备忘录等所包含的一切信息。

（10）乙方应要求派驻人员遵守甲方管理制度，并对其人身安全负责。

（11）承担合同约定验收、研讨等工作相关的费用支出。

（12）乙方必须为派驻现场的服务人员购买人身意外伤害险不低于100万元/人。

5.2甲方的权利和义务

（1）有权监督检查咨询费用使用情况，随时抽查咨询工作进展情况，与乙方沟通检查与抽查结果。

（2）有权对乙方的咨询工作提出改进意见，要求乙方加大投入人力、物力。

（3）负责按本合同及咨询附件规定向乙方提供与本项目服务事项有关的文件、信息等必要资料。

（4）按合同约定根据考核意见向乙方支付咨询费用。

（5）负责组织咨询成果评审会议，包括确定评审专家。

（6）协助各承包单位配合乙方工作，为项目中各项工作的开展提供必要的便利条件，履行项目协助义务。

（7）为乙方提供必要的现场办公场地及必要的办公设施（办公桌、座椅）等。

（8）协调相关参建单位提供就餐便利条件，餐费由乙方自行承担支付。

5.3 项目结束后，乙方应当为甲方就技术服务及咨询报告内容的理解和实施过程中遇到的相关问题提供免费服务。内容包括：技术条款要求的服务内容范围。

### 6. 知识产权

6.1除双方另有特别约定外，本合同下的咨询成果的著作权及其他相关知识产权属甲方单方所有。上述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。

6.2乙方提交的咨询成果不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔所产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任，如造成甲方损失（包括但不限于甲方被要求支付的罚款、罚金、赔偿款及甲方为处理相关事务支出的诉讼费、保全申请及其担保所涉费用、公告费、鉴定费、律师费、差旅费等）。

6.3甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。

6.4乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权, 归甲方单独所有。

6.5本条约定归甲方单独所有的技术成果和知识产权未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的，乙方应制定相应规章制度约束其项目组成员的个人行为。

6.6本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

### 7. 违约责任

7.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

（1）乙方派驻本项目的现场咨询人员均应与投标文件明确的现场咨询人员名单相同，承诺投标文件中的现场咨询人员合同履行期限内不变化，不可抗力原因除外。若未经甲方同意擅自更换现场咨询人员的，向甲方支付违约金5万元/人次。

（2）乙方未按期完成咨询工作或未按期提交符合合同要求的咨询成果的，每逾期5天（不足5天，按5天计算），应向甲方支付相当于合同总价0.5%的违约金。逾期超过30日，甲方有权单方面解除合同，乙方应返还所收取的相应费用，并向甲方支付相当于合同总价30%的违约金。

（3）乙方未经甲方批准，擅自转让咨询成果的，应当向甲方支付相当于合同总价10%的违约金，同时甲方有权终止本合同。

（4）乙方违反合同约定使用咨询费用的，每发生一次，应当向甲方支付相当于合同总价10%的违约金。

（5）乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理催告仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同。由于整改纠正造成交付进度延期的视同逾期交付，乙方按本合同7.1（2）条承担违约责任。

（6）乙方交付的咨询成果最终未通过甲方评审的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价5%违约金。

（7）乙方违反本合同第5条约定义务的，甲方有权选择要求乙方承担合同总价 10%违约金并解除本合同。乙方未经甲方书面同意，转让或许可第三方使用甲方所有的技术成果和知识产权的，所获收益归甲方所有。

（8）乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任，且每发生一次，向甲方承担合同总价10%违约金。

（9）除本合同另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应向甲方承担合同总价10%的违约金/次（项）。

（10）合同因乙方原因、责任提前终止的，甲方有权停止支付并要求乙方退回全部咨询费用，且乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

（11）乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，应就差额部分向甲方进行赔偿。

（12）乙方违约的，应承担其违约所引起的费用增加，并应按照本合同其它条款约定的方式承担违约责任，且甲方向乙方主张权利所产生的诉讼费、公告费、鉴定费、公证费、保全申请及其担保所涉费用、律师费、差旅费等亦由乙方承担。

（13）乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

7.2甲方逾期支付咨询费用的，应就逾期部分向乙方支付按照全国银行间同业拆借中心同期公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

### 8. 不可抗力

8.1本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

8.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

8.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

8.3 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

### 9. 合同变更或解除

9.1 发生下列情况之一的，双方可协商变更或解除合同：

（1）合同订立的依据发生变化，导致合同不能继续履行的；

（2）由于不可抗力或意外事故导致合同全部或部分无法履行的；

（3）由于乙方未能按合同要求履行合同或由于其他原因，导致管理咨询达不到约定目标的。

（4）合同约定的其他情况。

9.2 除本合同已有约定外，合同一方要求变更或解除合同的，应提前  30  日（含本数）书面通知对方，协商解决。因变更或解除合同，导致一方遭受损失的，除按合同约定和依法可免除责任的情形以外，应由责任方负责赔偿。在解除合同通知发出后，甲方有权停止向乙方支付后续咨询费用。

### 10. 争议解决

10.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第 （ 2 ） 种方式处理：

（1）仲裁：提交/仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

10.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

### 11. 合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

## 第三部分 合同附件

## 附件一：技术文件

  - 一、项目背景

福建省永安抽水蓄能电站位于福建省三明市永安市小陶镇境内，距离永安市中心63km，至三明市、龙岩市、泉州市的公路里程分别约110km、172km、269km。电站装机容量1200MW（4×300MW），额定水头462m。附件上福建省永安抽水蓄能电站建成投产后，主要承担福建电网电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

  - 二、项目进展

1.2023年12月19日，筹建期项目开工。

2.2024年10月1日，主体工程开工（厂房拱顶开挖）。

3.2024年11月30日，下水库截流。

4.2024年12月1日，下水库大坝开挖开始。

5.2024年10月1日，主体工程开工（厂房拱顶开挖）。

6.2025年1月1日，上水库大坝2025年1月1日，上水库大坝

7.2025年7月31日，上水库截流。

8.2025年9月1日，上水库大坝基座砼浇筑填筑开始。

9.2025年9月1日，下水库大坝趾板砼浇筑及填筑开始。

10.2027年3月31日，厂房开挖完成。

11.2027年4月1日，机电安装开始。

12.2027年12月31日，500kV开关站完成。

13.2028年7月31日，1#尾水系统充（排）水试验开始。

14.2028年12月31日，1#引水系统充（排）水试验开始。

15.2029年7月31日，2#尾水系统充（排）水试验开始。

16.2029年9月30日，首台机组发电。

17.2029年12月31日，2#引水系统充（排）水试验开始。

18.2029年12月31日，2#机组发电。

19.2030年3月31日，3#机组发电。

20.2030年6月30日，4#机组发电。

  - 三、项目工程管理概述

为帮助福建省永安抽水蓄能电站更好地开展安全监督管理工作，根据行业内的有效经验，需通过市场化形式，强化安全监督体系管理，建立一支安全管理协助团队，并制定相应的服务方案，以实现福建省永安抽水蓄能电站工程建设阶段的安全管理目标，保障福建省永安抽水蓄能电站项目顺利实施。

- 3.1项目意义

通过本项目的实施，能够积极推进福建省永安抽水蓄能电站安全风险管理规范化、系统化，有效实现对抽水蓄能电站现场存在的安全风险进行管理，开创并持续保持良好的人、机、环境安全和谐常态。同时，形成系统性的跟踪管控，将抽水蓄能电站现场的不安全因素降低到最低限度，有效防控安全生产风险，杜绝重特大安全生产事故。

- 3.2项目服务内容

协助建设单位履行安全生产法律法规有关安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责，开展安全监督管理咨询服务，服务内容包含且不限于以下内容：

（1）工程建设阶段现场安全监督管理服务，协助建设单位依据国家安全生产法律法规、规程规范以及永安抽蓄公司安全管理制度履行建设方的管理职责；

（2）对日常区域性、边零散及非工作时间段等施工开展安全检查，对施工活动中涉及的“人、机、料、法、环”各要素中存在的安全隐患进行排查与治理，实现安全隐患闭环管理；

（3）对现场高风险作业进行重点监督，督促安全措施与安全管理工作有效落实；

（4）协助建设单位开展特种设备及特种作业人员管理，跟踪特种作业，对特种作业人员资质、证件的有效期和执照范围等进行检查；

（5）协助建设单位开展危险源的识别与控制管理；

（6）协助建设单位开展射线探伤与辐射防护管理；

（7）协助建设单位开展危险化学品管理；

（8）协助建设单位开展环、水保与职业健康管理；

（9）协助建设单位开展智能建设管理平台的开发、使用等管理工作。

（10）协助开展应急管理，配合修订综合、专项应急预案，指导和配合开展应急响应和事件处理相关工作；

（11）对监理单位、施工单位的安全管理工作开展情况进行监督；

（12）对工程现场可能发生危及人身或财产安全的行为或活动进行制止并向建设单位汇报；

（13）按照安全管理要求，对现场安全状况进行客观、真实、准确、详实、完整记录，并对工程安全管理状态定期进行分析总结，编制每日工作记录，向建设单位提交工程安全管理月报、年度工作总结等；

（14）向建设单位提出合理、可行的工程安全管理措施建议；

（15）完成业主安排的其他工作。

3.3项目服务期限及进度要求

服务期限：安全监督管理咨询服务期限为2024年12月01日至2029年06月30日。

人员计划：2024年12月项目部进场，项目正式实施，根据项目的不同阶段人力需求，安全监督管理咨询服务单位组织资质合格、足额人数的人员开展监督活动。

  - 四、项目服务要求

- 4.1 组织机构和人员配置

安全监督管理咨询服务单位应成立项目部，任命项目负责人并根据不同的工作任务、工作阶段，制定项目管理大纲或工作流程。

安全监督管理咨询服务单位应在投标文件中明确人员计划和不同岗位的人员每日费用单价，用于进度款结算。

鉴于工程进展和现场工作量不确定因素较多，各阶段使用安全咨询服务人数和用工时长需根据工程实际需求确定，且可能出现未按整月用人的情况。故本安全监督管理咨询服务合同依据约定的合同价款、投标文件中各岗位人员每日费用单价和合同有效时间进行控制，按照各岗位人员的实际出勤天数进行进度款的定期结算。若合同完成期限前，累计发生的咨询服务费用已达到约定的合同价款，则视为合同已完成，合同双方根据需求终止合同关系、签订补充协议或重新进行招投标。若合同服务期限满后，累计发生的咨询费用未达到约定的合同价款，则视为合同完成，双方合同关系终止，费用根据各岗位人员实际出勤天数和合同人员单价据实结算。

根据工程进展和现场工作量预估，安全监督管理咨询服务单位项目部人员规模拟按照下表节点要求配备。届时建设单位将结合工程进展提前1个月向安全监督管理咨询服务单位提出增派或减少各岗位安全监督管理咨询服务人员人数的通知，安全监督管理咨询服务单位根据建设单位所提需求进行人力资源调配，安全监督管理咨询服务费用按实结算。预测安全监督管理咨询服务人员现场需求计划统计如下：

| 时间 项目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |  | 2028年 | 2029年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要施工内容 | 地下厂房开挖、上下水库工程施工 |  | 输水发电系统、上下水库工程施工、机电安装 | 输水发电系统、上下水库工程施工、机电安装 | 输水发电系统、上下水库工程施工、机电安装、首台机组发电 |  | 完建期 |
| 项目负责人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |  | 1人 | 1人 |
| 安全工程师 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 |  | 4人 | 2人 |
| 总人数 | 4人 | 4人 | 5人 | 5人 |  | 5人 | 3人 |

  - 五、双方职责

- 5.1安全监督管理咨询服务单位职责

（1）项目部应组织派遣满足技术服务规范书内容要求的人员完成本项工作；数量、资质满足要求；安全咨询服务单位应保证人员的相对稳定，如需人员变更需取得建设单位同意，否则按违约处理。

（2）项目部人员应严格遵守福建闽投永安抽水蓄能有限公司现行的各项管理规定。

（3）参与处理安全管理方面的技术问题，审查方案中的安全技术要求，开展风险分析以及事故、事件调查。

（4）项目部对责任区域的安全管理工作负责，严格遵守国家法律法规，恪守职业道德，遵循客观独立、公开公正、诚实守信的原则，对出具的报告和材料的合规性、真实性和有效性负责。

（5）项目负责人应提供投标单位社保证明材料。

（6）项目部应按照业主要求，配备统一的技术服务人员劳保用品、办公用品等。

（7）现场住宿由建设单位统一安排，项目部应服从和配合建设单位的住宿安排以及消防保卫、生活用电安全、卫生保洁等管理。

（8）安全监督管理咨询服务单位应为现场项目部配备车辆，应能满足现场通勤、现场督察需求。安全监督管理咨询服务单位对项目部现场交通安全负责，对安全监督管理咨询服务人员和驾驶人员进行交通安全教育和安全交底，严格遵守国家交通安全法律法规、建设单位和施工现场交通安全管理相关规定。

（9）建设单位可协调相关参建单位提供就餐便利条件，餐费由安全咨询服务单位承担。

（10）安全监督管理咨询服务项目部应根据建设单位每月制定的周末及节假日值班计划，制定项目部每月周末及节假日值班计划，配合建设单位开展周末及节假日值班值守工作。

（11）合同服务期内，安全监督管理咨询服务人员实行上五休二工作制（周末和节假日须安排人员值班，值班人数根据实际需要调整），按照建设单位正常作息时间上下班，并须按建设单位要求在工作日、双休日或国家法定节假日提供必要的加班服务，费用已包含在合同约定价款中。在征得建设单位同意的情况下，安全监督管理咨询服务人员可累积值班、加班天数用于调休。

（12）安全监督咨询服务人员因婚丧嫁娶、休假、出差等事项需离开永安抽蓄项目区域的，须履行请假手续，提前向建设单位接口部门申请报备，填写临时退场确认书，征得建设单位书面同意后方可离场。

（13）安全监督管理咨询服务单位应与福建闽投永安抽水蓄能有限公司签订安全协议，承担相应的安全责任。

- 5.2 福建闽投永安抽水蓄能有限公司职责

（1）安全管理部负责安全监督管理咨询服务工作的整体协调和接口管理。

（2）建设单位为项目部提供必要的现场办公场地及必要的办公设施（办公桌、座椅）等；

（3）协助项目部办理各种进入现场的证件、手续，费用自理。

（4）建设单位负责向项目部提供相关文件资料及查询协助。

（5）建设单位有权对项目部的服务质量提出质疑，对不满足资质条件的人员或违反相关规章制度或管理要求的工作人员，有权提出更换，安全监督管理咨询服务单位应在1个月内更换。

  - 六、管理要求

- 6.1 工作接口

安全监督管理咨询服务单位需任命项目经理，负责项目的组织管理、后勤以及与建设单位接口等事务。

- 6.2 工作考核和验收

安全管理部对项目部的工作进行考核验收，定期提出评价意见或结论，考核的结果将形成书面材料反馈给安全监督管理咨询服务单位，由商务部门根据考核结果及合同条款进行处理。具体的考核条款根据合同要求。

- 6.3 保密和知识产权

（1）未经建设单位书面许可，安全监督管理咨询单位不得将本工程有关文件、图片和资料中涉及的技术和商务秘密泄漏给任何人。

（2）本项服务所产生的成果由建设单位独有，未经建设单位书面同意，其他组织及个人不得复制、使用。

（3）对违反建设单位保密和知识产权规定的，建设单位有权终止本项服务。

- 6.4 其它

（1）在实施安全监督管理咨询服务过程中出现的与本技术规范书的任何偏差，都需双方协商同意后解决；

（2）本技术规范书其它未尽事宜，双方应本着合作、友好协商原则予以处理。

## 附件二：安全协议

安全、健康、环保协议书

主合同编号：

甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司

乙方：

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，福建闽投永安抽水蓄能有限公司（以下简称甲方）与      （以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于       年     月    日就  福建省永安抽水蓄能电站工程建设期安全监督管理咨询服务 的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、安全目标

（一）实现人身死亡事故“零”目标；

（二）不发生人身重伤事故；

（三）不发生较大施工机械设备损坏事故；

（四）不发生火灾事故；

（五）不发生负同等及以上责任的交通事故；

（六）不发生环境污染和生态环境破坏事故;

（七）不发生大面积传染病和急性中毒事件；

（八）不发生恶性误操作事故；

（九）不发生职业病危害事故；

（十）不发生违章指挥，无严重违章作业行为；

（十一）不发生对企业形象造成不良影响的安全事件

二、双方的责任和权利

（一） 甲方的责任和权利

1.贯彻国家、行业和上级有关安全工作的方针政策、法律法规，决定工程建设中安全工作的重大措施。不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和工程建设强制性条文的要求。

2.甲方有权要求乙方制定安全生产、环保及职业病防护措施，审查该等措施并监督实施情况。

3.甲方不得要求乙方违反安全、健康、环保管理规定进行工作。

4.甲方应按照规定乙方人员进行安全生产及环保教育，如实告知工作场所存在的职业危险因素、环境因素、防范措施以及事故应急措施，但安全责任不转移。

5.对乙方安全工作有权监督管理，对乙方执行有关安全、健康和环保的相关事宜和有关的安全、健康和环保准备工作进行检查、督促。

6.甲方有权要求乙方立即从工程中撤换其派驻的、在甲方看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无甲方的批准不得重新在本项目工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。同时，甲方有权反对乙方从工程中撤换其派驻的、在甲方看来是业务熟练、经验丰富、责任心强的咨询人员。乙方在撤换这些人员时应充分尊重甲方的意见。对乙方在安全工作上有突出贡献的集体或个人，甲方按制度规定给予奖励。

7.开工前甲方应对乙方承担本项目安全监督管理咨询服务的实力进行审核, 甲方项目负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，将本单位安全管理要求、本工程施工区域设施、设备等情况对乙方予以告知。

8.应要求乙方制定的安全咨询管理服务方案、计划等报甲方备案。对乙方落实执行情况，甲方应督促实施。

9.提供本工程相关的安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全交底。

10.甲方按要求组织建立本工程安全管理台帐。

11.甲方指派       作为该工程安全监督管理负责人，负责联系、协调与检查乙方执行有关安全文明施工工作规定的情况。

12.甲方有权制止乙方人员在安全咨询服务过程中发生违章作业，并按协议约定进行处罚。

13.甲方有权对乙方人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

14.安全咨询服务过程中发生的事故，由甲方负责调查、统计上报。

15.由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析结论承担相应的责任。

16.在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

（二）乙方的责任和权利

1．安全咨询服务人员应严格贯彻落实国家、行业、集团系统等有关安全生产、工程建设的法律法规以及规章制度。应依据各级有关安全健康环境工作的法规、制度、标准与安全监督管理咨询服务合同实施本项目安全监督管理咨询服务工作，通过文件审查、安全检查签证、旁站和巡视等方式，开展安全监督管理咨询活动，及时发现、上报事故隐患，并督促施工单位及其他相关责任单位采取措施及时整改，实现对工程建设安全文明施工的有效控制。

2．依据合同的约定，组织成立本工程安全监督管理咨询服务项目部。

3．乙方的项目负责人         是安全监督管理咨询服务的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，履行安全职责。指派        作为安全工作联系人。负责日常安全管理的协调、管理、监护等工作，并随时和甲方互通情况。

4．应按经审批的安全监督管理咨询服务工作方案、计划，进行严格的安全控制。

5．安全监督管理咨询服务单位应成立项目部，任命项目负责人并根据不同的工作任务、工作阶段，制定项目管理大纲或工作流程。

6．安全监督管理咨询人员应协助建设单位履行安全生产法律法规有关安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责，开展安全监督管理咨询服务，一般包括以下内容：

（1）工程建设阶段现场安全监督管理服务，协助建设单位依据国家安全生产法律法规、规程规范以及永安抽蓄公司安全管理制度履行建设方的管理职责；

（2）对日常区域性、边零散及非工作时间段等施工开展安全检查，对施工活动中涉及的“人、机、料、法、环”各要素中存在的安全隐患进行排查与治理，实现安全隐患闭环管理；

（3）对现场高风险作业进行重点监督，督促安全措施与安全管理工作有效落实；

（4）协助建设单位开展特种设备及特种作业人员管理，跟踪特种作业，对特种作业人员资质、证件的有效期和执照范围等进行检查；

（5）协助建设单位开展危险源的识别与控制管理；

（6）协助建设单位开展射线探伤与辐射防护管理；

（7）协助建设单位开展危险化学品管理；

（8）协助建设单位开展环、水保与职业健康管理；

（9）协助建设单位开展智能建设管理平台的开发、使用等管理工作。

（10）协助开展应急管理，配合修订综合、专项应急预案，指导和配合开展应急响应和事件处理相关工作；

（11）对监理单位、施工单位的安全管理工作开展情况进行监督；

（12）对工程现场可能发生危及人身或财产安全的行为或活动进行制止并向建设单位汇报；

（13）按照安全管理要求，对现场安全状况进行客观、真实、准确、详实、完整记录，并对工程安全管理状态定期进行分析总结，编制每日工作记录，向建设单位提交工程安全管理月报、年度工作总结等；

（14）向建设单位提出合理、可行的工程安全管理措施建议；

（15）完成业主安排的其他工作。

7．在实施服务过程中，发现违反安全管理规定的施工行为及存在其他事故隐患时，必须及时报告建设单位。

8．安全咨询服务管理人员应对施工单位的整改过程及结果进行监督检查，直至确认满足要求，并形成相应的闭环管理文件。

9．乙方应定期对安全情况进行分析总结，并在工程协调会上评述现场现状以及存在的薄弱环节和问题，提出整改要求和措施，督促有关责任单位落实，以实现环保工作可控、在控。

10．发生安全事故，乙方应依据相关规定及时向甲方汇报，并参与或配合事故的调查处理工作。

11．对其所有工作人员的合法身份、身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为负责。严格落实《用人单位职业病危害防治八条规定》（国家安监总局令第76号）要求。

12．不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。应遵守国家、行业和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。所有人员不得有违反国家有关的法律法规行为。在工作期间必须全过程负责监督作业人员遵章守纪，保证安全工作。

13．须按国家有关工伤保险、意外伤害保险等规定，购买相关保险。

14．履行合同中规定的有关安全管理职责。

三、违章考核

（一）乙方工作中造成人身轻伤的，甲方按每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币十万元。

（二）乙方工作过程中发生不安全事件有隐瞒行为的，应承担1000元～5000元/次的违约考核。同时又被上级发现而被处理的，自行承担所有罚款。

（三）在工作过程中，违反安全文明施工管理相关规定，甲方按规定对乙方提出考核意见，接到甲方的整改考核意见书后，应按要求立即整改，并承担每人次违约考核人民币500～5000元。

（四）辱骂、殴打甲方人员、寻衅滋事、偷盗、斗殴、打群架及其他违反社会治安管理处罚条例行为；除接受相应处罚外，还应将有关责任人清退。

（五）对甲方提出的安全整改意见未及时整改的，每逾期一天，承担违约考核人民币500元。

（六）发生严重违章行为的责任人、造成人身伤亡未遂事件责任人、多次安全整改不到位、拒不履行安全职责、违反相关管理规定且屡教不改的行为，发包人有权加重处罚（按以上条款2～5倍落实），情节特别严重的，发包人有权清退承包人有关责任人员，直至终止本安全咨询管理服务合同。

四、其他

（一）乙方提供的资质证明材料虚假无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

（二）违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工安全事故，除接受政府有关部门处理外，还应承担责任方的违约责任。即以上条款所规定的考核、扣罚内容，均不包括国家有关行政机关和法律执行的处罚。

（三）发生各种不安全情况时，属乙方责任，由乙方自己组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全管理部门。

（四）由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故，一切损失由承包人负责承担。

（五）甲方有权要求乙方立即从工程中撤换其派驻的、在甲方看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无甲方的批准不得重新在本项目工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。同时，甲方有权反对乙方从工程中撤换其派驻的、在甲方看来是业务熟练、经验丰富、责任心强的人员，乙方在撤换这些人员时应充分尊重甲方的意见。

（六）未尽事宜由甲、乙方根据《中华人民共和国安全生产法》及相关规定协商解决。若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

本协议作为主合同的附件，与合同具有同等的法律效力，随主合同生效而生效，随主合同终止而终止。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： （或委托代理人） | 法定代表人（签章）： （或委托代理人） |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

## 附件三：廉洁告知函

致         ：

根据福建投资集团党委《开展廉洁提示工作的意见》（闽投党委〔2020〕41号）文件要求，为强化廉洁风险防控措施，积极营造廉洁从业的良好氛围，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，现将我公司党风廉政建设有关规定函告如下，望予以监督和配合：

一、严禁以任何理由向我公司人员及其他相关人员给予合作及服务外的任何利益，包括但不限于赠送现金、物品、购物卡、有价证券、免费提供劳务、旅游或其他非物质性利益等，同时不得为我公司人员报销处理应由其本人承担的费用开支、发票和发放非正常额外报酬；

二、严禁进行非公务宴请；

三、严禁邀请参加合作和服务单位出资的旅游度假、高消费健身和娱乐等活动；

四、严禁同我公司人员及其他相关人员从事合作项目相关的购销及中介活动；

五、严禁私下接触我公司人员，以弄虚作假的方式获取招投标、签订合作合同的资格；

六、严禁利用婚丧喜庆、节假日借机向我公司人员及其他相关人员非正当利益输送；

七、本函件作为双方所有合作合同的补充协议，一式两份，双方各执一份，双方于文末署名处加盖单位公章后即生效并具有法律效力。

注：本函件所言“其他相关人员”是指我公司人员以外的与合作有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于我公司人员的亲友。

如发现以上违规问题，请通过以下方式投诉举报：

监督举报电话：0598-3883999

监督举报邮箱：mtyacx2022@126.com

来信来访：福建省永安市南山路2号10幢201室纪检监察室

为维护好企业形象，请您监督、支持与配合！在与我司业务往来合作过程中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不做损害双方企业利益的事。

| 甲方：福建闽投永安抽水蓄能有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： （或委托代理人） | 法定代表人（签章）： （或委托代理人） |
| 签约日期： 年 月 日 |  |

## 附件四：履约保函（格式）

履约担保

福建闽投永安抽水蓄能有限公司（甲方名称）：

鉴于________（甲方名称，以下简称“甲方”）接受_____（乙方名称）（以下称“乙方”）于__年__月__日参加_____（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函担保。

1. 担保金额人民币（大写）______元（¥___________）。

2. 担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至2029年6月30日止。

3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。

4. 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保约定的义务不变。

担  保 人：								（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：__________（签字或盖章）

地    址：_________________________________

邮政编码：__________________________________

电    话：__________________________________

传    真：_________________________________

____年____月_____日

## 附件五：安全监督管理咨询服务综合考核表

福建闽投永安抽水蓄能有限公司

安全监督管理咨询服务综合考核表

| 序号 | 考核项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 驻点开展安全管理咨询服务工作。履行合同约定，出勤率100%。 | 5 |  |
|  | 督导开展安全生产责任制落实，协助修订完善安全生产责任制考评标准，并按要求开展对标考评工作。 | 5 |  |
|  | 协助编制与完善安全、环保工作管理制度，构建高效安全环保监督管理机制。 | 5 |  |
|  | 规范安全生产监督管理台账建立与管理工作。对日常安全管理例行工作（例如：安全会议、安全培训、安全检查整改、安全活动方案、总结、安全双控、职业健康、环保等）建档管理。 | 15 |  |
|  | 拟定安全生产管理工作计划，对照计划开展安全生产工作。结合实际提出安全监督管理工作的意见和建议。定期做好工作总结。 | 10 |  |
|  | 配合做好参建单位安全资质审核，及时发现不符合资质要求的施工单位或分包项目。参与施工方案、安全措施等审查工作，提出有效意见和建议。 | 15 |  |
|  | 严格开展安全巡查、检查，及时发现隐患并提出整改意见，跟踪整改落实到位，按合同、安全协议与管理制度提出考核意见。 | 15 |  |
|  | 参与应急预案编制、会审，按要求做好应急管理工作。负责或督导相关部门、单位组织开展应急演练。阶段性提出提升应急管理水平的意见和建议。 | 5 |  |
|  | 严格安全生产费用管理。参与审核并监督各参建单位安全文明施工费用好、用足。 | 10 |  |
|  | 协助安全物质装备的选购、建档、存放管理，掌握并有效运用安全环保监督管理的装备、器材与物资，提高安全技能水平。结合实际提出补充、运用新型安全装备、器材与物资的意见和建议。 | 5 |  |
|  | 基于工程建设特点和管理实践，提炼抽水蓄能电站基建安全管理提升经验，并指导运用于实际安全管理工作中 | 5 |  |
|  | 积极主动协调配合，服从管理、服从工作安排，不推诿扯皮。严格按照要求完成各项工作任务，按期完成好各项工作，确保工作完成的时效性和质量。 | 5 |  |
| 总得分 |  | 100 |  |

## 附件六：已标价费用清单

合同费用组成表

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 其中：增值税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监督管理咨询服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

安全监督管理咨询服务费分项计价表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监督管理咨询服务费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目负责人 | 人.月 | 55 |  |  |  |
| 1.2 | 安全工程师 | 人.月 | 195 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：人员计划参照技术文件，包含2024年12月-2029年6月。报价中应包括安全监督管理咨询服务的人员费等履行合同安全监督管理咨询职责的全部费用。

# 投标文件的组成及格式

## 1.资格文件

（项目名称）

投 标 文 件

（资格文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格文件 |  |
| 1.1 | 资格评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 1.2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |  |
| 1.3 | 投标人基本情况表 （单位简介、营业执照等） |  |
| 1.4 | 类似项目情况一览表 |  |
| 1.5 | 拟委派的安全监督管理咨询服务团队人员简历表 |  |
| 1.6 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况 |  |
| 1.7 | 投标保证金 |  |
| 1.8 | 招标代理服务费缴纳承诺书 |  |
| 1.9 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 1.1资格评审标准对照情况点对点应答表

| 资格条件要求 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 |
| --- | --- | --- |
| （1）投标人必须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。 | 法人营业执照复印件及相关证明材料 （复印件须加盖投标人公章） | 见第 页 |
| （2）投标人拟派的安全监督管理咨询服务团队具有1个项目负责人和3个及以上安全工程师，详细要求如下： （1）项目负责人：具备有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书，具备5年及以上水利水电工程或电力工程建设管理经验。 （2）安全工程师：具备有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书,具备3年及以上水利水电工程或电力工程建设管理经验。 | ①项目负责人：应附身份证，职称证、近3个月社保复印件、有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书，管理过的项目业绩须附业绩合同复印件； ②安全工程师：应附身份证，有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书，近3个月社保复印件； ③证明材料均须加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |
| （3）2019年01月01日至投标截止日，具有至少一项水利水电工程或电力工程安全咨询服务业绩（以合同签订时间为准） | 业绩证明材料应提供业绩合同复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息）、竣工验收报告（如有）、无不良履约情况业主证明材料等复印件和能证明业绩要求的相关证明材料，未提供不得分。并加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |
| （4）本招标项目不接受联合体投标。 | / | / |
| （5）投标人不得存在下列情形之一： 1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2）工程参建设计单位或施工单位或监理单位； 3）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位有隶属关系的单位； 4）与工程参建设计单位或施工单位或监理单位法定代表人或单位负责人为同一人的单位； 5）与工程参建设计或施工单位或监理单位存在控股﹑管理关系的单位。 6）被有关行政主管部门责令停业； 7）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态； 8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； 9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； 10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 12）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。 | 投标函 | 见第 页-第 页 |

### 1.2法定代表人身份证明（或授权委托书）

法定代表人身份证明（格式）

致：福建省招标中心有限责任公司

姓名：    性别：   年龄：    职务：     身份证号码：            系（投标人名称）的法定代表人。为（本项目名称）（招标编号：       ）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人(全称并加盖公章)：

日      期：     年   月    日

法定代表人授权书（格式）

福建省招标中心有限责任公司：

(投标人全称)法定代表人       授权 (投标人代表姓名、职务)为投标人代表，代表本公司参加你司组织的（本项目名称）项目(招标编号：        )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人授权代表姓名：         	性   别：         身份证号：

单位：                        	部   门：         职   务：

详细通讯地址：               	邮政编码:          电   话：

授权代表身份证复印件

授权方                                  接受授权方

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字或盖章：                  投标人授权代表签字或盖章：

日     期：                             日     期：

### 1.3投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本（万元） |  | 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 （所有资质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围（全部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号和税务登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 总人数： |  | 有职称的管理人员 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级工程师 |  | 工程师 |  | 助理工程师 |  | 技术员 |
| 年最大服务能力（或经营收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖及获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表为企业法人单位投标格式，若事业单位投标可参照填写。

（1）企业简介。

（2）工商部门颁发的加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件。

（3）增值税一般纳税人证明资料：提供税务局官网一般纳税人资格查询结果截图。

（4）所有复印件需加盖投标人单位公章。

### 1.4近5年承担过的类似项目情况一览表

近5年承担过的类似项目情况一览表（2019年1月1日至招标公告发布之日）

| 序号 | 项目名称 | 工程等别（级） | 项目投资 | 发包人 | 项目负责人 | 人员数量 | 服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、上表填写投标人已承担的类似工程情况，类似工程指水利水电工程或电力工程（含抽水蓄能电站）安全咨询服务项目。

2、本表应附有相应工程项目业绩合同复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息），竣工验收报告（如有）和无不良履约情况业主证明材料等复印件，所有复印件加盖投标人单位公章。

### 1.5拟委派的安全监督管理咨询服务团队人员简历表

（每个人员单列一表）

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 专业 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  |  |  |
| 资格证书及编号（全部） |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 | 序 号 | 1 | 2 | 3 | … |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |
|  | 工程地点 |  |  |  |  |
|  | 工程特征 |  |  |  |  |
|  | 合同价格 |  |  |  |  |
|  | 从事该工程的时间 |  |  |  |  |
|  | 担任职务 |  |  |  |  |
| 中标后拟安排在 本工程的职务 |  |  |  |  |  |

注：

1、本项目主要人员指项目负责人、安全工程师等。

2、本表应附相应人员身份证复印件、相关注册证书以及业绩合同复印件、任职文件或业主证明材料的复印件（加盖投标人单位公章）。

3、本表项目负责人、安全工程师，应附投标人为其缴纳的近3个月社保。

4、本表项目负责人、安全工程师，应附服务期间及时到位承诺函（见1.5.1）。

注：近3个月社保，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计3个月或以上的社保（养老保险）缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

### 1.5.1承诺书

承诺书

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

参加你方福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务（招标编号：             ）招标活动中，若中标，我方承诺：

1、在服务期限2024年12月01日至2029年06月30日期间，严格按招标文件及合同要求，配置人员及相关设备完成服务。

2、严格执行投标文件人员配置计划，按投标文件承诺配置的人员，按时到位至本项目上，未经你方同意，不调整项目负责人、安全工程师，进场人数不低于投标文件计划进场数量；

3、严格执行投标文件试验设备配置计划，满足工作需要，未经你方同意，不调走任何试验设备；

4、我方承诺严格遵守你公司及现场管理机构的管理规定。

……（可自行添加内容）

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.6近3年发生的诉讼及仲裁情况

注：说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 1.7投标保证金

投标人应在此提供①提供免缴投标保证金承诺函（详见：附件一），或②投标保证金汇款凭证的复印件。

附件一：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函（若有）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段） 投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第 种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在 7 日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求 提交履约保证金。

（2）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 1.8招标代理服务费缴纳承诺书

招标代理服务费缴纳承诺书

致：福建省招标中心有限责任公司

我们在贵公司组织的福建省永安抽水蓄能电站安全监督管理咨询服务招标中投标（招标编号：    ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以经贵公司认可的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

特此承诺！

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

注：中标人应按《福建省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（闽价〔2002〕服610号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的服务类收费标准，以差额定率累进法计算招标服务费。在此基础上，本项目招标服务费按85%收取，并在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。

上述招标代理服务费未含税，税费按现行规定计算后，由中标人支付。中标人应在中标通知书发出之前,一次向招标代理机构缴清招标服务费。请各投标人应在投标报价中自行考虑该项费用。

### 1.9招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

## 2.商务文件

（项目名称）

投 标 文 件

（商务文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 商务文件 |  |
| 2.1 | 投标函 |  |
| 2.2 | 商务评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 2.3 | 企业财务状况 |  |
| 2.4 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 2.1投标函

投标函（格式）

招标项目名称:

招 标 编 号：

福建闽投永安抽水蓄能有限公司：

1、我方已仔细研究了福建省永安抽水蓄能电站安全监督咨询服务（招标编号：         ）招标文件（包括补充通知）的全部内容，并自行察勘了现场，我方愿以人民币          （大写）元,（小写）      元计取福建省永安抽水蓄能电站安全监督咨询服务费，按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关全部责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标报价书和其他投标文件）在投标截止时间后120 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上汇款凭证复印件一份，作为我方投标的担保。

4、一旦我方中标：

（1）我方保证在收到你方中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同；随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（2）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

5、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

6、我方同意提供按照招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、不存在招标文件第一章招标公告3.5所列的相关情形。

投 标 人：（名称/盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（姓名/签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

2024年  月  日

### 2.2商务评审标准对照情况点对点应答表

| 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人提供的近3年（2021至2023年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。 （1）三年连续盈利得0.5分；其他得0分。 （2）三年现金流量均为正值，得0.5分；否则得0分。 | 提供报表复印件，所有复印件加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |  |
| 分别具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最多得3分。 | 提供证书复印件，所有复印件加盖投标人单位公章。 | 见第 页-第 页 |  |
| 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含发布当日）的前五年内（以合同签订日期为准），承担过或正在承担抽水蓄能电站驻点（至少1人次驻点6个月）安全管理咨询服务业绩，每有1项得2分，最多得10分。 | 业绩证明材料应提供业绩合同复印件（应包含合同双方盖章页、合同签订日期、合同范围等信息）、竣工验收报告（如有）、无不良履约情况业主证明材料等复印件和能证明业绩要求的相关证明材料，未提供不得分。所有复印件加盖投标人单位公章。 注：可附“1.4近5年承担过的类似项目情况一览表”后。 | 见第 页-第 页 |  |
| （1）投标人拟委派的项目负责人具有5年及以上电力工程建设管理工作经验，得1分；其他项目成员均具有3年及以上电力工程建设管理工作经验，得2分，本项最高得3分。 （2）项目成员（不含项目负责人）中有一名及以上人员具备有效的注册安全工程师资格的得2分，其余情况不得分，本项最高得2分。投标人须提供证书复印件，未提供不得分。 （3）投标人所选派安全工程师人员中有一名具有2年及以上的建设工程环境保护和水土保持管理经验，得1分，否则不得分，本项最高得1分。 | 提供身份证，有效的注册安全工程师或省、部级安全主管部门培训考核合格后颁发的安全生产管理人员考核合格证书，近3个月社保复印件，合同复印件（若有），任职文件或业主证明材料的复印件（若有），加盖投标单位公章。 注：可填写“1.5拟委派的安全监督管理咨询服务团队人员简历表”中，证明材料附后。 | 见第 页-第 页 |  |

### 2.3企业财务状况

近三年财务状况表

提供2021-2023年度经过会计师事务所或审计机构审计的财务报表复印件，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，并填写下表。

最近三年财务状况主要指标表

| 年份 财务指标 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 三年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本金 |  |  |  |  |
| 2 | 负债总额 |  |  |  |  |
|  | 资产总额 |  |  |  |  |
|  | 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100％ |  |  |  |  |
| 3 | 流动资产 |  |  |  |  |
|  | 流动负债 |  |  |  |  |
|  | 流动比率＝流动资产/流动负债 |  |  |  |  |
|  | 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债 |  |  |  |  |
| 4 | 营业利润 |  |  |  |  |
|  | 营业收入净额 |  |  |  |  |
|  | 营业利润率＝营业利润÷营业收入净额×100％ |  |  |  |  |
| 5 | 净利润 |  |  |  |  |
|  | 平均所有者权益=（年初所有者权益合计＋年末所有者权益合计）÷2 |  |  |  |  |
|  | 净资产收益率＝净利润÷平均所有者权益×100％ |  |  |  |  |

注：填入上表中的数据必须与其财务报表保持一致。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

### 2.4招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 2.4.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

- 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 3.技术文件

（项目名称）

投 标 文 件

（技术文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 技术文件 |  |
| 3.1 | 技术评审标准对照情况点对点应答表 |  |
| 3.2 | 安全监督管理咨询大纲 |  |
| 3.3 | 招标文件规定的其他应提交的资料（若有） |  |

### 3.1技术评审标准对照情况点对点应答表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 须提供的材料 | 评标信息索引与汇总 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 安全咨询服务方案 | 安全咨询服务实施方案可操作性强，对重点、难点分析及对策针对性强，保障咨询服务效果的措施合理有效，服务保障承诺措施合理，验收目标明确，积极主动协调开展日常安全管理工作。能够根据相关标准及招标文件提出满足或优于招标文件的技术实现，方案完善、详实周到。 优[6-10]分，一般[3-6]分，差[0-3]分。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 1.2 | 质量目标、管理体系及保证措施 | 安全咨询服务质量控制目标明确，质量管理体系健全，质量保证措施合理有效；应用新技术，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。 优[4-6]分，一般[2-4]分，差[0-2]分。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 1.3 | 安全目标、管理体系及保证措施 | 安全文明服务目标明确，安全管理体系健全，安全危险点、危险源辨识、应急预案等保证措施完整，针对性和操作性强。 优[4-6]分，一般[2-4]分，差[0-2]分。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 1.4 | 安全咨询资料编制、信息管理等措施 | 安全咨询月报、季报、年报编制响应招标文件要求，管理措施可行、有力者。 优[3-4]分，一般[2-3]分，差[0-2]分。 |  | 见第 页-第 页 |  |
| 1.5 | 现场管理机构设置与人员配置 | 机构设置合理、岗位职责明确、制度健全者。 优[3-4]分，一般[2-3]分，差[0-2]分。 |  | 见第 页-第 页 |  |

### 3.2安全监督管理咨询大纲

由乙方根据技术规范书中的预测安全监督管理咨询服务人员现场需求计划自行编制。

### 3.3招标文件规定的其他应提交的资料（若有）

### 3.3.1投标文件偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人的投标文件未在偏差表中提出偏差的部分，则将被认为已对此部分做出全面响应。

2. 对于投标人提出的但未在偏差表中列明的偏差，视为投标人未提出该偏差。

投标人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

## 4.报价文件

（项目名称）

投 标 文 件

（报价文件)

招标编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

目   录

| 序号 | 名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 报价文件 |  |
| 4.1 | 报价计算书 |  |

### 报价计算书（格式）

（1）本服务项目报价应与投标须知、合同条款和有关技术文件一起阅读和理解。

（2）本服务项目为固定综合单价合同，综合单价包括但不限于乙方服务人员薪酬、加班费、福利、现场服务有关设备或物资、服装、食宿、差旅、交通（含现场交通）、高温（防寒）、保健、劳动防护、按工资总额应提的各种款项、安全生产费、医疗及防护费、社会统筹费用、保险（包括乙方人员在甲方现场服务期间的人身意外伤害综合保险）、培训费及技术支持费，管理、利润、税金等乙方为完成技术服务工作所需的全部费用及合同包含的所有风险、责任等。

安全监督管理咨询服务时间为2024年12月01日至2029年06月30日。

（3）在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及福建地方法规和规章规定中应由服务提供方缴纳的税金和其它费用均应按规定计入总报价中。

（4）投标人在计算报价时应考虑开展本项目工作的风险。

（5）凡未言明的工作项目费用均认为是包含在投标总价中。

（6）本标的最高限价为574万元，投标报价高于最高限价的为无效报价。

投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 其中：增值税（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监督管理咨询服务费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日

安全监督管理咨询服务费分项计价表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监督管理咨询服务费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目负责人 | 人.月 | 55 |  |  |  |
| 1.2 | 安全工程师 | 人.月 | 195 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：人员计划参照技术文件，包含2024年12月-2029年6月。报价中应包括安全监督管理咨询服务的人员费等履行合同安全监督管理咨询职责的全部费用。

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签字或盖章）

年   月   日