附件

福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程建设全过程咨询招标文件

（2024年版）

报建编号：3504032405060201

招标项目名称：三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询

招标项目编号：E3504010401100210001

招标人：福建恒源供水股份有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建明宏招标项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：王其志

招标代理机构编制人：唐先明

招标文件编制日期：2025年7月2日

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程建设全过程咨询招标文件（2024年版）》（以下简称“全过程咨询招标文件”）是根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》《电子招标投标办法》以及相关法律法规，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目工程建设实施阶段的全过程咨询服务活动。

二、《全过程咨询招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”第五章“委托人要求”、第六章“委托人提供的资料”、第七章“投标文件格式”。

三、《全过程咨询招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上不加修改地直接引用。

四、《全过程咨询招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据我省相关规定、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。

五、《全过程咨询招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:

1. 第二章第一节“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。

2. 第三章第一节“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。

3. 招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在第四章“专用合同条款”中对《全过程咨询招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。

六、《全过程咨询招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。文件中“□”为菜单式选择内容，招标人在编制招标文件时，根据具体项目规模和要求勾选。

七、《全过程咨询招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《全过程咨询招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《全过程咨询招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。招标人在编制招标文件（包括招标文件的澄清、修改）时，实质性要求条款应当以双下划线或加粗斜体字进行标识。

八、《全过程咨询招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建省住房和城乡建设厅门户网站（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。

目        录

第一章 招标公告/投标邀请书	5

招标公告	6

第二章 投标人须知	12

第一节 投标人须知前附表	13

第二节 投标人须知	34

1. 总则	34

2. 招标文件	37

3. 投标文件	37

4. 投标	40

5. 开标	41

6. 评标	42

7. 合同授予	44

8、重新招标和终止招标	46

9．异议、投诉	47

10. 需要补充的其他内容	48

11. 电子招标投标	48

附件2-1：投标保函(格式)	49

附件2-2-1：保函开立人出具的到账证明（工程担保公司或保险公司，格式）	51

附件2-2-2：保函开立人出具的到账证明（银行，格式）	52

附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）	53

附件2-4：开标记录表（格式）	54

附件2-5： 问题澄清通知（格式）	56

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）	57

附件2-7：评标报告（格式）	58

附件2-8：中标通知书（格式）	65

第三章 评标办法（综合评估法）	66

第一节 评标办法前附表	67

第二节 评标办法和标准	74

1. 评标方法	74

2. 评审标准	74

3. 评标程序	75

第四章 合同条款及格式	77

第一部分 合同协议书	78

一、项目概况	78

二、服务内容	78

☑ 工程勘察：包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。	79

☑ 工程监理服务：本工程范围内项目包含的所有内容的勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的投资、质量、费用、进度控制和安全生产控制的工作，以及交工验收阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的相关工作的全过程施工监理服务，包括项目监理规划编制、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等。（具体监理范围以施工图为准）。	79

三、委托人代表与咨询项目总负责人	80

四、签约合同价	80

五、服务期限	80

六、合同文件构成	80

七、承诺	81

八、词语含义	81

九、合同订立和生效	81

第二部分 通用合同条款	82

第1条  一般约定	82

1.1 定义和解释	82

1.2 合同文件的优先顺序	84

1.3 法律法规	85

1.4 标准规范	85

1.5 联络	85

1.6 保密	85

1.7 发布	86

1.8 从业规范	86

1.9 利益冲突	86

1.10 合同变更或修改	86

第2条  委托人	86

2.1 委托人一般义务	86

2.2 委托人决定	87

2.3 委托人代表	87

2.4 委托人员	87

第3条  受托人	88

3.1 受托人一般义务	88

3.2 咨询项目总负责人	88

3.3 咨询人员	89

3.4 委托其他咨询单位实施咨询服务	89

3.5 联合体	89

第4条  咨询服务要求及成果	90

4.1 咨询服务依据	90

4.2 咨询服务成果要求	90

4.3 咨询服务成果交付	91

4.4 咨询服务成果审查	91

4.5 管理和配合服务	92

第5条  进度计划、延误和暂停	93

5.1 服务开始和完成	93

5.2 服务进度计划	93

5.3 服务进度延误	94

5.4 服务暂停	94

第6条  服务费用和支付	95

6.1 服务费用	95

6.2 支付程序和方式	95

6.3 有争议部分的付款	96

6.4 结算和审核	96

第7条  变更和服务费用调整	97

7.1 变更情形	97

7.2 变更程序	97

7.3 价格调整和变更影响	98

第8条  知识产权	98

8.1 知识产权归属和许可	98

8.2 知识产权保证	99

8.3 知识产权许可的撤销	99

第9条  保险	99

9.1 受托人保险	99

9.2 保险的其他约定	99

第10条  不可抗力	100

10.1 不可抗力的确认	100

10.2 不可抗力的通知	100

10.3 不可抗力的后果	100

第11条  违约责任	101

11.1 委托人违约	101

11.2 受托人违约	101

11.3 责任期限	102

11.4 责任限制	102

第12条  合同解除	102

12.1 由委托人解除合同	102

12.2由受托人解除合同	103

12.3合同解除的后果	103

第13条  争议解决	103

13.1 和解	103

13.2 调解	104

13.3 争议评审	104

13.4 仲裁或诉讼	104

13.5 争议解决条款效力	104

第三部分 专用合同条款	105

第1条  一般约定	105

第2条  委托人	105

第3条  受托人	108

第4条  咨询	112

第5条  进度计划、延误和暂停	113

第6条  服务费用和支付	114

第7条  变更和服务费用调整	115

第8条  知识产权	115

第9条  不可抗力	115

第10条  违约责任	115

第11条  Error! Reference source not found.	116

第12条  Error! Reference source not found.	116

附件1   全过程工程咨询服务范围与服务内容	118

☑ 工程勘察：包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。	118

☑ 工程监理服务：本工程范围内项目包含的所有内容的勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的投资、质量、费用、进度控制和安全生产控制的工作，以及交工验收阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的相关工作的全过程施工监理服务，包括项目监理规划编制、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等。（具体监理范围以施工图为准）。	119

附件2   服务费用和支付	124

附件3   服务进度计划	127

附件4   主要咨询人员	129

第五章  委托人要求	130

一、项目概况	131

二、委托服务要求	131

三、技术要求	131

四、其他要求	132

第六章  委托人提供的资料	133

第七章  投标文件格式	134

第1节  资格商务文件	136

一、投标函	139

二、投标函附录	140

三、投标人基本情况表	142

四、法定代表人身份资格证明书	143

五、投标人诚信承诺函	144

六、授权委托书	146

七、联合体协议书	147

八、拟分包企业情况表	148

九、拟派出咨询项目总负责人简要情况表	149

十、拟派出咨询项目总负责人承诺函	150

十一、拟派出专项咨询服务负责人简要情况表	151

十二、项目管理机构人员到位承诺书	152

十三、近年承接的“类似业绩”情况表	153

十四、投标保证金有关单据扫描件	155

十五、投标人基本存款账户信息	156

十六、其他资料	157

第2节  技术文件	158

十七、技术文件正文	159

# 第一章 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询已由三明市发展和改革委员会以明发改审批[2024]105号和明发改审批[2025]49号批准建设，项目业主为福建恒源供水股份有限公司，建设资金来自多渠道筹措（资金来源），项目出资比例为100%。招标人为福建恒源供水股份有限公司，招标代理机构为福建明宏招标项目管理有限公司，现对该项目的工程建设全过程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询

2.2 建设地点：三明市

2.3 计划总投资：项目总投资估算24885.41万元，其中工程费用 20286.47万元、工程建设其他费用2336.63万元、基本预备费2262.31万元。

2.4 建设规模：改造低压供水管道总长约31665m，其中改造DN100供水低压管1355m,改造DN150供水低压管1560m,改造DN200供水低压管2570m,改造DN300供水低压管12310m,改造DN400供水低压管4470m,改造DN500供水低压管2730m,改造DN600供水低压管3120m,改造DN700供水低压管3550m，配套新建加压设备3套；改造二次供水设施41套；改造4万架 DN15 机械水表；改造加压泵站11座，新建 500 立方米、2000 立方米高位水池各1座；建设数据、感知、应用、IT等管网智能化监测调控体系

2.5 服务期限：总服务期暂定990日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格结束之日起计，其中关键节点为:1.编制初步设计及概算：全过程咨询合同签订后40日内完成初步设计；2.发布工程总承包招标文件：发改初设批复后10日内完成。

2.6 项目管理目标：(1)本项目投资控制目标:满足相关规定、招标文件及招标人要求。(2)本项目进度目标:满足相关规定、招标文件及招标人要求。(3)本项目质量目标:各项咨询成果符合现行相关法律法规规范规定。(4)本项目安全文明目标:本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立文明施工现场。

2.7 标段划分：（如有）/

2.8 招标范围：/

（一）工程建设全过程咨询

□工程报批报建服务：/。

☑工程勘察设计管理，包括：

☑工程勘察管理：工程勘察管理是对工程项目在规划、设计、施工之前所进行的一系列地质、水文、环境、测量等现场调查和分析工作的全过程、全方位管理。其核心目标是确保勘察工作安全、高效、高质量地完成，为后续阶段提供准确、可靠、适用的基础数据和决策依据。

☑工程设计管理：工程设计管理是对设计活动进行计划、组织、协调、控制和评价的系统性工作。其核心目标是确保设计方案满足功能、安全、经济、环保、美观及合规性要求，并为后续施工、采购、运维提供准确可靠的依据，最终实现项目整体目标。

□其他：/。

☑工程勘察设计服务，包括：

☑工程勘察：包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

☑方案设计：本项目的方案设计。

☑初步设计：包括但不限于初步设计及概算、后续服务等工作。

□施工图设计：/。

□其他：/。

☑工程造价咨询，包括：模拟清单及其最高投标限价编制、协助建设单位合同谈判与签署工作、造价监控、合同价与工程变更价款审核、配合招标人询价、现场签证、进度款审核。。

☑工程招标采购咨询，包括：

□工程监理招标代理：/。

□工程施工招标代理：/。

□材料设备采购招标代理：/。

☑其他：完成本项目的设计施工总承包招标及定标工作_。

□施工项目管理：/。

☑工程监理服务：本工程范围内项目包含的所有内容的勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的投资、质量、费用、进度控制和安全生产控制的工作，以及交工验收阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的相关工作的全过程施工监理服务，包括项目监理规划编制、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等。（具体监理范围以施工图为准）。。

☑其他：包括但不限于管线检测与排查、施工图设计审查(含消防审验全部过程)、工程检测、工程测绘（含物探、放样）、管网排查、基坑监测、沉降观测、消防检测、防雷检测、白蚂蚁防治、地质灾害防治、水土保持方案编制和监测以及验收、环境影响评价报告编制、劳动安全卫生评价、“多测合”内容(含前期报建和后期报验所有勘测内容，包含但不限于项目前期测绘、土地核验测量、规划监督测量、消防竣工测量、交通影响评价等所有测绘内容、等其他满足项目验收及施工过程需要的服务项目，土保持监测、环境监测、环保验收、水保验收、劳动安全卫生评审、交通影响评价等其他满足项目验收及施工过程需要的服务项目，统一包含在本次招标范围内，具体服务内容在中标后以招标人确认为准。

全过程工程项目管理(以下简称“项目管理”):组织协调项目全过程咨询各方关系、统筹安排各项全过程工程咨询各专业配合及工作的全过程项目管理服务。

（二）其他专项咨询

□项目融资咨询：/。

□信息技术咨询：/。

□风险管理咨询：/。

□项目后评价咨询：/。

□建筑节能与绿色建筑咨询：/。

□工程保险咨询：/。

□其他：/。

3. 投标人资格要求

3.1投标人具备的资质及其等级应当满足下列条件：

（1）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程设计资质，具体为：

具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质；

（2）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程监理资质，具体为：

投标人必须具备建设行政主管部门核发合格有效的工程监理综合甲级资质或市政公用工程监理乙级及以上资质；

（3）其他资格：投标人需具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。

采用联合体投标的，联合体数量不超过2家，应由设计单位或勘察单位为牵头人，且项目管理咨询（如有）应当由牵头人负责实施。

3.2本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）咨询项目总负责人：须具备有效的国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或注册土木工程师（岩土）执业证书或市政公用工程专业注册监理工程师执业证书或国家（一级）注册造价工程师及具备工程类（或经济类）专业高级及以上职称。采用联合体投标的，拟派项目总负责人应当由联合体牵头人委派。

（2）专项咨询服务负责人

□项目管理负责人：须具备有效的/。

☑勘察咨询负责人：须具备有效的注册土木工程师（岩土）执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担勘察任务的本单位正式在岗职工。

☑设计咨询负责人：须具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业证书或具备工程类专业高级及以上职称，应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在职职工。

☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的合格有效的国家注册监理工程师执业资格，注册专业要求为市政公用工程，以注册执业证书（或社保缴费证明）所署单位为准。

☑造价咨询负责人：须具备有效的须具备有效的国家（一级）注册造价工程师执业资格，应是独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的在岗人员，以注册执业证书（或社保缴费证明）所署单位为准。

□其他负责人：须具备有效的/ （职称或执业资格）。

3.3 投标人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指：

具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”中“投标人类似业绩”的规定。

3.4 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指：具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”中“项目总负责人类似业绩”的规定。

3.5 其他要求：①投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；②投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；③根据闽建办科〔2018〕16号文规定，非我省工商登记注册的勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。

4. 资格审查办法、评标办法及定标方法

4.1 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.2 本招标项目评标办法：（综合评估法）。

4.3 本招标项目定标方法：由评定分离确定中标人。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年7月4日 08:00:00（北京时间，下同）至2025年7月10日 23:59:59通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：在投标截止时间之前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾伍万元（¥：150000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行电子保函形式③工程担保公司出具的电子担保保函形式④保险公司出具的投标保证电子保险形式⑤年度投标保证金形式。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年7月28日 09:00:00，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网(http://smggzy.sm.gov.cn/smwz)完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 履约担保的要求

8.1 履约担保金额：/

8.2 履约担保形式：/

8.3 履约担保期限：/

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、（其他发布公告的媒介）上发布。

10. 联系方式

| 招 标 人：福建恒源供水股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地 址：三明市三元区工业中路92号， | 邮编：365000 |
| 电子邮箱：/ |  |
| 电 话：15959786810， | 传真：/ |
| 联 系 人：李先生 |  |
| 招标代理机构：福建明宏招标项目管理有限公司 |  |
| 地 址：三明市三元区东安路399号1幢205， | 邮编：365000 |
| 电子邮箱：3570522124@qq.com |  |
| 电 话：0598-8297567， | 传真：/ |
| 联 系 人：唐先生 |  |
| 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 |  |
| 网 址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ |  |
| 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 |  |
| 招投标监督机构名称：三明市住房和城乡建设局 |  |
| 地 址：三明市三元区新市中路208号 |  |
| 联系电话：0598-8594849 |  |
| 公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心 |  |
| 地 址：三明市三元区江滨北路11-6号 |  |
| 联系电话：0598-895387 |  |

# 第二章 投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：福建恒源供水股份有限公司 地址：三明市三元区工业中路92号 联系人：李先生 电话：15959786810 传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建明宏招标项目管理有限公司 地址：三明市三元区东安路399号1幢205 联系人：唐先生 电话：0598-8297567 传真：/ 电子邮箱：3570522124@qq.com |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询 投资项目统一代码： 2405-350400-04-01-119455 报建编号： 3504032405060201 招标项目编号： E3504010401100210001 标段名称（如果有）： 三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询 标段编号（如果有）： E3504010401100210001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 福建省三明市 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：多渠道筹措 出资比例：100% |
| 6 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 1.3.1 | 建设规模 | 建设规模： 详见招标公告 。 计划总投资：24885.41万元。 |
| 8 | 1.3.2 | 招标范围和内容 | （同招标公告或投标邀请书明确的招标范围 ） |
| 9 | 1.3.3 | 计划服务期 | 总服务期暂定990日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格结束之日起计。 其中： 1.编制初步设计及概算：全过程咨询合同签订后40日内完成初步设计及概算；2.发布工程总承包招标文件：发改初设批复后10日内完成。 |
| 10 | 1.3.4 | 项目管理目标 | 本项目投资控制目标： 满足相关规定，经委托人认可的概算范围内。 本项目进度目标： 满足相关规定、招标文件及招标人要求。 本项目质量目标： 各项咨询成果符合现行管理规定，最终施工质量符合国家验收合格标准。 本项目安全文明目标： 本项目要求按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消除工程隐患，避免违章作业， 无安全事故发生，建立安全文明施工现场。 |
| 11 | 1.4.1/1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1. 投标人具备的资质及其等级应当满足下列条件： （1）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程设计资质，具体为： 具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质； （2）住房城乡建设主管部门颁发的有效的工程监理资质，具体为： 投标人必须具备建设行政主管部门核发合格有效的工程监理综合甲级资质或市政公用工程监理乙级及以上资质； （3）其他资格：具体为： 投标人需具备建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业（岩土工程（勘察））乙级及以上资质。 采用联合体投标的，联合体数量不超过2家，应由设计单位或勘察单位为牵头人，且项目管理咨询（如有）应当由牵头人负责实施。 2. 本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件： （1）咨询项目总负责人：须具备有效的 国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或注册土木工程师（岩土）执业证书或市政公用工程专业注册监理工程师执业证书或国家（一级）注册造价工程师及具备工程类（或经济类）专业高级及以上职称。采用联合体投标的，拟派项目总负责人应当由联合体牵头人委派。 （2）专项咨询服务负责人 □项目管理负责人：须具备有效的 / ☑勘察咨询负责人：须具备有效的 注册土木工程师（岩土）执业证书，且应是独立投标人或联合体成员中承担勘察任务的本单位正式在岗职工。 ☑设计咨询负责人：须具备有效的 注册公用设备工程师（给水排水）执业证书或具备工程类专业高级及以上职称，应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在职职工。 ☑工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备有效的合格有效的国家注册监理工程师执业资格，注册专业要求为市政公用工程，以注册执业证书（或社保缴费证明）所署单位为准。 ☑造价咨询负责人：须具备有效的 须具备有效的国家（一级）注册造价工程师执业资格，应是独立投标人或联合体成员中承担造价咨询任务单位的在岗人员，以注册执业证书（或社保缴费证明）所署单位为准。 □其他负责人：须具备有效的 （职称或执业资格）。 3. 投标人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指： 具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”中“投标人类似业绩”的规定。 4. 投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似业绩”数量要求：/；“类似业绩”是指： 具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”中“项目总负责人类似业绩”中的规定。 5. 项目管理机构及人员要求： 1)本项目设计任务单位拟派设计人员应至少包括： 结构专业负责人1人，资格（职称）：具备二级注册结构工程师及以上执业资格。 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备注册电气工程师执业资格。 给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格。 2)本项目勘察任务单位拟派勘察人员应至少包括： 岩土测量专业负责人1人，资格（职称）：具备注册土木工程师（岩土）执业资格 。 岩土施工专业负责人1人，资格（职称）：具备注册土木工程师（岩土）执业资格 。 室内试验负责人1 人，资格（职称）：具备工程师及以上职称，或具备注册土木工程师（岩土）执业资格。 3）拟担任本项目的其他主要监理人员至少包括： 市政公用工程专业监理工程师2人：具备有效的房屋建筑工程专业、市政公用工程专业的国家注册监理工程师或监理工程师岗位证书，并满足福建省监理人员备案要求。且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工。 监理员2人：具备有效的国家注册监理工程师执业 证书或监理员岗位证书，并满足福建 省监理人员备案要求（专业：市政公用工程 2 人）。且应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工。 安全监理员1人：（1）具有合格有效的国家注册监理工程师注册执业证书;或福建省工程监理与项目管理协会颁发的《福建省监理工程师岗位培训证书》，或监理员岗位证书或注册安全工程师证书。 4）拟担任本项目的其他主要造价人员至少包括： 造价工程师 1 人：具备有效的二级造价师及以上注册证书。且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。。 6. 其他要求： ①投标人及拟派的主要全过程工程咨询项目组人员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；②投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；③根据闽建办科〔2018〕16号文规定，非我省工商登记注册的勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员 。。 说明： （1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 （2）本招标项目评标时仅对拟派出咨询项目总负责人和专项咨询服务负责人进行考核。咨询项目总负责人和专项咨询服务负责人应为投标人的本企业在岗人员。上述人员应按照第七章“投标文件格式”总说明的要求提供相关证明材料。 （3）其他项目管理人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 （4）投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理： 合同履约期间，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 12 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1. 企业法人、拟派出的咨询项目总负责人及相关专项咨询服务负责人在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； 2./。 |
| 13 | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： / |
| 14 | 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 15 | 1.11 | 分包 | □不允许 ☑允许，分包内容要求： 本项目招标范围内的工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询应由中标人自行实施与管理，不得转包或分包。在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经委托人同意，可将其他咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责。除上述规定外允许分包，中标人如需将其它工作内容进行分包，应事先报招标人同意。 对分包人的资质或能力要求： /，分包人不得与本项目的工程总承包单位、施工单位、材料设备供应单位存在利害关系。 |
| 16 | 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / |
| 17 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 无 |
| 18 | 2.2 | 投标人提出疑问的截止时间和形式 | 时间：2025年7月10日 12:00:00 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 19 | 3.1.3 | 构成投标文件的 其他资料 | / |
| 20 | 3.2.2/3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法/投标报价的其他要求 | 1. 最高投标限价或其计算方法 本招标项目最高投标限价：754.463万元。其中： 计算公式： 101.43+220.33+3.6+55.67+258.64+100+14.793=754.463万元。 建安工程费暂按20286.47万元，主要咨询服务组成如下： （1）工程勘察费 根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》 （计价格[2002]10 号）文件规定收费标准的50%计算，本项目勘察费暂按第一部分工程费用的0.5%取费，则勘察费约为101.43万元。最终以现场认定的实际工程量和勘察审查报告为准。 暂按第一部分工程费用的0.5%取费，则勘察费约为101.43万元。 计算公式：20286.47×0.005=101.43万元。 （2）初步设计费: 按国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的标准取费（2002年修订本）中的工程设计收费基准价计算设计费，其中，专业调整系数取值为1.0（市政工程）；工程复杂程度调整系数取值为1.0；技术改造/改扩建附加调整系数取值为1.2，工程直接费暂按20286.47万元计取，计费基数最终以工程结算审核后造价为准，则该工程设计费暂定为688.53万元，根据附件1中建筑市政工程设计各阶段工作量比例表中取值，该工程初步设计费占总设计费的40%，因此该工程的初步设计费暂为275.41万元。根据市场行情，以标准取费的80%收取该工程的初步设计费，即220.33万元。 计算公式如下：[（20286.47-20000）×（1054.0-566.8）/（40000-20000）+566.8]×1.0×1.0×1.2=688.53万元，688.53×40%=275.41万元， 优惠后275.41×0.8=220.33万元。 （3）建设实施期招标代理费： 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的30%计取，同时结合市场行情价，封顶不超过3.6万元。 （4）造价咨询费： 该工程造价咨询费取费参考闽招协【2021】32号《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》，该工程的造价咨询费为79.53万元，结合市场行情，以标准取费的70%收取该工程的造价咨询费暂定为55.67万元。 计算公式如下： 模拟清单及其最高限价编制：[500×4.5‰+（1000-500）×4‰+（5000-1000）×3.5‰+（10000-5000）×3‰+（20286.47-10000）×2.5‰]=58.97万元 施工进度审核：[500×1.6‰+（1000-500）×1.4‰+（5000-1000）×1.2‰+（10000-5000）×1‰+（20286.47-10000）×0.9‰]=20.56万元 优惠后的造价咨询费暂定为（58.97+20.56）×0.7=55.67万元。 （5）监理服务费: 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)收费标准计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，估算的工程监理服务费金额暂为258.64万元。 计算公式如下：[（20286.47-20000）×（708.2-393.4）/（40000-20000）+393.4]×1.0×1.0×1.0=397.91万元。 工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程结算审核后的工程价款为本项目的监理服务费的计费额计取并参照 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670号)标准取费的65%调整本项目的监理服务费。 优惠后工程监理服务费暂定为397.91×0.65=258.64万元。 （6）其他咨询费: 由委托人与咨询人以市场询价、谈判等方式确定费用，本次招标其他咨询费暂估100万元，最后以实际发生工作量按实结算。 费用暂按国家收费标准下浮30%计取，结算以各子项目实际完成的工作量结算。若国家没有标准的由中标人与招标人共同按照市场询价结果计取； （7）全过程统筹管理费 包括但不限于组织协调项目全过程咨询各方关系、统筹安排各项全过程工程咨询各专业配合及工作的全过程项目管理服务。本次招标全过程统筹管理费暂估14.793万元； 计算公式如下：739.67×2%=14.793万元。 2. 投标报价的其他要求： / |
| 21 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90日历天。 |
| 22 | 3.4.1 | 投标保证金 | 1. 投标保证金金额： 15万元； 2. 投标保证金形式： 1/2/3/4/5； ① 现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3504010401100210001投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定提交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，响应性评审不合格。 投标保证金银行账号： 户 名： 三明市公共资源交易中心 账 号： 903021102001000004520700001306 开户银行： 福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ② 银行保函形式： 1.投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。（详见明建〔2019〕30号文规定）；2.投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；②电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（详见闽建筑〔2020〕8号文规定）。 保函开立人为商业银行的，商业银行采用内部扣收方式划扣保函手续费并在投标截止时间之前完成。若保函开立人不是投标人的基本存款账户开户行的，需缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到投标人拟开立保函的商业银行所开立的企业一般结算账户中，由保函开立人从企业一般结算账户中扣收保函手续费。 上述的电汇或银行转账单上注明E3504010401100210001。开具保函费用（或保费）由投标人自理。 ③ 工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 1.有资格的专业担保机构出具的保函。（详见明建〔2019〕30号文规定）2.投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；②电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（详见闽建筑〔2020〕8号文规定）。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到工程担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504010401100210001。开具保函费用由投标人自理。 ④ 保险公司出具的投标保证保险形式： 1.有资格的保险机构出具的投标保证保险。（备注：有资格保险机构详见明建〔2019〕30号文规定）2.投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：①投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号；②电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。（详见闽建筑〔2020〕8号文规定）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504010401100210001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤ 年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）： 三明市房建和市政基础设施工程年度投标保证金按明建〔2019〕30号文规定。投标人以三明市房建和市政基础设施工程招标投标年度投标保证金形式提交的只需加盖电子印章形式随同电子投标文件一起递交，在开标前无需提交加盖公章的纸质复印件。 ⑥ 免缴投标保证金形式： /。 ⑦ 其他形式： /。 3. 投标保证金证明材料提交形式： ① 采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。 ② 采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。 ③ 采用投标保函形式（适用于担保保函或保证保险）：提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章）的到账证明扫描件、电汇或银行转账单的扫描件。以上材料加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足相关规定。 ④ 采用投标保函形式（适用于银行保函）：提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章）的到账证明扫描件、电汇或银行转账证明（企业基本账户开设在保函开立人的，无需提供电汇或银行转账证明）、保函开立人从企业付款账号扣收保函费用的凭证。以上材料加盖投标人单位电子印章，作为资格商务文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足相关规定。 ⑤ 采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格商务文件的组成部分。 ⑥/。 4. 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 23 | 3.4.5 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 1.投标文件存在投标人须知第3.6.6款规定的雷同情形之一。 2.中标人非因不可抗力原因放弃中标。 3.因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4.…… |
| 24 | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 25 | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 技术文件：要求提交； |
| 26 | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 | / |
| 27 | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 18065792873、0512-58173200、400850-3300 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”，未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件 |
| 28 | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称： 三明市公共资源交易网 http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-000 公共资源交易中心名称： 三明市公共资源交易中心 地址： 三明市三元区江滨北路11-6号 联系电话：0598-8953870 |
| 29 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2025年7月28日 09:00:00前 提交地点： 根据“明公共交易〔2021〕4号”关于取消纸质保函的规定，本项目不接受纸质投标保函，凡以“银行保函”、“工程担保公司出具的担保保函”和“保险公司出具的投标保证保险”形式提交投标担保的，均必须按明公共交易〔2021〕4号的规定提交电子投标保函。需要开具电子保函的投标单位应根据三明市公共资源交易中心的通知在三明市“电子保函服务”链接地址申请保函。投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可 密封要求： 不适用 |
| 30 | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2025年7月28日 09:00:00 |
| 31 | 5.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年7月28日 09:00:00 |
| 32 | 5.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 33 | 5.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 注：在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标。 |
| 34 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。 技术、经济等方面专家确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 35 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 综合评估法 |
| 36 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 |
| 37 | 6.3.3/7.1.1/7.1.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数量：采用评定分离，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表规定计算的其投标总得分由高到低依次排序，推荐定标候选人：入围候选人为前10名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）：合格的入围候选人可按其统一社会信用代码后4位大小排位，不排序，按推荐10家合格投标单位入围定标名单，若合格投标人不足10家且不少于3家时，则所有合格投标单位均入围定标名单。由招标人组织定标委员会确定后，推荐中标候选人数量为1名： |
| 38 | 7.2/7.3/8.3 | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介、场所 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/） 公共资源电子交易平台名称： 三明市公共资源交易网 网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 |
| 39 | 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的/% 履约担保形式：/ 履约担保期限：/ |
| 40 | 7.6.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 41 | 9.2.3 | 监督部门 | 部门或机构名称：三明市住房和城乡建设局 地 址：三明市三元区新市中路208号 联系电话：0598-8594849 |
| 42 | 10 | 需要补充的 其他内容 | 1、在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对: (1)通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台(网址:shixin.court.gov.cn)查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人(不包括其分支机构)若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 (2)通过全国企业信用信息公示系统(网址:www.gsxt.gov.cn)查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人(不包括其分支机构)若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 (3)通过全国建筑市场监督管理公共服务平台(四库一平台，网址:jzsc.mohurd. gov.cn)查询拟推荐中标候选人注册人员是否满足其所持监理资质证书(综合资质或本项目所需专业工程类别)对应的监理资质标准要求(如有)，如不满足的，不得推荐为中标候选人。招标人如有发现投标人注册人员不满足资质标准要求的，应在7个工作日内书面函告该投标人资质审批机关。 2、工程开工前，按规定拟派出的监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的,招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任。 3、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并没收其投标保证金；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金(或履约保证金)将不予退还，给招标人造成经济损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 4、本招标文件规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，投标人都应在投标文件中加以如实详细说明。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 5、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 6、投标报价时应注意的事项：投标人应仔细阅读招标文件(含招标文件、答疑纪要、招标文件澄清、修改和补充通知及招标文件中合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，按照拟投标项目的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围等要求，全面综合考虑后，进行报价承诺。 7、投标人应按《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》(闽建筑〔2022〕3号)的规定在投标文件中提供投标人诚信承诺函及拟派出项目负责人承诺函。中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。 8、中标人在本项目投标过程中有违法行为导致中标被依法确认无效的，其投标保证金将被没收。 定标原则： 一、总则：本招标项目评标定标依据“三明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范“评定分离”招投标活动的指导意见的通知（明建规〔2024〕3号）”的规定。 二、“评定分离”： 1、本项目采用“评定分离”办法确定中标人。“评定分离”是指按照“公平公正、职责明晰、权责对等、廉洁高效”的要求，招标人在评标委员会评审和推荐的基础上，根据招标文件规定的程序和方法自主确定中标人的评标定标办法。 2、评标委员会按评标办法推荐定标候选人，定标候选人可按其统一社会信用代码后4位（除校验码外）大小排位，不排序。 三、定标办法： 1、定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人或以上单数。 2、定标工作地点：三明市公共资源交易中心第三交易厅。 3、定标工作开始时间：2025年7月29日09时00分。 4、本定标候选人名单在开标结束后将会以邮箱、电话形式通知各定标入围候选人。 5、定标工作对定标候选人要求：定标候选人应于定标工作开始时间前提交定标响应书面材料。定标响应资料按定标因素分册装订，文件一式五份。逾期送达的文件，将予以拒收。若为联合体的，联合体牵头人盖章即可，其中方案因素资料仅需加盖骑缝章。 6、定标因素。包括方案因素和服务因素。 ①方案因素： （1）全过程工程咨询服务实施方案： a.全过程工程咨询工作方案：提供全过程工程咨询服务工作方案，针对全过程工程咨询服务工作方案能完整描述全过程工程咨询服务工作内容范围、管理目标，对方案所述内容的针对性、可行性、全面性、科学性等方面内容进行横向比较。 b.重点难点分析：提供重点难点分析，针对实施全过程工程咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性进行横向比较。 c.质量管控：提供质量管控，针对方案所述的质量管控工作合理性、科学性进行横向比较。 d.安全管控：提供安全管控，针对方案所述的安全管控工作合理性、科学性进行横向比较。 e.进度管控：提供进度管控，针对方案所述的进度管控工作合理性、科学性进行横向比较。 f.信息管控：提供信息管控，针对方案所述的综合信息管控工作合理性、科学性进行横向比较。 （2）设计方案： a.对项目总体理解与概述：对项目所在地区建设 条件的认识程度进行横向比较。要点：1、城市概况；2、自然条件；3、相关总体规划、供水专项规划解读详细、准确、符合性等。 b.城区给水现状情况分析：对城区现状水厂及给水管网情况分析是否符合现状实际，内容全面完整和分析透切程度进行横向比较。要点：1、城区各水厂现状情况分析；2、城区给水管网现状分析；3、现状给水管网布置。 c.市政给水管网设施：管网的设计合理性和完整性进行横向比较。要点：1、工程总体方案分析；2、项目内供水管道沿线现状及周边环境情况分析；3、管径、管材选择；4、供水管道布置说明及分析；5、重点难点分析及建议。 d.小区二次供水泵房：小区二次供水泵房改造的合理性和完整性横向比较。要点：1、工程总体方案分析；2、项目内各小区的二次供水情况分析；3、二次供水方式选择及水泵选型；4、二次供水泵房布置说明及分析；5、重点难点分析及建议。 ②、服务因素： 根据定标候选人的履约能力、服务的主动性、响应时间、团队到岗履职能力、定标候选人对项目团队检查、考核等公司内控体系，重点考核履约能力；由定标委员会进行横向评议。 要点：1、提供服务方案；2.公司内控体系等材料。 7、定标方法：记名投票+撰写评语法，记名投票+撰写评语法是由定标委员会根据项目特点和已确定的定标因素，由定标委员会成员分别对定标候选人进行评价撰写评语，并进行实名投票，得票数最多的确定为中标人，当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、投标报价由低到高进行排序，若上述二项均相同时，由招标人随机抽取。定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果。 8、定标报告：定标委员会撰写定标报告并签字，提交招标人使用。定标报告内容包括：定标时间、所有定标候选人的评分结果或票数及理由、中标人等内容。 四、中标候选人公示：定标工作完成后2日内公示中标候选人。定标后出现中标人不符合法定情形的，招标人可从其他合格的中标候选人中采用原定标办法，由原定标委员会确定中标人，也可以重新招标。 五、中标结果公示：按现行有关规定进行公示。 |
| 43 | 11.2 | 电子招标投标 其他要求 | / |

## 第二节 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划服务期、项目管理目标

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）类似业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）咨询项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专项咨询服务负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

1.4.2 采用联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目（标段）的项目建议书、可行性研究报告的编制单位或评估单位（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告的除外）；

（3）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（4）与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（6）与本项目（标段）的工程总承包企业、施工企业、材料设备供应商单位存在利害关系；

（7）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（8）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（11）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（12）投标人须知前附表第12项所规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定给予补偿，招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.11 分包

1.11.1 投标人应当自行完成自有资质证书许可范围内的咨询业务，不得分包。投标人自有资质证书许可范围外的咨询业务的分包，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求

（6）委托人提供的资料

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标人须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间至少15日前通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台发布，不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）投标人基本情况表；

（4）法定代表人身份资格证明书；

（5）投标人诚信承诺函

（6）授权委托书（如有时）；

（7）联合体协议书（如有时）；

（8）拟分包企业情况表（如有时）

（9）拟派出咨询项目总负责人简要情况表；

（10）拟派出咨询项目总负责人承诺函；

（11）拟派出专项咨询服务负责人简要情况表；

（12）项目管理机构人员到位承诺书

（13）近年承接的“类似业绩”情况表；

（14）投标保证金有关单据扫描件；

（15）投标人基本存款账户信息；

（16）其他资料。

3.1.2 技术文件包括但不限于全过程咨询实施大纲、全过程咨询服务组织方案和专项咨询服务要求，具体要求详见第三章“评标办法”的规定。

3.1.3 构成投标文件的其他资料：见投标人须知前附表第19项。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第20项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第21项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过福建省公共资源交易电子公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标人须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第22项规定的金额、方式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标保函、保函开立人出具的到账证明格式见投标人须知附件2-1、附件2-2-1、附件2-2-2。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。《免缴投标保证金承诺函》格式见投标人须知附件2-3。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标人须知前附表第22项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标人须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（2）投标人存在投标人须知前附表第23项规定投标保证金不予退还的其他情形；

（3）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.2 投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，签字或盖章要求按照第七章“投标文件格式”的规定执行。

3.6.4 投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料要求，按照第七章“投标文件格式”的规定执行。

3.6.6 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2 投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3 投标人应在投标人须知前附表第30项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5 应用福建省企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第29项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 5. 开标

5.1 招标人按投标人须知前附表第31项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第32项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第33项。

5.3 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标人须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中投标人各专项咨询服务类的信用评价分值由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业相应的季度（或年度）信用得分（如有）并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（2）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第35项。

6.3.2 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2 评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标人须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第36项。

6.3.2.7 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表第37项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第37项。

7.1.2 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标人须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）除未完成解密外，开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（七）中标候选人的咨询项目总负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、管理目标、服务期、评标总得分；

（十）异议的渠道和方式；

（十一）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1 招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第39项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1 中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第40项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3 招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第38项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1 异议

9.1.1 投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台或以书面形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复，同时通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 9.2 投诉

- 9.2.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

- 9.2.3 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第41项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第42项。

### 11. 电子招标投标

11.1 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2 电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第43项。

### 附件2-1：投标保函(格式)

投标保函（独立保函）

编号：

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年

月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）

元（¥          ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在投标人须知前附表第23项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （盖章）

法定代表人（或授权代表） ：         （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年   月   日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的投标保函上使用。

### 附件2-2-1：保函开立人出具的到账证明（工程担保公司或保险公司，格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于      年    月    日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：        （盖章）

日期：      年     月     日

注：

1. 保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

2. 在本到账证明基础上，投标人应在投标文件资格文件中另行附上其缴纳的保函手续费从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式汇到保函开立人账户的电汇或银行转账单，电汇或银行转账单上需注明招标项目编号。

### 附件2-2-2：保函开立人出具的到账证明（银行，格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方已于       年    月    日从该投标人在我行所开立的企业账号:（投标人付款账号）的付款账户扣收保函费用。

特此证明。

保函开立人：        （盖章）

日期：      年     月     日

注：1. 保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的印章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

2. 在本到账证明基础上，投标人应在投标文件资格文件中另行附上：

（1）投标人将缴纳的保函手续费从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立行投标人一般结算户的电汇或银行转账证明（电汇或银行转账单上需注明招标项目编号）；企业基本存款账户开设在保函开立人的，无需提供电汇或银行转账证明。

（2）保函开立人从投标人的企业付款账号扣收保函费用的凭证。

### 附件2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许（免缴）投标保证金第      种情形，现（免缴）投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在投标人须知前附表第23项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人：             （盖单位电子公章）

日期：      年     月     日

### 附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程建设全过程咨询开标记录表(1)

开标时间：       年   月   日   时   分   秒

| 投标人代表号 | 投标人信息 |  |  |  | 工程总承包项目负责人姓名及其证书号码 | 投标保证金（元） | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会统一信用代码 | 投标人名称 | 应用于本招标项目的企业季度/年度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标人1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 独立投标人： | 设计信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 造价咨询信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标代理信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 勘察信用分（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 联合体投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位（如有）1： | 设计信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位（如有）n： | 设计信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位（如有）1： | 监理信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位（如有）n： | 监理信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价咨询单位（如有）1： | 造价咨询信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价咨询单位（如有）n： | 造价咨询信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理机构（如有）1： | 招标代理信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理机构（如有）n： | 招标代理信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察单位（如有）1： | 勘察信用分1： | （按照招标文件的要求取定） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……： | ……： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 勘察单位（如有）n： | 勘察信用分n： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高投标限价（元） |  |  |  |  | 应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 应用于本招标项目的承担监理任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 应用于本招标项目的承担造价任务企业季度信用情况： 年度。 应用于本招标项目的承担招标任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 应用于本招标项目的承担勘察任务企业季度信用情况： 年，第 季度，分值类别为 。 |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）标段工程建设全过程咨询开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记录 时间 | 计算机硬件信息 (网卡MAC地址、CPU序列号、数据储存设备序列号) | 是否雷同 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 工程建设全过程咨询招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                                   。

2.                                                                                                                                   。

.....

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年   月   日

### 附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）工程建设全过程咨询招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                            。

2.                                                                                                                             。

......

投标人：（盖单位电子公章）

年   月   日

### 附件2-7：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建  编 号：

招标项目编号：

评  标  报  告

招 标 人：

招标代理机构：

年  月  日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                   。

2. 报建编号：                                       。

3. 招标项目编号：                                   。

4. 招标方式：                                       。

5. 招 标 人：                                       。

6. 招标代理机构：                                   。

7. 工程建设地点：                                   。

8. 工程建设规模:                                    。

9. 招标范围和内容：                                 。

10. 服务期：                                        。

11. 项目管理目标：                                  。

12. 招标文件开始发出日期：          年     月     日。

13. 投标截止时间:        年   月   日   时   分   秒。

14. 开标时间:            年   月   日   时   分   秒。

15. 开标平台:                                       。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。开标后，除未完成解密外撤销投标的投标人（如有时）共计     家，具体名单：                 。

17. 评标地点：                                      。

18. 评标办法及评标参数：                            。

18.1 评标办法：综合评估法

18.2 最高投标限价或其计算方法：

18.3 其他：                                         。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数        人，其中招标人代表        人，专家评委产生办法：              。

2.专家评委抽取地点：        。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… |  |  | 委员 |

三、初步评审情况

1.形式评审情况：                                           。

2.资格评审情况：                                           。

3.响应性评审情况：                                         。

四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、技术部分、商务部分组成。评标委员会在对技术部分实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 技术部分得分B | 商务部分得分C | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、推荐的中标候选人名单

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被市场监督管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投标。

（3）拟推荐的中标候选是否存在评标办法前附表第8项列明的应当否决其投标的其他信息。

经查询：拟推荐中标候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：            。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐的中标候选人名单如下：

（一）定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

1. 本项目推荐    名中标候选人

2. 推荐的中标候选人名单

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目总负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

（二）定标方式采用授权评标委员会直接确定中标人

评标委员会应根据上述中标候选人名单确定中标人为：                     。

六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

九、签订合同前要处理的事宜

十、其它事项

- 附件：评标专家诚信承诺函

评标委员会成员签字（或盖个人电子私章）：

日期：       年     月     日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件：

评标专家诚信承诺函

作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国保密法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员 （应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人：             （签字或盖个人电子私章）

承诺时间：       年    月    日

### 附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程建设全过程咨询投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标项目编号：                      。

招标范围：　                        。

中标价：　                          。

服务期： 　                         。

项目管理目标： 　                   。

咨询项目总负责人：    （姓名），身份证号码：　                        ，证书类型及证书编号：　                        。

请你方在接到本通知书后的    日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程建设全过程咨询服务合同，并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子私章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖个人电子私章）

日期：      年   月   日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 第一节 评标办法前附表

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书上的单位名称一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第七章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 2 | 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人营业执照 | 具备合格有效的营业执照 |
|  |  |  | 投标人资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 类似业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 咨询项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 各专项咨询服务负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 联合体 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.3条款中实质性内容的规定 |
| 3 | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目管理目标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 分包情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.11条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件编制与加密 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的解密 | 符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正 | 符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定 |
| 序号 | 条款号 | 条款内容 | 编列内容/评分标准 |  |
| 4 | 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 投标报价：（≥80分） 技术部分： （≤10分） 商务部分： （≤10分） |  |

| 5 | 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | A=最高投标限价×（1-K）。其中： 1. A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。 2.本招标项目K的取值区间为0％（含）~（2-0.1）%（含），按百分数表示的K值小数点后保留1位。K值在评标委员会完成初步评审、技术部分评审、商务部分评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分两次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位。 注：上述a、b应为整数，由招标人按我省有关规定填入。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1. B为投标报价的偏差率，以百分数形式表示（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2. ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |
| 7 | 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 | 投标报价得分=投标报价满分值-B×Q×100。 其中： 1.Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=2；当ai＞A时，Q=4。 2.投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |

| 序号 | 条款号 | 条款内容 （分） | 评审项目 | 评分标准 （分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.2.4（2） | 技术部分评分标准（≤10分） | 全过程咨询实施大纲 （≤1.00分） | 投标人提供的进度、质量、安全管控措施应包含①进度控制、工期保障管控措施、②质量管控工作方案、③安全管控工作方案；由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字） |  |  |  |
|  |  |  | 全过程咨询服务组织方案 （≤1.00分） | 投标人提供方案应包含①风险管理方案（各阶段的主要风险、风险管理体系、风险管控措施）、②组织架构方案；由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字） |  |  |  |
|  |  |  | 专项咨询服务要求 （≤5.00分） | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目评分（分） | 权重 |
|  |  |  |  | 项目管理 | ① 项目管理整体方案； ② 项目管理团队的组成； ③ 项目管理主要工作内容； ④ 项目管理工作流程及沟通对象； ⑤ 项目管理文件管理与编制要求。 | 1.00 | 20.00% |
|  |  |  |  | 工程勘察 | ① 工程勘察总则； ② 工程勘察团队的组成； ③ 工程勘察主要工作内容； ④ 工程勘察工作流程及沟通对象； ⑤ 工程勘察实施要求与文件管理。 | 1.00 | 20.00% |
|  |  |  |  | 工程设计 | ① 工程设计总则； ② 工程设计团队的组成； ③ 工程设计主要工作内容； ④ 工程设计工作流程及沟通对象； ⑤ 工程设计实施要求与文件管理。 | 1.00 | 20.00% |
|  |  |  |  | 工程监理 | ① 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强； ② 质量控制方案、进度控制方案、投资控制方案、安全控制方案、合同与信息管理方案、工程建设相关方的关系协调方案针对性强、要点明确、措施得当； ③ 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当； ④ 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 1.00 | 20.00% |
|  |  |  |  | 造价咨询 | ① 造价咨询整体方案； ② 造价咨询主要工作内容； ③ 造价咨询团队的组成； ④ 造价咨询工作流程； ⑤ 造价咨询文件管理与编制要求。 | 0.50 | 10.00% |
|  |  |  |  | 工程招标代理 | ① 全面的招标工作组织计划； ② 项目组成员组成； ③ 实施方案及保障措施； ④ 重点工作进度与质量的控制； | 0.50 | 10.00% |
|  |  |  |  | 其他 | ....... | 0.00 | % |
|  |  |  | 咨询服务管理体系及标准 （≤1.00分） | 根据项目实际情况，根据投标人提供的服务技术管理标准的合理性、科学性进行评审。由评委进行横向比较，在0~1分之间酌情打分，低于0.7分或者高于0.9分，需详细阐述具体理由（字数不少于50字） |  |  |  |
|  |  |  | 重点难点分析及建议 （≤2.00分） | 根据项目实际情况，对投标人提供的应对措施、项目合理化建议的合理性、完整性进行评审。 评分： ①投标人提供相关材料得基础分1.4分。 ②评标委员会将根据投标人所提供材料的内容完整齐全、合理性、科学性，进行横向对比后加0-0.6分。 ③未提供相关材料的不得分。 |  |  |  |
|  |  | 注： 1. 在“专项咨询服务要求”分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定各评审子项目的内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2. 评标委员会成员对某评审项目要点评分低于该评审项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3. 各评审项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。最终得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 4. 投标人的技术部分得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.2.4（3） | 商务部分评分标准（≤10分） | 企业业绩评分标准 （≤3.00分） | 投标人类似业绩 （≤3.00分） | 投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过全过程工程咨询类似项目业绩的，得1.5分。本小项满分不超过3分。 注： ①类似全过程工程咨询服务业绩认定标准：投资额不低于16000万元的市政给排水类全过程工程咨询。业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同或协议书等；时间以最近一份证明材料的时间为准。 ②类似全过程工程咨询服务业绩的服务内容必须包含本项目服务范围内勘察（或勘测）、设计、监理、造价4项内容，否则业绩不予认定。 ③类似全过程工程咨询服务业绩需提供行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，否则业绩不予认定。 ④采用联合体方式投标的，只以联合体牵头方的业绩计分。（应用于投标人类似业绩的项目不可再应用于咨询项目总负责人的类似业绩的项目。） |  |  |
|  |  |  |  | 注：投标人类似业绩和咨询项目总负责人类似业绩（可重复计算/不可重复计算）。 |  |  |  |
|  |  |  | 资信评分标准 （≤7.00分） | 企业资质资格 （≤1.00分） | 1.独立投标人或联合体牵头人具有工程设计市政行业给水工程专业甲级及以上设计资质，得 0.4分； 2.独立投标人或联合体牵头人具有市政公用工程监理 的甲级及以上监理资质的，得 0.3 分； 3.独立投标人或联合体牵头人具有工程勘察(岩土工程(勘察))甲级及以上勘察资质的，得 0.3 分 |  |  |
|  |  |  |  | 企业综合实力（≤1.00分） | 本招标项目的工程勘察、工程设计、项目管理、工程监理、工程造价中不少于 2 项服务内容均由独立投标人（或联合体任意一方）自行实施的，得 1 分，其他不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 企业信用评价（≤5.00分） | 独立投标人（或联合体牵头人）信用分在“福建省勘察设计单位信用评价系统”中信用分在60分（含60分）-80分（含80分）的得基本分2分，在 80 分（不含 80 分）以上的，得5分，其余不得分。本小项满分 5分。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的工程设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用分不得分。 |  |  |

| 8 | 3.4.1 | 拟推荐的中标候选人信息 | （应根据住房城乡建设主管部门的规定,设置拟推荐的中标候选人应当否决其投标的其他信息情形） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.4.2 | 随机抽取办法 | 当出现二个或二个以上投标人的票数相同时，由定标委员会依次按用于本招标项目的企业资质等级高低、投标报价由低到高进行排序，若上述二项均相同时，由招标人随机抽取。 |
| 注：投标人类似业绩和咨询项目总负责人类似业绩（□可重复计算/☑不可重复计算）。 |  |  |  |

## 第二节 评标办法和标准

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；

（2）技术部分：见评标办法前附表第4项；

（3）商务部分：见评标办法前附表第4项；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表第7项；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表第7项；

### 3. 评标程序

#### 3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

#### 3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。

#### 3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术部分采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。

3.3.3投标人总得分=A+B+C。

#### 3.4 评标结果

3.4.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被市场监督管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投标。

（3）拟推荐的中标候选是否存在评标办法前附表第8项列明的应当否决其投标的其他信息。

3.4.2 定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、技术部分得分高低、商务部分得分高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序，随机抽取办法见评标办法前附表第9项。

3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

#### 3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。需随机抽取的参数已抽取的，除本章第3.5.2款规定或重新组建评标委员会评审外，招标人不再重新抽取。

3.5.2需随机抽取的参数在抽取过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取参数无效，招标人应当重新抽取。

3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一部分 合同协议书

委托人（全称）：福建恒源供水股份有限公司_________________

受托人（全称）：__________________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询项目工程建设全过程咨询服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、项目概况

- 项目名称：三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询。

- 项目地点：___三明市。

- 建设规模：改造低压供水管道总长约31665m，其中改造DN100供水低压管1355m,改造DN150供水低压管1560m,改造DN200供水低压管2570m,改造DN300供水低压管12310m,改造DN400供水低压管4470m,改造DN500供水低压管2730m,改造DN600供水低压管3120m,改造DN700供水低压管3550m，配套新建加压设备3套；改造二次供水设施41套；改造4万架 DN15 机械水表；改造加压泵站11座，新建 500 立方米、2000 立方米高位水池各1座；建设数据、感知、应用、IT等管网智能化监测调控体系。

- 投资金额：项目总投资估算24885.41万元，其中工程费用 20286.47万元、工程建设其他费用2336.63万元、基本预备费2262.31万元_。

- 资金来源：______________________多渠道筹措_________________。

- 资金到位情况：__________已到位_______________________________。

- 项目周期：________建设工期为33个月________________。

- 二、服务内容

受托人向委托人提供的工程建设全过程咨询服务内容为（根据本合同约定达成一致的委托人的委托范围和实际需求进行勾选）：

□ 工程报批报建服务：____________________________________________。

√ 工程勘察设计管理，包括：

☑ 工程勘察管理：工程勘察管理是对工程项目在规划、设计、施工之前所进行的一系列地质、水文、环境、测量等现场调查和分析工作的全过程、全方位管理。其核心目标是确保勘察工作安全、高效、高质量地完成，为后续阶段提供准确、可靠、适用的基础数据和决策依据。

☑ 工程设计管理：工程设计管理是对设计活动进行计划、组织、协调、控制和评价的系统性工作。其核心目标是确保设计方案满足功能、安全、经济、环保、美观及合规性要求，并为后续施工、采购、运维提供准确可靠的依据，最终实现项目整体目标。

☑ 其他：全过程工程项目统筹管理（以下简称“项目管理”）：需要咨询人（牵头人）对设计、监理、勘察、造价单位进行管理，负责组织协调全过程咨询内部各方关系、统筹安排各项全过程工程咨询内部各专业配合及工作。

☑ 工程勘察设计服务，包括：

- ☑ 工程勘察：包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

☑ 方案设计：本项目的方案设计。

☑ 初步设计：包括但不限于初步设计及概算、后续服务等工作。

□ 施工图设计：______________________________________________。

□ 其他：____________________________________________________。

√ 工程造价咨询，包括：：模拟清单及其最高投标限价编制、协助建设单位合同谈判与签署工作、造价监控、合同价与工程变更价款审核、配合招标人询价、现场签证、进度款审核。。

√工程招标采购咨询，包括：

☑ 工程监理招标代理：____完成本项目的监理招标_____________________。

☑ 工程施工招标代理：_____完成本项目的施工招标__________________。

☑ 材料设备采购招标代理：__完成本项目的设备及材料招标___________。

☑其他：____________完成本项目的其他零星项目招标____________。

□ 施工项目管理：________________________________________________。

- ☑ 工程监理服务：本工程范围内项目包含的所有内容的勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的投资、质量、费用、进度控制和安全生产控制的工作，以及交工验收阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的相关工作的全过程施工监理服务，包括项目监理规划编制、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等。（具体监理范围以施工图为准）。

□ 其他：________________________________________________________。

（二）其他专项咨询

□ 项目融资咨询：_________________________________________________。

□ 信息技术咨询：_________________________________________________。

□ 风险管理咨询：_________________________________________________。

□ 项目后评价咨询：_______________________________________________。

□ 建筑节能与绿色建筑咨询：_______________________________________。

□ 工程保险咨询：_________________________________________________。

□ 其他：_________________________________________________________。

受托人向委托人提供投资决策综合性咨询等服务的，可在合同附件1中另行约定。

- 三、委托人代表与咨询项目总负责人

1. 委托人代表：_________________，□ 身份证号：_____________________，

□ 其他证件号：__________________________。

2. 咨询项目总负责人：_____________，□ 身份证号：___________________，

□ 其他证件号：__________________________。

- 四、签约合同价

1. 本项目工程建设全过程咨询服务签约合同价（含税）为：人民币（大写）_____________________________（¥_______________）元。

2. 签约合同价具体构成及合同价计取方式详见下表。

| 序号 | 专项咨询服务内容 | 签约合同价（万元） | 合同价计取方式 | 税率 | 税金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

上述费用已包含国家规定的增值税税金。

- 五、服务期限

本项目工程建设全过程咨询服务期限计划自_____年____月____日至_____年____月____日止，共计______天。

- 六、合同文件构成

构成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）招标文件（如有）；

（3）中标通知书（如有）；

（4）投标函及其附录（如有）；

（5）专用合同条款及附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条款及附件须经合同当事人签名或盖章。

- 七、承诺

1. 委托人向受托人承诺，按照法律法规履行项目审批、核准或备案手续，按照合同约定派遣相应人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用及其他应支付款项。

2. 受托人向委托人承诺，按照法律法规、相关标准及合同约定提供工程建设全过程咨询服务。

- 八、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条款和专用合同条款中的含义相同。

- 九、合同订立和生效

1. 合同订立时间：_________年_____月_____日。

2. 合同订立地点：_________________________。

3. 本合同经双方签名或盖章后成立，并自___________________________生效。

4. 本合同一式___份，均具有同等法律效力，委托人执___份，受托人执___份。

| 第二部分 通用合同条款 委托人：（公章） | 受托人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签名） | 法定代表人或其委托代理人： （签名） |
| 统一社会信用代码：___________ 地址：_______________________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________ 电话：_______________________ 传真：______________________ 电子邮箱：___________________ 开户银行：___________________ 账号：_______________________ | 统一社会信用代码：_____________ 地址：_________________________ 邮政编码：_____________________ 法定代表人：___________________ 委托代理人：___________________ 电话：_________________________ 传真：_________________________ 电子邮箱：_____________________ 开户银行：_____________________ 账号：_________________________ |

- 一般约定

  - 定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有以下含义。

1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、招标文件（如有）、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、专用合同条款及附件、通用合同条款、技术标准和要求以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书：是指构成合同的，由委托人和受托人共同签署的称为“合同协议书”的文件。

1.1.3 招标文件：是指委托人选择通过招标方式确定受托人，由委托人或委托人选定的第三方机构编制并向潜在投标人发售的，明确资格条件、合同主要条款、评标方法、评标文件相应格式及其他投标人须知内容的文件。

1.1.4 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知受托人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.5 投标函：是指构成合同的由受托人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.6 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.7 工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他咨询方签订的工程、货物及服务合同。

1.1.8 合同当事人：是指委托人和（或）受托人。

1.1.9 委托人：是指与受托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.10 委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的人员。

1.1.11 受托人：是指与委托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.12 咨询项目总负责人：是指由受托人根据合同约定任命，在受托人授权范围内代表受托人负责合同履行，主持工程建设全过程咨询服务工作的负责人。

1.1.13 专项咨询负责人：是指由受托人根据合同约定任命，在受托人授权范围内代表受托人负责主持相应专项咨询服务工作的负责人。

1.1.14 项目：是指合同协议书中约定由受托人提供工程建设全过程咨询服务的工程项目。

1.1.15 工程建设全过程咨询：是指受托人根据合同约定，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人在工程建设实施阶段提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。在构成本合同的文件中可简称为咨询服务。

1.1.16 联合体：是指由两个或两个以上法人或者其他组织组成，且明确牵头人及各单位的权利、义务和责任，作为受托人的临时机构。

- 1.1.17 服务成果：是指受托人根据合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的咨询报告、模型、图纸、文件、说明、技术规定及其他类似的电子或实物文件，并应采用合同中双方约定的载体和形式。

- 1.1.18 服务变更：是指根据本合同第7条  ［变更和服务费用调整］构成服务变更的对于咨询服务的任何更改。

- 1.1.19 合同价：是指委托人和受托人在合同协议书中确定的工程建设全过程咨询服务签约合同价。

- 1.1.20 服务费用：是指委托人用于支付受托人按照合同约定完成工程建设全过程咨询服务范围内全部工作的费用，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。

- 1.1.21 服务开支：是指受托人为履行合同向第三方支付的合理开支，包括但不限于受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。

- 1.1.22 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

- 1.1.23 基准日期：通过招标方式确定受托人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；通过其他方式确定受托人的，以合同签订前28天的日期为基准日期。

- 1.1.24 服务开始日期：是指受托人应开始合同协议书中约定的咨询服务工作的绝对日期或相对日期。

- 1.1.25 服务完成日期：是指受托人完成合同协议书中约定的咨询服务工作的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。

- 1.1.26 服务期限：是指从服务开始日期起计算，合同协议书中规定或根据合同约定修改后的完成咨询服务所需时间。

- 1.1.27 服务进度计划：是指受托人根据第5.2款［服务进度计划］提交的进度计划，包括根据合同约定对其进行的动态修订。

- 1.1.28 知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

- 1.1.29 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 合同文件的优先顺序

构成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）招标文件（如有）；

（3）中标通知书（如有）；

（4）投标函及其附录（如有）；

（5）专用合同条款及附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。

  - 法律法规

合同所称法律法规是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

  - 标准规范

1.4.1 咨询服务的开展应符合国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 委托人要求使用国外标准、规范的，委托人与受托人应在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准、规范的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业、团体或地方标准的，应在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为受托人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务开支。

  - 联络

1.5.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 委托人和受托人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、联系电话、电子邮箱、通信地址等联系方式。任何一方送达接收人或其联系电话、电子邮箱、通信地址等联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 委托人和受托人应及时签收另一方依照合同约定送达的函件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收的一方承担。

  - 保密

- 1.6.1 合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。

- 1.6.2 除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方不得将对方提供的文件、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

- 1.6.3 一方泄露或者在合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

- 1.6.4 除专用合同条款另有约定外，保密义务应在咨询服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。

  - 发布

受托人可以将与咨询服务项目有关的资料和信息用于商业投标。除第1.6款［保密］和专用合同条款另有约定外，受托人可以单独或与他人合作发布与咨询服务项目有关的资料和信息，但在咨询服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。

  - 从业规范

履行法律法规、有关规定，恪守职业道德、依法从业、诚信从业、规范从业。

  - 利益冲突

受托人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。

受托人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。在合同履行期间发生利益冲突事项的，受托人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则及相关法律规定就解决方法达成一致。

  - 合同变更或修改

对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。

- 委托人

  - 委托人一般义务

- 2.1.1 委托人应遵守法律法规，办理法律法规规定由其办理的审批、核准或备案，并将与咨询服务有关的相应结果书面通知受托人。因委托人原因未能及时办理完毕前述审批、核准或备案手续，导致服务开支增加和（或）服务期限延长时，由委托人承担责任，但因受托人未能根据合同约定提供相应咨询成果而导致委托人不能按时办理前述审批、核准或备案手续的除外。

- 2.1.2 除合同另有约定外，委托人应向受托人提供咨询服务所涉及的必要外部关系的协调以及与其他组织联系的信息和方式，以便受托人收集需要的信息，为受托人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同约定及时向相关承包商、供应商、其他咨询方等提供受托人及咨询项目总负责人的名称或姓名、服务内容、权限及其他必要信息，并负责就受托人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、其他咨询方等之间的职权边界予以协调和明确。

- 2.1.3 委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，按照专用合同条款约定，向受托人提供相关资料、设备和设施。如果受托人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条款约定，及时提供其他人员的服务，以保证咨询服务能够按服务进度计划进行。

- 2.1.4 委托人应按合同约定向受托人及时支付服务费用。

- 2.1.5 合同当事人可在专用合同条款中约定委托人应承担的其他义务。

  - 委托人决定

除合同另有约定外，委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，对受托人以书面形式提出的事项做出书面决定。受托人在执行委托人意见时提出有关问题的，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

  - 委托人代表

委托人应指定一位有适当相关资格或经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条款中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜，作为联系人就合同约定的咨询服务事项与受托人进行联系。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知受托人。

  - 委托人员

委托人员包括委托人代表及其他由委托人派驻咨询服务现场的人员。委托人应要求委托人员在服务现场遵守法律法规及有关安全、质量、环境保护等规定，不超越合同约定和授权范围向受托人提出要求或发出指示，并保障受托人免于承受因委托人员未遵守前述要求给受托人造成的损失和责任。

- 受托人

  - 受托人一般义务

- 3.1.1 受托人应根据本合同约定的咨询服务内容和要求提供咨询服务。

3.1.2 受托人应按照本合同约定组建能够满足咨询服务需要的咨询服务机构并完成咨询服务。

3.1.3 受托人在履行合同义务时，应严格按照法律法规、强制性标准及合同约定，谨慎、勤勉地履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果质量。

3.1.4 受托人及其咨询人员应满足法律法规有关规定。在保证整个工程项目完整性的前提下，由受托人按照第3.4款［委托其他咨询单位实施咨询服务］的约定将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托其他咨询单位实施的，该被委托的其他咨询单位应具有相应能力或水平。

3.1.5 在履行合同期间，受托人应使委托人保持对咨询服务进展的了解，并定期向委托人报告咨询服务工作进展。

3.1.6 任何由委托人支付费用并提供给受托人使用的物品均属于委托人财产。受托人有权无偿使用第2.1.3项中由委托人提供的设备、设施、资料。受托人应采取合理的措施保护委托人提供的设备、设施及其他财产，直至咨询服务完成并将其退还给委托人。保护委托人财产所产生的合理费用应由委托人承担。

3.1.7 合同当事人可在专用合同条款约定受托人应承担的其他义务。

  - 咨询项目总负责人

3.2.1 咨询项目总负责人应为合同协议书及专用合同条款中约定的人选，并应具有履行相应职责的资格、能力和经验。双方应在合同协议书及专用合同条款中明确咨询项目总负责人的基本信息及授权范围等事项。

3.2.2 受托人需要更换咨询项目总负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。受托人擅自更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 委托人有权书面通知受托人更换不称职的咨询项目总负责人，通知中应载明要求更换的理由。受托人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

  - 咨询人员

3.3.1 咨询人员包括咨询项目总负责人及其他由受托人配备和派遣，提供咨询服务的人员。受托人应按照合同约定，根据咨询服务需求配备和派遣具备相应能力和经验的各专项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。双方应在专用合同条款中明确各专项咨询负责人的基本信息及授权范围等事项。

3.3.2 受托人应按照专用合同条款的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验、满足法律法规规定的相应执业资格的各专项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的咨询人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。合同履行过程中，受托人委派的咨询人员应相对稳定，以保证咨询服务工作的顺利进行。受托人更换专项咨询负责人、有执业资格要求的主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，征得委托人书面同意后，方可以同等资格和能力的人员替代。受托人擅自更换咨询人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。委托人对于受托人咨询人员的资格或能力有异议的，受托人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的咨询人员的，受托人应撤换。受托人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.3 受托人认为其咨询人员的健康或安全保障可能受到正在发生的不可抗力或双方在专用合同条款中约定的其他事件影响的，受托人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分咨询服务，直至不可抗力或其他事件影响消失。

  - 委托其他咨询单位实施咨询服务

3.4.1 未经另一方书面同意，任何一方均不得转委托其合同义务。

3.4.2 受托人不得将其承担的全部咨询服务整体委托给第三方实施。

3.4.3 受托人可按专用合同条款约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的咨询服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。

3.4.4 委托人同意受托人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成的，不减轻或免除受托人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。受托人仍应对该部分咨询服务负总责，就其他咨询单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。

  - 联合体

3.5.1 受托人为联合体的，联合体各方应共同与委托人签订合同。

3.5.2 联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在合同履行过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议、变更联合体成员、各成员履行的咨询服务及联合体的法律性质。

3.5.3 联合体各方应根据法律法规规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条款中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条款中未约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。

3.5.4 委托人向联合体各方支付服务费用的方式及其他关于联合体的约定应在专用合同条款中约定。

- 咨询服务要求及成果

  - 咨询服务依据

4.1.1  委托人应根据合同约定，向受托人提供与咨询服务有关的资料和信息。委托人提供上述资料和信息超过约定期限，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

4.1.2  委托人应对所提供资料和信息的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照合同约定提供必要的资料和信息，影响服务成果质量或导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

4.1.3  任何一方发现委托人所提供的资料和信息存在错误、疏漏或问题的，应及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。

4.1.4  委托人应遵守法律法规和技术标准，不得以任何理由要求受托人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。咨询服务有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条款中约定。

4.1.5  委托人对主要技术指标有要求的，经委托人与受托人协商一致后应在专用合同条款中约定。因委托人原因导致主要技术指标变更的，委托人应承担相应责任。因受托人原因导致主要技术指标未达到合同要求的，受托人应承担相应违约责任。

  - 咨询服务成果要求

4.2.1 服务成果应符合法律法规、相关标准及合同约定。咨询服务成果具体内容和要求在专用合同条款中约定。

4.2.2 受托人应对其咨询服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因受托人原因造成咨询服务成果不合格的，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，受托人应按合同约定承担相应违约责任。

4.2.3 因委托人原因造成咨询服务成果不合格的，受托人应采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

  - 咨询服务成果交付

4.3.1 受托人应按照合同约定的咨询服务成果交付时间向委托人交付咨询服务成果，委托人应出具书面签收单。

4.3.2 委托人要求受托人提前交付咨询服务成果的，应向受托人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理服务期限。受托人认为提前交付咨询服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复，7天内未予答复的，视为委托人认可受托人的书面异议。

4.3.3 委托人要求受托人提前交付咨询服务成果的，或受托人提出提前交付咨询服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可在合同关于服务服务费用和支付的条款中约定对提前交付咨询服务成果的奖励。

  - 咨询服务成果审查

4.4.1 除专用合同条款另有约定外，委托人收到受托人提交的咨询服务成果后，应在21天内做出审查结论或提出异议。委托人对咨询服务成果有异议的，应以书面形式通知受托人，并说明咨询服务成果不符合合同要求的具体内容。受托人应根据委托人的书面说明修改咨询服务成果后重新报送委托人审查，上述21天的答复期限应重新起算。

合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除咨询服务成果需经政府有关部门审查或批准外，视为咨询服务成果已获委托人同意。

4.4.2 委托人关于咨询服务成果的修改意见超出或更改合同约定的咨询服务范围的，应适用第7条  ［变更和服务费用调整］的约定。

4.4.3 委托人需要组织审查会议对咨询服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，应在专用合同条款中约定。咨询服务成果审查会议费用及委托人上级单位、政府有关部门参加审查会议的人员费用由委托人承担。

受托人应参加委托人组织的审查会议，向审查人员介绍、解答、解释其咨询服务成果，并提供有关补充资料。

4.4.4 委托人应向受托人提供审查会议的批准文件和纪要。受托人应按照相关审查会议的批准文件和纪要，依据合同约定及相关标准，修改、补充和完善咨询服务成果。

4.4.5 咨询服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在专用合同条款约定的期限内将审查同意的咨询服务成果报送政府有关部门，受托人应予以协助。

受托人应按政府有关部门的审查意见修改咨询服务成果，构成对合同约定的咨询服务范围变更的，委托人应根据第7条  ［变更和服务费用调整］向受托人另行支付服务费用。

4.4.6 因受托人原因，未能按第4.3款［咨询咨询服务成果交付］约定的时间向委托人提交咨询服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人服务开支增加的，受托人应按第11条  ［违约责任］的约定承担责任。

因委托人原因，致使咨询服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

4.4.7 委托人对咨询服务成果的审查，不减轻或免除受托人依据法律法规应承担的责任。

  - 管理和配合服务

4.5.1 受托人应根据合同约定及相关法律法规规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他咨询方或委托人在工程合同下的其他相对方进行管理和配合服务。此类管理和配合服务包括但不限于：

（1）招标代理人应根据招标采购需要，与投标人、评标人、政府有关部门等相关方进行联系协调；

（2）勘察人应积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，参与施工验槽，委派专业人员及时配合解决与勘察有关的问题，参与地基基础验收和工程竣工验收等工作；

（3）设计人应积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务，参与施工过程验收、试运行、工程竣工验收等工作；

（4）监理人应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责；

（5）造价咨询受托人应与承包商等项目各参与方就项目资金使用、价款的确定和调整、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系，确保项目投资控制目标的实现；

（6）项目管理人应对招标代理、勘察、设计、监理、造价咨询等服务及相关活动进行统筹管理工作。

4.5.2 受托人应根据委托人授权及合同约定提供管理和配合服务，具体授权范围在专用合同条款中约定，且委托人应将对受托人的授权范围在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相对方。

4.5.3 受托人在做出任何影响工程合同相对方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人批准。因情况紧急，难以与委托人取得联系的，受托人应妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。

4.5.4 在委托人与工程合同相对方之间提供证明、行使决定权或处理权时，受托人应作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。

- 进度计划、延误和暂停

  - 服务开始和完成

5.1.1 委托人应在计划开始服务日期7天前向受托人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条款约定的日期起算。

5.1.2 咨询服务应在专用合同条款约定的时间或期限内开始和完成，按照合同约定延期的除外。

  - 服务进度计划

5.2.1 受托人应按照专用合同条款约定，提交服务进度计划。服务进度计划应至少包括下列内容：

（1）受托人为按时完成所有咨询服务而计划开展的各项咨询服务顺序和时间；

（2）合同约定的各项咨询服务成果交付委托人的关键日期；

（3）需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；

（4）合同关于服务进度计划条款约定的其他要求。

5.2.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到受托人提交的服务进度计划后14天内完成审批或提出异议。逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划。

5.2.3 项目实际进度与服务进度计划不一致的，受托人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后7天内完成审批或提出异议。逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可修订后的服务进度计划。

5.2.4 对于任何可能对服务产生不利影响、导致费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。

  - 服务进度延误

5.3.1 合同履行过程中，因发生下列情形造成咨询服务进度延误，属于非受托人原因导致的咨询服务进度延误：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人对咨询服务进行变更的；

（4）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延误的；

（5）委托人未按合同约定日期足额付款的；

（6）不可抗力；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，因非受托人原因导致咨询服务进度延误后7天内，受托人应向委托人发出要求延期的书面通知，并在咨询服务进度延误后14天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到受托人要求延期的说明后，应在7天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向受托人进行书面答复。

委托人在收到受托人提交要求延期的说明后未在约定的期限内给予答复的，视为受托人要求的延期已被委托人批准。

因非受托人原因导致服务进度延误，致使费用增加的，委托人应按照第7条  ［变更和服务费用调整］调整服务费用。

5.3.3 因受托人原因导致咨询服务进度延误的，受托人应按照第Error: Reference source not found项的约定承担违约责任。专用合同条款约定逾期违约金的，受托人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。受托人支付逾期违约金后，不免除受托人继续完成咨询服务的义务。

  - 服务暂停

5.4.1 委托人可根据项目进展情况，以书面通知方式指示受托人暂停部分或全部咨询服务工作，并在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。

5.4.2 发生下列情形时，受托人可暂停全部或部分咨询服务：

（1）委托人未能按期支付款项，且委托人未根据第6.3款［有争议部分的付款］就未付款项发出异议通知的。受托人应提前28天向委托人发出暂停通知；

（2）发生不可抗力。受托人应根据第10.2款［不可抗力的通知］尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少咨询服务的暂停；

（3）专用合同条款约定的其他情形。

5.4.3 委托人要求受托人暂停咨询服务的，受托人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复咨询服务。受托人根据第项暂停咨询服务的，应在导致暂停的事项终止后尽快恢复咨询服务。

5.4.4 服务暂停相关事项应按以下方式处理：

（1）对于受托人在服务暂停前根据合同约定已经履行的咨询服务，委托人应支付相应的服务费用。

（2）受托人应在服务暂停期间做好服务成果的保管，采取合理的措施保证服务成果的安全、完整，以避免毁损。

（3）服务暂停导致的延误应根据第5.3款［服务进度延误］修订服务进度计划。

（4）除不可抗力及受托人原因导致的服务暂停外，服务暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担。因委托人原因导致服务暂停的，委托人应向受托人支付合理的费用。双方应根据第6.2款［支付程序和方式］调整受托人的服务费用支付。

- 服务费用和支付

  - 服务费用

6.1.1 委托人和受托人应在合同中明确约定服务费用的组成和计取方式，包括变更和调整的计取方式。

6.1.2 除合同另有约定外，合同约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。

6.1.3 委托人和受托人应在合同中明确约定受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务费用内，以及服务费用中未包括的服务开支的计取和支付方式。

6.1.4 对于受托人在咨询服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及受托人提供咨询服务节约项目投资额、受托人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在合同中约定奖励机制和奖励费用的计取、支付方式。

  - 支付程序和方式

6.2.1 受托人应在合同约定的每一个应付款日的至少7天前，向委托人提交支付申请书，并附必要的证明材料复印件。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：

（1）当期已完成咨询服务对应的服务费用；

（2）受托人为提供咨询服务所产生的、不包含在服务费用内的合理服务开支；

（3）受托人提供咨询服务节约项目投资额等，根据合同约定应对受托人进行奖励的金额；

（4）应增加或扣减的变更调整金额；

（5）根据第11条  ［违约责任］约定应增加或扣减的索赔或违约金额；

（6）对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；

（7）合同约定应增加和扣减的其他金额。

6.2.2 支付申请书中的服务费用、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。对于合同约定的服务费用以外发生的服务开支，应随服务开支发生的该月或该阶段的服务费用一并在支付申请书中提交，并经委托人审核后支付。

6.2.3 在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和受托人均有权提出修正申请。经对方同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。

6.2.4 委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条款约定向受托人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响受托人按合同约定行使暂停或终止咨询服务的权利。

6.2.5 未经受托人书面同意，委托人不应以存在针对受托人的索赔等原因，扣留其应付款项，除非仲裁委员会或法院根据第13.4款［仲裁或诉讼］将应付款项裁决或判决给委托人。

6.2.6 合同终止时，即使未到支付服务费用的日期，受托人有权获得已完成咨询服务的相应付款。

6.2.7 除专用合同条款另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率应在专用合同条款中约定。

  - 有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按Error: Reference source not found［Error: Reference source not found］约定办理。对双方最终确定应支付给受托人的有异议款项，仍应适用第6.2款［支付程序和方式］的约定。

  - 结算和审核

6.4.1 委托人与受托人应按合同约定及时进行服务费用和其他费用的结算及合同尾款支付。

6.4.2 对于按照服务时间计取的服务费用及按照实际发生计取的服务开支，受托人应保存能够明确有关服务时间和服务开支的完整记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。

6.4.3 在咨询服务期限内和咨询服务完成或终止后的一年内，委托人可向受托人提前不少于14天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方审核受托人提出的与咨询服务相关的服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间、保存记录的办公场所开展，受托人应给予合理配合，审核费用应由委托人承担。委托人不得以审核为由拖延支付和结算服务费用。

- 变更和服务费用调整

  - 变更情形

- 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生下列情形的，应按合同约定进行服务变更：

（1）因非受托人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化的；

（2）委托人提供的资料及根据合同应提供的设备、设施和人员发生变化的；

（3）委托人改变咨询服务范围、内容、方式的；

（4）委托人改变咨询服务的履行顺序和服务期限的；

（5）基准日期后，因项目所在地及提供咨询服务所在地的法律法规发生变动、强制性标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限改变的；

（6）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延长的；

（7）专用合同条款约定的其他服务变更情形。

上述服务变更不应实质性地改变咨询服务合同性质。

  - 变更程序

7.2.1 咨询服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知发起对咨询服务的变更。委托人也可先要求受托人就即将采取的服务变更拟定建议书。委托人接受服务变更建议书后，应签发服务变更通知以确认该服务变更。

7.2.2 受托人认为委托人发出的指示或其他事件构成服务变更的，应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到通知14天内签发服务变更通知或取消该指示，或作出该指示或事件不会导致服务变更的解释。受托人可在收到进一步的通知后7天内根据Error: Reference source not found［Error: Reference source not found］将该事件作为争议提交，否则受托人应遵守委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。

7.2.3 委托人签发服务变更通知后，受托人应受到该通知的约束，除非受托人向委托人发出以下有证据支持的通知：

（1）受托人不具备实施服务变更的技术和资源；

（2）受托人认为服务变更将实质性地改变咨询服务的程度或性质；

（3）委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或强制性标准的情形。

  - 价格调整和变更影响

7.3.1 服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加受托人工作量的，委托人和受托人应对此服务变更引起的服务费用调整和计算方式，包括对其他部分的咨询服务影响、服务进度计划和服务完成日期的影响，以及增加的服务工作量达成一致。

7.3.2 服务变更引起的服务费用调整应根据合同约定的取费标准确定。合同约定的取费标准不适用于该服务变更的，双方应协商确定新的取费标准。

7.3.3 服务变更引起的服务费用调整和其对服务进度计划的影响，需经委托人书面同意和确认。委托人同意服务费用调整和服务变更的影响后，应向受托人发出指令，要求开始执行服务变更。

7.3.4 下列情形下，委托人可直接向受托人发出开始执行服务变更的指令：

（1）受托人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

（2）在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

上述情形下，受托人应基于其付出的时间，根据合同约定的取费标准获得补偿。取费标准不适用于该服务变更的，委托人应按照合理的费率或价格对受托人进行补偿，直至双方就服务变更引起的服务费用调整和影响达成一致。

7.3.5 除专用合同条款另有约定外，受托人完成咨询服务所应遵守的法律法规规定，以及国家、行业、团体和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或有新的法律法规，以及国家、行业、团体和地方的规范和标准实施的，受托人应向委托人提出遵守新规定的建议，对强制性规定或标准应遵照执行。因委托人采纳受托人的建议或遵守基准日期后新的强制性规定或标准，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

- 知识产权

  - 知识产权归属和许可

8.1.1 委托人创造、开发和拥有的知识产权均属于委托人，但委托人应向受托人授予受托人提供咨询服务而合理必需的，使用委托人知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。

8.1.2 受托人独立于合同而创造、开发和拥有的知识产权均属于受托人。除专用合同条款另有约定外，受托人为提供咨询服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于受托人编制的各类书面文件，均属于受托人。但受托人应向委托人授予委托人利用咨询服务或项目而合理必需的，使用受托人知识产权的相关许可。除专用合同条款另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。受托人转让为提供咨询服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条款优先受让的权利。

  - 知识产权保证

受托人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。受托人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利的，提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任，并应在法律法规允许的情况下自担费用，确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或受托人。

  - 知识产权许可的撤销

8.3.1 委托人根据第12.11款[由委托人解除合同]约定或者受托人根据第2款[由受托人解除合同]约定正当地终止合同的，有权撤销其所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。

8.3.2 委托人未能履行合同约定的任何付款义务，受托人有权通过提前28天发出通知的方式撤销其根据合同授予委托人的任何知识产权许可。

- 保险

  - 受托人保险

9.1.1 受托人应按照相关法律法规要求和专用合同条款约定，投保委托人认可、履行合同所需要的工程相关保险。

9.1.2 除专用合同条款另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。

  - 保险的其他约定

9.2.1 受托人应保证工程相关保险在第11.3款［责任期限］约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，受托人应及时续保，续保费用的承担由双方协商确定。

9.2.2 受托人应根据委托人要求及时提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明工程相关保险持续有效。

9.2.3 工程相关保险发生变更或提前终止的，受托人应立即就此通知委托人，并另行提供符合要求的保险。除因委托人原因引起保险变更或提前终止外，由此产生的保险费用由受托人承担。

9.2.4 保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条款和期限及时向保险人报告。受托人和委托人应在得知相关保险事故发生后及时通知对方。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按Error: Reference source not found［Error: Reference source not found］的约定处理。

  - 不可抗力的通知

10.2.1 任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应及时通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

10.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方应及时向合同另一方提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。

  - 不可抗力的后果

10.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律法规规定及合同约定各自承担。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取适当措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

10.3.3 不可抗力发生前已完成的咨询服务应按照合同约定进行服务费用支付。

10.3.4 因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。

- 违约责任

  - 委托人违约

11.1.1 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人擅自将受托人的成果文件用于本项目以外的项目或交由第三方使用的；

（4）委托人未按合同约定日期足额付款的；

（5）委托人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.1.2 委托人违约的，受托人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

11.1.3 委托人应根据合同约定承担因其违约给受托人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付受托人合理的费用。委托人违约责任的承担方式和计算方法可在专用合同条款中约定。

  - 受托人违约

11.2.1 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于受托人违约：

（1）由于受托人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果的；

（2）由于受托人原因，造成工程质量事故或其他事故的，或造成影响到结构安全、使用安全、公共安全或严重影响使用功能的质量缺陷的；

（3）由于受托人原因，造成建筑施工安全生产事故或形成安全生产重大隐患的；

（4）受托人未经委托人同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的；

（5）未经委托人书面同意，受托人擅自更换咨询项目总负责人、专项咨询负责人及其他主要咨询人员的；

（6）受托人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.2.2 受托人违约的，委托人可向受托人发出通知，要求受托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

11.2.3 受托人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。受托人违约责任的承担方式和计算方法可在专用合同条款中约定。

  - 责任期限

责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条款中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计和监理等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至法律法规规定的相应责任期。

  - 责任限制

11.4.1 任何一方承担违约责任，应仅限于下列情形：

（1）因违约直接造成合理可预见的损失；

（2）除专用合同条款另有约定外，最大赔偿额不应超过工程建设全过程咨询服务费用；

（3）除合同另有约定外，受托人被认为应与第三方共同向委托人负责的，受托人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。

11.4.2 在提供与工程合同相关的咨询服务时，受托人仅根据合同约定对委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相对方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律法规允许的前提下，委托人应尽合理努力保护受托人免受工程合同下的相对方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。

11.4.3 因任何一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受合同责任限制约定所限制。

- 合同解除

  - 由委托人解除合同

- 除专用合同条款另有约定外，有下列情形之一的，委托人可提前14天向受托人发出通知解除合同：

（1）未经委托人同意，受托人将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；

（2）受托人未履行其义务或履行义务不符合合同约定，委托人向受托人发出通知，列明违约情况和补救要求，受托人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救的；

（3）不可抗力导致咨询服务暂停超过182天的；

（4）受托人违反法律法规或强制性标准的；

（5）受托人宣告破产或无力偿还债务的；

（6）专用合同条款约定的其他合同解除情形。

- 12.2由受托人解除合同

- 除专用合同条款另有约定外，有下列情形之一的，受托人可提前14天向委托人发出通知解除合同：

（1）咨询服务已根据第5.4.1项暂停超过182天；

（2）咨询服务已根据第5.4.2项第（1）目和第（3）目暂停超过42天；

（3）咨询服务因不可抗力已根据第5.4.2项第（2）目暂停超过182天；

（4）委托人违反法律法规的；

（5）委托人宣告破产或无力偿还债务；

（6）专用合同条款约定的其他合同解除情形。

- 12.3合同解除的后果

- 12.3.1 委托人根据合同约定解除合同的，具有下列权利：

（1）要求受托人移交其截至合同解除之日履行咨询服务义务所必需的所有文件和其他服务成果；

（2）要求受托人按照第11条  [违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理费用损失。

- 12.3.2 受托人应根据其在合同解除前已履行的咨询服务获得服务费用。

- 受托人根据合同约定解除合同的，有权要求委托人按照第11条  [违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理费用损失。

- 12.3.3 合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。

- 争议解决

  - 和解

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚信原则，通过友好协商解决。双方可就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

合同当事人不能在收到和解通知后的14天内或双方另行商定的其他时间内解决争议的，可就合同争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 争议评审

13.3.1 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，应在合同签订后28天内或争议发生后14天内，协商确定一名或三名争议评审员组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定。

除专用合同条款另有约定外，争议评审费用由双方各承担一半。

13.3.2 合同当事人可将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，自收到争议评审申请报告后14天内做出书面决定，并说明理由。

13.3.3 争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签名确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

13.3.4 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同是否成立、变更、解除、终止、无效、失效、未生效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

- 一般约定

1.1定义和解释

合同当事人补充定义和解释的其他内容：___无__________________。

1.2合同文件的优先顺序

构成合同的文件及优先解释顺序为：___合同协议书、补充协议（如有）______________。

1.3 法律法规

适用法律法规：_______《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于印发《福建省全过程工程咨询试点工作方案》的通知》、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）等_______________________。

1.4 标准规范

标准规范：__现行有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2010 年版]》、市政工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设工程勘察设计管理条例》和国家、省市相关建筑工程相关规范、规程、规定等__。

1.5 联络

委托人指定的送达方式（包括电子传输方式）：___（签订合同时填入）__。

委托人的送达地址：_____（签订合同时填入）_____。

受托人指定的送达方式（包括电子传输方式）：____（签订合同时填入）____。

受托人的送达地址：____（签订合同时填入）____。

1.6 保密

保密期限：___按通用条款执行___。

1.7 发布

发布限制：___按通用条款执行___。

- 委托人

2.1委托人一般义务

2.1.2 （对照通用条款）____按通用条款执行___。

2.1.3 委托人提供的设备、设施和其他人员服务

（1）委托人提供的设备

| （2）委托人提供的设施 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

| 名称 | 数量 | 要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.临时居住用房 |  |  |  |
| 2.临时办公用房 |  |  |  |
| 3.交通道路 |  |  |  |
| 4.公共设施 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（3）委托人提供的其他人员服务

| 名称 | 数量 | 要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

2.1.5 委托人的其他义务：1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准___。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，受托人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向受托人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照受托人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费。

（4）委托人在受托人按时提供服务成果情况下，应按合同规定规定的金额和日期向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（5）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（6）委托人应当将授予受托人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（7）委托人应按照约定，向受托人提供工程有关的资料。

（8）委托人应负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求及时核定，确保工程款、材料设备采购款以及本工程中发生的各类行政收费等及时到位，并按相关合同约定的方式支付给本工程各施工单位、供货承包单位和其他合同单位。

（9）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知受托人。

（10）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知受托人，由受托人发出相应指令。

（11）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会，以及定期的工程例会，工程验收，委托人应派人参加。

除合同另有约定外：________________/________________________。

2.2委托人决定

为保证服务按服务进度计划进行，受托人以书面形式提交给委托人决定的事宜，委托人应在___7__天内做出书面决定。

2.3委托人代表

委托人代表：

姓 名：_______________________________________________________________。

身份证号：_____________________________________________________________。

职 务：_______________________________________________________________。

联系电话：_____________________________________________________________。

电子邮箱：_____________________________________________________________。

通信地址：_____________________________________________________________。

委托人对委托人代表的授权范围：以授权书载明的授权事项与权限为准，但委托人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有委托人盖章批准后方为有效：

- 同意咨询分包；

分包内容要求：发包内容包括工程勘察、其他咨询,主体内容不得分包。

- 批准延期；

- 同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；

- 同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；

- 签发各类支付（付款）证书；

- 组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；

- 其他合同约定或委托人书面确定的事项。。

委托人更换委托人代表的，应提前__7____天书面通知受托人。

- 受托人

3.1受托人一般义务

3.1.7受托人的其他义务：（1）受托人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2）受托人应严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询合同及投标文件中的承诺内容，按委托人的要求完成全过程工程咨询工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

（3）受托人应严格执行限额设计，按委托人要求落实投资控制目标。本项目初步设计提出的投资概算不得超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算。

（4）受托人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准及发包人要求实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，受托人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

（6）受托人应按委托人要求，协助委托人根据有关规定选择参建单位。

（7）受托人应组织初步设计报告等各阶段设计文件的编制及编制过程中相关行业管理部门等意见的征询和审查工作。

（8）受托人应负责工程实施所需相关证照的办理工作，组织监理大纲、施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，并配合办理施工许可证。

（9）受托人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

（10）受托人应组建能够满足本项目全过程工程咨询服务需要的人员配备，配备不低于投标书中承诺的管理和技术力量。并按照全过程工程咨询工作范围和内容完成全过程工程咨询工作，并按约定向委托人汇报全过程工程咨询工作进展。

（11）受托人不得在需受托人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（12）因受托人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由提供相应文件，委托人不承担相应费用，所需费用由受托人承担。

（13）受托人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后受托人可以进行修改。

（14）受托人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（15）受托人负责督促监理单位发布开工令、停工令、复工令。

（16）受托人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到管理机构复工令后才能复工。

（17）受托人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（18）受托人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（19）在受托人管理过程中如发现第三方人员工作不力，受托人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

（20受托人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、。交通工具等；

（21）受托人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等__。

3.2咨询项目总负责人

3.2.1咨询项目总负责人：

姓名：________________________________________________________________。

身份证号：____________________________________________________________。

职称：________________________________________________________________。

执（职）业资格种类及注册证书编号：_____________________________________。

联系电话：_____________________________________________________________。

电子信箱：_____________________________________________________________。

通信地址：_____________________________________________________________。

受托人对咨询项目总负责人的授权范围：___项目总负责人为受托人书面委派负责执行和管理本合同工程的全权代表，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场协调、质量管理、安全管理等方面工作，由项目总负责人全面负责__。

3.2.2受托人更换咨询项目总负责人的，应提前__15__天书面通知委托人。

受托人更换咨询项目总负责人的其他情形：

（1）严重过失行为；

（2）违法或涉嫌犯罪；

（3）不能胜任所担任的岗位要求；

（4）严重违反职业道德；

（5）根据发包人要求进行变更的。

受托人擅自更换咨询项目总负责人的违约责任：__委托人有权解除合同，并要求受托人赔偿委托人损失。

中标的全过程工程咨询项目总负责人、工程设计负责人、工程监理负责人、造价咨询负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，受托人应向委托人提出更换项目负责人申请。

3.2.2.1经委托人同意被更换的项目负责人需具备招标文件规定的相应执业资格或职称。

3.2.2.2如未经委托人同意，受托人擅自更换具备招标文件规定的相应执业资格或职称的相关负责人，受托人变更项目管理机构管理人员中的咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，每人每次向招标人交纳 10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。

3.2.3受托人应在收到书面更换通知后__15_天内更换咨询项目总负责人。

受托人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的违约责任：__委托人有权拒付咨询费用直至解除合同，并要求受托人赔偿委托人损失___。

3.3咨询人员

3.3.1各专项咨询负责人：

（1）___________负责人

姓 名：_______________________________________________________________。

身份证号：_____________________________________________________________。

职称：________________________________________________________________。

执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________________。

联系电话：_____________________________________________________________。

电子信箱：_____________________________________________________________。

受托人对其的授权范围：_________________________________________________

__________________________________________________________________________。

（2）___________负责人

姓 名：________________________________________________________________。

身份证号：_____________________________________________________________。

职称：_________________________________________________________________。

执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________________。

联系电话：_____________________________________________________________。

电子信箱：_____________________________________________________________。

受托人对其的授权范围：_________________________________________________

__________________________________________________________________________。

（3）___________负责人

姓 名：_______________________________________________________________。

身份证号：_____________________________________________________________。

职称：_________________________________________________________________。

执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________________。

联系电话：_____________________________________________________________。

电子信箱：_____________________________________________________________。

受托人对其的授权范围：_________________________________________________

__________________________________________________________________________。

3.3.2受托人擅自更换人员的违约责任：___受托人未能按投标时的承诺派出主要各专项员的，应事先向委托人提出更换各专项员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件要求，并经委托人书面同意。若未经委托人同意擅自更换的，受托人变更项目管理机构管理人员中的咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，每人每次向招标人交纳 10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。

受托人无正当理由拒绝撤换人员的违约责任：___若委托人认为受托人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求工程受托人另外增派或雇用专业咨询工程师。受托人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。若受托人不执行委托人的指示，受托人应当向委托人赔偿支付违约金1万元/次，直接从相应咨询费中扣除___。

3.3.3受托人认为将使其人员的健康或安全保障受到影响的其他事件：__如果受托人项目专业咨询师、工作人员存在以下情况之一的，受托人应及时更换该项目咨询师及工作人员：

（1）严重过失行为；

（2）违法或涉嫌犯罪；

（3）不能胜任所担任的岗位要求；

（4）严重违反职业道德。

3.4委托其他咨询单位实施咨询服务

3.4.1受托人擅自转让或交由其他咨询单位实施咨询服务应承担的违约责任：__委托人有权拒付咨询费用，解除合同，没收履约保证金并要求受托人赔偿委托人损失__。

3.4.2允许委托其他咨询单位实施的服务内容和要求：__项目服务范围内的工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询任务应由受托人自行实施与管理，其他咨询允许分包，中标受托人如需将其它咨询工作内容进行分包的，分包单位需满足其相关规定的资质要求并应事先报招标人审核同意；且分包人不得与本项目的工程总承包单位（若有）、施工单位、材料设备供应单位存在利害关系___。

3.4.3委托人同意受托人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成的，受托人就该部分咨询服务应承担的责任：__受托人就分包咨询业务的期限、质量等与分包人承担连带责任，其他按通用条款3.4.4执行____。

3.5联合体

3.5.1联合体牵头人和各方对委托人承担责任的方式：__按通用条款执行___。

3.5.2委托人向联合体各方支付服务费用和其他费用的方式：

___经委托人批准后以转账方式将相应费用分别转至承担相应任务的联合体成员账户___。

其他关于联合体的约定：__按相关法律法规和通用条款执行__。

- 咨询

4.1咨询服务依据

4.1.1 咨询服务的特殊标准或要求：__本项目的牵头单位，需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务_。

4.1.2 咨询服务适用的主要技术标准：__因委托人采纳受托人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延，不给予经济补偿_。

4.2咨询服务成果要求

对咨询服务成果的具体内容和要求：__由于受托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，造成工期延误的，每延误一天则按相应合同价2‰支付违约金；由于委托人原因造成成果文件不合格的，除按通用合同条款约定的以外，委托人同意给予工期顺延，不给予经济补偿___。

4.3咨询服务成果审查

4.3.1 委托人对受托人的咨询服务成果审查期限不超过___21__天。

4.3.2 审查会议的审查形式和时间安排：__按发包人内控制度执行__。

4.3.3 委托人在审查同意受托人的服务成果后_7__天内，向政府有关部门报送服务成果，受托人应按委托人要求及时予以协助，协助时间应为__收到委托人通知的1天内响应__。

4.4管理和配合服务

4.4.1 关于管理和配合服务的其他约定：_受托人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。须派驻一名专业技术受托人员常驻施工现场办公，具体工作包括但不限于组织协调全过程咨询内部各方关系，对项目招标范围内的全过程工程咨询的各项工作和各专业进行统筹、协调，协助招标人进行项目建设管理工作，处理和解决有关的问题等。常驻施工现场办公的人员，如有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求受托人退场并单方面终止合同__。

4.4.2 委托人对受托人的授权范围：__具体以委托人授权为准_。

- 进度计划、延误和暂停

5.1服务开始和完成

服务开始日期为以下第___________________项：

（1）在合同生效后____________天内；

（2）在受托人收到合同约定的第一次付款后_____________天内；

（3）计划开始日期：__________年______月______日。

（4）以开始服务工作通知载明的开始服务日期。

服务完成日期为以下第___________________项：

（1）对于投资前或工程实施前的各类咨询服务，或只提供咨询报告、建议书等的服务，可约定自服务开始日期起______________日内完成；

（2）对于履行为完成某一预定任务所需的服务，可约定自服务开始日起至负责的工程或任务预定完成日期___________________为止；

（3）对于与工程建设进度相关联的服务，如工程监理、项目管理等，可约定自服务开始日期至__________年______月______日或项目相关工程计划竣工日期或缺陷责任期满。

5.2服务进度计划

5.2.1 受托人应提交服务进度计划的时间：___合同签订后14个日历日内提交_。

5.2.2 委托人审查服务进度计划的时间：____通用条款执行___。

5.2.3 委托人审查修订的服务进度计划的时间：___通用条款执行__。

5.3服务进度延误

5.3.1 非受托人原因导致延误的其他情形：_____无__。

5.3.2 受托人发出延期书面通知的时间：__按通用条款执行__。

委托人书面答复的时间：__按通用条款执行__。

5.3.3 因受托人原因导致咨询服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：_每逾期一天，按每天1万元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同，受托人应退回已收的全部费用__。

5.4服务暂停

受托人可暂停全部或部分服务的其他情形：__无___。

- 服务费用和支付

6.2支付程序和方式

6.2.1 支付时间：____具体详见附件2___。

6.2.2 委托人逾期付款违约金的计算方式：___无______。

6.2.3 服务费用支付货币：

| 服务范围 | 支付币种 | 占合同货币的比例 | 对合同货币的汇率 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

- 变更和服务费用调整

7.1变更情形

7.1.1 其他服务变更情形：_____无__。

7.2变更程序

7.2.1 委托人对服务变更的答复时间：____7日内____。

- 知识产权

8.1知识产权归属和许可

双方关于知识产权归属及许可的约定：____按通用条款执行____。

8.2知识产权许可的撤销

双方关于知识产权许可撤销的其他约定：___按通用条款执行___。

- 不可抗力

10.1不可抗力的确认

视为不可抗力的其他情形：___政府发布的不可抗力情况___。

9.2不可抗力的后果

双方约定的不可抗力后果承担方式：___政府发布的不可抗力情况____。

- 违约责任

11.1委托人违约

10.1.1 委托人违约的其他情形：___________________________________________

__________________________________________________________________________。

10.1.2 委托人违约责任的承担方式和计算方法：_____________________________

__________________________________________________________________________。

10.2.1 受托人违约的其他情形：①受托人因自身原因要求终止或解除合同的，受托人应支付委托人的违约金： 按合同价的10%支付违约金  。

②受托人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的： 每逾期一天，按每天1万元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同，受托人应退回已收的全部费用 。

③受托人全过程工程咨询服务成果文件不合格的： 受托人提交的成果文件经三次整改仍不合格的，受托人应按已收款的10%向委托人支付违约金并赔偿委托人由此造成的损失（上限为已收合同价款的100%）。

④ 受托人未经委托人同意擅自更换派驻的项目项目负责人和主要人员的： 受托人未能按投标时的承诺派出项目负责人和主要人员的，应事先向委托人提出更换咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件要求，并经委托人书面同意。

10.2.2 受托人违约责任的承担方式和计算方法：__按专用合同条款执行，述违约金均在合同价款中直接扣除___。

11.3责任期限

责任期限：_____按通用条款执行______。

11.4责任限制

最大赔偿额：___按通用条款执行_____。

- Error: Reference source not found

11.1 委托人解除合同

委托人可解除合同的其他情形：

①因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

②因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行；

③出现合同约定的因受托人的违约可解除合同的情形；

④委托人与受托人协商一致解除合同的_。

11.2 受托人解除合同

受托人可解除合同的其他情形：___无_____。

12.3合同解除的后果

双方关于合同解除后果的其他补充约定：___无_____。

- Error: Reference source not found

13.2调解

合同争议进行调解时，可提交__相关行政主管部门、行业协会或双方认可的第三方进行调解___进行调解。

13.3争议评审

12.1.1 合同当事人关于争议评审的约定：___按通用条款执行____。

13.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2___种方式解决：

（1）提请___/____仲裁委员会申请仲裁。

（2）向___项目所在地__人民法院起诉。

13. 补充条款

- 全过程工程咨询服务范围与服务内容

（合同当事人应在此附件中约定经双方协商同意的咨询服务范围，相关描述应尽量全面准确，并可在有利于理解的前提下明确不包括的服务内容或对服务内容的限制。对服务范围的描述可包括但不限于如下内容。）

一、本工程服务范围

本项目全过程工程咨询服务包括但不限于：

（一）工程建设全过程咨询

□ 工程报批报建服务：____________________________________________。

√ 工程勘察设计管理，包括：

☑ 工程勘察管理：工程勘察管理是对工程项目在规划、设计、施工之前所进行的一系列地质、水文、环境、测量等现场调查和分析工作的全过程、全方位管理。其核心目标是确保勘察工作安全、高效、高质量地完成，为后续阶段提供准确、可靠、适用的基础数据和决策依据。

☑ 工程设计管理：工程设计管理是对设计活动进行计划、组织、协调、控制和评价的系统性工作。其核心目标是确保设计方案满足功能、安全、经济、环保、美观及合规性要求，并为后续施工、采购、运维提供准确可靠的依据，最终实现项目整体目标。

□ 其他：

☑ 工程勘察设计服务，包括：

- ☑ 工程勘察：包括为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察，提供全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、测量、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等。

☑ 方案设计：本项目的方案设计。

☑ 初步设计：包括但不限于初步设计及概算、后续服务等工作。

□ 施工图设计：______________________________________________。

□ 其他：____________________________________________________。

√ 工程造价咨询，包括：：模拟清单及最其高投标限价编制、协助建设单位合同谈判与签署工作、造价监控、合同价与工程变更价款审核、配合招标人询价、现场签证、进度款审核。

√工程招标采购咨询，包括：

□ 工程监理招标代理：___/____________________。

□ 工程施工招标代理：_____/_________________。

□ 材料设备采购招标代理：__/___________。

☑其他：______完成本项目的设计施工总承包招标及定标工作___。

□ 施工项目管理：________________________________________________。

- ☑ 工程监理服务：本工程范围内项目包含的所有内容的勘察阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工阶段的投资、质量、费用、进度控制和安全生产控制的工作，以及交工验收阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段的相关工作的全过程施工监理服务，包括项目监理规划编制、进度管理、质量管理、职业健康安全与环境管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等。（具体监理范围以施工图为准）。

其他咨询：包括但不限于施工图设计审查(含消防审验全部过程)、工程检测、工程测绘（含物探、放样）、管网排查、基坑监测、沉降观测、消防检测、防雷检测、白蚂蚁防治、地质灾害防治、水土保持方案编制和监测以及验收、环境影响评价报告编制、劳动安全卫生评价、“多测合”内容(含前期报建和后期报验所有勘测内容，包含但不限于项目前期测绘、土地核验测量、规划监督测量、消防竣工测量、交通影响评价等所有测绘内容、等其他满足项目验收及施工过程需要的服务项目，土保持监测、环境监测、环保验收、水保验收、劳动安全卫生评审、交通影响评价等其他满足项目验收及施工过程需要的服务项目，统一包含在本次招标范围内，具体服务内容在中标后以招标人确认为准。

全过程工程项目管理(以下简称“项目管理”):组织协调项目全过程咨询各方关系、统筹安排各项全过程工程咨询各专业配合及工作的全过程项目管理服务。

二、咨询服务要求（包括但不限于）

（一） 工程勘察服务

1、本工程的勘察过程和勘察结果均必须符合现行的《岩土工程勘察规范》及有关勘察方面的现行标准、规范、定额、办法、实例，以及福建省下发的有关勘察方面的文件和规定。

2、在勘察过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范或法规，勘察人应采用新的标准、规范或法规进行勘察。

3、勘察专业咨询负责人按照现行的《岩土工程勘察规范》等勘察标准、规范和规程实施勘察作业，包括室内试验等。

4、咨询方应全面细致做好工程勘察文件的编制和审查，为设计和施工提供准确的依据，勘察文件应重点做好以下几个方面内容：

（1）勘察文件应满足委托要求及合同约定；

（2）勘察文件应满足勘察文件编制深度规定的要求；

（3）对勘察文件进行内部审查，确保勘察成果的真实性、准确性；

（4）检查勘察文件资料应齐全；

（5）工程概述应表述清晰、无遗漏，包括工程项目、地点、类型、规模、荷载、拟采用的基础形式等各方面；

（6）勘察文件应满足设计要求；

（7）勘察成果不能满足设计要求或经图审质量不合格的，由勘察受托人自行负责补勘或重勘直至符合要求，并按每返工一次扣减咨询费3000元整作为质量违约金。

（二）工程设计咨询服务

1、在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范和法规，设计人应采用新的技术标准、规范和法规进行设计。

2、在设计过程中，设计人应进行多方案比较，优化设计，降低造价，控制投资，听取委托人委托的专家或机构的意见或建议，为委托人节约成本。设计方案多方案比选后必须通过委托人确认和规划部门审核。

3、受托人应依据项目咨询合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

4、 承担初步设计及其后续设计服务的受托人，若委托人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，受托人应无条件执行，且编制费用已包括在咨询费用总额中。

（三）监理工作范围和内容

(1)编制监理工作大纲和分阶段计划。

(2)熟悉合同文件，了解施工现场。

(3)参与交桩和设计交底工作，审查和验收施工单位提交的复测成果和施工放样。

(4)督促和检查施工单位建立质量保证体系。

(5)主持召开第一次工地会议和主持常规工地会议。

(6)发布总监理工程师签发的开(复)工令，批准单项工程开工报告。

(7)审核施工单位的现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。

(8)审核施工单位的试验检测方案、审核其试验检测机构和人员资质。

(9)建立监理的试验检测工作体系，按照规定独立开展监理的试验检测(或见证取样)工作。

(10)审批施工单位拟用于本工程的原材料、设备的品质以及工艺试验和标准试验。

(11)审核施工单位拟用于本工程的机械装备的性能与数量。

(12)审查施工单位实施本工程的施工方案及主要施工方法或工艺。

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量。

(14)审查施工单位提交的总体进度计划、月进度计划、阶段进度计划，检查和督促施工单位实施进度计划，审核施工单位的月报和修正计划。

(15)要求施工单位按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

(16)签发中间交工证书。

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促施工单位按规定上报有关部门。

(18)在职权范围内发布停工令。

(19)对已完成工程进行准确的计量，签发中期支付凭证；

(20)在职权范围内发布变更令、审查变更单价及变更价款。

(21)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理。

(22)根据合同规定处理违约事件，协调争端。

(23)编制监理工作月报、季报和年报。

(24)对施工单位的交工申请进行评估，组织对拟完工工程的检查和验收。

(25)签发分项工程竣工证书。

(26)督促、审查施工单位按管理部门和委托人的要求编制竣工文件

(27)审查施工单位提出的结算报告，提出审查意见，配合委托人和有权部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计中，监理人有义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

(28)编制并提交监理方面的竣工文件。

(29)监督施工单位认真执行缺陷责任期工作计划，检查和验收剩余工程，对已完工工程中出现的缺陷、病害进行调查并确定相应责任。

(30)配合委托人的竣工验收和工程移交工作。

(31)按照环境保护的相关要求，做好施工环境保护监理。

(32)按照国家法律、法规和规章的规定，做好施工安全监理。

(33)根据《节约能源法》以及其他强制性标准，做好建筑节能的监理。

(34)《建设工程监理规范》GB50319-2013 规定的其他监理工作。

(35)施工合同中赋予监理工程师的职责以及另行委托的其他服务。

（四）造价咨询服务

（1）向委托人提供国内及建设地点所在地的省、市工程项目造价咨询业务相关法律、规范和一般惯例的咨询服务。

（2））编制内容、依据、要求和表格形式等应符合现行的有关规定及当地造价管理机构发布的相关计价依据、标准。

（4）受托人按照现行的国家《建设工程工程量清单计价规范》编制工程量清单或施工图预算，如遇现行计价规范为规定的项目，可按补充项目进行编制。

（5）工程受托人编制工程量清单或施工图预算时，注意图纸说明和各项选用规范是否符合技术要求，工程量清单中对主要设备的型号、规格、品牌等要求是否符合要求，是否有漏项或是对造价有重大影响的子目等。

（6）受托人编制的招标控制价应客观反映市场真实价格，不得随意提高或降低。

（7）工程量清单编制或施工图预算编制原则的制定须经委托人批准同意。

（8）工程量清单编制、施工图预算价编制应配合财政审核、与承包人进行核对等工作。

（9）受托人应将施工图预算与对应的单项工程综合概算或单位工程概算进行对比，出现实质性偏差时应告知委托人并进行相应调整。

（10）工程建安工程量清单编制、控制价编制、清单答疑、施工图预算的审核及核对、进度款、变更、签证、索赔的计算及核对、材料及设备的询价、工程结算核对、资料收集（包括工程费用方面的签证资料、核价单据等）、配合完成相关优化设计编制的造价对比等。

（11）对将要发起的进度款及时进行审核并提出相关意见，以供委托人决策。

（12）根据合同条款，协助委托人对工程中违约的施工方进行索赔。

（13）如有任何工程上的纠纷，受托人须应委托人的要求就有关仲裁或诉讼事务提供必要的协助。包括但不限于为委托人提供相关的书面证据、证人证言以及出庭作证，签署必要的文件等。受托人因此项工作所支出的费用已经包含在合同价款中（无论工程是否已经结算完毕）。受托人不得以服务酬金付款争议或者服务期满为由拒绝或怠于配合，否则由此给委托人造成的损失由受托人承担。

三、人员的基本要求

1、 受托人应当按投标时承诺派出的全过程咨询管理人员、勘察人员、设计人员、监理人员、造价人员承担全过程工程咨询工作，其项目负责人和其他人员应当在相应的文件上签字，并参加建设单位主持召开的有关的会议，处理和解决有关的问题。

2、受托人不按投标时的承诺派出项目负责人的，委托人有权拒绝与其签订合同；由此给委托人造成损失的，受托人应当负责赔偿，委托人可以直接将该受托人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。委托人应当将上述情况向招标监管部门报备。

3、中标的项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，受托人应向委托人提出更换项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给委托人造成损失的，受托人应当予以赔偿。

4、受托人未能按投标时的承诺派出其他人员的，应事先向委托人提出更换主要人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给委托人造成损失的，受托人应当予以赔偿。

5、拟派出工作人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在咨询服务过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

- 服务费用和支付

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

一、全过程工程咨询服务费总额：暂定754.4630万元；

二、全过程工程咨询服务费总额构成：

1、全过程工程咨询服务基本服务费用：勘察费、初步设计费、工程监理费、建设实施期招标代理费、其他咨询服务等各项专项服务费的费用之和；

三、全过程工程咨询服务费构成明细，主要包括以下内容：

勘察、初步设计（方案设计优化、初步设计（含概算）及初步设计评审）、建设实施期招标代理、工程监理、其他咨询服务等以及在招标文件中约定的全过程工程咨询范围与内容。

四、全过程工程咨询服务费支付方式

1、勘察费

（1）勘察费：根据原国家计委、建设部计价格《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》 （计价格[2002]10 号）文件规定收费标准的50%计算，本项目勘察费暂按第一部分工程费用的0.5%取费，则勘察费约为101.43万元。最终以现场认定的实际工程量和勘察审查报告为准。

暂按第一部分工程费用的0.5%取费，则勘察费约为101.43万元。

计算公式：20286.47×0.005=101.43万元。

最终以现场认定的实际工程量和勘察审查报告为准。

（2）勘察费用支付方式：

①受托方向发包人提交勘察成果资料并经施工图审查合格后，发包人向受托方支付至勘察费的80%；

②工程竣工验收完成后，由咨询人提出申请并提供增值税发票后，委托人14个工作日内向咨询人支付全部剩余勘察费。

2、初步设计费

（1）初步设计费：按国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的标准取费（2002年修订本）中的工程设计收费基准价计算设计费，其中，专业调整系数取值为1.0（市政工程）；工程复杂程度调整系数取值为1.0；技术改造/改扩建附加调整系数取值为1.2，工程建安费暂按20286.47万元计取，计费基数最终以经批复的初步设计概算确定的建安工程费为依据，调整初步设计费用，则该工程设计费暂定为688.53万元，根据附件1中建筑市政工程设计各阶段工作量比例表中取值，该工程初步设计费占总设计费的40%，因此该工程的初步设计费暂为275.41万元。根据市场行情，以标准取费的80%收取该工程的初步设计费，即220.33万元。

计算公式如下：[（20286.47-20000）×（1054.0-566.8）/（40000-20000）+566.8]×1.0×1.0×1.2=688.53万元，688.53×40%=275.41万元

优惠后275.41×0.8=220.33万元。

最终设计费计费基价以经批复的初步设计概算确定的建安工程费为依据按实调整，按《工程勘察设计收费》标准（2002年修订本）的80%计算调整初步设计费总额，各相关系数以招标文件约定为准。

（2）初步设计费用支付方式

①合同签订后14个工作日内支付预付款，即设计费金额的20%；

②受托方向发包人提交初步设计文件并经相关部门审批通过后14个工作日内，根据批复概算调整初步设计设计费，发包人向受托方支付至设计费合同额的90%（含预付款）；

③项目总承包招标后14个工作日内，一次性付清设计费余款。

3、招标代理费

（1）建设实施期招标代理费：根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的30%计取，同时结合市场行情价，封顶不超过3.6万元。

（2）招标代理费用的支付方式：

①招标代理单位在完成招标代理业务、并向委托人提交本工程招标代理的有关资料后，咨询人提出申请，经委托人审核通过，咨询人提供等额增值税专用发票后14个工作日内支付。

4、监理费

（1）监理费：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)收费标准计算监理费，专业调整系数1.0，高程系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，估算的工程监理服务费金额暂为258.64万元。

计算公式如下：[（20286.47-20000）×（708.2-393.4）/（40000-20000）+393.4]×1.0×1.0×1.0=397.91万元。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程结算审核后的工程价款为本项目的监理服务费的计费额计取并参照 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670号)标准取费的65%调整本项目的监理服务费。

优惠后工程监理服务费暂定为397.91×0.65=258.64万元。

（2）监理费的支付：

①在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，监理费按月支付，每月25日前咨询人向委托人申报当月酬金。根据当月施工完成合格工程量的80%，支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款×80%×监理费暂定价÷监理费计费额。竣工验收合格后支付至监理服务费的90%；

②完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算经有关部门审核批复后，支付至监理费结算审核金额的97%；

③剩余3%余款待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月），且咨询人提交申请报告后委托人14个工作日内付清；

注：监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

5.其他咨询服务费

其他咨询服务费由委托人与咨询人以市场询价、谈判等方式确定费用，本次招标其他咨询费暂估100万元，最后以实际发生工作量按实结算。

费用暂按国家收费标准下浮30%计取，结算以各子项目实际完成的工作量结算。若国家没有标准的由中标人与招标人共同按照市场询价结果计取；

②各子项目咨询完成后，按要求提供相关成果资料由受托人提出申请，委托人14个工作日内一次性付清费用，受托人需提供正式发票及申请。

6.造价咨询费

该工程造价咨询费取费参考闽招协【2021】32号《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》，该工程的造价咨询费为79.53万元，结合市场行情，以标准取费的70%收取该工程的造价咨询费暂定为55.67万元。

计算公式如下：

模拟清单及其最高限价编制：[500×4.5‰+（1000-500）×4‰+（5000-1000）×3.5‰+（10000-5000）×3‰+（20286.47-10000）×2.5‰]=58.97万元

施工进度审核：[500×1.6‰+（1000-500）×1.4‰+（5000-1000）×1.2‰+（10000-5000）×1‰+（20286.47-10000）×0.9‰]=20.56万元

优惠后的造价咨询费暂定为（58.97+20.56）×0.7=55.67万元。

- 造价咨询费的支付：

①编制模拟清单，工程总承包招标完成后14个工作日内支付100%。

②进度款审核费：乙方每季度提请一次进度款审核费支付申请，甲方在申请提交后14个工作日内支付该费用。

7.全过程统筹管理费

（1）全过程统筹管理费：包括但不限于组织协调项目全过程咨询各方关系、统筹安排各项全过程工程咨询各专业配合及工作的全过程项目管理服务。本次招标全过程统筹管理费暂估14.793万元；

计算公式如下：739.67×2%=14.793万元。

（2）全过程统筹管理费的支付：

①项目开工后，由受托人提出申请，委托人支付至签约合同价中暂定全过程统筹管理费的30%；

②工程结算审核及材料归档齐全后，按财政审核完成的结算金额调整全过程统筹管理费，咨询人提出申请，委托人支付余款。以上款项受托人均需提供等额税票，以银行转账形式支付。

- 服务进度计划

一、受托人向委托人提供服务的顺序和时间

| 序号 | 内容 | 开始日期 | 完成日期 （服务成果交付日期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

二、需要约定的其他内容

（可在此明确委托人对于咨询服务顺序、日期、审批期限等的其他要求。如委托人要求，应在此约定用于制作服务进度计划的任何特定的进度软件。

可在此约定受托人每月应提供给委托人的、用于报告服务进度计划进程的信息。）

- 主要咨询人员

一、主要咨询人员相关信息

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执（职）业资格种类及注册证书编号 | 学历 | 专业 | 岗位 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、咨询服务机构组织架构

# 第五章  委托人要求

- 一、项目概况

1. 项目名称：三明市中心城区供水管网漏损治理工程全过程咨询

2. 建设地点：三明市

3. 工程建设规模：改造低压供水管道总长约31665m，其中改造DN100供水低压管1355m,改造DN150供水低压管1560m,改造DN200供水低压管2570m,改造DN300供水低压管12310m,改造DN400供水低压管4470m,改造DN500供水低压管2730m,改造DN600供水低压管3120m,改造DN700供水低压管3550m，配套新建加压设备3套；改造二次供水设施41套；改造4万架 DN15 机械水表；改造加压泵站11座，新建 500 立方米、2000 立方米高位水池各1座；建设数据、感知、应用、IT等管网智能化监测调控体系

4. 总投资估算为：项目总投资估算24885.41万元，其中工程费用 20286.47万元、工程建设其他费用2336.63万元、基本预备费2262.31万元

5. 工作起止时间：

6. 服务周期：总服务期暂定990日历天，从签订本项目全过程工程咨询合同之日起至本项目竣工验收合格结束之日起计

7. 其他： /

- 二、委托服务要求

1. 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程：____________________；

2. 相关管理和配合服务：__________________________________________；

（可包括受托人将配合和管理的工程合同形式、受托人的管理权限、咨询服务和其他方所提供服务之间的界面管理责任等）

3. 其他：________________________________________________________。

（可包括委托人应该进行的协调和提供的资料、受托人应履行的相关程序、时限及其他要求等）

- 三、技术要求

1. 工程勘察技术要求：根据委托内容按勘察规范要求，查明场地和地基稳定性、地下室条件和不良地质条件，提出满足设计或施工所需的岩土参数，为建设项目提供可靠的基础

2. 设计技术要求：根据委托方委托内容提出满足设计规范要求和建设单位需求的方案设计、初步设计或者施工图设计，同时协助委托人按照规定完成报批或批准事项。

3. 监理技术要求：根据《建设工程监理规范》及本项目全过程咨询合同对项目的质量、进度、投资、安全文明施工、信息资料等方面进行全面管理，使项目建设满足施工合同的要求。

4. 造价咨询技术要求：根据福建省工程建设地方标准《建设工程造价咨询规程》（DBJ/T13-202-2014）及本项目全过程咨询合同对项目的投资等方面进行造价控制管理。

5. 招标代理技术要求：合法合规地开展招标工作，采购过程公平、公正，选择质优价廉，满足项目需求的施工单位和设备厂商。

6. 工程专项咨询要求：根据委托人的委托内容，按国家或地方相关规范、规定如实地完成专项咨询报告。

7. 其他：            /           。

- 四、其他要求

1. 服务进度计划要求：（可在此明确委托人对于咨询服务顺序、日期、审批期限等的其他要求。如委托人要求，应在此约定用于制作服务进度计划的任何特定的进度软件。可在此约定受托人每月应提供给委托人的、用于报告服务进度计划进程的信息等。）

2. 咨询成果提交要求：按合同约定提交。如委托人要求提供超过合同约定 份数的成果文件，则咨询人仍应按委托人的要求提供，但委托人应向咨询人支付 工本费。

3. 服务费用支付的其他要求：全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法等。

4. 创优要求：   /             。

5. 投资要求（若有）：    /            。

6. 安全要求：按照安全文明施工的有关规定进行文明施工、安全生产、消 除工程隐患，避免违章作业，无安全事故发生，建立安全文明施工现场 。

7. 其他：    /           。

# 第六章  委托人提供的资料

说    明

1.委托人向咨询人提交有关资料及文件，包括但不限于资料及文件名称、份数、提交日期、其他资料等有关事宜。

2.资料保存规定。

3.资料保密规定。

4.其他。

# 第七章  投标文件格式

说    明

1.除另有说明外，本章格式文件中要求加盖单位公章处是指加盖单位的电子法定名称章（非业务专用章）、个人盖章处是指加盖对应人员的个人电子私章（非电子职务章），且所加盖的电子印章支持实时在线验章;盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子法定名称章（非业务专用章），联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的个人电子私章（非电子职务章）。

2. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3. 招标文件要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关人员证明材料，投标人按照下列要求提供：

（1）提供注册执业资格证书的，其所属单位以住房和城乡建设行政主管部门颁发的注册执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业（如有）以注册执业资格证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册执业资格证书（应包括年审及变更等记录页（如有））、身份证原件扫描件。

（2）提供专业技术职称证书的，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件扫描件；

（3）注册执业资格证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

（4）除另有规定外，“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

- 第1节  资格商务文件

说    明

1.《资格商务文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格商务文件》第三、四、七、十五项内容应包括联合体各方相关情况的资料，第六、十三项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第七项的内容。

3.招标文件中未要求提供“类似业绩”的，投标人无需提交《资格商务文件》第十三项的内容。

4.《资格商务文件》第十六项“其他资料”是指按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第11项要求提供的其他资料、第三章“评标办法前附表”要求提供的其他资料，以及投标人为了证明自己符合投标资格和商务合格条件需要提供的其他资料。

（项目名称）    标段

工程建设全过程咨询服务项目

招标项目编号：________________

投标文件

投标文件内容：　　   资格商务文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份资格证明书

五、投标人诚信承诺函

六、授权委托书

七、联合体协议书

八、拟分包企业情况表

九、拟派出咨询项目总负责人简要情况表

十、拟派出咨询项目总负责人承诺函

十一、拟派出专项咨询服务负责人简要情况表

十二、项目管理机构人员到位承诺书

十三、近年承接的“类似业绩”情况表

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、投标人基本存款账户信息

十六、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1.我方（独立投标人名称或（联合体牵头人名称和联合体其他各成员单位名称））已仔细研究了              （项目名称）工程建设全过程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标报价为：总报价人民币（大写）         元（¥_____元），其中：各专项咨询服务费报价详见《投标函附录》。

2.我方委派的咨询项目总负责人为：                 ，服务期限为：                       ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3.我方投标文件的投标有效期为：          。

4.我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为人民币（大写）（按照第二章“投标人须知前附表”第22项规定的投标保证金金额填写）元（￥           元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项（第10项除外）规定的任何一种情形。

8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年      月     日

- 二、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询项目总负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 各专项咨询服务负责人 | 项目管理负责人姓名： 勘察咨询负责人姓名： 设计咨询负责人姓名： 工程监理负责人姓名： 造价咨询负责人姓名： 其他负责人姓名： |  |
| 3 | 服务期 |  |  |
| 4 | 项目管理目标 |  |  |
| 5 | 投标报价组成 | （1）投标总报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程报批报建服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程勘察设计管理，包括： □ 工程勘察管理服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程设计管服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 其他服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程勘察设计服务，包括： □ 工程勘服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 方案设计服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 初步设计服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 施工图设计服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 其他服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程造价咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程招标采购咨询，包括： □ 工程监理招标代理服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程施工招标代理服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 材料设备采购招标代理：服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 其他服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 施工项目管理服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程监理服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 其他服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 （二） 其他专项咨询 □ 项目融资咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 信息技术咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 风险管理咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 项目后评价咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 建筑节能与绿色建筑咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 工程保险咨询服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 □ 其服务报价：人民币（大写） 元（¥__________元)。 （2）投标报价的其他要求： 。 |  |
| 6 | 分包（如有时） |  |  |
| 7 | 履约保证金 |  |  |
| … |  |  |  |

- 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 各类执业注册人员 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖单位公章）

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书（如有）的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 四、法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月    日

经营期限：

姓名：          性别：          身份证号码：

职务：                    手机号码：

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：        （盖单位公章）

年    月    日

- 五、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及最高投标限价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将按照《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：                 （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1. 本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 六、授权委托书

本人     （姓名）  系            （投标人名称）  的法定代表人，现委托本单位在岗员工      （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销      （项目名称）  工程建设全过程咨询投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                       。

代理人无转委托权。

代理人姓名：          性别：    手机号码：

单      位：          部门：          职务：

身份证号码：

附：1. 委托代理人身份证扫描件。

2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房城乡建设主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料。

投  标  人：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章）

委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

注：1. 委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2. 联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料应符合本章总说明的规定。

- 七、联合体协议书

（联合体所有成员单位名称）         自愿组成联合体，共同参加  （招标项目名称及标段）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         （牵头人单位名称）      为联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人（项目业主）承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 八、拟分包企业情况表

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包咨询服务 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照和资质证书（如有）扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：每个拟分包企业均应分别填写本表。

- 九、拟派出咨询项目总负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |  | 担任的岗位 |

投标人：			(盖单位公章)

注：1. 咨询项目总负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2. 咨询项目总负责人应当按照第二章投标须知前附表第11项的规定提交相关证明材料。

- 十、拟派出咨询项目总负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出咨询项目总负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后认真履行咨询项目总负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：            （盖单位实体公章）

拟派出咨询项目总负责人：      （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1. 本承诺函由投标人盖单位实体公章、拟派出咨询项目总负责人本人手写签名并扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 十一、拟派出专项咨询服务负责人简要情况表

| 负责具体的专项咨询服务 |  |  |  | （写明相应专项咨询服务） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |  | 担任的岗位 |

投标人：			(盖单位公章)

注：1. 各专项咨询服务负责人均应分别填写本表。

2. 各专项咨询服务负责人应当按照第二章投标须知前附表第11项的规定提交相关证明材料。

- 十二、项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，并按照福建省现行的项目监理管理人员配备的要求（如有包含监理服务），配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

合同履约期间，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的咨询项目总负责人和各专项咨询服务负责人，每人每次向招标人交纳        万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳          万元违约金。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十三、近年承接的“类似业绩”情况表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容和规模 | 投资额（万元） | 投资性质 | 咨询服务范围 | 项目负责人姓名 | 项目现状 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全过程咨询服务业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | □政府投资 □国有企事业单位投资 □非国有投资 | □项目管理咨询服务 □工程勘察咨询服务 □工程设计咨询服务 □工程监理咨询服务 □工程造价咨询服务 …… | （写明咨询项目总负责人姓名） | □在建 □竣工 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 专项咨询服务业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | □政府投资 □国有企事业单位投资 □非国有投资 | □项目管理咨询服务 □工程勘察咨询服务 □工程设计咨询服务 □工程监理咨询服务 □工程造价咨询服务 …… （注：仅能选择一项） | （写明相应专项咨询服务负责人） | □在建 □竣工 |  |
| …… |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |

投标人：                (盖单位公章)

注：1.投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

2.上表的项目编号，为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该业绩的项目编号。

- 十四、投标保证金有关单据扫描件

- 十五、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                (盖单位公章)

注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

- 十六、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 第2节  技术文件

- 十七、技术文件正文

说  明

1. 招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1款、第3.6款、第三章“评标办法（综合评估法）”和本章规定的内容和格式进行编制。

2. 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。