预算审核说明

工程名称：建宁县标准化经济开发区配套设施建设项目(二期) --孔家岭4#地块东侧边坡工程

- 工程概况 1.建设地点： 建宁县 。 2.工程专业：市政工程 。 - 审核范围 按照泉州水务工程建设集团有限公司 设计的建宁县标准化经济开发区配套设施建设项目(二期) --孔家岭4#地块东侧边坡工程施工图纸，专业范围包括 边坡支护、截排水沟等 ，具体如下： 1.不含三通一平。 - 审核依据 1.图纸：泉州水务工程建设集团有限公司设计的建宁县标准化经济开发区配套设施建设项目(二期) --孔家岭4#地块东侧边坡工程施工图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：福建省闽中南岩土工程勘察有限公司设计的岩土工程勘察报告(工程编号：23MZN1320731X) 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则。 5.预算定额： 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年3月12日） 。 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年3月12日）。其中，暂列金额426272元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7、人材机价格： （1）人工费指数：1.0587（《关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知 》明建〔2020〕9号）。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》闽建筑[2022]1号文及福建省2019年第3季度机械台班 。 （3）材料设备价格：2025年1月份《三明工程造价》建宁县综合信息价(不含税)、定额基价 。 - 取费标准 1.专业类别： 市政工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程：根据地勘报告，土方按四类土考虑，余土场内堆弃。 - 脚手架： 采用扣件式钢管脚手架。 - 垂直运输： 不考虑 。 - 大型机械设备进出场及安拆费：无。 - 材料二次搬运： 不考虑 。 - 施工围挡： 不考虑 。 - 7、边坡监测： 不考虑 。 - 其他说明 - 截水沟按立面坡斜率长度计入； - 土石方按就近堆置考虑； - 砂浆调平层原设计图纸不详，按M7.5预拌抹灰砂浆计入； - 砼封锚原设计图纸不详，按C30计入； - 锚垫墩未计入； - 土钉、锚杆（索）以立面图显示数量计入； - 土钉、锚杆（索）入岩深度按剖面图计入； - 原场地按已整平到位考虑； - 本工程暂列金按5%计取。 七、预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 送审金额9384564元，审定金额9174231元,核减金额210333元，核减率2.24%，审减（增）主要原因： A段 - 清单第1项，喷射混凝土工程量调整，核减2.41万元； - 清单第2项，倾斜式水管增加锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩，核增2.71万元； - 清单第6项，急流槽工程量及定额调整，核减2.92万元； - 清单第9项，排水沟、截水沟定额调整，核减0.81万元； - 清单第13项，排水沟、截水沟工程量及定额调整，核增4.17万元； - 清单第16项，金属扶手、栏杆、栏板定额调整，核减2.03万元； - 清单第20项，土钉增加砂浆土钉（钻孔灌浆）(入岩增加费)较硬岩，定额及工程量调整，核减2.59万元； - 清单第21项，土钉增加砂浆土钉（钻孔灌浆）(入岩增加费)较硬岩，定额及工程量调整，核增1.00万元； B段 - 清单第1.2项，喷射混凝土定额调整，核减3.12万元； - 清单第3项，倾斜式水管增加锚杆机械钻孔入岩增加费 软岩，核增4.72万元； - 清单第7项，急流槽工程量及定额调整，核减3.03万元； - 清单第8项，混凝土井工程量及定额调整，核减1.43万元； - 清单第10项，排水沟、截水沟定额调整，核减0.98万元； - 清单第14项，排水沟、截水沟工程量及定额调整，核增7.30万元； - 清单第18项，金属扶手、栏杆、栏板定额调整，核减2.48万元； - 清单第19项，混凝土支撑梁及横梁工程量及定额调整，核减25.70万元； - 清单第22-26项，钢筋工程量及定额调整，核增8.97万元； - 清单第27项，锚杆（索）工程量及定额调整，核增41.10万元； - 清单第29.30项，土钉增加砂浆土钉（钻孔灌浆）(入岩增加费)较硬岩，定额及工程量调整，核增0.87万元； - 清单第32-34项，钢筋工程量及定额调整，核增2.82万元； - 暂列金10%调整为5%，核减41.59万元。