兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程

设计施工总承包

报建编号：3504032009110301

招标编号：E3504030401100052001001

招 标 文 件

招标人：三明市三元区城市建设投资有限责任公司

招标代理机构：福建闽才工程造价咨询有限公司

二零二零年九月

# 目  录

目  录	I

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	17

2. 招标文件	20

3. 投标文件	21

4. 投标	24

5. 开标	24

6. 评标	25

7. 合同授予	26

8. 纪律和监督	27

9. 需要补充的其他内容	28

10.电子招标投标	28

第三章 评标办法(综合评估法)	29

评标办法前附表	29

1. 评标方法	32

2. 评审标准	32

3. 评标程序	33

第四章 合同条款及格式	35

第一节  通用合同条款	35

第二节 专用合同条款	36

第三节 合同附件格式	50

第二卷	57

第五章 发包人要求	58

第六章 发包人提供的资料	59

第三卷	60

第七章 投标文件格式	61

目    录	63

一、投标函及投标函附录	64

二、法定代表人资格证明书或授权委托书	66

三、联合体协议书(若有)	68

四、投标保证金	69

五、资格审查资料	71

六、其他资料	79

七、评分标准对照情况点对点应答表	80

八、承包人建议书	81

九、承包人实施方案	83

# 第一卷

# 第一章 招标公告

招标编号：

1.招标条件

本招标项目兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程已由三明市三元区发展和改革局以元发改审批[2020]59号文批准建设，项目业主为三明市三元区城市建设投资有限责任公司，建设资金来源 地方自筹 ，招标人为三明市三元区城市建设投资有限责任公司，委托的招标代理单位为福建闽才工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行国内公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：福建省三明市三元区岩前镇

2.2建设规模：本项目是兴泉铁路眉山火车站连接线。路线起于三元区岩前镇上沙地，起点桩号K0+380，途经尾桥、中桥、眉山，终于兴泉铁路站前道路，终点桩号K4+500.441。本项目按设计速度 40 公里/小时二级公路标准进行设计，全线（K0+380～K4+500.441）路基宽度为 8.5 米，路线全长4.120441km；预算总金额约为6300万元；其中建安费约为4000万元。

2.3招标范围：兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程技术设计、施工图设计（含预算）、施工、采购及安装，具体包括但不仅限于：

（1）设计工作范围包括：路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程（含改路改河改线与临时工程等）等沿线范围内所有工程的施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、核准或备案；相关后续服务工作以及地质灾害防治等相关工作。具体见招标文件其他规定。

（2）施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装，以及项目实施过程中的地质灾害防治；

②工程所有材料设备的采购和保管。

- （3）其他：按相关规定需由中标人完成的相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。

2.4 标段划分：本次招标共划分为1个标段。

2.5 计划工期：总工期约为7个月（要求中标单位必须在2021年5月31日前完成交工验收）。

2.6 质量要求：

(1)设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规及地方相关规范、标准、部门规章制度的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程设计的技术规范；

④符合合同的约定。

(2)施工要求的质量标准：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具有国内独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照。

3.2本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件：

（1）设计资质：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或不低于工程设计公路行业乙级资质，或不低于工程设计公路（公路和交通工程）专业乙级资质。

（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的不低于公路工程施工总承包三级资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.3 项目总负责人的资格要求：应具备合格有效的国家注册土木工程师（道路工程）；或公路工程专业二级及以上注册建造师；且应是投标人本单位正式在岗人员。

3.4本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，仅限于负责设计方与负责施工方组成联合体，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家，联合体牵头人应由承担施工任务的单位担任。且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。项目总负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。

3.5本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

3.6其他资格要求：本项目在施工阶段若涉及到影响铁路施工及运行部分的，应由中标人自行负责向铁路主管部门申报既有铁路施工计划并取得铁路主管部门的审批；同时中标人施工时应做好与铁路部门的协调工作，并承担该项工作产生的相关费用与责任。

- 招标文件的获取

4.1.本招标项目 采用 电子招投标。

4.2.凡有意参加投标者，请于2020年 9 月 14 日9时00分至2020年 9 月 18 日17时  00分通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（新点投标文件制作工具（三明版））打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标代理机构的电子印章。

- 投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2020年 10 月 14 日上午09时30分，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）递交电子投标文件。

5.2本项目采用电子招投标，请各投标人在投标截止时间之前登录三明市公共资源交易网http://www.smggzy.cn/smwz/完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。

投标人应在招标代理机构开启解密后规定时限内（30分钟）使用与生成电子投标文件的同一把CA锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件（因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担），电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

6.投标保证金：

6.1 投标保证金提交的时间：投标截止时间前提交；

6.2 投标保证金提交的金额：人民币70万元；

6.3 投标保证金提交的方式：①从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达投标保证金指定账户；②银行保函形式；③年度投标保证金形式。

7.评标办法

本次招标采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fj.gov.cn/)和三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）上发布。

9.联系方式

招标人：三明市三元区城市建设投资有限责任公司

地址：三明市三元区绿都大厦13楼

联系人：黄先生

电话：0598-7992691

招标代理：福建闽才工程造价咨询有限公司

地址：三明市梅列区乾龙新村18幢兴化商会6楼610室

联系人：李先生

电话：13950900717

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://www.qzzb.gov.cn/www.smggzy.cn:8086/smwz，

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

监督部门: 三明市三元区交通局

地址：三明市三元区新市中路46号1栋

电话：0598-8335630

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：梅列区江滨北路11号（碧湖）

开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行

帐户名称：三明市公共资源交易中心

帐    号：903021102001000004520700000503

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：三明市三元区城市建设投资有限责任公司 地址：三明市三元区绿都大厦13楼 联系人：黄先生 电话：0598-7992691 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：福建闽才工程造价咨询有限公司 地 址：三明市梅列区乾龙新村18幢兴化商会6楼610室 联系人：李先生 电 话：13950900717 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 福建省三明市三元区岩前镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 建设规模：本项目是兴泉铁路眉山火车站连接线。路线起于三元区岩前镇上沙地，起点桩号K0+380，途经尾桥、中桥、眉山，终于兴泉铁路站前道路，终点桩号K4+500.441。本项目按设计速度 40 公里/小时二级公路标准进行设计，全线（K0+380～K4+500.441）路基宽度为 8.5 米，路线全长4.120441km；预算总金额约为6300万元；其中建安费约为4000万元。 招标范围：兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程技术设计、施工图设计、施工、采购及安装，具体包括但不仅限于： （1）设计工作范围包括：路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程（含改路改河改线与临时工程等）等沿线范围内所有工程的施工图设计，指导性交通组织设计；配合设计文件的审查、核准或备案；相关后续服务工作以及地质灾害防治等相关工作。具体见招标文件其他规定。 （2）施工工作范围包括：①根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装，以及项目实施过程中的地质灾害防治；②工程所有材料设备的采购和保管。 （3）其他：按相关规定需由中标人完成的相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期约为7个月（要求中标单位必须在2021年5月31日前完成交工验收）。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | (1)设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良。 ①符合有关法律、行政法规及地方相关规范、标准、部门规章制度的规定； ②符合相关工程质量、安全标准； ③符合相关工程设计的技术规范； ④符合合同的约定。 (2)施工要求的质量标准： 符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 一、资质条件： 1、投标人应具有国内独立法人资格，具备合格有效的企业法人营业执照。 2、本招标项目要求投标人同时具备下述资质条件： （1）设计资质：具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或不低于工程设计公路行业乙级资质，或不低于工程设计公路（公路和交通工程）专业乙级资质。 （2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的不低于公路工程施工总承包三级资质和《施工企业安全生产许可证》。 3、本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，仅限于负责设计方与负责施工方组成联合体，应满足下列要求：联合体家数不得超过2家，联合体牵头人应由承担施工任务的单位担任。且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。项目总负责人应为独立投标人或联合体牵头人派出。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标，否则相关投标均将被否决。 4.其他资格要求：本项目在施工阶段若涉及到影响铁路施工及运行部分的，应由中标人自行负责向铁路主管部门申报既有铁路施工计划并取得铁路主管部门的审批；同时中标人施工时应做好与铁路部门的协调工作，并承担该项工作产生的相关费用与责任。 二、财务要求：投标人或联合体投标人所有成员单位非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。 三、业绩要求：不要求。 四、信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。 五、拟派出的项目管理机构人员最低资格要求： 1、项目总负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的国家注册土木工程师（道路工程）；或公路工程专业二级及以上注册建造师。且应是投标人本单位正式在岗人员。 项目总负责人可兼任施工负责人。 2、设计负责人的资格要求：1人，应具备合格有效的国家注册土木工程师（道路工程）执业资格；或具备公路工程或路桥专业（公路工程、路桥专业指路桥、公路、交通、公路与城市道路专业）高级及以上职称。 3、施工负责人（项目经理）的资格要求：1人，应具备公路工程专业二级及以上注册建造师；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书。 可由项目总负责人兼任。 4、施工技术负责人的资格要求：1人，具备公路工程或路桥专业（公路工程、路桥专业指路桥、公路、交通、公路与城市道路专业）中级及以上职称；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书。 5、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于以下要求。 人 员; 数量; 资 格 要 求. 专职安全管理员; 1; 具有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书；. 测量工程师; 1; 具有公路工程或路桥专业中级及以上职称；. 路基及路面工程师; 1; 具有公路工程或路桥专业中级及以上职称；. 试验检测工程师; 1; 具备省级及以上交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测员证书；. 内业计量工程师; 1; 具有公路工程或路桥专业初级及以上职称. 6、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理 ： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不符合闽建建[2013]43号文关于项目施工管理人员配备的要求的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目施工负责人，每人每次向招标人交纳 拾 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 叁 万元违约金。 7、投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人的相关证明材料扫描件并加盖投标人的单位公章，其他人员无需填报且有关证件均无需提供。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送招标人进行审查。 8、根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应当接受。 施工机械设备： 由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求且不得低于以下要求。 设备名称; 规格、功率及容量; 单位; 最低数量要求. 振动压路机; 自重25T以上; 台; 1. 挖掘机; 台; 3. 小型振动压路机; 1T以上; 台; 1. 自卸汽车; 8T以上; 台; 5. 推土机; 120马力以上; 台; 1. 路面摊铺成套设备; /; 套; 1. 洒水车; 辆; 1. 液压强夯机; 400马力; 台; 1. |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受 |
| 1.5.2 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： 不要求 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年9月 21 日 17 时 00 分 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间前15天。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | ☑不允许 允许 分包内容要求：/。 对分包人的资质要求：/。 分包原则如下：/ |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件、技术资料、招标文件的修改文件(补遗书)等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年 9 月 21 日17:00:00(北京时间)前。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 10 月 14 日9时30分(北京时间) |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人无须确认。 招标人将在三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人无须确认。 招标人将在三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 |
| 3.1.3 | 构成投标文件的其他资料 | 澄清回复等。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 1.最高控制价：45790000元，由建筑安装工程费、施工图设计费和工程建设预备费（即预估暂列金）组成。 （1）建筑安装工程费：按预估价40000000元计； - （2）施工图设计费：按固定价530000元包干计（中标后不再变动）； （3）工程建设预备费（暂列金）：按预估价5260000元计； （4）不可竞争费用：为施工图设计费、工程建设预备费（暂列金）之和，计5790000元。 2.投标报价：投标报价以K值和（最高控制价-不可竞争费用）×(1-下浮率K值）+不可竞争费用的投标总报价形式进行报价，K值的取值范围为可竞争费用下浮5%至7%（均含本数，保留小数点后两位数），超过该范围报价的将按废标处理。开标后复核K值报价和投标总报价是否相符，如不相符以K值报价修正投标总报价。 3.签约合同价＝（最高控制价-不可竞争费用）×(1-中标K值)+不可竞争费用。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人必须按照《投标人须知前附表》第3.2.4条款规定投标报价，否则按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金：若为联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交； 投标保证金提交的时间：投标截止时间前提交； 1、投标保证金金额：柒拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①②③种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，一次性汇到并解入招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3504030401100052001001（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上（或或基本存款账户信息证明）账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：三明市公共资源交易中心 账 号：903021102001000004520700000503 开户行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 ②银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据明建[2019]30号文的规定。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 ②采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的原件复印件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 ③投标人在递交投标文件时，应将银行保函的原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.2 | 未提交投标保证金的处理 | 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假资料； （5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的（含编制文件机器码出现明显雷同，不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU系列号和硬盘系列号硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外））； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （8）法律、法规规定的其他情形。 同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况表 | 不适用 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 不适用 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件，但应按要求将电子投标文件网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 投标人在中标后应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本3份及光盘（或u盘）一份。 承包人建议书和承包人实施方案不得盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则承包人建议书和承包人实施方案评审得0分。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 除另有说明，投标文件封面及其他注明要求“盖投标人单位公章”或“盖单位公章”的均加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章(或上传盖单位公章后的扫描件)。投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“签字或盖章”的均由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖该人员电子印章(或上传签字或盖章后的扫描件)。需由联合体所有成员共同提供的文件则应由联合体所有成员加盖所有成员方单位电子公章、法定代表人或其委托代理人电子印章(或上传联合体各成员方盖单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章后的扫描件)。评标委员会在评审过程中给予认可。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 1、投标人递交保函等原件的截止时间和地点为： 地点： 三明市公共资源交易中心 收件人：福建闽才工程造价咨询有限公司 密封要求：不要求密封 截止时间： 年 月 日 时 分。招标人在截止时间前 60 分钟开始接收。 （备注：在疫情防控期间，不要求投标人在开标前提供纸质投标保函，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人。） 2、采用电子招投标：本项目采用电子招投标，请各投标人在投标截止时间之前登录三明市公共资源交易网http://www.smggzy.cn/smwz/完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间 电子投标文件提交截止时间：2020年 10 月 14日9时30分 开标地点： 投标人应在招标代理机构开启解密后规定时限内（30分钟）使用与生成电子投标文件的同一把CA锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件（因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担），电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司。 2、开标按下列程序进行： (1)投标文件递交时间截止后，投标人远程对投标文件进行解密； (2)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件； (3)招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息； (4)开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 评标委员会构成：9人。其中：招标人代表：2人，技术、经济类评标专家：7人（经济类1人、设计技术类3人、施工技术类3人）； 技术、经济类评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fj.gov.cn/）和三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/） |
| 7.4.1 | 履约担保 | 1. 履约担保金额：10%签约合同价 履约担保形式(由中标人自主选择以下一种)： 银行保函 现金（采用转账或电汇） 采用的银行保函须由国有商业银行或股份制银行开具，并保证其有效，所需费用由中标人承担。在签订合同前，中标人应按招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约保函。 2. 中标人在签订合同之前提交履约担保，联合体中标的，其履约保证金应由联合体牵头人提交。 |
| 7.4.2 | 未按要求提交履约担保的处理 | 中标人不能按本章第7.3.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 9.1投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金(或履约保证金)将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 9.2本招标文件(含资格、商务、合同和承包人建议书等材料)规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 9.3投标人未按要求签订合同的处理：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 9.4根据《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告闽价通告》(闽价通告〔2018〕9号)的规定，本项目的中标单位应向三明市公共资源交易中心交纳交易服务费。 9.5中标方如未能履行自主队伍、自主施工、自主管理，或存在工程转包或违法分包现象，即取消其中标资格，另行选择承包方。 9.6为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其他需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 9.7招标人可结合项目实际情况，保留部分调整设计、施工内容的权利，中标人应无条件接受。投标人应充分考虑上述内容所产生的风险，招标人不承担由此造成的经济与法律责任。 9.8税费：承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。 9.9其他要求（项目施工要求）：本项目在施工阶段若涉及到影响铁路施工及运行部分的，应由中标人自行负责向铁路主管部门申报既有铁路施工计划并取得铁路主管部门的审批；同时中标人施工时应做好与铁路部门的协调工作，并承担该项工作产生的相关费用与责任。 |
| 10 | 电子招标投标 | 是 □否 本项目采用电子招投标，电子招投标具体要求： 一、电子招投标基本要求： 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(三明版) 。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873。 二、投标文件编制和加密要求： 1、投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。 2、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 3、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 4、承包人建议书、承包人实施方案（技术文件）编制要求 (1)文字不可加粗、斜体、下划线等设置； (2)段首空两字符； (3)每个页面不能设置页码； (4)不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记； (5)不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号； (6)承包人建议书采用A3版面，承包人实施方案采用A4版；（7）承包人建议书、承包人实施方案的行距要求：固定值22磅； （8）承包人实施方案、承包人建议书附图要套图框，图表框格式为上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。 三、投标文件的解密： 1、加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2、电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 3、开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 4、开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 四、投标文件解密失败的补救方案： 1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求(适用于已进行资格预审的)

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求(适用于未进行资格预审的)

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1)资质要求：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

(6)项目经理、技术负责人、勘察负责人、设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

(7)勘察设计人员的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

(8)施工机械设备：见投标人须知前附表；

(9)项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

(10)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为招标项目的初步设计单位或其附属单位的；

(3)为本招标项目的监理人或其附属单位；

(4)为本招标项目的代建人或其附属单位；

(5)为本招标项目提供招标代理服务或其附属单位的；

(6)被责令停业的；

(7)被暂停或取消投标资格的；

(8)财产被接管或冻结的；

(9)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(11)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(12)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10..2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)发包人要求；

(6)发包人提供的资料和条件；

(7)技术规范；

(8)投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人资格证明书或授权委托书；

(3)联合体协议书；

(4)投标保证金；

(5)资格审查资料；

①资格声明；

②投标人基本情况表；

③投标人有关资质证明材料；

④拟派出项目总负责人情况表；

⑤项目部管理人员到位承诺书；

⑥企业履约情况表；

(6)其他资料；

(7)评分标准对照情况点对点应答表；

(8)承包人建议书；

(9)承包人实施方案。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 见投标人须知前附表。

### 3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（若有）

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。（若有）

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（若有）

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（若有）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 （电子标，不适用）

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（电子标，不适用）

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。（电子标，不适用）

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。（电子标，不适用）

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。（电子标，不适用）

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(10)开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法(综合评估法)

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称（含联合体） | 与营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工企业安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 承包人实施方案：5分 资信业绩部分：20分 承包人建议书：5分 投标报价：65分 其他评分因素：5分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价为所有有效投标人修正后的投标总报价算术平均值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 承包人实施方案（5分） | 项目的理解（1分） | 根据对项目的理解程度，表述清楚的，由评委在0.9～1分酌情打分，未提供者或不合格者不得分。 |
|  |  | 总体实施方案（2分） | 实施技术方案合理、全面且可行，由评委在1.8～2分酌情打分，未提供者或不合格者不得分。 |
|  |  | 项目实施和管理要点（2分） | 项目实施与设计施工进度计划合理，要点明确，实施方案高效、可行，由评委在1.8～2分酌情打分，未提供者或不合格者不得分。 |
| 2.2.4（2） | 资信业绩评分标准 （20分） | 企业信誉 （14）分 | 1、独立投标人或联合体设计方拟派出的设计负责人具有省级（包括省、直辖市、自治区，不包括副省级城市）及以上路桥专业工程勘察设计大师称号的得3分，本项最高得3分。注：须在投标文件中附上工程勘察设计大师证书及文件、路桥专业职称证书和社保证明复印件并加盖投标人单位公章；设计负责人必须为独立投标人或联合体设计方在岗人员，以社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的前一个月或前两个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上复印件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 2、独立投标人或联合体设计方在同一个省级行政区域内，每获得一次省级（包括省、直辖市、自治区，不包括副省级城市）及以上建筑业龙头企业称号（由建设行业行政主管部门颁发）的得2分，不同区域不得累加，本项最高得6分。注：须在投标文件中附上相关证明材料（或文件）及相关公告网页（包括网址）作为证明材料。其相关公告网页内容必须是通过建设行业主管部门设立的网络平台且不需要任何权限即可查询得到其中信息，否则不得分。 3、独立投标人或联合体牵头人（施工方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前三年内获得过国家级优质工程奖（含鲁班奖、詹天佑奖、工程总承包金钥匙奖）的得3分。注：须在投标文件上附获奖证书复印件并加盖独立投标人或联合牵头人公章，时间以获奖证书颁发时间为准。 4、独立投标人或联合体牵头人（施工方）自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）起前三年内获得过AAA级企业信用等级得2分。注：须在投标文件上附证书复印件（颁发部门必须是行政主管部门或中国建筑业协会）并加盖独立独立投标人或联合牵头人公章，时间以证书颁发时间为准。 |
|  |  | 类似工程总承包 项目业绩 （6分） | 独立投标人或联合体牵头人（施工方）自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）承接的公路工程或市政道路工程设计施工总承包（含EPC/DB）项目，每提供一个得2分，本项最高得6分； 注：须在投标文件中附上中标通知书或合同复印件并加盖投标人单位公章。时间以中标通知书或合同的落款时间为准。如上述材料不能充分体现项目性质、规模的，需另补充提供业主证明文件。 |
| 2.2.4（3） | 承包人建议书评分标准 （5分） | 设计思路（1分） | 总体设计理解准确，设计思路清晰，具有先进性，由评委在0.9～1分酌情打分，未提供者或不合格者不得分。 |
|  |  | 设计成果文件（2分） | 设计成果合理，有独到的设计理念，初步设计的优化建议合理，由评委在1.8～2分酌情打分，未提供者或不合格者不得分。 |
|  |  | 后续服务的安排及保证措施（2分） | 后续服务安排及保证措施合理可行，由评委在1.8～2分酌情打分，未提供者或不合格者不得分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价评分标准 （65分） | 偏差率 | / |
|  |  | 报价得分（65分） | 投标报价得分=65-│投标报价-评标基准价│/评标基准价×100×Q，其中： 当投标报价≤评标基准价时，Q=0.2；当投标报价＞评标基准价时，Q=0.4。分值计算过程，保留小数点后两位数，第三位“四舍五入”。投标报价得分少于0分时，以0分计。 |
| 2.2.4（5） | 其它因素评分标准（5分） | 其他因素评分（5分） | 1、独立投标人或联合体设计方具备建设行政主管部门核发有效的工程设计公路行业甲级或工程设计公路（公路和交通工程）专业甲级及以上设计资质的得2.5分； 2、独立投标人或联合体设计方具备建设行政主管部门核发有效的风景园林工程设计专项甲级资质的得2.5分； 注：须在投标文件中附上上述相关资质证书复印件并加盖投标人单位公章。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1)承包人建议书：见评标办法前附表；

(2)资信业绩部分：见评标办法前附表；

(3)承包人实施方案：见评标办法前附表；

(4)投标报价：见评标办法前附表；

(5)其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1)承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

(2)资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

(3)承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

(4)投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(5)其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人资信业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分E；

3.2.2合格投标人各部分评分内容的最终得分取各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 3.5 其他

3.5.1 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

(釆用中华人民共和国《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)的“通用合同条款”)

- 第二节 专用合同条款

- 1.一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：                         。

1.1.2.3 承包人：  （根据招标结果填入本项目中标人名称）      。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目总负责人姓名） 。

1.1.2.5 设计负责人：  （根据招标结果填入本项目设计负责人姓名） 。

1.1.2.6 勘察负责人： （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.7施工负责人： （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.8 分包人：   （待定）    。

1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。

1.1.2.7 总监理工程师：由发包人另行通知。

1.1.3.4 区段工程：本项目不适用。

1.1.4.3 工期： （待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。

1.1.4.5 缺陷责任期：  两年  。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：投标中标价或修正后的报价。

1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由有关部门审核后的工程建筑安装工程费、设计费组成。

1.1.5.7 质量保证金： 合同价格的3% 。

### 1.4 合同文件的优先顺序

修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函、投标函附录及联合体协议书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）投标文件

（8）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；

（9）发包人要求；

（10）技术标准和规范；

（11）承包人建议书；

（12）价格清单；

（13）其他合同文件。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。

发包人向承包人提供有关前期资格的数量为：3套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

1.6.2承包人提供的文件

增加:承包人应按发包人要求的时间提供10套经施工图审查合格的设计文件。

承包人应向监理工程师提供 3 套所有按照规定由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。承包人应在开工之前报送监理人。

监理人应在收到承包人文件后14天内批复。

发包人要求承包人提供的文件包括： 本工程施工安全监督备案等相关资料 ，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14日内报送给监理人，上述相关资料每拖延一天罚1000元。

1.6.3图纸的修改

监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。

1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。

### 1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，发包人应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

删除通用本1.13.3条款。

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.4 增加：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

- 严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人要求的时间内加以扭转。

- 保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《公路工程施工安全技术规程》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

- 凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

- 合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

第4.1.10 项补充第（1）～（14）目：

（1）临时占地范围包括承包人驻地办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停车场、材料堆放场地、弃土地、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地退还前，承包人或由发包人委托第三方对其恢复到临时占地使用前的状况。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，发包人对此将予以协调。临时占地的征迁补偿及恢复费用列入临时占地费（暂估价），承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人和发包人同意，并由发包人按有关规定支付费用。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）本工程项目实行设计年限内工程质量终身负责制。

（5）合同实施期间，经监理人、发包人确认，由于承包人违反施工技术规范、操作规程和质量、安全管理有关规定，造成质量、安全隐患或问题， 或上级有关部门组织的质量、安全检查和年度信用考核，发现质量、安全隐患或问题，发包人有权根据第22.1 款进行经济处罚。

（6）承包人必须严格执行《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《福建省建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的规定，确保按时发放农民工工资。承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社〔2018〕6 号）的规定，办理职工工伤保险，保单应报备监理人和发包人。

（7）为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将统一委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷进行监督、指导及归档，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由发包人承担。

（8）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（9）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

（10）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（11）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，若因承包人原因，，承包人均应按22.1 款规定支付违约金。

（12）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

（13）配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（14）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担相应合理的费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见， 发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

### 4.3 分包和不得转包

4.3.1合同的转让

承包人未经发包人的事先同意(尽管这种同意应由发包人单独决定但不能无理拒绝)不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了：

(1)按合同规定到期的，以承包人的银行为受益人的收费；

(2)将承包人的权力转让给其担保人(假使担保人已支付了承包人损失或债务，以获得免除其他方面的债务)。

4.3.2分包

允许有分包，但重要分包方应经过发包人的书面同意或进行二次招标，分包方的资质应符合国家有关资质管理规定。有分包的，不免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己行为、违约及疏忽一样，对任何分包人的行为、违约及疏忽负责。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

### 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 9. 测量放线

### 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 11. 开始工作和竣工

### 11.5 承包人引起的工期延误

修改为：因承包人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币 2000 元，累计最高赔偿金额不超过合同价格 5  %。

增加：11.5.1 合同进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。

增加：11.5.2 设计进度计划

设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。

增加：11.5.3采购进度计划

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。

增加：11.5.4施工进度计划

因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除竣工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。

### 11.6 工期提前

11.6.2工期提前奖励：若承包人工期提前，每提前1天的奖励金额为人民币 2000 元，累计最高赔偿金额不超过合同价格 5  %。

### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可奖励。

### 15.变更

增加：15.7风险划分原则：

15.7.1 发包人应当承担的风险包括：

(1)发包人提出的：工期调整、重大或者较大设计变更、建设标准或者工程规模的调整等；

(2)因国家税收等政策调整引起的税费变化；

(3)由于第16.1款规定的材料价格涨落超过指定幅度而造成的合同价格调整；

(4)发包人引起的工期延误、异常恶劣的气候条件或发生不可抗力而造成工程费用的增加，但仅限于合同专用条款第16.3款中规定的主要材料价格变化引起的费用（按合同专用条款第16.3款规定的计算方法计取）；人员窝工、设备停滞等费用不予调整，由承包人自行考虑并列入报价。

15.7.2 发生第15.7.1款所列的风险，合同价格予以调整。

15.7.3 除15.7.1款规定以外的其他风险和费用均由承包人承担。

15.7.4 变更费用的确定：

（1）经监理审批后的已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）经监理审批后的已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

（3）经监理审批后的已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人参照经监理审批后的已标价工程量清单的单价分析方式，按照现行的有关造价规定、规范合理进行单价分析，报监理人审核，最终以结算审核审定的单价为准。

工、料、机单价按确定中标当月《福建交通工程造价信息》发布的信息价，对《福建交通工程造价信息》未涉及或无“月度价格”的部分材料，可参考当月的地方主管部门颁布的造价信息执行，仍无信息价的在变更实施前由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价。采用承包人中标价（不含暂列金额）对照发包人编制最高限价（不含暂列金额）的降价系数降价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、监理人和承包人三方现场确认。

### 15.5 计日工（A）

### 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整

修改为：

市场价格波动调整合同价格的约定：钢筋、水泥、砂砾、碎石价格上涨或下降幅度超过5%以上的部分进行调整合同价格。

价格调整方式：采用价格指数调整价格差额，具体为：

本项目在合同履行期间仅对钢筋、水泥、砂砾、碎石进行价差按月调整，且仅对材料原价进行调整，运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费、包装品回收价值等均不在调整之列。临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。

（1）风险幅度（r）

以上可调差材料一定幅度内价差作为承包人风险，不予调差。风险幅度系数r=±5%

（2）计算公式

价差调整按下列公式计算，每月调差一次：

价格调整公式：

式中：TJE—月计量支付额的调价额；

ZFE—指100-700章月计量支付额；

ZH—综合调价系数；

X—支付中不进行调价部分所占的权重系数；

X=1-（a1+a2+a3+a4）

式中：a1—钢筋的权重系数；

a2—水泥的权重系数；

a3—砂砾的权重系数；

a4—碎石的权重系数；

△CLi—为各调差材料价格变动系数，计算规则：

（1）当时，;

（2）当时，;

（3）当时，;

其中：r为风险幅度系数；

CLio、CLi分别为基期价格与当期价格。

采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

材料价格在投标所在月份不作调整，此后每月调整一次，工程交工证书签发后的计量支付按证书签发月份的综合调价系数在末期计量时调整。

式中的基期价格按发包人编制最高限价时所采用月份的《福建交通工程造价信息》三明市材料信息价（福建省交通工程造价管理站发行，基期价格采用三明市指导价），若《福建交通工程造价信息》未涉及的材料可参照当月的《福建工程造价信息》（福建省建设工程造价管理总站发行，发布价采用三明市综合价格）。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。

式中的当期价格按《福建交通工程造价信息》发布的应调价当月工程所在地材料价格，若《福建交通工程造价信息》未涉及的部分材料可参照当月的《福建工程造价信息》。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。

权重系数及材料基期价格在合同实施期间，不论何种原因不予调整。

因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。

### 17.1合同价格

### 17.1 合同价格

17.1.1 本项目为固定单价合同。

1、签约合同价＝（最高控制价-不可竞争费用）×(1-中标K值)+不可竞争费用，不可竞争费用为施工图设计费、临时占地费（暂估价）、暂列金之和。

2、施工图设计完成后，由中标人根据批准的施工图按照《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）和国家、地方部门、行业主管机关现行的造价管理规定及标准编制工程预算书送招标人，再由招标人送财审部门进行评审。本项目的建筑安装工程费以经财审部门审核确认的施工图预算并结合中标下浮率确定，双方签订补充协议。

### 17.2 预付款

17.2.1开工预付款；   /    。

### 17.3 工程进度付款

17.3.4进度付款证书和支付时间：

（1）设计费：

①施工图设计完成并经审定后15日内，支付至设计费的80%；

②交工验收合格后15日内支付至设计费的100%。

（2）施工承包费：

①进度付款额度：按月支付工程进度款，即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的80%支付进度款，直至工程完成交工验收。

②交工验收合格后移交前支付至工程计量累计总额的90%。

③工程结算财审后30日内支付至财审结算总额的97%，剩余结算价的3%作为质保金在工程交工验收合格满两年之日起7个工作日内付清。

④发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按中国人民银行短期贷款利率加手续费向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间应从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

（3）承包人为联合体的，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头人账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头人向发包人统一开具。

### 17.4 质量保证金

本项目工程质量保证金为合同总价中建安工程费的3%，质量保证金将在缺陷责任期两年满后退还。

### 18.1 竣工试验

18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。

### 18.3 竣工验收

18.3.5修改为：经验收合格工程的实际交工日期，以最后一次提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

### 18.4 国家验收

修改为：本工程不进行国家验收。

### 18.5 区段工程验收

18.5.2 修改为：发包人在全部工程交工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

### 18.9 竣工后试验

修改为：本项目不适用。

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### 19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

### 20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为：由承包人向保险公司投保工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）和第三者责任险保险。

投保内容：按国家有关规定执行；

保险期限：按国家有关规定执行。

### 20.4 其他保险

修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

### 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。

### 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）6.5级以上的地震；

（2）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。

### 22.违约

22.1.1承包人违约的情形

- 修改为：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。

增加：发包人针对本项目另行制定的违约实施细则，承包人必须无条件接受。

22.1.2对承包人违约的处理

（3）增加：承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元，累计上限不超过合同签约价的5%。

增加：22.1.7承包人违约应承担的违约金（罚款）由发包人从承包人的工程款中抵扣,承包人工期延误的按11.5款处理。

增加：22.1.8因承包人原因合同解除的，承包人应向发包人承担违约金按合同签约价款的5%计算。

增加：22.1.9因承包人原因造成的违约金累计上限不超过合同签约价的5%

### 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

- 第三节合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称（若为联合体的需分别写明设计和施工单位名称），以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同总价：人民币（大写）          （¥         ），其中勘察设计费人民币（大写）          （¥         ）。

4.项目总负责人：；勘察负责人：       ；设计负责人：     ；施工负责人：       。

5. 工程质量符合的标准和要求：         。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。若联合体中标，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头方账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头方向发包人统一开具。

8.实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为___天。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或 | 或 |
| 其委托代理人： （签字） | 其委托代理人： （签字） |

年    月     日

附件二

廉政合同

（本附件投标人投标时不须提交）

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程（项目名称）的项目法人  （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的设计施工总承包单位  （设计施工总承包单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行S215线尤溪联建至玉池公路工程A标段（项目名称）S215线尤溪联建至玉池公路工程A标段标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）监理健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对反纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活的、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活的和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用，

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具盒高档办公用品等，

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人以及工作人员违反本合同第1、.3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程（项目名称）  合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式捌份，由发包人和承包人各执肆份。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |

附件三

安全生产合同

（本附件投标人投标时不须提交）

为在兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程（设计施工总承包）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  （发包人名称，一下简称“发包人”）与承包人  （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，监理健全各项安全绳的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和助手本合同的各项规定，做到生产与安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取 合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行全安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本贰份、副本陆份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |

- 附件四：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工验收之日止。即担保有效期自     年    月    日起至     年    月    日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年  月 日

备注：在不改变以上实质内容的情况下，若担保机构有固定格式的，可就其格式。

# 第二卷

# 第五章 发包人要求

一、按照现行的国家、部门及地方的有关技术规范、标准、规定及本招标文件约定的条款进行设计、采购及施工，质量标准复核规定及招标文件约定的要求。

二、承包人必须严格按福建省公路管理局最新颁布的《福建省普通公路标准化实施纲要》、《福建省交通运输厅关于印发福建省普通公路精细标准化设计指南的通知》（闽交建〔2015〕88号）、福建省交通运输厅《关于进一步加强普通公路设计管理有关事项的通知》（闽交建[2014]114号）等有关规定要求进行勘察设计。

三、承包人的施工图设计文件应当符合初步设计文件要求，满足工程质量、耐久性和安全性的前置标准和相关规定，应在初步设计的基础上完善、优化设计内容，进一步减少土石方工程量，降低工程造价。承包人设计过程中应充分、详细调查沿线的道路平交情况，确保沿线原有道路能够与本项目有效、合理、安全衔接。

四、总承包人依据承包合同，对施工图设计及工程质量、安全、进度负总责。负责施工图勘察设计、工程施工合缺陷责任期工程修复工作，配合完成征地拆迁、地方协调、项目审计及交竣工验收等工作。

五、总承包人应按照批准的施工图设计组织施工，根据工程特点和合同约定，细化施工组织计划，拟定设计施工进度安排、工程质量和施工安全目标、环境保护措施、投资完成计划。总承包人应加强设计和施工的协调，监理工程管理与协调制度，根据工程实际及时完善、优化设计，改进施工方案，合理调配设计和施工力量，完善质量保证体系。

六、设计变更应按照交通主管部门及合同的约定执行。任何设计变更不得降低初步设计的质量安全编制，不得降低工程质量、耐久性和安全度。

# 第六章 发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、 通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4. 其他资料。

# 第三卷

# 第七章 投标文件格式

兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程设计施工总承包

投 标 文 件

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人(或其委托代理人)：(盖章)

日  期：        年        月         日

- 目    录

商务文件：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人资格证明书或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

资格文件：

五、资格审查资料

(一)资格声明

(二)投标人基本情况表

(三)投标人有关资质证明材料

(四)近年完成的类似项目情况表

(五)拟派出项目总负责人、项目经理、技术负责人、勘察设计负责人情况表

(六)项目管理机构组成表

(七)项目部管理人员到位承诺书

(八)企业履约情况表

六、其他资料

七、评分标准对照情况点对点应答表

技术文件：

八、承包人建议书

九、承包人实施方案。

- 一、投标函及投标函附录

### (一)投标函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了 兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程设计施工总承包 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以下浮率K为     %(以百分数表示，保留小数点后两位数)的投标报价，人民币（大写）         （¥           ）元的投标总报价，其中设计费（包干）为人民币（大写） 伍拾叁万元整 （¥ 530000.00元 ）、预备费（暂列金）：暂按人民币（大写） 伍佰贰拾陆万元整（¥5260000元），总工期约为7个月（本工程必须在2021年5月31日前完成交工验收），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写) 柒拾万元（¥）700000元。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺按照招标文件规定派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：若我方中标，将按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且满足本招标项目的要求。

独立投标人(或联合体牵头人)：                   (盖单位章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

日期：  年  月   日

### (二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： 证书及编号： |  |
| 2 | 设计负责人 |  | 姓名： |  |
| 3 | 施工项目经理 |  | 姓名： |  |
| 3 | 工期 | 1.1.4.3 | 满足招标文件要求 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 满足招标文件要求 |  |
| 5 | 质量保证金 | 17.4.1 | 满足招标文件要求 |  |
| 6 | 履约担保 | 4.2 | 满足招标文件要求 |  |
| 7 | 分包 | 4.3 | 满足招标文件要求 |  |
| 8 | 质量 | 13.1 | 满足招标文件要求 |  |

独立投标人(或联合体牵头人)：                   (盖单位章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)

日期： 年  月  日

- 二、法定代表人资格证明书或授权委托书

(一)法定代表人资格证明书

(独立投标人或联合体牵头人提供即可)

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：     职务：     系       (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件(加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章)。

独立投标人或联合体牵头人名称：    (盖单位公章)

日      期 ：  年  月  日

(二)法定代表人授权委托书

(独立投标人或联合体牵头人提供即可)

本人          (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现委托       (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

独立投标人或联合体牵头人法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

独立投标人或联合体牵头人委托代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

附代理人身份证原件扫描件(加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章)

日      期 ：  年  月  日

- 三、联合体协议书(若有)

(所有成员单位名称)自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、         (某成员单位名称)为         (联合体名称)牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。签订书面合同时及履行合同过程中，联合体各方将按照发包人的要求进行签字或盖章，联合体中任何成员在书面合同及履行合同期间签订的相关材料上的签字或盖章均对联合体所有成员具有约束力，联合体各成员均予以承认。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

成员一名称：(盖单位公章或加盖公章扫描上传)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

成员二名称：(盖单位公章或加盖公章扫描上传)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日      期：  年  月  日

- 四、投标保证金

(招标人名称)：

我方于      年      月      日参加             (项目名称)的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人(或其委托代理人)：  (签字或盖章)

日      期：   年   月   日

注:1、投标人应附上企业基本账户开户许可证和银行汇款单据、担保保函(如有)、投标保证保险(如有)、银行保函(如有)、年度保证金(如有)等保证金凭证原件扫描件。

2、采用担保保函(如有)、投标保证保险(如有)、银行保函(如有)等方式提交的，原件在递交投标文件的同时应一并提交给招标人或招标代理机构。

以上原件扫描件须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

(二)投标银行保函（格式）

（招标人名称）：

鉴于    （投标人名称）（以下称“投标人”）参加        （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件的；或招标人在发出中标通知书后，投标人非不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；或投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的；或投标人提交了虚假材料的；或反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标的；我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：           （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注：1.允许投标人实际开具的投标银行保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料

3.投标银行保函原件在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人，投标文件中附其彩色扫描件。

4.若采用银行电子保函的，只需上传电子保函即可。

## 五、资格审查资料

(一)资格声明

致：     (招标人)

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

3. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人(或其委托代理人)：  (签字或盖章)

日      期：     年   月   日

(二)投标人基本情况表(独立投标人或联合体各方均应提供)

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目总负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 助理级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 与本次招标相关的专业、人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人(或其委托代理人)：  (签字或盖章)

日      期：   年   月   日

(三)投标人有关资质证明材料

投标人应提供以下资质证明材料的原件扫描打印件：

(1)营业执照副本(独立投标人或联合体各方均应提供)；

(2)资质证书(独立投标人或联合体各方均应提供)；

(3)安全生产许可证(独立投标人及联合体施工方均应提供)；

(4)其他资质证明材料(招标人要求提交的其他资格证明资料或投标人认为需提供的资料)；

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.以联合体形式投标的，联合体内各成员应分别填报本表。

(五)拟派出项目总负责人、施工负责人、设计负责人、施工技术负责人

情况表

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

| 注：1) 本表后应附项目总负责人、施工负责人、施工技术负责人和设计负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职业资格证书、近六个月的养老保险扫描件（社保机构或税务机构出具）并加盖公章等）。 拟在本标段担任项目总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 职称及证书编号 |  |
| 建造师证书编号(含临时) |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书编号 |  |  |
| 业绩简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本标段担任施工项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 职称及证书编号 |  |
| 建造师证书编号(含临时) |  |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书编号 |  |  |  |
| 业绩简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本标段担任设计负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 职称及证书编号 |  |
| 业绩简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本标段担任施工技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 职称及证书编号 |  |
| 业绩简要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)上述原件扫描件应包括年审及变更等记录页(如有)，并加盖独立投标人或联合体牵头人的单位公章；上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则投标将被否决。

- （六）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

(七)、项目部管理人员到位承诺书

(招标人名称)：

本人         (姓名)系               (投标人)的法定代表人，现承诺：

我单位在(项目名称)  / 标段中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计负责人和施工负责人，并按照福建省现行的项目管理人员配备的要求和招标文件要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人按招标文件的约定作出的处理。

独立投标人或联合体牵头人：   (盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人(或其委托代理人)：  (签字或盖章)

日      期 ：  年  月  日

(八)企业履约情况表

投标人名称：

| 项目 | 是或否 |
| --- | --- |
| 投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标； |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 |  |
| 投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制 |  |
| 投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标 |  |

独立投标人或联合体牵头人：(盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人(或其委托代理人)：  (签字或盖章)

日      期 ：  年  月  日

- 六、其他资料

(招标人要求提交的其他评标资料或投标人认为需提供的资料)

- 七、评分标准对照情况点对点应答表

评分标准对照情况点对点应答表

| 评分内容 | 投标响应情况(具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码) | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

备注：

①投标人应根据招标文件规定的评分标准结合自身实际情况填写上表，并随表提供满足加分条件的相关证明材料，如资质证书、获奖证书或文件、质量管理体系认证证书、业绩证明材料等。

②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

独立投标人(或联合体牵头人)：                                    (盖单位公章)

独立投标人(或联合体牵头人)法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

日期： 年 月 日

## 八、承包人建议书

(本章节请投标人另册提供)

（一）设计思路

（二）设计成果文件

（三）后续服务的安排及保证措施

（四）其他

兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程

设计施工总承包

承包人建议书

(说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。)

(应包括承包人建议书内容)

## 九、承包人实施方案

(本章节请投标人另册提供)

（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）。

2. 项目实施组织形式。

3. 项目阶段划分。

4. 项目工作分解结构。

5. 对项目各阶段工作及文件的要求。

6. 项目分包和采购计划。

7. 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1. 设计实施要点。

2. 采购实施要点。

3. 施工实施要点。

4. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点。

2. 资源管理要点。

3. 质量控制要点。

4. 进度控制要点。

5. 费用估算及控制要点。

6. 安全管理要点。

7. 职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9. 沟通和协调管理要点。

10. 财务管理要点。

11. 风险管理要点。

12. 文件及信息管理要点。

13. 报告制度。

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程

设计施工总承包

承包人实施方案

(说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。)

(应包括承包人实施方案内容)

附件一：图框格式

| 兴泉铁路眉山火车站连接线(上沙地至眉山段）工程设计施工总承包 | （图 名） |
| --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。