国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目

招 标 文 件

招标编号：E3504010401100067004

招标人：三明莆炎高速公路有限责任公司

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

二〇二〇年七月

# 目   录

目   录	I

第一卷	5

第一章 招标公告	6

招标公告	6

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1. 总则	22

1.1 项目概况	22

1.2 项目的资金来源和落实情况	22

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	22

1.4 投标人资格要求	22

1.5 费用承担和设计成果补偿	23

1.6 保密	23

1.7 语言文字	23

1.8 计量单位	23

1.9 踏勘现场	23

1.10 投标预备会	23

1.11 分包	23

1.12 偏离	23

2. 招标文件	24

2.1 招标文件的组成	24

2.2 招标文件的澄清	24

2.3 招标文件的修改	24

3. 投标文件	24

3.1 投标文件的组成	24

3.2 投标报价	25

3.3 投标有效期	25

3.4 投标保证金	25

3.5 资格审查资料	25

3.6 备选投标方案	25

3.7 投标文件的编制	26

4. 投标	26

4.1 投标文件的密封和标记（电子标，不适用）	26

4.2 投标文件的递交	26

4.3 投标文件的修改与撤回	26

5. 开标	27

5.1 开标时间和地点	27

5.2 开标程序	27

5.3 开标异议	27

6. 评标	27

6.1 评标委员会	27

6.2 评标原则	27

6.3 评标	27

7. 合同授予	28

7.1 定标方式	28

7.2 中标候选人公示	28

7.3 中标通知	28

7.4 履约担保	28

7.5 签订合同	28

8. 纪律和监督	28

8.1 对招标人的纪律要求	28

8.2 对投标人的纪律要求	28

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	28

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	29

8.5 投诉	29

9. 需要补充的其他内容	29

10.电子招标投标	29

第三章 评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表	30

1. 评标方法	34

2. 评审标准	34

2.1 初步评审标准	34

2.2 分值构成与评分标准	34

3. 评标程序	34

3.1 初步评审	34

3.2 详细评审	35

3.3 投标文件的澄清和补正	35

3.4 评标结果	35

3.5 其他	35

第四章 合同条款及格式	36

第一节 通用合同条款	37

第二节 专用合同条款	38

1. 一般约定	39

1.1 词语定义	39

1.4 合同文件的优先顺序	39

1.6 文件的提供和照管	40

1.7 联络	40

1.13 发包人要求中的错误	41

3.1 监理人的职责和权力	41

3.5 商定或确定	41

4.1 承包人的一般义务	41

4.3 分包和不得转包	44

4.6 承包人人员的管理	44

4.12 进度计划	45

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）	45

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施	45

8. 交通运输	45

8.1 道路通行权和场外设施	45

9. 测量放线	45

9.1 施工控制网	45

9.2 施工测量	45

11. 开始工作和竣工	46

11.5 承包人引起的工期延误	46

11.6 工期提前	46

15.2 承包人的合理化建议	46

15.变更	46

15.5 计日工（A）	47

16. 价格调整	47

16.1 物价波动引起的调整	47

17.1合同价格	49

17.2 预付款	49

17.3 工程进度付款	49

17.4 质量保证金	50

18.1 竣工试验	50

18.3 竣工验收	50

18.4 国家验收	51

18.5 区段工程验收	51

18.9 竣工后试验	51

19.1 缺陷责任期的起算时间	51

19.2缺陷责任	51

19.7 保修责任	51

20.1 设计和工程保险	51

20.4 其他保险	51

20.5 对各项保险的一般要求	51

21. 不可抗力	52

21.1 不可抗力的确认	52

22.违约	52

24. 争议的解决	52

24.1 争议的解决方式	52

第三节 合同附件格式	53

附件一：合同协议书、廉政合同、安全生产合同	54

附件二：履约担保格式	60

第二卷	61

第五章 发包人要求	62

第六章 发包人提供的资料	64

第三卷	66

第七章 投标文件格式	67

一、投标函及投标函附录	70

（一）投标函	70

（二）投标函附录	71

二、法定代表人身份证明及授权委托书	72

（一）法定代表人身份证明	72

（二）授权委托书	73

三、联合体协议书(若有）	74

四、投标保证金	75

五、承包人实施方案	76

六、承包人建议书	77

七、资格审查资料	78

（一）投标人基本情况表	78

（二） 类似项目情况表	79

（三）项目管理机构组成表	80

（四）主要人员简历表	81

八、其他资料	82

1、评分标准对照情况点对点应答表	82

# 第一卷

# 第一章 招标公告

## 招标公告

- 招标条件

本招标项目 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 已由福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会、福建省人民政府以闽交规﹝2012﹞46号、闽政文﹝2012﹞157号列入建设计划 ，建设单位为 三明莆炎高速公路有限责任公司 ，建设资金来源 市、区投资及银行贷款，出资比例为三明市、区自筹约占39%，银行贷款约占61%，招标人为 三明莆炎高速公路有限责任公司 ，委托的招标代理单位为 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

2.1建设地点：福建省三明市三元区；

2.2建设规模：按二级公路标准建设，双向两车道，路基宽度12米，全幅式沥青混凝土路面，大桥1座166米，建设里程2.046公里，桩号为K2+480－K4+000及黄砂老路改造PK0+000－PK0+526，工程投资约6446万元。

2.3计划工期：

设计施工总承包（EPC）工期要求： 总工期14个月，其中勘察设计周期2个月 。

2.4招标范围和内容：

2.4.1工程勘察设计范围：项目范围内的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程（含改路改河改线与临时工程等）等沿线范围内所有工程的详勘和施工图设计，指导性交通组织设计；配合勘察设计文件的审查、核准或备案；相关后续服务工作以及地质灾害防治勘查、设计等；

2.4.2工程施工范围包括：根据施工图、设计变更图及合同文件，完成本招标项目的施工及安装，以及项目实施过程中的地质灾害防治；工程所有材料设备的采购和保管；

2.4.3其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,并承担相关费用；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等；

2.5质量要求：

2.5.1勘察设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程勘察、设计的技术规范；

④符合合同的约定。

2.5.2施工要求的质量标准：

①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准；

②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格及以上标准。

3.投标人资质要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的下述资质：

3.1.1勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合类甲级资质，或不低于工程勘察专业(岩土工程和工程测量)乙级资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业乙级资质，或不低于工程设计公路（公路和交通工程）专业乙级资质。

3.1.2施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的不低于公路工程施工总承包三级资质，和《施工企业安全生产许可证》。

3.2本项目接受联合体投标。若以联合体形式投标的，联合体家数应不超过2家（含联合体牵头人），联合体双方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，且应由联合体中具有勘察设计资质的单位作为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.3项目总负责人的资格要求：拟担任本项目的项目总负责人应具备路桥相关专业高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下，且应是投标人本单位正式在岗人员。

3.4投标人“类似工程业绩”要求：独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）至少承接过一个公路类设计施工总承包（EPC）项目。

3.5本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年7月27日09:30:00至2020年8月21日09:30:00通过三明市公共资源交易网（网址：http://www.smggzy.cn/smwz/，余同）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标代理机构的电子印章。

4.2尚未办理三明市建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人，请在开标前及时办理。网上投标操作详见帮助文档中投标单位操作手册，具体程序详见三明公共资源易网。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询，技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：于投标截止时间前。

6.2投标保证金提交的金额：人民币80万元。

6.3投标保证金提交的方式：①从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇达投标保证金指定账户；或②企业基本开户银行出具的保函形式。

- 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2020年8月21日09:30:00，投标人应在截止时间前通过 三明市公共资源交易网 递交电子投标文件。

7.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）上发布。

- 联系方式

招标人：三明莆炎高速公路有限责任公司

地 址：三明市梅列区陈大镇碧玉路176号

邮 编：365000

联系人：李先生

电 话：0598-5168805

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：三明市梅列区沪明新村248-1幢负一层，邮编：365000

电话：0598-8234660，     联系人：李女士

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://www.smggzy.cn/smwz/

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300

招投标监督机构名称：三元区交通运输局、三明市交通发展建设集团有限公司

地址： 三明市梅列区沪明新村198幢

联系电话：  0598-8267359、0598-8520362

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：0598-8953870

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：三明莆炎高速公路有限责任公司 地 址：三明市梅列区陈大镇碧玉路176号 联系人：李先生 电 话：0598-5168805 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址：三明市梅列区沪明新村248-1幢负一层 联系人：李女士 电话：0598-8234660 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 福建省三明市三元区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：市、区投资及银行贷款 出资比例：三明市、区自筹约占39%，银行贷款约占61% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计施工总承包（EPC）工期要求：总工期14个月，其中勘察设计周期2个月 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1.勘察设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良； ①符合有关法律、行政法规的规定； ②符合相关工程质量、安全标准； ③符合相关工程勘察、设计的技术规范； ④符合合同的约定。 2.施工要求的质量标准： ①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准； ②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格及以上标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件： - 本招标项目要求投标人同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的下述资质： （1）勘察设计资质：同时具备①建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合类甲级资质，或不低于工程勘察专业(岩土工程和工程测量)乙级资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业乙级资质，或不低于工程设计公路（公路和交通工程）专业乙级资质。 （2）施工资质：具备建设行政主管部门核发有效的不低于公路工程施工总承包三级资质，和《施工企业安全生产许可证》。； 2、本项目接受联合体投标。若以联合体形式投标的，联合体家数应不超过2家（含联合体牵头人），联合体双方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，且应由联合体中具有勘察设计资质的单位作为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 业绩要求： 独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）承接过一个公路类设计施工总承包（EPC）项目。 拟派出的项目管理机构人员最低资格要求： （1）项目总负责人的资格要求：1人，具备路桥相关专业（路桥、道路、桥梁、桥隧、公路、隧道、道路桥梁、道路与桥梁、交通工程、交通土建等专业，下同）高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下，且应是投标人本单位正式在岗人员。项目总负责人符合设计负责人或施工负责人资格要求的，可兼任设计负责人或施工负责人。 （2）设计负责人的资格要求：1人，具备路桥相关专业高级工程师及以上职称，年龄60周岁及以下。 （3）施工负责人（项目经理）的资格要求：1人，具备路桥相关专业中级工程师及以上职称；具备公路工程专业二级及以上注册建造师职业资格；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄60周岁及以下。 （4）施工技术负责人的资格要求：1人，具备路桥相关专业中级工程师及以上职称；持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄60周岁及以下。 （5）其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于以下要求。 人 员; 数量; 资 格 要 求. 专职安全管理员; 1; 具有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书；. 测量工程师; 1; 具有路桥相关专业中级及以上职称；. 质检工程师; 1; 具有路桥相关专业中级及以上职称；. 试验检测工程师; 1; 具备省级及以上交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测员证书；. 内业计量工程师; 1; 具有路桥相关专业初级及以上职称. （6）投标人应服从招标人关于项目部管理人员的考核管理制度。投标人拟派出的项目部管理人员不符合交通运输部门相关管理规定的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任。 （7）投标人在投标文件中仅需提交项目总负责人的相关证明材料扫描件并加盖投标人的单位公章，其他人员无需填报且有关证件均无需提供。投标人若获中标，应根据招标文件有关规定配齐项目管理机构，并提交相关人员证件送招标人进行审查。 （8）根据项目进度需要，招标人有权要求中标人增加配备项目管理人员，中标人应当接受。 施工机械设备： 由投标人自行配置，但需满足本招标项目施工的要求且不得低于以下要求。 设备名称; 规格、功率及容量; 单位; 最低数量要求. 振动压路机; 自重25T以上; 台; 1. 挖掘机; 台; 3. 小型振动压路机; 1T以上; 台; 1. 自卸汽车; 8T以上; 台; 5. 推土机; 120马力以上; 台; 1. 液压强夯机; 400马力; 台; 1. |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： 本项目接受联合体投标。若以联合体形式投标的，联合体家数应不超过2家（含联合体牵头人），联合体双方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，且应由联合体中具有勘察设计资质的单位作为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织： □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | / |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | □不允许 允许 本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合以下规定： 分包内容要求：本项目的地质灾害防治勘查、设计。允许分包的工程范围仅限于承包人不具备相应资质的工程，且必须经发包人同意和批准。 对分包人的资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的资质。 其他要求：投标人如有分包计划，应在投标文件中提供分包人候选名单及相应资料，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 技术资料、招标文件补遗书(如有)等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2020 年8月4日17:30:00前。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年8月21日 09:30:00（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人无须确认。 招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人无须确认。 招标人将在发布招标公告的媒介上发布的招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 由投标人根据招标文件的要求进行提供。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 发包人在投标截止时间15天前将通过补充通知的方式发布最高投标限价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | (1)承包人应自行调查解决施工现场的用水、用电、临时设施、驻地建设等问题，所需费用由投标人综合考虑在投标报价之中，发包人将不另行支付。 (2)除另有约定外，承包人应按要求自行办理相关保险，费用包括在投标报价内，包干使用，发包人不另行支付。保险单副本应报发包人核备。 (3)发包人组织的相关设计阶段的外业验收及内业咨询审查、设计审查阶段、审查会议以及设计修改核查等所发生会务费用由承包人承担。 (4)承包人应当依法纳税，应缴纳的税金包括在投标报价内，发包人不另行支付。 (5)承包人应严格按照交通运输部、福建省交通运输厅等部门单位的最新相关规定、要求(如：《交通运输部公路工程标准施工招标文件》(2018年版)、《福建省普通公路建设项目管理标准化指南》和《福建省交通运输厅关于印发普通公路建设养护标准化管理实施方案的通知》、《福建省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、《福建省交通运输厅转发隧道施工安全九条规定的通知》等)，全面推行标准化施工，确保工程技术规范、安全、有序，切实做到施工标准化、落实施工安全；在施工期及缺陷责任期内，承包人应办理好各种工程保险，包括建筑工程一切险和第三者责任保险等。所需费用(含标准化费用、安全生产专项费及保险费等)由投标人综合考虑在报价之中，发包人不另行支付。 (6)为加强项目管理，确保工程质量、进度、安全、资金、合同管理等控制目标，发包人将不定期组织各类检查、培训等活动，承包人应积极配合并负责承担相关费用。 （7）投标人必须按照《投标人须知前附表》第3.2.4条款规定投标报价，否则按废标处理。 （8）对于已经获得批准的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据发包人的要求进行优化设计，其设计费用应视为已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币捌拾万元。 投标保证金可选择下列其中一种形式： ①采用转账或电汇:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3504010401100067004（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 帐户名称：三明市公共资源交易中心 帐 号：903021102001000004520700000464 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②企业基本开户银行出具的保函形式。 由投标人工商注册地开立基本账户的银行出具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其在投标有效期内有效，办理保函所需的一切费用由投标人自理。银行保函应能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 注：根据省政府办公厅《关于延迟省内企业复工的通知》和省住建厅相关精神及福建省住房和城乡建设厅《关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》要求，本项目投标人以纸质投标保函（包括银行保函）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假资料； （5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的（含编制文件机器码出现明显雷同，不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU系列号和硬盘系列号硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外））； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （7）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （8）法律、法规规定的其他情形。 同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 本次项目招标不作要求。 |
| 3.5.3 | 近年承接的类似项目 | 2015年1月1日起至本招标项目投标截止时间止。 |
| 3.5.4 | 正在实施和新承接的项目情况表 | 本次项目招标不作要求。 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 本次项目招标不作要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 增加：采用联合体投标的，除另有说明外，投标文件封面及其他注明要求“盖投标人单位公章”或“盖单位章”的均加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章(或上传盖单位公章后的扫描件)。投标文件封面及其他注明要求法定代表人或其委托代理人“盖章或签字”的均由独立投标人或联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖该人员电子印章(或上传盖章或签字后的扫描件)。需由联合体所有成员共同提供的文件则应由联合体所有成员加盖所有成员方单位电子公章、法定代表人或其委托代理人电子印章(或上传联合体各成员方盖单位公章、法定代表人或其委托代理人盖章或签字后的扫描件)。评标委员会在评审过程中给予认可。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 采用电子招投标的，投标人投标时无需提供纸质投标文件，但应按要求将电子投标文件网络上传至三明市公共资源交易中心电子交易平台。 投标人在中标后应提供与电子投标文件一致的纸质投标文件6份及光盘1份（含.nSMZF格式的未加密的电子投标文件及word或pdf格式的投标文件电子档）。 承包人建议书和承包人实施方案不得盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字，否则承包人建议书（实施方案）评审得0分。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 1、投标人递交保函等原件的截止时间和地点为： 地点：三明市梅列区沪明新村248-1幢负一楼 收件人：招标代理机构工作人员 密封要求：不要求密封 截止时间：中标候选人公示结束前。 2、采用电子招投标：本项目采用电子招投标，请各投标人在投标截止时间之前登录三明市公共资源交易网http://www.smggzy.cn/smwz/完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间 电子投标文件提交截止时间：2020年8月21日09时30分 开标地点：三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）） 投标人应在招标代理机构开启解密后规定时限内（30分钟）使用与生成电子投标文件的同一把CA锁完成投标文件解密，否则视为无效投标文件（因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担），电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司。 2、开标按下列程序进行： (1)投标文件递交时间截止后，投标人远程对投标文件进行解密； (2)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件； (3)招标人或其委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息； (4)开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 评标委员会构成9人。其中：招标人代表3人，技术、经济类评标专家6人； 技术、经济类评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）； |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：可以以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或履约保证保险方式提交； 履约担保的金额：合同总价的10%。 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 部门或机构名称：三元区交通运输局、三明市交通建设发展集团有限公司 地点：三明市梅列区沪明新村198幢 联系方式： 0598-8267359、0598-8520362 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 9.1 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗买方和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 9.2 本招标文件（含资格、商务、合同等材料）规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，投标人都应在投标文件中加以如实详细说明。投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为投标人弄虚作假骗取中标，招标人将取消其中标资格并没收投标保证金。该投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 9.3 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立总承包书面合同。 9.4 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不提交要求的履约保证金的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。 9.5 投标报价时应注意的事项：投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件、答疑纪要、招标文件澄清、修改和补充通知及招标文件中合同明示或暗示的风险、责任和义务等），按照拟投标项目的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围等要求，全面综合考虑后，进行报价承诺。 9.6招标人可结合项目实际情况，保留部分调整勘察设计、施工内容的权利，中标人应无条件接受。投标人应充分考虑上述内容所产生的风险，招标人不承担由此造成的经济与法律责任。 |
| 10 | 电子招标投标 | 是 □否 本项目采用电子招投标，电子招投标具体要求： 一、电子招投标基本要求： 1、投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）； 2、投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司； 3、投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 二、投标文件编制和加密要求： 1、投标人应使用新点投标文件制作工具（三明版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。 2、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 3、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 4、承包人建议书、承包人实施方案（技术文件）编制要求 (1)字体、字号要求：目录、标题一律用三号仿宋体GB2312，正文文字一律用四号仿宋体GB2312，表格文字、图纸说明文字为小四号仿宋体GB2312。 (2)文字不可加粗、斜体、下划线等设置； (3)段首空两字符； (4)每个页面不能设置页码； (5)不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记； (6)不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号； (7)行距为单倍行距； (8)承包人实施方案采用A4版面，所附图表无须图框； (9)承包人建议书采用A3版面，方字部分无须图框，附图须要图框； (10)封面及图框格式附后。 三、投标文件解密方式（远程在线解密）： 1、加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2、电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； 3、开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 4、开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 四、投标文件解密失败的补救方案： 1、若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； 2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 五、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： 1、投标人使用非福建CA数字证书； 2、投标人使用的福建CA数字证书过期； 3、投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； 4、投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目的初步设计单位；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（若有）；

（4）投标保证金；

（5）承包人实施方案；

（6）承包人建议书；

（7）资格审查资料；

（8）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有投标限价的，投标人的投标报价不得超过规定的投标限价，投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表（若有）。（本次项目招标不作要求，投标人无需提供。）

3.5.3 “近年承接的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件；或“近年承接的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年承接的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号（若有）。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号（若有）。（本次项目招标不作要求，投标人无需提供。）

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表（若有）。（本次项目招标不作要求，投标人无需提供。）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表（电子标，不适用）。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准（电子标，不适用）。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定（电子标，不适用）。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记（电子标，不适用）

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（若为联合体的，只需加盖联合体牵头人的公章）。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）招标人于开标时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

（2）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（3）所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

（4）解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。

（5）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。若联合体中标的，履约保证金由联合体各方根据其约定工作范围的合同价款按比例承担。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称（含联合体） | 与营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工企业安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 承包人建议 | 符合第五章“发包人要求”的规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 承包人实施方案： 5 分 资信业绩部分： 14 分 承包人建议书： 5 分 投标报价： 70 分 其他因素： 6分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=A×（1-K基准），其中A为工程设计施工总承包费最高投标限价，K基准的取值区间为5.00％~7.00%（含5.00%、含7.00%，按百分数表示的K基准值小数点后保留2位），K基准值在唱标结束后当众随机抽取确定，K基准值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 （注：评标基准价的计算取整数，小数点后第一位四舍五入） 评标基准价不因任何原因而改变，评标基准价在整个评标（含公示定标）期间保持不变。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见本表2.2.4(4)投标报价评分标准 |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 承包人实施方案 （5分） | 项目的理解（1分） | 项目基本理解，表述清楚的，得基本分0.8分。 理解透彻，由评委在0～0.2分酌情加分。 |
|  |  | 总体实施方案（2分） | 实施方案基本合理，得基本分1.6分。 实施方案全面且可行，由评委在0～0.4分酌情加分。 |
|  |  | 项目实施和管理要点 （2分） | 项目实施和管理要点基本明确，得基本分1.6分。 实施方案高效和易行，由评委在0～0.4分酌情加分。 |
| 2.2.4（2） | 资信业绩评分标准（14分） | 类似项目业绩（14分） | 一、业绩 独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）承接过一个公路类设计施工总承包（EPC）项目的，得基本分3分；在此基础上每增加一个公路类设计施工总承包（EPC）项目得2分，本项最高得7分。 注：投标人应提交相关业绩的设计施工总承包合同和中标通知书等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 a.设计施工总承包合同上应能体现作为设计施工总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.“类似工程业绩”时间以合同签订日期为准。 c.若工程总承包合同或中标通知书中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、施工许可证材料、建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 二、资质 1、独立投标人或联合体牵头人同时具备地质灾害防治危险性评估甲级资质、地质灾害防治工程设计甲级资质和地质灾害防治工程勘查甲级资质的得4分，否则不得分，本项最高得4分。 2、独立投标人或联合体牵头人具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合类甲级资质，或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路（公路和交通工程）专业甲级资质的得3分，否则不得分，本项最高得3分。 注：投标人应提供上述相关资质证书扫描件并加盖单位公章。 |
| 2.2.4（3） | 承包人建议书评分 标准 （5分） | 设计思路（1分） | 总体设计理解基本准确，得基本分0.8分。 设计思路清晰，具有先进性，由评委在0～0.2分酌情加分。 |
|  |  | 设计成果文件（2分） | 设计成果基本合理，得基本分1.6分。 有独到的设计理念，由评委在0～0.4分酌情加分。 |
|  |  | 后续服务的安排及保证措施（2分） | 后续服务安排及保证措施基本合理，得基本分1.6分。 合理可行，由评委在0～0.4分酌情加分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价评分标准 （70分） | 偏差率 | 偏差率=¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价×100% |
|  |  | 报价得分 （70分） | 一、投标人报价方式： 投标人以工程设计施工总承包费总价形式进行投标报价，报价保留整数位，单位：元；币种：人民币。投标人报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 二、投标人报价得分： 1.当Ai≦95%A时：投标报价得分=70-（¦Ai-评标基准价¦）÷评标基准价×100×Q，投标报价得分的计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 2.当95%A﹤Ai≦A时：投标报价得分=0分。 备注：1、Ai为各合格投标人的“工程设计施工总承包费的投标报价”，投标报价要求为整数报价（单位：元），小数点后第一位四舍五入。 2、计算公式中：当Ai﹤评标基准价时，Q=0.25；当Ai≥评标基准价时，Q=0.5。 3、分值计算过程，保留小数点后两位数，第三位“四舍五入”。投标报价得分少于0分时，以0分计。 4、评标计算价格得分时只采用总报价进行计算；勘察设计费报价不单独计算，只作为报价资格评审。 |
| 2.2.4（5） | 其他因素评分标准 （6分） | 信用及便捷服务（6分） | - 信用 独立投标人或联合体牵头人被列入交通运输部公路工程建设领域守信典型企业名单的得3分，未列入不得分，本项最高得3分。 注：以交通运输部相关网站最新公布的结果为准。 - 便捷服务 在福建省行政区域内设有土工试验室的得3分，否则不得分，本项最高得3分。 注：设有土工试验室以福建省各地市城乡建设委员会发布的监督检查公示名单的网站截图或文件为准。 |

备注：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）指2015年1月1日起至本招标项目招标公告之日。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信业绩、其它因素、承包人实施方案、承包人建议书得分递次比较得分高者在前的原则排序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人资信业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分E；

3.2.2合格投标人各部分评分内容的最终得分取各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 3.5 其他

3.5.1 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

(“通用合同条款”釆用《标准设计施工总承包

招标文件》(2012年版)的“通用合同条款”)

## 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：                         。

1.1.2.3 承包人：  （根据招标结果填入本项目中标人名称）      。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目总负责人姓名） 。

1.1.2.5 设计负责人：  （根据招标结果填入本项目设计负责人姓名） 。

1.1.2.6 勘察负责人： （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.7施工负责人： （根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.8 分包人：   （待定）    。

1.1.2.9 监理人：由发包人另行通知 。

1.1.2.7 总监理工程师：由发包人另行通知。

1.1.3.4 区段工程：本项目不适用。

1.1.4.3 工期： （待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。

1.1.4.5 缺陷责任期：  两年  。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：投标中标价或修正后的报价。

1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。竣工结算价由有关部门审核后的工程建筑安装工程费、勘察设计费组成。

1.1.5.7 质量保证金： 合同价格的3% 。

### 1.4 合同文件的优先顺序

修改为：进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函、投标函附录及联合体协议书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）投标文件

（8）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；

（9）发包人要求；

（10）技术标准和规范；

（11）承包人建议书；

（12）价格清单；

（13）其他合同文件。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后5日内即提供。

发包人向承包人提供有关前期资格的数量为：3套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

1.6.2承包人提供的文件

增加:承包人应按发包人要求的时间提供10套经施工图审查合格的设计文件。

承包人应向监理工程师提供 3 套所有按照规定由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。承包人应在开工之前报送监理人。

监理人应在收到承包人文件后14天内批复。

发包人要求承包人提供的文件包括： 本工程施工安全监督备案等相关资料 ，提交数量为 5 套，承包人应在签订合同后14日内报送给监理人，上述相关资料每拖延一天罚1000元。

1.6.3图纸的修改

监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。

1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在书面文件发出后2天内送达发包人指定的接收人，并办理签收手续。

### 1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，发包人应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

删除通用本1.13.3条款。

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使对涉及到工期、费用、变更、签证等的确认时需要经发包人事先批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24 条的约定处理。

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.4 增加：承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

- 严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人要求的时间内加以扭转。

- 保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《公路工程施工安全技术规程》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

- 凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

- 严格对工地试验室的管理。工地试验室按闽交建[2008]184 号文件的有关规定设立，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。

- 合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

第4.1.10 项补充第（1）～（14）目：

（1）临时占地范围包括承包人驻地办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停车场、材料堆放场地、弃土地、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地退还前，承包人或由发包人委托第三方对其恢复到临时占地使用前的状况。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，发包人对此将予以协调。临时占地的征迁补偿及恢复费用列入临时占地费（暂估价），承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人和发包人同意，并由发包人按有关规定支付费用。

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）本工程项目实行设计年限内工程质量终身负责制。

（5）合同实施期间，经监理人、发包人确认，由于承包人违反施工技术规范、操作规程和质量、安全管理有关规定，造成质量、安全隐患或问题， 或上级有关部门组织的质量、安全检查和年度信用考核，发现质量、安全隐患或问题，发包人有权根据第22.1 款进行经济处罚。

（6）承包人必须严格执行《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《福建省建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的规定，确保按时发放农民工工资。承包人应根据福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）《关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（闽人社〔2018〕6 号）的规定，办理职工工伤保险，保单应报备监理人和发包人。

（7）为加强本项目工程建设档案管理，在合同实施期间，发包人将统一委托有资质的专业档案机构对档案资料的收集、整理、立卷进行监督、指导及归档，以满足行业、省市等相关部门档案管理规定和要求，所需的费用由发包人承担。

（8）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（9）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

（10）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（11）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，若因承包人原因，，承包人均应按22.1 款规定支付违约金。

（12）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

（13）配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

（14）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担相应合理的费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见， 发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

### 4.3 分包和不得转包

4.3.1合同的转让

承包人未经发包人的事先同意(尽管这种同意应由发包人单独决定但不能无理拒绝)不应将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让。但除了：

(1)按合同规定到期的，以承包人的银行为受益人的收费；

(2)将承包人的权力转让给其担保人(假使担保人已支付了承包人损失或债务，以获得免除其他方面的债务)。

4.3.2分包

允许有分包，但重要分包方应经过发包人的书面同意或进行二次招标，分包方的资质应符合国家有关资质管理规定。有分包的，不免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己行为、违约及疏忽一样，对任何分包人的行为、违约及疏忽负责。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目总负责人的更换，应按照本章第4.6.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目总负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到书面文件后7天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

### 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 9. 测量放线

### 9.1 施工控制网

9.1.1 本项目总承包范围包括勘察，发包人不提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。由承包人自行解决。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 11. 开始工作和竣工

### 11.5 承包人引起的工期延误

修改为：因承包人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币 2000 元，累计最高赔偿金额不超过合同价格 10 %。

增加：11.5.1 合同进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上合同进度计划。

增加：11.5.2 设计进度计划

设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。

增加：11.5.3采购进度计划

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。

增加：11.5.4施工进度计划

因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除竣工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。

### 11.6 工期提前

11.6.2工期提前奖励：若承包人工期提前，每提前1天的奖励金额为人民币 2000 元，累计最高赔偿金额不超过合同价格 10 %。

### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可奖励。

### 15.变更

增加：15.7风险划分原则：

15.7.1 发包人应当承担的风险包括：

(1)发包人提出的：工期调整、重大或者较大设计变更、建设标准或者工程规模的调整等；

(2)因国家税收等政策调整引起的税费变化；

(3)由于第16.1款规定的材料价格涨落超过指定幅度而造成的合同价格调整；

(4)发包人引起的工期延误、异常恶劣的气候条件或发生不可抗力而造成工程费用的增加，但仅限于合同专用条款第16.3款中规定的主要材料价格变化引起的费用（按合同专用条款第16.3款规定的计算方法计取）；人员窝工、设备停滞等费用不予调整，由承包人自行考虑并列入报价。

15.7.2 发生第15.7.1款所列的风险，合同价格予以调整。

15.7.3 除15.7.1款规定以外的其他风险和费用均由承包人承担。

15.7.4 变更费用的确定：

（1）经监理审批后的已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）经监理审批后的已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

（3）经监理审批后的已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人参照经监理审批后的已标价工程量清单的单价分析方式，按照现行的有关造价规定、规范合理进行单价分析，报监理人审核，最终以结算审核审定的单价为准。

工、料、机单价按确定中标当月《福建交通工程造价信息》发布的信息价，对《福建交通工程造价信息》未涉及或无“月度价格”的部分材料，可参考当月的地方主管部门颁布的造价信息执行，仍无信息价的在变更实施前由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价。采用承包人中标价（不含暂列金额）对照发包人编制最高限价（不含暂列金额）的降价系数降价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、监理人和承包人三方现场确认。

### 15.5 计日工（A）

### 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整

修改为：

市场价格波动调整合同价格的约定：钢筋、水泥、柴油、沥青以及用于永久性工程的钢绞线价格上涨或下降幅度超过3%以上的部分进行调整合同价格。

价格调整方式：采用价格指数调整价格差额，具体为：

本项目在合同履行期间仅对钢筋、水泥、柴油、沥青以及用于永久性工程的钢绞线进行价差按月调整，且仅对材料原价进行调整，运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费、包装品回收价值等均不在调整之列。临时工程、临时设施及其他辅助设施材料消耗均不纳入材料调差调整范围。对于特大桥梁、大桥、特长隧道、长隧道等的非结构用材也不列入价差调整范围。

（1）风险幅度（r）

以上可调差材料一定幅度内价差作为承包人风险，不予调差。风险幅度系数r=±3%

（2）计算公式

价差调整按下列公式计算，每月调差一次：

价格调整公式：

式中：TJE—月计量支付额的调价额；

ZFE—指100-700章月计量支付额；

ZH—综合调价系数；

X—支付中不进行调价部分所占的权重系数；

X=1-（a1+a2+a3+a4+a5）

式中：a1—钢筋的权重系数；

a2—水泥的权重系数；

a3—柴油的权重系数；

a4—沥青的权重系数；

a5—钢绞线的权重系数；

△CLi—为各调差材料价格变动系数，计算规则：

（1）当时，;

（2）当时，;

（3）当时，;

其中：r为风险幅度系数；

CLio、CLi分别为基期价格与当期价格。

采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

材料价格在投标所在月份不作调整，此后每月调整一次，工程交工证书签发后的计量支付按证书签发月份的综合调价系数在末期计量时调整。

式中的基期价格按发包人编制最高限价时所采用月份的《福建交通工程造价信息》三明市材料信息价（福建省交通工程造价管理站发行，基期价格采用三明市指导价），若《福建交通工程造价信息》未涉及的材料可参照当月的《福建工程造价信息》（福建省建设工程造价管理总站发行，发布价采用三明市综合价格）。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。

式中的当期价格按《福建交通工程造价信息》发布的应调价当月工程所在地材料价格，若《福建交通工程造价信息》未涉及的部分材料可参照当月的《福建工程造价信息》。当发布的信息价为区间价时，以区间价的平均价为准。

权重系数及材料基期价格在合同实施期间，不论何种原因不予调整。

因价差调整所引起的管理费、利润等一切费用均由承包人自行承担，发包人不予另外支付。

### 17.1合同价格

17.1.1本合同为固定总价合同，为完成本合同内容所包含的全部费用，包括但不限于：

（1）完成本合同详勘、定测、技术设计全套施工图设计文件（含预算文件）及施工图阶段的专题研究等所有工作量和提供全套相关文件；

（2）为实施和完成本合同工程所需的全部劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、税费、利润、工艺试验等费用；

（3）承包人依据法律规定或因完成本项目工作必须缴纳的所有规费和税金均由承包人承担，并包含在合同总价之中；

（4）其他合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。除根据第15.7项导致的费用另行计算并由发包人予以补偿调整外，为完成本合同工程中全部工作所需的全部费用皆包含在签约合同价中。

17.1.2计量依据

承包人应在施工图设计完成后，依据经批准的施工图设计文件，在签约合同总价不变的前提下，由有资质造价人员依据本招标文件技术规范要求、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）和国家、地方部门、行业主管机关现行的造价管理规定及标准，按照《公路工程标准施工招标文件(2018版)》工程量清单格式编制有价工程量清单，并报监理人审批。监理人审批后的有价工程量清单作为项目实施过程的工程进度款计量与支付依据。有价工程量清单中列出的任何工程量和单价数据仅限用于进度付款方式进行计量支付的依据，不作为其他任何依据。

### 17.2 预付款

17.2.1开工预付款；5%签约合同价。

17.2.3预付款的扣回与还清；开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从每个月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

### 17.3 工程进度付款

17.3.4进度付款证书和支付时间：

（1）勘察设计费：

①施工图设计完成并经审定后15日内，支付至勘察设计费的90%；

②交工验收合格后15日内支付至勘察设计费的100%。

（2）施工承包费：

①付款周期同计量周期。

②进度付款申请单：承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和项目专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

③进度付款证书和支付时间：

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按中国人民银行短期贷款利率加手续费向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间应从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

（3）根据第15.7项和16.1项进行的价格调整，计入相应进度付款周期的计量支付价款中。

（4）本项目交工前，支付的合同款总额最多支付至签约合同价的97%，当支付的合同款总额达到签约合同价的97%时停止支付，剩余合同款在缺陷责任期结束后一次性支付。

（5）承包人为联合体的，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头人账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头人向发包人统一开具。

### 17.4 质量保证金

本项目工程质量保证金为合同总价中建安工程费的3%，质量保证金将在缺陷责任期两年满后退还。若承包人向发包人提供银行保函以替换现金形式的质保金，发包人将在收到满足规定的银行保函后7个工作日内付清。

### 18.1 竣工试验

18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。

### 18.3 竣工验收

18.3.5修改为：经验收合格工程的实际交工日期，以最后一次提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

### 18.4 国家验收

修改为：本工程不进行国家验收。

### 18.5 区段工程验收

18.5.2 修改为：发包人在全部工程交工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

### 18.9 竣工后试验

修改为：本项目不适用。

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### 19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

### 20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为：由承包人向保险公司投保工程一切险（包括建筑工程一切险、安装工程一切险）和第三者责任险保险。

投保内容：按国家有关规定执行；

保险期限：按国家有关规定执行。

### 20.4 其他保险

修改为：承包人应为其项目所配备的人员、施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

### 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。

### 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）6.5级以上的地震；

（2）风力10级(含10级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾、火灾。

### 22.违约

22.1.1承包人违约的情形

- 修改为：承包人无法继续履行合同是指经发包人通知要求承包人继续依约履行合同，承包人接收通知后14日历日内仍未依约履行合同。实质上已停止履行合同是指根据施工组织计划的施工节点要求，已逾期达90日历日。

增加：发包人针对本项目另行制定的违约实施细则，承包人必须无条件接受。

22.1.2对承包人违约的处理

（3）增加：承包人未在指定的期限内纠正的，每发生一次另向发包人支付违约金5万元，累计上限不超过合同签约价的10%。

增加：22.1.7承包人违约应承担的违约金（罚款）由发包人从承包人的工程款中抵扣,承包人工期延误的按11.5款处理。

增加：22.1.8因承包人原因合同解除的，承包人应向发包人承担违约金按合同签约价款的10%计算。

增加：22.1.9因承包人原因造成的违约金累计上限不超过合同签约价的10%

### 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

## 第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书、廉政合同、安全生产合同

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 （项目名称），已接受      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件及其优先顺序：

（1）合同履行中双方签署的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函、投标函附录及联合体协议书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）投标文件

（8）招标文件(除专用合同条款、通用合同条款外)及澄清、补充通知等；

（9）发包人要求；

（10）技术标准和规范；

（11）承包人建议书；

（12）价格清单；

（13）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本项目合同价由施工图勘察设计费、建筑安装工程费组成，合同总价为人民币（大写）       （¥       ）元，其中施工图勘察设计费    元、建筑安装工程费      元。

若联合体中标，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头人账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头人向发包人统一开具。

4. 承包人项目总负责人：       。

5. 工程质量符合的标准和要求：

（1）勘察设计要求的质量标准：技术先进、经济合理、安全适用、质量优良；

①符合有关法律、行政法规的规定；

②符合相关工程质量、安全标准；

③符合相关工程勘察、设计的技术规范；

④符合合同的约定。

（2）施工要求的质量标准：

①交工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准；

②竣工验收质量评定：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格及以上标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为总工期 个月，其中勘察设计周期 个月。

9. 本协议书一式壹拾份，发包人执伍份，承包人执伍份，经合同双方签署后立即生效。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目（项目名称）的项目法人     （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的工程总承包单位    （工程总承包单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目（项目名称）工程总承包合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）监理健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对反纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活的、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活的和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用，

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具盒高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人以及工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目（项目名称）工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 发包人监督单位：（全称）（盖章） | 承包人监督单位：（全称）（盖章） |

安全生产合同

为在国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目（项目名称）工程总承包合同的施工过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，一下简称“发包人”）与工程总承包单位    （工程总承包单位名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，监理健全各项安全绳的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和助手本合同的各项规定，做到生产与安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取 合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行全安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| （盖单位章） | （盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |

### 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于      （发包人名称，以下简称“发包人”）接受     （承包人名称，以下称“承包人”）于2020年  月  日参加 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）  （¥   ）元。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过交工验收之日止。即担保有效期自   年   月   日起至   年   月   日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

地  址：

邮政编码：

电  话：

年   月   日

# 第二卷

# 第五章 发包人要求

发包人要求

按照线形的国家、部门及地方的有关技术规范、标准、规定及本招标文件约定的条款进行设计、采购及施工，质量标准复核规定及招标文件约定的要求。

承包人必须严格按福建省公路管理局最新颁布的《福建省普通公路标准化实施纲要》、《福建省交通运输厅关于印发福建省普通公路精细标准化设计指南的通知》（闽交建〔2015〕88号）、福建省交通运输厅《关于进一步加强普通公路设计管理有关事项的通知》（闽交建[2014]114号）等有关规定要求进行勘察设计。

# 第六章 发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、 通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

二、定位放线的基准点、基准线和基准标高。

三、发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

四、其他资料。

# 第三卷

# 第七章 投标文件格式

国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

日期：2020年  月  日

目录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、联合体协议书（若有）

四、投标保证金

五、承包人实施计划

六、承包人建议书

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）类似项目情况表（如有）

（三）项目管理机构组成表

（四）主要人员简历表

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

三明莆炎高速公路有限责任公司：

1．我方已仔细研究了 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，其中勘察设计费为人民币（大写）         （¥           ），工期               ，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写     元）（¥      元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人：                （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：          （盖章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2020年  月  日

注：若由联合体投标的，则由联合体牵头人提交。

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： 证号： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 满足招标文件要求 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 满足招标文件要求 |  |
| 4 | 分包 | 4.3.4 | 满足招标文件要求 |  |

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：      职务：

系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：           （盖单位章）

2020年  月  日

注：若以联合体形式投标的，联合体牵头人提交。

### （二）授权委托书

本人    （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

投标人：           （盖单位章）

法定代表人：         （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：           （盖章或签字）

身份证号码：

2020年  月  日

注：若以联合体形式投标的，联合体牵头人提交。

## 三、联合体协议书(若有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

成员名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

2020年  月  日

注：独立投标人不需填写本表。

## 四、投标保证金

：

我方于   年  月 日参加 国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程设计施工总承包（EPC）项目 的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

地   址：

邮政编码：

电  话：

2020年  月  日

注：1、若由联合体投标的，投标保证金须由联合体牵头人提交。

2、投标人应附上企业基本账户开户许可证和银行汇款单据、银行保函(如有)等保证金凭证原件扫描件。

3、以上原件扫描件须加盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

## 五、承包人实施方案

（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）。

2. 项目实施组织形式。

3. 项目阶段划分。

4. 项目工作分解结构。

5. 对项目各阶段工作及文件的要求。

6. 项目分包和采购计划。

7. 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1. 勘察设计实施要点。

2. 采购实施要点。

3. 施工实施要点。

4. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点。

2. 资源管理要点。

3. 质量控制要点。

4. 进度控制要点。

5. 费用估算及控制要点。

6. 安全管理要点。

7. 职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9. 沟通和协调管理要点。

10. 财务管理要点。

11. 风险管理要点。

12. 文件及信息管理要点。

13. 报告制度。

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

## 六、承包人建议书

（一）设计思路

（二）设计成果文件

（三）后续服务的安排及保证措施

（四）其他

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书（施工企业还需附上《施工企业安全生产许可证》）扫描件并加盖投标人单位公章。

（2）若由联合体投标的，联合体各方应分别出具。

### 类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 勘察设计开始日期 （或开工日期） |  |
| 勘察设计结束日期 （或交、竣工日期） |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 （勘察设计业绩可不填） |  |
| 设计负责人 （或施工负责人） |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.以联合体形式投标的，联合体内各成员应分别填报本表。

### （三）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （四）主要人员简历表

项目总负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”中的项目总负责人应附项目总负责人职称证书、学历证、本人身份证、近六个月的养老保险扫描件（社保机构或税务机构出具）并加盖公章，其他人员无需填报且有关证件均无需提供。社保缴费证明若因疫情影响无法出具的若干月份的，应提交社保管理部门或税务部门证明文件或官方网站通知内容网页截图（提交该材料的视同该月份已缴纳）。

## 八、其他资料

### 1、评分标准对照情况点对点应答表

评分标准对照情况点对点应答表

| 评分内容 | 投标响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

备注：

①投标人必须对自身是否满足资信业绩、其他因素相关评分项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。

②投标人应将招标文件中要求的如：各类证书等编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

投标人名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）

国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程

设计、施工总承包（EPC）项目

承包人实施方案

国道G534线三元官洋坑至渡头坪段公路工程

设计、施工总承包（EPC）项目

承包人建议书

图框格式

| 工程名称 | 图名 |
| --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm，工程名称栏宽18cm，图名栏宽20.5cm（未计线宽），栏高2cm。