福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3504812007080191

招标项目名称：永安市贡川中心小学综合楼工程

招标项目编号：E3504810401100090001

招标人：永安市贡川镇人民政府（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：江淼

招标代理机构编制人：丁海华

招标文件编制日期：2020年10月14日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	9

招标公告	9

第2章 投标须知	14

第1 节 投标须知前附表	14

投标须知前附表	14

第2节 投标须知	23

“投标须知”内容见《通用本》	23

投标须知内容修改表	25

第3章 评标办法和标准	26

第1节 评标办法和标准数据表	27

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	27

有效投标人对应的信用系数	31

经评审的最低投标价中标法	32

第4章 合同条款及格式	39

第1节 合同协议书	39

“合同协议书”内容见《通用本》	39

第2节 通用合同条款	40

“通用合同条款”内容见《通用本》	40

通用合同条款补正表	41

第3节 专用合同条款	42

专用合同条款	42

1.1 词语定义	42

1.3法律	42

1.4 标准和规范	42

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；	43

1.5 合同文件的优先顺序	43

1.6 图纸和承包人文件	43

1.7 联络	43

1.10 交通运输	44

1.10.1 出入现场的权利	44

1.10.3 场内交通	44

1.11 知识产权	44

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。	44

1.13工程量清单错误的修正	44

2.2 发包人代表	45

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供	45

2.5 资金来源证明及支付担保	45

3.1 承包人的一般义务	46

3.2 项目经理	46

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人退场，解除或终止合同、没收履约保证金，并赔偿由此对发包人造成的一切损失。	47

3.3 承包人人员	47

3.5 分包	47

3.6 工程照管与成品、半成品保护	48

3.7 履约担保	48

4.1监理人的一般规定	48

4.2 监理人员	48

4.4 商定或确定	48

5.1 质量要求	48

5.3 隐蔽工程检查	49

6.1安全文明施工	49

6.1.5 文明施工	49

7.1 施工组织设计	49

7.2 施工进度计划	49

7.3 开工	50

7.4 测量放线	50

7.5 工期延误	50

7.6 不利物质条件	50

7.7异常恶劣的气候条件	50

7.9 提前竣工的奖励	50

8.4材料与工程设备的保管与使用	50

8.6 样品	50

8.8 施工设备和临时设施	51

9.1试验设备与试验人员	51

9.4 现场工艺试验	51

10.1变更的范围	51

10.4 变更估价	51

10.5承包人的合理化建议	51

10.7 暂估价	51

10.8 暂列金额	52

11.1 市场价格波动引起的调整	52

12.1 合同价格形式	53

12.2 预付款	53

预付款扣回的方式：工程完成合同总价50%后开始扣回，预付款按每期进度款的50%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。	54

12.3 计量	54

12.4 工程进度款支付	54

13.1 分部分项工程验收	55

13.2 竣工验收	55

13.3 工程试车	56

13.6 竣工退场	56

14.1 竣工结算申请	56

14.2 竣工结算审核	56

14.4 最终结清	56

15.2缺陷责任期	57

15.3 质量保证金	57

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式	57

15.3.2 质量保证金的扣留	57

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；	57

15.4保修	57

16.1 发包人违约	57

16.2 承包人违约	58

17.1 不可抗力的确认	58

17.4 因不可抗力解除合同	59

18.1 工程保险	59

18.3 其他保险	59

18.7 通知义务	59

20.3 争议评审	59

20.3.1 争议评审小组的确定	59

20.3.2 争议评审小组的决定	59

20.4仲裁或诉讼	59

第4节 合同附件	60

“合同附件”内容见《通用本》	60

第5章 工程量清单及计价	61

第1节 工程量清单	61

第2节 招标控制价	62

第3节 投标报价	73

第4节 工程量清单与计价表格式	75

第6章 招标图纸	76

第1节 招标图纸目录	76

第2节 招标图纸	77

第7章  技术标准和要求	78

第1节  招标项目概况和说明	78

（一）工程建设地点的现场自然条件	78

（二）工程建设地点的现场施工条件	78

（三）招标项目说明	78

第2节  工程建设技术标准	79

（一）工程建设标准强制性条文	79

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	81

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	81

第3节 施工现场管理要求	82

（一）现场安全防护设施要求	82

（二）水土保持与环境要求	82

（三）文明施工要求	82

（四）施工机具进场要求	82

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求	83

（一）技术要求	83

（二）质量要求	83

（一）参考品牌	84

第2节 招标人自行采购的材料设备	85

第3节  其他要求	86

第8章  投标文件格式	87

一、资格文件	88

一、封面（资格文件）	89

二、投标人基本情况表	90

三、法定代表人资格证明书	92

四、授权委托书	93

五、拟派出项目负责人简要情况表	94

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	95

七、项目部施工管理人员到位承诺书	96

八、投标人基本账户信息	97

九、投标保证金有关单据扫描件	98

十、其他资料（资格文件）	99

二、商务文件	104

一、封面（商务文件）	105

二、投标函	106

三、投标函附录	107

四、已标价工程量清单	108

五、其他资料（商务文件）	109

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目永安市贡川中心小学综合楼工程（招标项目名称）已由永安市发展和改革局以永发综[2019]158 号批准建设，建设单位为永安市贡川镇人民政府，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为永安市贡川镇人民政府，委托的招标代理单位为福建优胜招标项目管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：永安市贡川镇；

2.2  工程建设规模：本项目位于永安市贡川镇，建筑面积 3876 平方米，其中综合楼建筑占地面积927平方米，建筑面积3713平方米，建筑层数地上4层，建筑高度16.2米。；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：永安市贡川中心小学综合楼工程，招标内容为主体工程、泵房土建工程、安装工程室外工程等，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目总建筑面积约3876平方米，小于8万平方米，因此确定为三级建筑工程施工总承包资质；；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目总建筑面积约3876平方米，小于8万平方米，属于小型工程，因此确定为二级建筑工程专业注册建造师；；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：9197060元；

2.5 工期要求：总工期为220个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，拟派出的项目部施工管理人员应满足闽建筑[2014]2号文规定，具体要求详见招标文件；（2）根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（3）被列入全国失信被执行人名单、永安市联合惩戒失信平台名单的投标人及其主要负责人（拟派出项目经理）不得参加投标。招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当查询拟推荐中标候选人是否为失信被执行人（联合体参加投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询，联合体包含失信被执行人的，视为失信被执行人），对失信被执行人的投标活动依法予以限制。（4）根据福建省人民检察院等十厅局闽检会[2006]7号文件精神，投标企业单位、法定代表人、项目负责人不得有行贿行为，如经检查机关查询有行贿记录的投标文件按无效处理（投标时无需提供行贿犯罪记录函）。（5）其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。（6）根据闽建筑〔2018〕29号的规定，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。（7）根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。（8）本招标项目工程名称以招标文件工程名称为准。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年10月14日 08:00:00至2020年10月19日 17:30:00通过已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smwz/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2020年11月5日 08:30:00。

6.2 投标保证金提交的金额：壹拾捌万元整（￥180000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式④保险公司出具的投标保证保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式⑥年度投标保证金形式。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年11月5日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）上发布。

9. 联系方式

招标人：永安市贡川镇人民政府

地址：永安市贡川镇水东路1号，邮编：366000

电子邮箱:/

电话：13799156863，传真：/

联系人：官先生

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地址：永安市南山路2号6幢2楼201，邮编：366000

电子邮箱:2145787163@qq.com

电话：18020812139，传真：0598-3828909

联系人：陈先生

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心电子交易平台

网址：http://www.smggzy.cn:8086/smwz

联系电话：0598-8593870

招投标监督机构名称：永安市住房和城乡建设局

地址：福建省永安市南山路199号

联系电话：0598-3853090

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市住建局附楼三楼

联系电话：0598-3820290

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：永安市贡川镇人民政府 地址：永安市贡川镇水东路1号 联系人：官先生 电话：13799156863 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司 地址：永安市南山路2号6幢2楼201 联系人：陈先生 电话：18020812139 传真：0598-3828909 电子邮箱：2145787163@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：永安市贡川中心小学综合楼工程 报建编号：3504812007080191 招标项目编号：E3504810401100090001 标段名称（如果有）：永安市贡川中心小学综合楼工程 标段编号（如果有）：E3504810401100090001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：上级拨款及自筹 出资比例：/ 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 永安市贡川镇 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目位于永安市贡川镇，建筑面积 3876 平方米，其中综合楼建筑占地面积927平方米，建筑面积3713平方米，建筑层数地上4层，建筑高度16.2米。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 永安市贡川中心小学综合楼工程，招标内容为主体工程、泵房土建工程、安装工程室外工程等，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容； |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易中心电子交易平台 网址：http://www.smggzy.cn:8086/smwz 联系电话：0598-8593870 公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心 地址：永安市住建局附楼三楼 联系电话：0598-3820290 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为220日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2020年10月20日 17:30:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2020年11月5日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：180000元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式提交。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3504810401100090001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行 帐户名称：永安市公共资源交易中心 帐 号：3500 1646 0070 5956 5656- 0074 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。备注：有资格的银行业金融机构详见眀建〔2019〕30号文规定 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按明建〔2019〕30号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案，保险人应当承诺在收到被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付）：按明建〔2019〕30号文规定执行（保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：三明市房建和市政基础设施工程年度投标保证金详见眀建〔2019〕30号文规定。永安市建筑业协会年度共享投标保证金。使用永安市年度共享投标保证金的，应由企业授权委托人（需提供授权委托书原件和身份证复印件加盖投标单位公章）将投标保函复印件（加盖投标企业公章）单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：（写明具体提交要求） 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：1、符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》；投标文件的份数和具体要求：一份加密的.SMTF格式投标文件上传到企业业务系统中；注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件1正4副，并加盖公章和电子版投标文件。2、XML电子文档应当包含：计算机网卡MAC地址、CPU序列号，已标价工程清单XML电子文档（如有）的加密锁序列号以及计算机的网卡MAC地址（如有）、CPU序列号等（已标价工程量清单XML电子文档所记录的在招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息无需公布）。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（三明版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”， 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2020年11月5日 08:30:00前 提交地点：永安市公共资源交易中心 密封要求：1、投标保函原件必须用密封袋密封包装，封面上应标明：⑴投标人的名称和地址；⑵招标项目名称；⑶文件内容（即投标保函原件）；⑷密封袋的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。以上根据《关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》，投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2020年11月5日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 电子交易平台按以下程序进行开标：（1）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；（2）电子投标文件解密。投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效；（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；（4）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在半个小时内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：履约担保以现金、银行保函、工程保证保险和担保保函等保证形式。按《三明市住房和城乡建设局文件（明建〔2019〕）30号》执行。 履约担保期限：履约保证金在工程竣工验收合格移交后10个工作日内不计息退还。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：永安市住房和城乡建设局 地点：永安市南山路199号 电话：0598—3853090 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、在公示期内，投标人对中标结果如有异议可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 被投诉人应按照监督部门的要求，履行招标过程中应尽的义务，如实、及时和完整地提供需要调查的资料。否则招标人有权没收其投标保证金，取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 3、中标通知书发出后30日历天，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 4、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。 5、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。 6、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。闽建筑[2012]14号，潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出异议； 7、施工现场扬尘防治和施工现场污水排放工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定； 8、根据闽建筑[2016]34号“关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知”要求，本项目实行劳务实名制管理。 9、严格执行《关于规范建设和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》（明建筑〔2014〕47号）文件规定。 10、严格执行闽建建〔2017〕5号及闽建建函〔2020〕14号文件关于质量安全远程视频监控条款。 11、根据闽建筑【2019】16号文关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知规定，投标人递交的已标价工程量XLM电子文档中记录的硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一性用代码（或身份证号）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，按否决投标处理。如招标控制价XML格式文件与工程量清单相应内容不一致的，以工程量清单中的内容为准；招标控制价的计价软件版成果文件与其XML格式文件中相应数据不一致的，以招标控制价的XML格式文件中的数据为准。 12、根据“建办市（2019）50号文及闽建筑〔2019〕22号文”规定，本次招标项目投标人拟派出的项目负责人不得使用建造师临时执业资格，否则按无效投标处理。 13、投标人中标后应执行永政文【2019】19号文件规定，中标人应当自收到中标通知书之日起的14天内,向工程量清单编制单位提出工程量清单核对申请报告(逾期不予受理),并签订施工合同前且不超过中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作。中标人在规定期限内未按上述要求提交书面申请报告的,招标人不予受理,视作放弃核对工程量清单,由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担,招标人有权不予支付。 14、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》(闽发改法规〔2020〕61号)文件要求：调整纸质保函提交方式，在投标截止时间前不强制要求提交纸质原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 15、根据闽建办筑函〔2019〕44号关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知：2016年度福建省建筑业龙头企业名单将于2019年12月15日到期，且后续的龙头企业选定工作现已暂停。2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。因电子招标文件为固化格式，关于“招标公告”与“投标须知前附表”中的投标证金形式——福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式，不适用。 16、本项目无甲供材料。 17、根据建市〔2019〕68号，住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见，招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保。 18、按照永安市建设主管部门关于加强建设工程农民工工资保证金制度的通知永建（2016）157号、永建（2019）96号文所规定的标准提交农民工工资保证金至指定账户，否则将废除授标。 农民工工资保证金账号： 账户名称：永安市住房和城乡建设局 开户银行：建行永安支行 账号：35001646007052505194 19、严格执行《永安市人民政府办公室关于印发永安市建筑业税源发展培植方案的通知》（永政办〔2020〕33号）文件。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：b a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： 根据《永安市人民政府办公室关于印发永安市建筑业税源发展培植方案的通知》（永政办〔2020〕33号）文件要求：招标控制价小于3000万元的房建市政工程施工项目，在开标现场公开抽取确定入围投标人名单：（1）投标人数量不多于（含）50家时，全部入围；（2）投标人数量多于50家时，如在评标基准价计算取值范围内的我市企业少于30家的，则我市全部入围；如在评标基准价计算取值范围内的我市企业多于30家的，则随机抽取30家我市企业入围，未入围我市企业参与剩余20家名额的抽取；本项目开标现场随机抽取方式采用b类，当投标企业数量超过交易中心备选号码球数时，其具体随机抽取程序如下： （一）投标人数量多于50家、投标报价在评标基准价计算取值范围内的我市企业多于30家时，50家入围名单具体操作如下： 1、本地企业30家优先入围名单确定办法：根据系统自动生成的代表号按照从小到大的原则进行重新排序，生成1至X的新序列号，招标人在新序列号中随机抽取30家企业入围。[X为实际参与投标的本地企业数量] 2、剩余20家入围名单确定办法：所有企业（扣除前面产生的30家入围企业的系统自动生成的代表号）根据系统自动生成的代表号按照从小到大的原则进行平均分组，依次产生20组。如出现无法被20整除的情况，则剩余家数按照系统自动生成的代表号大小，从第一组开始依次插入各小组直至分组完成。 分组完成后，每组的投标企业根据系统自动生成的代表号按照从小到大的原则进行重新排序，生成1至Y或Y+1的新序列号，招标人在新序列号中随机抽取1家企业入围。[Y为实际参与投标企业扣除30家入围本地企业后除以20组的数量] （二）投标人数量多于50家、投标报价在评标基准价计算取值范围内的我市企业少于30家时，50家入围名单具体操作如下： 1、本地企业（N家）全部入围。 2、剩余（50-N）入围名单确定办法：所有企业（扣除前面产生的N家入围企业的系统自动生成的代表号）根据系统自动生成的代表号按照从小到大的原则进行平均分组，依次产生（50-N）组。如出现无法被（50-N）整除的情况，则剩余家数按照系统自动生成的代表号大小,从第一组开始依次插入各小组直至分组完成。 分组完成后，每组的投标企业根据系统自动生成的代表号按照从小到大的原则进行重新排序，生成1至Z或Z+1的新序列号，招标人在新序列号中随机抽取1家企业入围。[Z为实际参与投标企业扣除N家入围本地企业后除以（50-N）组的数量]。； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：具备有效的不低于建筑工程专业二级注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程相关专业类(建筑工程相关专业包括土建、工民建、建筑、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、建筑施工、结构等）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 不得低于招标控制价的相应综合单价85％ 详见附表1 |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 不得低于招标控制价相应项目费用85％ 详见附表2 |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 不得低于招标控制价的相应材料、设备单价85％ 详见附表3 |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：            ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所、临时性工程等。

1.1.3.9 永久占地包括：根据经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建建筑工程安全生产条例》     。

- 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：不晚于开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、施工组织设计、施工进度计划、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案等、国家以及工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：材料设备采购计划、施工组织设计、分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案在收到相关图纸14天内提供；如工程实施（包含办理施工许可证）需提前提供，承包人应按建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求提前提供；数量和期限均应满足建设主管部门及相关管理部门、发包人、监理人的要求；

承包人提供的文件的数量为：伍份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工程现场项目部业主办公室；

发包人指定的接收人为：                              。

承包人接收文件的地点：工程现场项目部；

承包人指定的接收人为：                              。

监理人接收文件的地点：工程现场项目部；

监理人指定的接收人为：                              。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责法律、法规规定应由发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；其余的由承包人负责，并承担相关费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界，用地红线范围外的交通属于场外交通，用地红线范围内的交通属于场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据施工现场情况及施工组织设计规划临时施工道路，报监理及发包人批准后施工；工程完工后，由承包人对临时施工道路及交通设施进行拆除，恢复原貌；临时施工道路的修建费、施工期间的维护费及完工后的拆除费全部由承包人承担，已包含在合同总价中；承包人未经发包人批准私自修建施工道路和交通设施的，发包人有权要求承包人无条件拆除。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差时不予调整合同单价。

2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

职    务：              ；

联系电话：        ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、确认承包人提出的顺延工期的签证；2、对发生不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使合同约定的其他权利和义务。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①发包人负责提供电源，在项目地块红线100米范围内，由承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。从发包人提供的电源至施工用电设备安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中所发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。②发包人负责提供水源，在项目地块红线100米范围内，由承包人接入施工现场，并单独装表计量。从发包人提供的水源至各施工用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，安装费、管材、设备购置费及施工过程中所发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中。③其余按通用合同条款。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  按通用条款规定执行。

发包人提供支付担保的形式：根据建市【2019】68号，住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见，招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保。

3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和相关行政部门要求的竣工图等其他应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：视发包人需求提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在承包人向发包人提交工程竣工报告后10日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

1、承包人应按发包人指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；

2、承包人应积极主动的核对施工图纸中的标高和轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（ 例如：尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令 ，承包人发现后有口头和书面告知义务 ，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人责任；

3、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并承担拾万元的违约金；

4、承包人使用的临时用电、用水等设施在合同履行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应无条件同意。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月在施工现场时间不少于24日历天，每天必须不少于6小时（每缺勤一天，处以每人次3000元的违约金）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，罚扣3000元/次，并在当月的工程进度款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理的，每人每次向发包人交纳10万元的违约金，同时承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人退场，解除或终止合同、没收履约保证金，并赔偿由此对发包人造成的一切损失。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权责令承包人退场，解除或终止合同、没收履约保证金，并赔偿由此对发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   按通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换技术负责人的，每人每次向发包人交纳10万元的违约金；承包人擅自更换其他施工管理人员的，每人每次向发包人交纳3万元的违约金；同时，承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人罚扣3000元/次，其他人员罚扣1000元/次，并在当月的工程进度款中扣除。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /；

接受分包的第三人资格、资质要求：/ 。

其他关于分包的约定：专业工程分包应经发包人同意，接受分包的单位应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的履约担保金额为签约合同价的10％，履约担保以现金、银行保函、工程保证保险和担保保函等保证形式按《三明市住房和城乡建设局文件（明建〔2019〕）30号》执行，，工程竣工验收合格移交后10日内无息退还。

4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：              ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                 ；

通信地址：         ；

关于监理人的其他约定：  / 。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /  。

关于工程奖项的约定：  /  。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。（3）承包人应当确保安全防护措施费专款专用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人进行编制，并于开工前7天报监理人审批。

- 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  /  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后28天内预付当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。

7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 220 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天罚款10000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾；

（2）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，具体以气象部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

8. 材料与设备

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按施工要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /     。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款。

10. 变更

- 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人提出单价，报监理人审核，经发包人确认后执行。

- 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /  。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，合同价格按如下调整：

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外；

（2）需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单中载明材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格为招标控制价中给定的材料、工程设备的价格。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格不调整。

12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除变更、工程量清单错误及市场价格波动外的其他风险。

风险费用的计算方法：风险费用已包含在投标报价中，不另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）变更引起的调整按第10.4.1款〔变更估价原则〕约定执行；（2）工程量清单错误按第1.13款〔工程量清单错误的修正〕约定修正；（3）市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  / 。

- 12.2 预付款

预付款支付比例或金额：承包人以现金支付履约保证金的（签约合同价扣除暂列金后的10％），予以支付预付款，其他形式提交的均不予以支付预付款。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期28天前支付。

- 预付款扣回的方式：工程完成合同总价50%后开始扣回，预付款按每期进度款的50%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月进度支付，施工单位在每月28日前向招标人报送经监理单位确认的完成工作量报表及下月施工进度计划表，经发包人确认工程计量结果，承包人可向发包人提出支付工程进度款申请，发包人在收到申请报告的14天内，按照当月确定的工程计算结果所含款项的80%支付进度款（支付总额不超过合同价款的80%），向发包人提供完整的竣工报告和经审核确认的竣工图后，发包人累计支付工程款至经监理、业主审核总价的80%，待办理完工程竣工结算审核后付至决算审核价97%，剩余的3%作为质量保证金，工程进度款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款（工程进度款含开票税费）。。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求格式编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查报告后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，承包人提供符合税务规定的发票（专票），发包人在14天内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不支付违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人支付合同价款的1%作为违约金。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /   。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后7天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后7天内。

15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算24个月 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:   /   。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：   /   。

- 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：园林绿化工程施工保修养护期为2年，其他按《建设工程质量管理条例》及建设部令第80号文的有关规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，若承包人不服从发包人及监理人的管理 ，每次向发包人支付1万元违约金，且发包人有权解除合同，承包人无条件退场。2、工程竣工验收合格后的28天内，承包人必须将符合相关行政管理部门及发包人要求的竣工资料报送至监理人和发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）政治不可抗力。政治不可抗力事件通常包括非因签约政府方原因导致的、且不在其控制下的征收征用、法律变更 （即“政府不可控的法律变更”）、未获审批等政府行为引起的不可抗力事件；有时也可包括战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件。（2）自然不可抗力。主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。

18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /  。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为其施工现场的全部人员及发包人现场管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。

20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

  - 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为9197060元（大写金额：玖佰壹拾玖万柒仟零陆拾元）。

其中：（详见招标人另册提供的招标控制价）

依据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑〔2018〕41号）文件的要求，本招标项目增加以下内容：

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安市贡川中心小学综合楼工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 1 | 散装水泥 42.5 | kg | 690232.660 | 0.371 | ±5 | 0.371 | 256076.32 | 6.80 |
| 2 | 净干砂（机制砂） | m3 | 1393.999 | 122.570 | ±5 | 122.570 | 170862.47 | 4.54 |
| 3 | 瓷质面砖 400×400 | m2 | 2769.689 | 51.280 | ±5 | 51.280 | 142029.64 | 3.77 |
| 4 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 37.743 | 3681.000 | ±5 | 3681.000 | 138932.20 | 3.69 |
| 5 | 蒸压加气混凝土砌块 A5.0 | m3 | 346.458 | 266.070 | ±5 | 336.280 | 116506.92 | 3.09 |
| 6 | 碎石 Φ5-31.5 | m3 | 1452.334 | 78.450 | ±5 | 78.450 | 113935.56 | 3.03 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 30.493 | 3496.000 | ±5 | 3496.000 | 106602.57 | 2.83 |
| 8 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 30.047 | 3496.000 | ±5 | 3496.000 | 105044.05 | 2.79 |
| 9 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 26.836 | 3681.000 | ±5 | 3681.000 | 98784.05 | 2.62 |
| 10 | 松木锯材 | m3 | 73.360 | 1331.410 | ±5 | 1331.410 | 97672.11 | 2.59 |
| 11 | 英红彩瓦 420mm×332mm | 块 | 8676.242 | 11.010 | ±5 | 11.010 | 95525.42 | 2.54 |
| 12 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 26.023 | 3496.000 | ±5 | 3496.000 | 90975.36 | 2.42 |
| 13 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 3051.018 | 29.350 | ±5 | 29.350 | 89547.37 | 2.38 |
| 14 | 中空LOW-E钢化玻璃 6+12A+6 | ㎡ | 445.992 | 169.820 | ±5 | 169.820 | 75738.40 | 2.01 |
| 15 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 19.574 | 3549.000 | ±5 | 3549.000 | 69469.63 | 1.84 |
| 16 | 玻化微珠保温砂浆粉料 | kg | 32326.761 | 2.130 | ±5 | 2.130 | 68856.00 | 1.83 |
| 17 | 铝合金型材 综合 | kg | 3652.168 | 18.850 | ±5 | 18.850 | 68843.36 | 1.83 |
| 18 | 腻子粉 | kg | 23153.613 | 2.610 | ±5 | 2.610 | 60430.93 | 1.60 |
| 19 | 真石漆 | kg | 10047.049 | 5.780 | ±5 | 5.780 | 58071.94 | 1.54 |
| 20 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 16.245 | 3496.000 | ±5 | 3496.000 | 56793.31 | 1.51 |
| 21 | 钢管使用费 | t.月 | 454.008 | 115.040 | ±5 | 115.040 | 52229.03 | 1.39 |
| 22 | 其他材料费 | 元 | 46974.274 | 1.000 | ±5 | 1.000 | 46974.27 | 1.25 |
| 23 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 13.286 | 3496.000 | ±5 | 3496.000 | 46448.03 | 1.23 |
| 24 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 11.080 | 4000.000 | ±5 | 4000.000 | 44321.04 | 1.18 |
| 25 | 成品装饰单开木门及门套 1100×2 | 樘 | 34.000 | 1982.300 | ±5 | 995.000 | 33830.00 | 0.90 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安市贡川中心小学综合楼工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
|  | 700（复合） |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2)—WDZB-BYJ2.5 | m | 15640.771 | 2.080 | ±5 | 2.080 | 32532.80 | 0.86 |
| 27 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 8.752 | 3611.000 | ±5 | 3611.000 | 31605.19 | 0.84 |
| 28 | 保温岩棉板 A级 | m3 | 140.839 | 223.890 | ±5 | 223.890 | 31532.44 | 0.84 |
| 29 | 铜条 2×15 | m | 5300.016 | 5.750 | ±5 | 5.750 | 30475.09 | 0.81 |
| 30 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 41855.128 | 0.710 | ±5 | 0.710 | 29717.14 | 0.79 |
| 31 | 白水泥 | kg | 34351.421 | 0.850 | ±5 | 0.850 | 29198.71 | 0.78 |
| 32 | 高聚物改性沥青自粘卷材 3mm | m2 | 1437.771 | 19.250 | ±5 | 19.250 | 27677.08 | 0.73 |
| 33 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 240.073 | 115.040 | ±5 | 115.040 | 27617.96 | 0.73 |
| 34 | 18.9m3消防水箱 4000*3500*2000（不锈钢内胆水箱） | 台 | 1.000 | 25929.000 | ±5 | 25929.000 | 25929.00 | 0.69 |
| 35 | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤10mm2)—WDZB-YJY-3*6 | m | 1553.960 | 15.500 | ±5 | 15.500 | 24086.38 | 0.64 |
| 36 | 杉木锯材 | m3 | 14.275 | 1666.670 | ±5 | 1666.670 | 23791.74 | 0.63 |
| 37 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 | kg | 4262.389 | 5.400 | ±5 | 5.400 | 23016.90 | 0.61 |
| 38 | 其他材料费 | 元 | -71.636 | 1.000 | ±5 | 1.000 | -71.64 |  |
| 累计比例： |  |  |  |  |  |  |  | 70.15 |

注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附表一：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价

| 工程名称：永安市贡川中心小学综合楼工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合单价*85% |
| 6 | 010501001002 | 垫层 | (1)基础垫层 (2)现场拌制 (3)C20 | m3 | 56.966 | 477.85 |  | 406.17 |
| 7 | 010503001001 | 基础梁 | (1)泵送 (2)C25 P6 | m3 | 53.367 | 404.92 |  | 344.18 |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | (1)现场拌制 (2)C25 P6 | m3 | 250.875 | 399.17 |  | 339.29 |
| 9 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 126.026 | 426.35 |  | 362.40 |
| 10 | 010502002002 | 构造柱 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 32.970 | 638.49 |  | 542.72 |
| 11 | 010504001002 | 直形墙 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 10.566 | 416.01 |  | 353.61 |
| 12 | 010505001001 | 有梁板 | (1)现场拌制 (2)C30 | m3 | 676.477 | 403.34 |  | 342.84 |
| 13 | 010505001002 | 有梁板 | (1)现场拌制，密实性防水混凝土 (2)C30，抗渗等级为P6 | m3 | 164.275 | 403.34 |  | 342.84 |
| 14 | 010505003001 | 平板 | (1)空调板 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 26.757 | 411.39 |  | 349.68 |
| 15 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 |  |  |  | 0.00 |
| 16 | 010508001001 | 后浇带 | (1)后浇带 (2)C25 | m3 | 9.739 | 449.15 |  | 381.78 |
| 17 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)现场拌制 | m3 | 17.480 | 514.74 |  | 437.53 |
| 18 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)现场拌制 (2)C25 (3)板式 (4)100mm (5)双跑 | m2 | 195.520 | 130.16 |  | 110.64 |
| 19 | 010503004001 | 圈梁 | (1)用水房间反梁 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 1.056 | 634.98 |  | 539.73 |
| 20 | 010503004002 | 圈梁 | (1)出屋面反梁及门槛 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 1.324 | 634.98 |  | 539.73 |
| 21 | 010503005001 | 过梁 | (1)门窗过梁 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 1.758 | 638.74 |  | 542.93 |
| 22 | 010507005001 | 压顶 | (1)窗台压顶、零星构件 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 5.861 | 593.01 |  | 504.06 |
| 23 | 010505006001 | 栏板 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 22.687 | 449.05 |  | 381.69 |
|  |  | --钢筋工程-- |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 52 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径6mm) | t | 3.429 | 5744.20 |  | 4882.57 |
| 53 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径8mm) | t | 0.316 | 6102.28 |  | 5186.94 |
| 54 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.582 | 6102.29 |  | 5186.95 |
| 55 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径6mm) | t | 10.812 | 6331.41 |  | 5381.70 |
| 56 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径8mm) | t | 35.618 | 5929.91 |  | 5040.42 |
| 57 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径10mm) | t | 22.772 | 5929.91 |  | 5040.42 |
| 58 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径12mm) | t | 8.508 | 5724.76 |  | 4866.05 |
| 59 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径14mm) | t | 7.169 | 5646.33 |  | 4799.38 |
| 60 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径16mm) | t | 20.860 | 5579.30 |  | 4742.41 |
| 61 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径18mm) | t | 10.133 | 5579.30 |  | 4742.41 |
| 62 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径20mm) | t | 13.615 | 5291.36 |  | 4497.66 |
| 63 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径22mm) | t | 29.209 | 5291.36 |  | 4497.66 |
| 64 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径25mm) | t | 25.368 | 5291.36 |  | 4497.66 |
| 65 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ16 | 个 | 399.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 66 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ18 | 个 | 607.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 67 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ20 | 个 | 247.000 | 13.76 |  | 11.70 |
| 68 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ25 | 个 | 159.000 | 15.94 |  | 13.55 |
| 69 | 010516003004 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ16 | 个 | 90.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 70 | 010516003002 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ18 | 个 | 64.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 71 | 010516003003 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ20 | 个 | 107.000 | 13.76 |  | 11.70 |
| 72 | 010516003001 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ22 | 个 | 328.000 | 15.25 |  | 12.96 |
| 73 | 010516003005 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ25 | 个 | 237.000 | 15.94 |  | 13.55 |
| 泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001006 | 垫层 | (1)基础垫层 (2)现场拌制 (3)C15 | m3 | 22.426 | 466.53 |  | 396.55 |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)现场拌制 (2)C40 | m3 | 87.088 | 407.09 |  | 346.03 |
| 3 | 010504001003 | 集水坑 | (1)现场拌制 (2)C25 | m3 | 7.584 | 416.01 |  | 353.61 |
| 4 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)矩形柱 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 0.784 | 435.10 |  | 369.84 |
| 5 | 010505001003 | 有梁板 | (1)现场拌制 (2)C30 | m3 | 43.675 | 634.11 |  | 538.99 |
| 6 | 010503004003 | 圈梁 | (1)楼梯、风井 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 4.113 | 849.57 |  | 722.13 |
| 7 | 010506001002 | 直形楼梯 | (1)现场拌制 (2)C25 (3)板式 (4)100mm (5)双跑 | m2 | 16.368 | 234.61 |  | 199.42 |
| 8 | 010503005002 | 过梁 | (1)门窗过梁 (2)现场拌制 (3)C25 | m3 | 0.216 | 826.94 |  | 702.90 |
| 9 | 010505002001 | 无梁板 | (1)现场拌制 | m3 | 0.159 | 592.45 |  | 503.58 |
| 10 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB300以内(直径6mm) | t | 0.163 | 5744.17 |  | 4882.54 |
| 11 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径6mm) | t | 0.051 | 6331.37 |  | 5381.66 |
| 12 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径8mm) | t | 1.385 | 5929.91 |  | 5040.42 |
| 13 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径1 | t | 3.538 | 5929.91 |  | 5040.42 |
| 14 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径12mm) | t | 0.031 | 5724.84 |  | 4866.11 |
| 15 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径14mm) | t | 11.928 | 5646.33 |  | 4799.38 |
| 16 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径16mm) | t | 5.913 | 5579.30 |  | 4742.41 |
| 17 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径18mm) | t | 2.829 | 5579.30 |  | 4742.41 |
| 18 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径20mm) | t | 2.234 | 5291.36 |  | 4497.66 |
| 19 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径22mm) | t | 0.540 | 5291.35 |  | 4497.65 |
| 20 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)HPB400以内(直径25mm) | t | 0.020 | 5291.50 |  | 4497.78 |
| 21 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ16 | 个 | 239.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 22 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ18 | 个 | 64.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 23 | 010516006008 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ20 | 个 | 60.000 | 13.76 |  | 11.70 |
| 24 | 010516003006 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ16 | 个 | 41.000 | 5.50 |  | 4.68 |
| 25 | 010516003008 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ20 | 个 | 12.000 | 13.76 |  | 11.70 |
| 26 | 010516003009 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接 (2)螺纹套筒 (3)Φ22 | 个 | 8.000 | 15.25 |  | 12.96 |

附表二影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用

| 工程名称：永安市贡川中心小学综合楼工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合单价*85% |
| 1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.000 | 1752.65 |  | 1489.75 |
| 2 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)基础垫层模板 | m2 | 114.582 | 66.99 |  | 56.94 |
| 3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础梁 | m2 | 440.003 | 59.18 |  | 50.30 |
| 4 | 011702001002 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 275.840 | 68.48 |  | 58.21 |
| 5 | 011702002001 | 柱模板 | (1)3.6米以内 (2)矩形柱 | m2 | 939.271 | 73.43 |  | 62.42 |
| 6 | 011702002002 | 柱模板 | (1)3.6米以内 (2)构造柱 | m2 | 408.100 | 92.17 |  | 78.34 |
| 7 | 011702011001 | 墙模板 | (1)剪力墙 (2)3.6米以内 | m2 | 123.065 | 66.30 |  | 56.36 |
| 8 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)有梁板模板 | m2 | 6213.650 | 68.43 |  | 58.17 |
| 9 | 011702014002 | 有梁板模板 | (1)斜屋面有梁板 | m2 | 1384.034 | 71.71 |  | 60.95 |
| 10 | 011702016001 | 平板模板 | (1)空调板 | m2 | 168.481 | 62.17 |  | 52.84 |
| 11 | 011702006001 | 梁模板 | (1)框架梁模板 | m2 |  |  |  | 0.00 |
| 12 | 011702030001 | 后浇带模板 |  | m2 | 79.686 | 177.63 |  | 150.99 |
| 13 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | (1)挑檐、天沟 | m2 | 113.513 | 87.54 |  | 74.41 |
| 14 | 011702024001 | 楼梯模板 | (1)板式 (2)楼梯模板 | m2 | 195.520 | 169.63 |  | 144.19 |
| 15 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)压顶 | m2 | 69.860 | 63.13 |  | 53.66 |
| 16 | 011702021001 | 栏板模板 | (1)栏板 | m2 | 298.038 | 66.08 |  | 56.17 |
| 17 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 29.743 | 83.56 |  | 71.03 |
| 18 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板 | m2 | 69.444 | 62.46 |  | 53.09 |
| 19 | 011702036001 | 小型构件模板 |  | m2 | 207.419 | 106.18 |  | 90.25 |
| 20 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌体脚手架 (2)超过1.2m且在3.6m以内 (3)脚手架材质投标人根据工程实际情况及国家现行标准、规范自行确定 | m2 | 3469.664 | 3.59 |  | 3.05 |
| 21 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙脚手架 (2)落地式钢管 (3)建筑物高度30m以内 (4)钢管 (5)阻燃安全网 (6)脚手架材质投标人根据工程实际情况及国家现行标准、规范自行确定 | m2 | 3103.264 | 76.10 |  | 64.69 |
| 22 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1.000 | 296115.20 |  | 251697.92 |
| 23 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1.000 | 85901.43 |  | 73016.22 |
| 26 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)基础垫层模板 | m2 | 24.940 | 66.99 |  | 56.94 |
| 27 | 011702001004 | 基础模板 | (1)独立基础 | m2 | 26.000 | 54.15 |  | 46.03 |
| 28 | 011702011002 | 墙模板 | (1)集水坑 (2)3.6米以内 | m2 | 10.800 | 64.92 |  | 55.18 |
| 29 | 011702002003 | 柱模板 | (1)3.6米以内 (2)矩形柱 | m2 | 7.840 | 74.10 |  | 62.99 |
| 30 | 011702011003 | 墙模板 | (1)集水坑 | m2 | 698.370 | 68.48 |  | 58.21 |
| 31 | 011702014003 | 有梁板模板 | (1)有梁板模板 | m2 | 192.369 | 83.61 |  | 71.07 |
| 32 | 011702024002 | 楼梯模板 | (1)板式 (2)楼梯模板 | m2 | 16.368 | 169.63 |  | 144.19 |
| 33 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)圈梁模板 | m2 | 13.816 | 62.46 |  | 53.09 |
| 34 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)过梁模板 | m2 | 2.640 | 83.56 |  | 71.03 |
| 35 | 011702015001 | 无梁板模板 |  | m2 | 1.588 | 74.82 |  | 63.60 |
| 36 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌体脚手架 (2)超过1.2m且在3.6m以内 (3)脚手架材质投标人根据工程实际情况及国家现行标准、规范自行确定 | m2 | 83.398 | 3.59 |  | 3.05 |
| 39 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 145.689 | 16.16 |  | 13.74 |

附表三：影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

| 工程名称：永安市贡川中心小学综合楼工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 单价*85% |
| 1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 199.563 | 3.796 | 3.23 |
| 2 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 8.752 | 3611.000 | 3069.35 |
| 3 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 19.574 | 3549.000 | 3016.65 |
| 4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 30.047 | 3496.000 | 2971.60 |
| 5 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 13.286 | 3496.000 | 2971.60 |
| 6 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 16.245 | 3496.000 | 2971.60 |
| 7 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 30.493 | 3496.000 | 2971.60 |
| 8 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 26.023 | 3496.000 | 2971.60 |
| 9 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 11.080 | 4000.000 | 3400.00 |
| 10 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 37.743 | 3681.000 | 3128.85 |
| 11 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 26.836 | 3681.000 | 3128.85 |
| 12 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 100.812 | 3.420 | 2.91 |
| 13 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 3.287 | 4.990 | 4.24 |
| 14 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 0.471 | 4.760 | 4.05 |
| 15 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.637 | 5.040 | 4.28 |
| 16 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1357.551 | 5.320 | 4.52 |
| 17 | 01030180 | 镀锌铁丝 | Φ1.6～1.2 | kg | 0.279 | 5.080 | 4.32 |
| 18 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 43.563 | 5.040 | 4.28 |
| 19 | 01030220 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.5 | kg | 6.000 | 4.810 | 4.09 |
| 20 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 2.673 | 4.810 | 4.09 |
| 21 | 01090080 | 避雷网安装(沿折板支架敷设)热镀锌圆钢12 |  | m | 919.413 | 4.500 | 3.83 |
| 22 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 8.140 | 3.850 | 3.27 |
| 23 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 7.609 | 3.850 | 3.27 |
| 24 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 5.894 | 3.744 | 3.18 |
| 25 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 3.664 | 3317.500 | 2819.88 |
| 26 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.322 | 3602.000 | 3061.70 |
| 27 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 3.200 | 3602.000 | 3061.70 |
| 28 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 0.577 | 3747.790 | 3185.62 |
| 29 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 28.783 | 3.256 | 2.77 |
| 209 | 03230110 | 螺纹套筒 | Φ18 | 个 |  | 1.460 | 1.24 |
| 210 | 03230120 | 螺纹套筒 | Φ20 | 个 | 430.260 | 1.640 | 1.39 |
| 211 | 03230130 | 螺纹套筒 | Φ22 | 个 | 339.360 | 1.810 | 1.54 |
| 212 | 03230160 | 螺纹套筒 | Φ25 | 个 | 399.960 | 2.300 | 1.96 |
| 213 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 22294.596 | 0.375 | 0.32 |
| 214 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 24.696 | 0.393 | 0.33 |
| 215 | 04010020 | 白水泥 |  | kg | 34351.421 | 0.850 | 0.72 |
| 216 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 1189.665 | 0.375 | 0.32 |
| 217 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 2348.594 | 0.393 | 0.33 |
| 218 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 710362.051 | 0.371 | 0.32 |
| 889 | 80210345 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 94.835 | 217.823 | 185.15 |
| 890 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 131.085 | 226.910 | 192.87 |
| 891 | 80210355 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 1473.821 | 238.869 | 203.04 |
| 892 | 80210360 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 190.522 | 246.098 | 209.18 |
| 893 | 80210365 | 现拌普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 6.678 | 255.522 | 217.19 |
| 894 | 80213165 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度10-30mm | m3 | 3.657 | 220.080 | 187.07 |
| 895 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 13.373 | 249.011 | 211.66 |
| 896 | 80213210 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 44.408 | 256.139 | 217.72 |
| 897 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.737 | 399.080 | 339.22 |
| 898 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.229 | 377.930 | 321.24 |
| 899 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.161 | 396.910 | 337.37 |
| 900 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 8.484 | 407.770 | 346.60 |
| 901 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 3.339 | 461.010 | 391.86 |
| 902 | 80213760 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 48.345 | 424.040 | 360.43 |
| 903 | 80215535 | 路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 0.030 | 336.590 | 286.10 |
| 904 | 80215540 | 路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 0.042 | 350.360 | 297.81 |
| 905 | 80215600 | 路面抗折混凝土 | 5.5mPa(42.5) 砾石40mm | m3 | 0.063 |  | 0.00 |
| 906 | 80215935 | 混凝土 | C15 | m3 | 0.010 | 173.040 | 147.08 |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

具备施工条件，由投标人自行勘察了解

（二）工程建设地点的现场施工条件

具备施工条件

（三）招标项目说明

详见本项目施工图

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

/

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

/

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

符合相关文件规定并满足工程实际需要

（二）水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行。承包人应负责整个场地的

安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁

（三）文明施工要求

按照有关部门的现行的相关规定执行

（四）施工机具进场要求

按施工组织设计安排

第1节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

符合相关文件规定并满足工程实际需要

（二）质量要求

符合相关文件规定并满足工程实际需要

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第2节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第3节  其他要求

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）投标人失信情况查询表

| 序号 | 项目 | 名称或姓名 | 企业统一信用代码或身份证号码 | 立案时间 | 案号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业名称 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业法人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 备注：被列入失信被执行人的投标人、企业法人和项目负责人，在相应栏目上填写立案时间和案号，多案的可只填写一个法院或本地法院的案号；未被列入失信被执行人的投标人、企业法人和项目负责人的，在相应栏目填写“无”字。查询个人时应注意核对其身份证号。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、截图附后说明（指定网站）并加盖公章 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人失信情况查询平台为中国执行信息公开网，网址为http://shixin.court.gov.cn/（投标人未提供本表格，或投标人、法定代表人、拟派项目负责人有失信行为的，否决其投标）

附：1、企业法人和项目负责人身份证复印件并加盖公章

- 投标人的企业季度信用得分网站系统查询结果截图附后说明（指定网站）并加盖公章。

注：可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

（二）、保证按时支付农民工工资和缴存农民工工资保证金承诺书

（输入招标人名称）:

本承诺书声明：本人 （姓名）系         （投标人名称）的法定 代表人，现承诺，若我公司中标，在 （输入招标工程名称）施工期间保证按时支付农民工工资。并按照永安市劳动和社会保障局、永安市建设局永建〔2016〕157号文、永建〔2019〕96号的要求，预存农民工工资支付保证金。如 有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和《劳动合同法》的规定处罚，并承担 全部责任。

特此承诺

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

日期：   	年  	月  	日

- 、永安市外施工企业本投标项目中标后在永安市纳税的承诺书

致招标人（ 	）：

我单位自愿参加项目名称： 	工程投标，若我单位中标，在此向招标人郑重承诺：企业在施工中所应缴纳的一切税费均在永安市当地税务部门缴纳。

投标企业名称（盖单位公章）：

年	月	日

（四）、无行贿犯罪记录的承诺函

______________________（招标人名称）：

我单位郑重承诺：

在近三年内          （投标人名称）、       （法定代表人姓名）、          （项目负责人姓名），未有行贿犯罪记录。同时提供中国裁判文书网对投标人行贿记录查询的网络截图

2、若我单位存在行贿犯罪记录，经查实（查询网站：中国裁判文书网[网址：wenshu.court.gov.cn]）的，招标人有权取消我单位投标资格。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

（五）、建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 | （填入项目名称） |
| --- | --- |
| 是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业 | （投标人在此处填报时应按要求填报“是”或“否”） |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。