福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2015年版）

招标项目名称：将乐县人民法院审判技术用房（二期工程）

招标编号：　广厦施招（2017）将第09号

招标人：__    将乐县人民法院                _

招标代理机构：   福建省广厦工程咨询有限公司

招标代理机构项目负责人：     聂超群

招标代理机构编制人：___高木香         _

招标文件编制日期：　2017  年  9  月   22　日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目　　录

第1章	招标公告	6

第2章 投标须知及投标须知前附表	11

第1节 投标须知前附表	12

第2节 投标须知	23

投标须知内容见招标文件《通用本》	23

附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）	24

附件2-2：投标保证金银行保函(格式)	25

附件2-3：投标保证金担保保函(格式)	26

附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)	27

投标须知内容修改表	28

第3章 评标办法和标准	30

第一节 评标办法和标准	31

评标办法和标准见招标文件《通用本》	31

在合理造价区间随机抽取中标人办法	31

第2节	评标办法和标准数据表	37

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）	38

第4章	合同条款及格式	40

第1节 通用合同条款	41

通用合同条款内容见招标文件《通用本》	41

通用合同条款补正表	42

第2节 专用合同条款	43

第3节 合同附件格式	68

合同附件格式内容见招标文件《通用本》	68

第5章 工程量清单	69

第1节 工程量清单	70

第2节 招标控制价	71

第3节 投标报价	72

第四节 工程量清单与计价表格式	74

第5章	招标图纸	75

第1节 招标图纸目录	76

第2节 招标图纸	77

第6章	技术标准和要求	78

第1节 招标项目概况和说明	79

（一） 工程建设地点的现场自然条件	79

（二） 工程建设地点的现场施工条件	79

（三） 招标项目说明	79

第2节 工程建设技术标准	80

（一） 工程建设标准强制性条文	80

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	81

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	81

第3节 施工现场管理要求	82

（一） 现场安全防护设施要求	82

（二）水土保持与环境要求	82

（三）文明施工要求	82

（四）施工机具进场要求	82

第4节  招标人对工程主要材料设备的要求	83

（一） 技术要求	83

（二） 质量要求	83

（三） 参考品牌	83

第5节 招标人自行采购的材料设备	84

（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式	84

（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间	84

（三） 招标人自行采购的材料设备一览表	84

第8章  投标文件格式	86

第1节  资格审查文件格式	87

第2节  商务文件格式	103

（用于商务文件封面）	103

第3节 技术文件	109

# 招标公告

招标公告

1.招标条件

本招标项目 将乐县人民法院审判技术用房（二期工程），已由将乐县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以将发改投【2014】166、180 号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为  将乐县人民法院   ，建设资金来自  拨款 ，招标人为 将乐县人民法院 ，委托的招标代理单位为福建省广厦工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 施工 进行 公开 招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：将乐县水南镇三班村井垅段；

2.2.工程建设规模：总建筑面积4699.72 m2。其中地下室建筑面积1151.1 m2，地下1层；上部主楼建筑面积3548.62m2，地上局部4层，建筑高度17.05米，本次招标价格约为1300万元；

2.3.招标范围和内容：将乐县人民法院审判技术用房（二期工程）招标范围以工程量清单为准，以施工图纸为依据 ；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：12086680元 ；

2.5.工期要求：总工期为 150个日历天；

2.6.标段划分（如果有）：   无   ；

2.7.质量要求：   合格   。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人在三明市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业并具有年检合格有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级房屋建筑工程 专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3.本招标项目 不接受 联合体投标。

3.4.本招标项目  （应用）  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 房屋建筑工程 类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：　　不要求   　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　不要求  　。

3.6.投标企业须在检察机关行贿犯罪档案查询系统无不良记录。经检察机关查询有行贿记录的按废标处理。（此查询件开标时不需要提交）

3.7. 其他资格要求：投标单位未被法院系统列入失信单位名单  。

3.8.根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

3.9.根据闽建〔2016〕5号、明建筑〔2016〕218号文件相关规定，被列入黑名单的施工企业、建造师在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

3.10.本招标项目采用    资格后审   方式对投标人的资格进行审查。

3.11.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4.招标文件的获取

4.1.本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：《关于在各县（市）全面推行电子化招投标的通知》（明政务[2017]39号）。

4.2.采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2017年 9 月 22日至  2017 年   9月  28日（法定公休日、法定节假日除外，北京时间，下同），每日上午8时30分至11时30分，下午3时00分至5时30分（北京时间，下同），必须用已激活并审核通过的CA登录到三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn/smhy/）进行网上报名。招标人不另行出售纸质招标文件。

4.3.本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（三明版）打开。投标人获取电子招标文件后，应检查电子招标文件的合法有效性，合法有效的电子招标文件应具有招标人或招标代理机构的电子印章。

4.4.招标资料下载：招标人不提供书面招标文件，投标人必须通过网上银行在三明市公共资源交易网上交易系统的网上支付平台进行支付（报名费303元／次），点击下载招标文件才能参与投标。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法（明建筑〔2017〕74号）

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：  2017年 10 月10 日上午9时30时止汇达指定银行账户  ；

6.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元（￥200000元）；

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明本项目名称（可简写）；②银行出具的保函；③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。④福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。

6.4. 投标保证金证明材料提交形式：投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或银行保函等扫描件与投标文件同时上传（加盖投标人单位电子印章），作为资格审查文件的组成部分。

7.投标文件的递交

7.1．投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2017年10 月10日 9 时 30分，投标截止时间后，网上投标系统拒绝接受投标文件。提交投标文件的地点为将乐县公共资源交易中心（将乐县医院正对面社保大厦二楼）网上投标操作见帮助文档中投标单位操作手册。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。

7.2.投标截止时间前，投标人的企业法定代表人或其委托代理人、拟派出的项目经理（可同时为委托代理人）应当持法定代表人资格证明书原件或授权委托书原件、注册建造师执业证书原件、身份证原件、投标保证金原件（采用银行保函、保险公司出具的担保函的投标人应将函件原件提交验证，招标人验证后保函原件将不予退还）到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章）。同时投标人须随身携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件，备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。否则，其投标文件不予接收。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由行政监督部门、将乐县公共资源交易中心、招标人会同决定启用备用电子投标文件进行评标。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在福建招标与采购网（http://www.fjbid.com)、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.com）上发布。

9. 联系方式

招标人：将乐县人民法院；

地址：将乐县水南三华南路81号  ，邮编：   353300  ；

电话：18950939111  传真：             ；

联系人：林建华

招标代理机构：福建省广厦工程咨询有限公司　；

地址：将乐县水南溪南路盛亚花园5#楼203室，邮编：353300

电话：0598-2260358，传真： 0598-2266288

联系人：  高木香

招标投标交易场所名称：将乐县公共资源交易中心

地址：将乐县医院正对面社保大厦二楼

投标保证金银行帐号：

开户名称：将乐县公共资源交易中心；

开户银行：中国建设银行股份有限公司将乐支行；

帐 号： 35001647807052508651-2015

交易中心名称：  将乐县公共资源交易中心  ；

地址： 将乐县医院正对面社保大厦二楼    电话： 0598-8772616

部门或机构名称：__将乐县建设工程招投标监督小组_

将乐县监察局　       　      电话：0598-2333843

将乐县发展和改革局　         电话：0598-2326248

将乐县住房和城乡规划建设局　 电话：0598-2322249

- 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：将乐县人民法院； 地址：将乐县水南三华南路81号 ，邮编： 353300 ； 电话：18950939111 传真： ； 联系人：林建华 招标代理机构：福建省广厦工程咨询有限公司； 地址：将乐县水南溪南路盛亚花园5#楼203室，邮编：353300 电话：0598-2260358，传真： 0598-2266288 联系人： 高木香 |
| - 2 | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：将乐县人民法院审判技术用房（二期工程）； 招标编号：广厦施招（2017）将第09号； 标段划分：为一个标段； 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：一个； 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：一个； 招标人允许中标的标段数量：一个； |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：拨款 ； 出资比例：100%； 资金落实情况：己落实； |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 将乐县水南镇三班村井垅段； |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 总建筑面积4699.72 m2。其中地下室建筑面积1151.1 m2，地下1层；上部主楼建筑面积3548.62m2，地上局部4层，建筑高度17.05米，本次招标价格约为1300万元； |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 具体详见施工图纸及工程量清单 |
|  | 1.7 | 是否采用电子招投标 | 本招标项目（是） 采用电子招投标。 采用电子招投标的，其执行的文件为： 《关于在各县（市）全面推行电子化招投标的通知》（明政务[2017]39号） |
|  | 2.1 | 工期要求 | 150日历天； |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 工程质量： 合格 ； |
|  | 2.4 | 合同价格形式 | 固定单价合同 ； |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | 1．本招标项目要求投标人在三明市行政区域内注册登记具有独立法人资格的施工企业并具有年检合格有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。 2．投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备不低于二级房屋建筑工程专业注册建造师执业资格（含临时建造师），并持有安全生产考核合格证书B证（均须合格有效）。 3.本招标项目不接受联合体投标。 4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑工程类。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有规定资质的联合体各方中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。投标人的地方信用评价分，可通过三明市住房和城乡建设信息网查询，网址http://www.smsjs.gov.cn/。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类或市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。 5.投标人“类似工程业绩”要求： 无 ；拟派出的项目负责人 “类似工程业绩”要求： 无；“类似工程业绩”是指：自在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。 6.投标企业须在检察机关行贿犯罪档案查询系统无不良记录。经 检察机关查询有行贿记录的按废标处理。（此查询件开标时不需要提交） 7.根据闽建筑[2015]5号文要求，投标企业因不再符合相应建筑 业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。 8. 根据闽建〔2016〕5号、明建筑〔2016〕218号文件相关规定，被列入黑名单的施工企业、建造师在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。 9.其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8 章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若有疑问须于 2017年9月 29日12时00分前用书面形式不记名送达代理单位或在“福建招标与采购网”上提问。 |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2017年 9 月 29 日17：00前公布答疑纪要，投标人可到招标代理单位领取或上“福建招标与采购网”上查看。 |
|  | 11 | 分包 | □不允许 ∨ □允许 |
|  | 12 | 偏离 | □不允许 ∨ □允许 |
|  | 13.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点招标文件制作工具（三明版）。 |
|  | 14.1 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2017年 9 月 29 日17时前，投标人要求澄清招标文件的提交方式为 b （a、b）： - 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。 - 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 网站： / ； 邮寄：福建省广厦工程咨询有限公司（将乐县水南溪南路盛亚花园5#楼203室） 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 b （a、b）： - 登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将澄清招标文件挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认，投标人确认收到澄清招标文件的时间: / - 不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 投标人领取澄清招标文件的时间为2017年 9 月 30 日至开标日前，地点为：福建省广厦工程咨询有限公司（将乐县水南溪南路盛亚花园5#楼203室） 。招标人并通过下列方式发布： 网站：《福建招标与采购网》； 交易中心： / 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 14.2 /24.1 /25.1 | 投标截止时间 | 2017年 10 月 10日 9 时 30 分 |
|  | 15 | 招标文件的修改和补充 | 招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站：《福建招标与采购网》、《三明市公共资源交 易网》 |
|  | 16.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 投标人提交技术文件。 |
|  | 18.1 | 投标有效期 | 投标截止期后 60日历天。 |
|  | 19.1/ 19.2.1 | 投标保证金和农民工工资保证金 | 投标保证金提交截止时间： 1.于2017年 10 月 10日 09时 30分之前汇达指定 银行账户 2．投标保证金提交的金额：贰拾万元人民币（投标保证金汇款凭证上清楚注明“将乐县人民法院审判技术用房（二期工程）项目投标保证金（项目名称可缩写）”，未注明的视同未提交投标保证金）。 2、投标保证金形式：投标保证金提交的方式：①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明本项目名称（可简写）；②银行出具的保函；③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。④福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：按照闽建筑[2014]33号文件精神，福建省建筑业龙头企业可采用年度投标保证金提交方式，龙头企业须在资格审查文件中提供由省公共资源交易中心出具的在使用期限内的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》复印件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。 3、投标保证金证明材料提交形式： 提交的电子投标文件：投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或银行保函等扫描件与投标文件同时上传（加盖投标人单位电子印章），作为资格审查文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 20.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 22.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件：要求 提交； 商务文件：要求 提交； 投标文件制作： 1、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册” 2、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 资格审查文件： 要求 提交； 技术文件： 不要求 提交； 商务文件： 要求 提交； 3、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理单位额外提供五份与投标所报电子文件一致的纸质投标文件复印件并加盖公章。 |
|  | 21.5 | 电子投标文件 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（三明版） 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300。 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| - 2 | 22.2.2 / 26.1 / 27.1 | 开标时间、地点和要求 | 1、开标时间： 2017 年 10 月 10 日 9 时 30 分 开标地点：将乐县公共资源交易中心（将乐县医院正对面社保大厦二楼） 2、采用电子招投标的，开标要求：投标截止时间前，投标人的企业法定代表人或其委托代理人、拟派出的项目经理（可同时为委托代理人）应当持法定代表人资格证明书原件或授权委托书原件、注册建造师执业证书原件、身份证原件、投标保证金原件（采用银行保函、保险公司出具的担保函的投标人应将函件原件提交验证，招标人验证后保函原件将不予退还）到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章）。同时投标人须随身携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份备用电子投标文件，备用投标文件应刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封密封并加盖投标人公章。否则，其投标文件不予接收。解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的CA到场的视为撤销其投标文件。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由行政监督部门、将乐县公共资源交易中心、招标人会同决定启用备用电子投标文件进行评标。 |
|  | 23.1 /24.7 | 资格审查文件、商务文件的密封和标识 | 1、电子投标文件：将使用新点投标工具生成的加密的SMTF格式电子投标上传至会员系统中；同时生成的另一份不加密的.nSMTF文件刻录至光盘或存放至U盘中密封，并在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称。密封袋上要求加盖公章。 |
|  | 24.2 | 投标文件的递交 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：将乐县公共资源交易中心（将乐县医院正对面社保大厦二楼） 收件人：福建省广厦工程咨询有限公司工作人员； 截止时间：2017年 10 月 10日 9 时30分。招标人在截止时间前60分钟开始接收。 |
|  | 24.5 | 是否退还投标文件 | √ 否 □ 是 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间内随机抽取中标人办法。 |
|  | 30.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ∨推荐的中标候选人数：1名； □否 |
|  | 32.1 /33.1 | 中标公示方式地点 | 公示方式：网站； 公示地点：《福建招标与采购网》； 公示网站：《福建招标与采购网》； |
|  | 34.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：为签约合同价的 10％； 履约担保形式：投标人可以选择现金、银行保函形式之一。 履约担保期限：与工期相同。 |
|  | 35.2 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.3 | 终止招标 | 发布终止招标公告的媒介为 福建招标与采购网http://www.fjbid.gov.cn） |
|  | 38.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：_将乐县建设工程招投标监督小组_ 将乐县监察局 电话：0598-2333843 将乐县发展和改革局 电话：0598-2326248 将乐县住房和城乡规划建设局 电话：0598-2322249 |
|  |  | 其他 | - 1、农民工工资保证金按照将政文[2015]36号文执行，投标企业在中标后到相关部门办理缴款手续。 - 2、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人提出问题的截止时间前提出；招标人应当在作出澄清截止时间前作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。 - 3、逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收其投标文件。招标人将采用拍照、如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。 - 4、截标时投标人少于3个的，招标人将依法重新招标。 - 5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人将当场作出答复，并制作记录。 - 6、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动； - 7、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议。 - 8、投标单位必须按明建筑〔2014〕47号《关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》执行。 9、如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果，事后提出的异议无效。 10、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 11、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件的，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 |
|  |  | 中标候选人信息核验 | 根据《做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知》（闽建办筑〔2016〕8号：依法必须招标的工程项目，招标人应当在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验，并明确以下事项： 1、在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。 2、省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。 3、上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。 4、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 |
|  |  | 施工现场扬尘防治的具体要求 | 1、施工现场扬尘防治工作应当符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）文件的有关规定； 2、应建立健全建筑施工扬尘防治管理责任制，切实履行相应责任和义务； 3、中标人与建设单位签订的施工合同专用条款中应当明确施工单位施工现场扬尘防治责任。 |
|  |  | 三明地区境外施工纳税人税务申报 | 《将乐县人民政府办公室关于进一步加强建筑业税收管理工作的通知》（将政办〔2017〕72号）文件规定： 1、中标单位（三明地区境外施工纳税人）应根据《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务局2016年第17号公告）的有关规定，依法履行在我市预缴税款纳税义务，取得合法发票和我市国税、地税部门开具的完税凭证作为结算项目工程款的结算单据。 2、建设单位在支付工程预付款、进度款及工程结算款时，应查验三明地区境外施工中标人提供的我市国税、地税部门开具的完税凭证原件（并将完税凭证复印件作为发票附件一并入账），否则不予付款。 3、建设单位与三明地区境外施工纳税人签订施工合同时，应将“依法履行在我市预缴税款纳税义务，并取得我市国税、地税部门开具的完税凭证”作为合同的主要条款并严格执行。 4、强化预缴税款监控。纳税人跨地区提供建筑服务，按规定向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款。对于政府性投资项目，政府平台公司及相关业主单位须审查施工单位预缴税款情况后方可支付工程款项，凡未足额预缴税款的，一律不予支付工程资金。对于非政府性投资项目，项目业主单位及相关企业要按照税收政策要求，从公平税负、促进地方经济发展的大局出发，切实履行协税护税义务，督促施工单位就地预缴税款。 |
|  |  | 远程监控 的具体要求 | 1、符合《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）施工现场远程监控要求的项目，应安装监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备。监控设备的具体数量、位置由建设（代建、总承包）单位牵头组织施工（工程项目有专业承包的，由主体结构施工单位统一协调）、监理单位和通信运营商按照通知要求确定。 2、根据《三明市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑工程施工扬尘整治工作的通知》（明建筑[2017]88号）文件要求，中心城区的建设项目若在省住建厅要求范围外的，应登录“三明数字工地”管理服务平台（http://www.jjaq.com.cn:9084/mmis）），安装监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备。 |
|  |  | 惩戒失信要求 | 被列入全国失信被执行人名单的投标人及其主要负责人（拟派出项目经理）不得参加投标。招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当查询入围投标人是否为失信被执行人（联合体参加投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询，联合体包含失信被执行人的，视为失信被执行人），对失信被执行人的投标活动依法予以限制。 |
|  |  | 劳务实名制要求 | 施工单位应按照《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）要求，建立劳务实名制 |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

### 附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）

福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明

编号：

（投标人）                   已于    年  月  日将投标保证金：大写：        万元人民币（Ұ      万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为      年     月     日0时至      年     月     日24时。

特此证明

查询网址： www.fjjsjy.com（福建省建设工程交易网）

联系电话：0591-87833589

传    真：0591-28378445

福建省公共资源交易中心

年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。

### 附件2-2：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 附件2-3：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

### 附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                       （项目名称及标段）                   施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：                                       日     期：      年     月     日

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 通用本第2章第2节第4.3款内容 | 4.3投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； - （2） 为招标项目的前期准备或者监理工作提供 - 设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； - （3）为本项目（标段）的监理人； - （4）为本项目（标段）的代建人； - （5）为本项目（标段）提供招标代理服务的； - （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标 - 代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； - （7）与本项目（标段）的监理人或代建人 - 或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； - （8）公司级领导与本项目（标段）的监理人或代 - 建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的； - （9）被有关行政主管部门责令停业的； - （10）被有关行政主管部门暂停或取消投标资格 - 的； - （11）财产被司法机关接管或冻结的； - （12）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县 - 级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； - （13）在最近三年内被有关行政主管部门或司法 - 机关认定为有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的； - （14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； - （15）单位负责人为同一人或者存在控股、管理 - 关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； - （16）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 | 4.3投标人不得存在下列情形之一： - （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单 - 位）； - （2）为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、 - 咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）； - （3）为本项目（标段）的监理人； - （4）为本项目（标段）的代建人； - （5）为本项目（标段）提供招标代理服务的； - （6）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的； - （7）与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的； - （8）被有关行政主管部门责令停业的； - （9）本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的； - （10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的； - （11）企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； - （12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； - （13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的； - （14）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 |

- 第3章 评标办法和标准

## 第一节 评标办法和标准

## 评标办法和标准见招标文件《通用本》

### 在合理造价区间随机抽取中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

    - 资格标的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

3.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）公布投标人名单；

（3）确定入围投标人名单；

（4）核对入围投标人的投标保证金；

（5）对入围投标人资格审查文件进行评审；

（6）对通过资格审查的入围投标人的商务文件进行评审；

（7）剔除资格审查文件及商务文件评审不合格的入围投标人，抽取和推荐中标候选人；

（8）提交评标报告。

  - 工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 工程预算造价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，在评标前，招标人或其招标代理机构应当通过评价系统查询并记录投标人的企业季度信用得分。评标时，评标委员会应对查询记录结果进行复核并签字确认。对评价系统无法查询到企业信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

6．备选投标人名单的确定方法

6.1若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入投标文件审查。若投标人多于15家时，则在投标人中随机抽取15家进入投标文件审查程序；未抽中的，退出投标文件审查和中标人抽取程序。进入投标文件审查程序的投标人即为备选投标人。

6.2.1若投标人多于15家时，采取两轮抽取法，第一轮抽取对应号，第二轮抽取备选投标人。

6.2.2当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

6.2.3第一轮由投标人法定代表人或受权委托代理人以签到顺序先后依次抽取对应号。投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布，各投标人应当众签字确认；

6.2.4将球重新放进抽取箱内，由招标人随机抽取十五个号码，所抽的号码即为备选投标人对应的号码；

未抽中的，退出投标文件审查和中标人抽取程序。进入投标文件审查程序的投标人即为备选投标人。

6.3经评审，若备选投标人合格家数不足3名时，则由招标人再抽取N名备选投标人，其中N=3—合格家数；直至经评审的合格备选投标人为3名或者全部投标人被抽取完毕。如投标人在此期间离开开标现场，视为同意该抽取结果。

7.资格审查文件评审办法和标准

7.1资格审查文件评审标准：

7.1.1完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

7.1.2已按招标文件规定提交了投标保证金；

7.1.3具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

7.1.4具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第13项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

7.1.5应在三明市行政区域内注册登记，并具有独立法人资格；

7.1.6组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的（不适用）；

7.1.7工程分包的，符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；（不适用）

7.1.8拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求；

7.1.9企业资质证、安全生产许可证、个人执业注册证或岗位证证书上的单位名称和投标单位名称一致的；

7.1.10不存在投标须知第4.3款规定的情形的；

7.1.11应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

7.1.12只有全部满足资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查。有一项不符合评审标准的，作废标处理；

7.1.13被列入全国失信被执行人名单的投标人、企业法定代表人及其主要负责人（拟派出项目经理）；

7.1.14招标文件中规定的其他资格后审合格条件。

8.商务文件评审标准

8.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

      - 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；

      - 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

      - 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

      - 附有招标文件规定的无法接受的条件；

      - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

8.2只有全部满足商务文件评审标准的投标人，才有资格参加随机抽取，才有可能成为中标候选人。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

9．抽取和推荐中标人

9.1从评选合格的备选投标人中随机抽取一家中标人。

9.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则。

9.3对投标人不足15名（含15名）的，公开随机抽取中标人采取两轮抽取法。第一轮抽取对应号，第二轮抽取中标单位；

9.3.1当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照评审合格的备选投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

9.3.2第一轮由评审合格的备选投标人以签到顺序先后依次抽取对应号。由合格的备选投标人公开随机抽取一个号码，其抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布，相应投标人应当众签字确认；

9.3.4将球重新放进抽取箱内，由招标人随机抽取一个号码，所抽的号码即为中标人对应的号码。

9.4如投标人超过15名的，公开随机抽取中标人采取一轮抽取法；

9.4.1经评审合格的备选投标人的对应号为在确定备选投标人程序中投标人所抽取的号码；

9.4.2当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员将评审合格的备选投标人对应号码放入抽取箱内；由招标人随机抽取一个号码，所抽的号码即为中标人对应的号码。

9.5经评审，合格的备选投标人为两名，依据上述规则确定中标人；合格的备选投标人为一名的，直接确定为中标人；无合格的备选投标人的，评标委员会应确定本次招标流标。

10.中标人公示

10.1中标候选人公示时间为3天，中标结果公示时间为10天。

10.2中标人公示期间，若中标候选人被投诉并投诉成立，取消中标候选人资格。

10.3中标人公示期间，若中标人被投诉并投诉成立，被取消中标人资格，按以下方式处理：

10.3.1所剩合格备选投标人多于或等于3名时，从所剩合格备选投标人中随机抽取一名中标人，再公示10天。在公示期间，若再出现中标人再被取消情况，则重新招标。

10.3.2所剩合格备选投标人不足3名时，则重新招标。

10.3.3重新招标时，被取消中标人资格取消者按有关法规规定处理外，且不得再参加同一项目的投标。

11.提交评标报告

11.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 备选投标人一览表；

        - 废标情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 公开随机抽取中标人情况；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

11.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

11.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

12. 附则

12.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

12.2在抽取中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误影响抽取结果的，抽取的中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

## 评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取 。 |
| 2 | 4.1 | 工程预算造价及其组成和计算方法 | 工程造价为12086680元，具体详见工程招标控制价。 |
| 3 | 4.2 | K值取定 | K =10% |
| 4 | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 1、 本工程发包价：是指招标人依据工程预算造价在合理造价区间内确定的中标价。 2、本工程发包价依据闽建筑［2009］16号文规定编制：按预算造价中可竞争项目造价下降10%（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝预算造价中可竞争项目造价×（1－K）＋不可竞争项目造价。 3、不可竞争项目包括： （1）招标人预留金； （2）措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费，应按有关规定计算； （3）规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算； 4、可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1－K）； 5、本工程发包价为人民币10925347元 |
| 5 | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级： 二级及以上房屋建筑工程专业（含临时建造师） ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称： 工程师及以上 ，专业： 房屋建筑类 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。 |

- 合同条款及格式

## 通用合同条款

## 通用合同条款内容见招标文件《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同条款

##### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/            ；

资质类别和等级：/     ；

联系电话：/            ；

电子信箱：/           ；

通信地址：/              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：福建超平建筑设计有限公司 ；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级 ；

联系电话：0598-5158060             ；

电子信箱：fj-had@163.com             ；

通信地址：三明市东新二路物资大厦二楼    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修建各类的临时性工程和场所        。

1.1.3.9 永久占地包括：为完成合同工程需永久占用的土地       。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：双方在专用合同条款中约定合同适用的其他规范

性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准、以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      无                          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        无                        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用合同条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书; (2)专用合同条款; (3)通用合同条款; (4)中标通知书;(5)招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件;（6）工程量清单;（7）工程报价书或预算书;（8）图纸；(9)标准、规范及有关技术文件;(10)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸五套（含经图审施工图二套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人 ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内 ；

承包人提供的文件的数量为：3套          ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人  。

承包人接收文件的地点：施工现场项目部办公室    ；

承包人指定的接收人为：项目经理或生产经营负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为： 总监或专监    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人办理，发包人协助。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用合同条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人           承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项；2、分项工程量清单偏差超出±3%或该单项子目误差超过工程总造价的±1%的；3、双方经洽商后同意调整工程量清单的  。

##### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用合同条款。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人是否提供支付担保：            无                   。

发包人提供支付担保的形式：           无                   。

##### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：施工合同及其补充协议、设计变更、竣工图、相应的施工变更单和隐蔽工程验收签证、工程结算书（含电子文档）以及材料“三证”和说明书等所有按主管部门有关规定要求提供材料，上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册 。

承包人需要提交的竣工资料套数：     五套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  建设行政主管部门的有关规定。

承包人提交的竣工资料形式要求：      书面及电子文档           。

（10）承包人应履行的其他义务：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤中标通知书发出后5天内主动与发包方联系图纸会审和设计交底及工程量清单核对。

⑥向发包人提供的办公和生活设施的要求：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房和必要的办公设施。

⑦需承包人办理的的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由承包人按有关部门要求办理，但已发包人名义申请的，其费用由发包人承担。

⑧施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工和保持施工场地清洁。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：以承包人投标文件承诺为准                           ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行本项目的合同，负责项目的总协调，包括工程进度、安全文明施工、质量控制等。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：22天，每天到岗时间7.5小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用合同条款规定执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场，每次扣2000元，经查实超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换项目负责人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理每人次向发包人交纳违约金100000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  向发包人交纳违约金100000元人民币/ 每人次且发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：项目开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

按通用条款规定执行，同时发包人有权取消承包人中标资格或终止合同，其全部责任和损失由承包人承担  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

向发包人代表书面请假，经批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

更换技术负责人或生产负责人每人次缴纳违约金100000元人民币，更换其他管理人员每人次缴纳违约金30000元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

擅自离开施工现场，每人次扣500元，经查实超过三次不在岗，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员，其中安全员擅自离开施工现场，每人次扣1000元。

上述承包人向发包人缴纳的赔偿金或违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支付。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。   。

主体结构、关键性工作的范围：地基、框架、墙体等由若干构件连接而成的能承受作用的平面或空间体系具备足够的强度、刚度、稳定性，用以承受建筑物上的各种负载等工作。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无 。

其他关于分包的约定：根据闽建筑[2012]35号文、闽建筑[2013]12号文及明建筑[2014]167号文规定，施工单位应选用建机一体化企业进行施工。本合同规定的工程项目，如有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权中止该分包合同，分包合同不得与本合同发生抵触。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：如发生另行签订补充协议          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：项目开工后 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签约合同价的10%。投标人可以采用①现金形式；②银行保函形式。履约担保期限与工期相同。

合同协议书签署前，中标通知书发出15日内，承包人应按签约合同价的10%向发包人提交履约担保，履约担保将在工程验收合格、并提交竣工验收报告及结算资料后15个工作日内退还（无息）。

##### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、安全、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于15平方米的办公用房，所发生的费用由承包人承担。。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    本合同专用条款10.4.1变更估约定事项                      ；

（2）                无                                          ；

（3）                  无                                        。

##### 5. 工程质量

5.1 质量要求符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.1.1 特殊质量标准和要求： 必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，质量达到合格标准 。

关于工程奖项的约定：无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 在共同检查前48小时书面通知监理人员检查，通知中应载明隐蔽检查内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料    。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

##### 关于延期最长不得超过： 48 小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。

##### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中。

（3）承包人应当加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

（4）承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场内实行24小时值班制度 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前7天，由承包人根据现场实际情况进行编制治安管理计划报发包人，经批准后按计划执行   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人的文明施工责任包括但不限于：施工期间保持现场平整、无聊堆放整齐；移交工程前，清楚全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐；同时承包人应严格执行《建设工程安全文明工地标准》和三明市及将乐县有关政府行政管理部门制定或针对安全文明的相关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

##### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，承包人提供施工组织设计一式两份，报发包人或总监理工程师审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  承包人应按施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  正式开工前7天                。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用合同条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

本工程施工工期要求为150日历天。若由于承包人的责任，造成工期延误，发包方按延误每天2000元向承包人收取违约金。因工期延误导致实际进度与施工计划进度不符的，承包人应修订施工进度计划并提交发包人和监理人批准，若造成的工期延误使实际进度滞后施工计划进度30%以上的，发包方有权终止合同，且承包人应按履约保证金数额向发包方赔偿，或由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的10％；

7.6 不利物质条

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）地质情况与地质报告有较大出入；

（2）出现地下文物；

（3）承包人不可预见的其它情况。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气；

（2）8级以上（不含8级）、日雨量60MM以上暴雨，按三明市气象、地震部门公布为准；

（3）按国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无。

##### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备经检验合格后，承包人予以接收，保管费用由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按有关规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

##### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：         无          。

施工现场需要配备的试验设备：无  。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 无  。

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更或现场签证引起价款调整。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）变更项目可套投标报价项目（本工程预算造价项目）时,套用工程预算造价单价扣除投标可竞价下浮价（下浮率=10%）。

（2）变更项目为本工程预算造价项目中子项目特征或材料变更的，按编制本工程预算造价采用的定额及信息价套价后扣除投标可竞价下浮价（下浮率=10%）与变更前该项目单价（其单价按上述第1条执行）进行补差价；

（3）变更项目为本工程预算造价未包含的项目但可套定额项目的，单价按编制本工程预算造价采用的定额及信息价套价后扣除投标可竞价下浮价（下浮率=10%）；

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无     。

10.7 暂估价

暂估价含远程监控租赁使用费、环境监测费、金额详见控制价。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         无

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款。

##### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材、水泥价格变动，根据闽建筑[2007]53号文件、闽建筑[2009]18号文件与闽建筑[2010]39号文件精神，钢材单价上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的或水泥单价上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下跌幅度在5％（水泥10%）以外的，该项材料超出部分的价差由业主承担或受益，价差按月份调整。差价计算按编制招标工程预算造价采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。

除钢材、水泥价格变动引起的调整外，本合同约定的其他人工、材料、机械、费、税均不再执行调整。

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：采用单价合同

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：               /

。

风险费用的计算方法：                  /

。

风险范围以外合同价格的调整方法：  除钢材、水泥价格变动引起的调整外，本合同约定的其他人工、材料、机械、费、税均不再执行调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：      /         。

风险范围以外合同价格的调整方法    /       。

3、其他价格方式：     /

12.2 预付款

预付款支付比例或金额：     /   。

预付款支付期限：  /。

预付款扣回的方式：    不适用    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /   。

预付款担保的形式为：    /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用合同条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             无                  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用合同条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无        。

12.4 工程进度款支付：工程款月支付额度按照当月实际完成合格工程量的70%以银行转账方式支付；工程竣工并经有关部门进行验收达到国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准要求，并向发包人提供完整的竣工报告和经审核的竣工图后的7天内，发包人累计支付工程款至合同总价的80%。由将乐县政府投资审计中心办理完工程竣工结算审核后,除预留3%工程质量保证金外付清工程余款。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：          按月进度付款       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  无 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  每月25日前   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后7日内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到后7日内前    。

（2）发包人支付进度款的期限： 14天内完成支付     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。

12.4.6 支付分解表的编制：

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行，无另行约定。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无  。

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2竣工验收

13.2 竣工验收的条件:按建设行政主管部门要求。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款规定执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为按每日2000元支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用合同条款  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按通用合同条款   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除  。

##### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：工程预算书、月实际完成进度、变更签证资料、工程量计算书、结算书、合同协议书等有关资料。

竣工结算增加条款：①执行闽建建【2017】5号文、施工现场远程视频监控系统采用租赁方式的，办理工程结算时，不高于闽建筑【2017】号文指导价的费用按实结算，高于指导价的费用不予结算。②监控设施及PM10、PM2.5环境侦测设备及其安装费用由建设单位负责，结算时按实结算。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。

发包人完成竣工付款的期限：由将乐县政府投资审计中心办理完工程竣工结算审核后作为付款依据  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       肆份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：     14天内提交    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后7天内完成支付     。

##### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程造价3％扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     无      ；

（2）  3 %的工程款；

（3）其他方式:        无         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无          。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金的返还根据建设工程质量保证金管理办法的通知建质〔2017〕138号文件执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑质

量保修办法》执行。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理:

保修期内，对于工程质量缺陷,承包人应履行保修义务，发生的修复费用以及造成的人身伤害和财产损失由承包人承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2）发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3）其他按国家现行有关规定执行。

##### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用合同条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担因其违约给承包人增加延误的工期并承担由此增加的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：赔偿由此给承包人造成的直接损失，工期予以顺延。

（7）其他：          无                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 因承包人欠薪等原因造成施工管理人员、工人或设备、材料供应商等人员上访、游行或围攻发包人或政府办公场所，对发包人造成负面影响的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若由于承包人的责任，造成工期延误，每拖延一天，发包方按每天2000元向承包人收取违约金；误期赔偿费限额为合同价款的 10％。（2）质量不合格的，承包人向发包人支付违约赔偿金的金额为合同价款的10％ 。因质量不合格支付违约金后，如果又发生因承包人原因造成的工期延误，还应当按（1）约定支付违约金。支付违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。（3）造成16.2.1约定其他违约情形的每次支付违约金50000元 。（4）承包人应按期足额支付农民工工资，若承包人未能按时支付农民工工资时，则发包人有权根据行政主管部门有关规定代付农民工工资，同时发包人可向承包人收取代付款项1.2倍的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后28天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。

##### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用合同条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

##### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款规定执行，无另行约定       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应为其施工设备等办理财产保险  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款规定执行，无另行约定  。

##### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      无       。

选定争议评审员的期限：         无       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       无     。

其他事项的约定：              无        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      无    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：

（1）向      无     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 将乐县 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 先行施工

为保证本整体工程地下室的完整性和不可分割性，承包人理解发包人将本二期招标项目地下室及地下室基础分部打包与本项目一期工程整体先行施工的行为。先行施工部分的工程质量、安全由承担一期工程的施工企业责任负责。

投标人在中标后，应与招标人签订《工程建设廉洁承诺书》，格式内容如下：

实行工程建设廉洁承诺制度报告单

| 工程项目名称、地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程造价、资金来源 |  |  |  |  |
| 工程招标方式、评标办法、开标时间、开标地点 |  |  |  |  |
| 廉政谈话时间、地点 |  |  |  |  |
| 参加谈话对象的姓名、职务 |  |  |  |  |
| 发包单 位名称 | （签章） |  | 承包单位名称 | （签章） |

报告单位：

年   月   日

工程建设廉洁承诺书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称：

承包单位名称：

负责该项工程廉政谈话的纪检监察机关、谈话人员、电话：

将乐县纪委、监察局投诉电话：0598—2333843

为了营造良好的投资和建设环境，加强工程建设项目中的廉政建设，规范工程建设发包、承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，双方承诺如下：

一、工程发包单位：

应在职责、职权范围内为承包方提供服务，不得有刁难或故意为难承包方的行为。

（一）不向承包方索要或收受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在承包方报销任何由工程发包方或个人支付的费用；

（二）不参加承包方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不接受承包方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等；

（三）不接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）不向工程承包单位推销或介绍工程材料等；

（五）不得进行其他各种形式的商业贿赂行为。

对于工程承包单位以各种理由或其他方式，进行行贿或变相行贿的，工程发包单位必须及时向纪检监察部门报告。

二、工程承包单位：

应依法进行工程建设活动，认真履行合同，诚信经营，确保工程质量安全。

（一）不以任何理由向发包方、建设项目行业主管部门及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品；

（二）不以任何名义为发包方、建设项目行业主管部门及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用；

（三）不以任何理由安排发包方、建设项目行业主管部门及其工作人员参加的宴请及健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不为发包方单位、建设项目行业主管部门及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等；

（五）不得进行其他各种形式的商业贿赂或不正当竞争行为。

对于工程发包单位和个人故意刁难或不给好处不办事等破坏投资环境建设行为的，工程承包单位应及时向纪检监察部门投诉举报。

三、违约责任

工程发包单位及其工作人员违反本承诺书，属党员、监察对象的，依照有关规定给予党纪政纪处分；违反有关法律法规的，依法给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

工程承包单位及其人员违反本承诺书，属党员、监察对象的，依照有关规定给予党纪政纪处分；违反有关法律法规的，依法给予行政处罚，并依照有关规定列入违法违规档案，禁止其在一定期限内承包全市境内的工程建设项目；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

四、其他事项

本承诺书一式五份，由工程发包方、工程承包方各执一份，送交双方监督单位各一份，送纪检监察机关备案一份。

工程发包单位（盖章）:     　　       工程承包单位（盖章）：

法定代表人：          　　　　　       法定代表人：

项目分管领导：　　　　　　    　　项目经理：

地址：                               地址：

电话：                              电话：

年   月   日

## 合同附件格式

## 合同附件格式内容见招标文件《通用本》

# 第5章 工程量清单

## 工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：     元。

专业工程暂估价：      /            。

甲供材料费：          元 。

单独发包的专业工程为   /     ，造价暂估  /      元。

## 招标控制价

招标控制价由招标人另册提供

## 第3节 投标报价

一、基本要求

本工程招标采用在合理造价区间内随机抽取中标人办法。

下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标；

3.1规费费率；

3.2税率；

3.3文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、大型施工机械设备检测费；

3.4甲供材料费；

二、风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

三、安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准

1、投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文和闽建筑[2011]27号文“关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。

2、 招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。

五、提交投标工程量清单计价电子文件要求: 不要求。

## 第四节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：具体详见施工图纸，由业主提供。

## 招标图纸

招标图纸由招标人另册提供

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行勘察了解

## 工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件

## 招标项目说明

/

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》 GB50026-93

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-94

    - 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99

    - 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2002

    - 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002

    - 《混凝土质量控制标准》 GB 50164-92

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》 GB 50203-2002

    - 《木结构工程施工质量验收规范》 GB-50206-2002

    - 《屋面工程质量验收规范》 GB 50207-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

    - 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

    - 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

    - 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

    - 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

    - 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

    - 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003

    - 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

    - 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

无

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

1、严格按照国家现行的建筑工程施工及验收规范、质量评定标准，保证建筑工程质量的有关规定，以及有关建设工程施工验收规范进行施工。

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

开工前中标人应编制施工方案报送监理审批。

## （二）水土保持与环境要求

按水土保持和环保等有关部门的相关规定执行。

## （三）文明施工要求

按文明施工有关规定。

## （四）施工机具进场要求

满足施工工期要求。

## 第4节  招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

按“工程建设标准强制性条文”要求。

## 质量要求

按“工程建设标准强制性条文”要求。

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 水泥 | 符合设计要求 | 合格 | 金牛 | 炼石 | 红狮 |  |
| 2 | 钢材 | 符合设计要求 | 合格 | 三钢 | 吴航 | 武钢 |  |
| 3 | 电线电缆 | 符合设计要求 | 合格 | 太阳 | 中国瑞鑫牌 | 上海通球 |  |
| 4 | 阻燃管、排水管、给水管等 | 符合设计要求 | 合格 | 集友 | 浩通 | 联塑 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 第5节 招标人自行采购的材料设备

## 招标人自行采购材料设备的供货方式

由甲方送到工地

## 招标人自行采购材料设备的供货时间

满足工程进度要求

## 招标人自行采购的材料设备一览表

招标人自行采购的材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第6节其他要求

无

# 第8章  投标文件格式

注：1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2、采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章、需盖执业印章处加盖相应人员的电子执业资格印章。

3、采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的、应为原件扫描件。无法提供原件扫描件的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

## 第1节  资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　资格审查文件

投标人:          （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日   期：_        年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十、投标保证金有关单据

十一、足额发放农民工工资承诺书

十二、限制失信被执行人招投标查询登记表

十三、其他资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件，以上复印件均应加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：        职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：            性别：        身份证号码：        职务：

系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                   (盖投标人单位公章)

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字）

年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  壹拾 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳   叁  万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备） 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别或 产地 | 制造 年份 | 定额功率 (kw) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模（面积、层数等） | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：招标文件对类似工程业绩有要求的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

十、投标保证金有关单据

注：投标人应当将投标保证金有关单据复印件（加盖投标人单位公章）随资格审查申请函一起递交，以证明已按规定报名及递交投标保证金(原件核验)

十一、足额发放农民工工资承诺书

我公司承诺我公司承接的                   工程项目按照国家规定、合同要求支付农民工工资、决不拖欠农民工工资，如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定，并加入黑名单。

单位全称：            （盖章）

法定代表人或委托人：  （签字）

年  月  日

十二、限制失信被执行人招投标查询登记表

投标单位名称：（公章）

| 序号 | 投标单位名称、法人项目经理姓名及身份证号 | 内容 | 限制失信查询情况（失信或无） | 备注（合格或不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称 |  |  |  |
| 2 | 法人代表姓名 |  |  |  |
|  | 法人身份证号 |  |  |  |
| 3 | 项目经理姓名 |  |  |  |
|  | 项目经理身份证号 |  |  |  |

附：企业法人和项目经理身份证复印件并加盖公章

十三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

## 第2节  商务文件格式

## （用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _ ____

投标人:                            （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、建筑渣土运输企业选用表

四、选用品牌承诺表

五、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方承诺按月足额支付工人工资。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                       （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 24个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 为合同价的 10 ％ |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | / |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误一天罚款人民币2000元 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 10% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 预付款额度： / |  |
| 7 | 预付款保函金额 | 12.2 | / |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 3% |  |
| 9 | 质量保证金额度 | 15.3 | 3%的工程款 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

三、建筑渣土运输企业选用表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 是否采用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业 |  |

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

注：未选用经所在县（市、区）渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。

四、选用品牌承诺表

（格式自拟）

五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

## 第3节 技术文件

1.当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件“投标须知”第15.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编制技术文件。

不适用。