大田广平至安溪官桥高速公路三明段

远程视频监控系统管理服务项目

招 标 文 件

报建编号：3504012208050301

招标编号：E3504010401100152008001

招标人 ：三明田安高速公路有限责任公司（盖单位章）

招标代理：福建省众腾工程咨询有限公司（盖单位章）

时间：2023年08月08日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知	9

一、投标人须知前附表	9

二、投标人须知正文	16

第三章 评标办法	30

一、评标办法前附表	30

二、评标办法正文	35

第四章 技术内容及要求	38

第五章 合同协议书	49

第六章 投标文件格式	71

第一个信封（商务及技术文件）	71

第二个信封（报价文件）	94

# 第一章  招标公告

## 1.招标条件

大田广平至安溪官桥高速公路三明段已由福建省发展和改革委员会 以闽发改网审交通[2022]139号文 批准建设，项目业主为三明田安高速公路有限责任公司，建设资金来自资本金（三明市本级49.5%、大田县 50.5%）及多渠道筹措解决，招标人为三明田安高速公路有限责任公司。本次招标内容初步设计已由福建省交通运输厅以 闽交审建[2022]43号文批准，施工图设计已由三明田安高速公路有限责任公司以明田安路[2022]15号文批准。为提高工程现场质量安全控管水平，巩固和提升标准化施工成果，根据《关于全省高速公路建设顼目安装远程视频监控系统的通知》（闽高路工[2011]448号）、《关于高速公路建设项目远程视频监控相关技术要求的通知》（闽高指工[2016]89号）等有关文件要求，招标人将对本项目的远程视频监控系统管理服务（X1标段）进行国内公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1  项目的建设地点：福建省 三明市

2.2  项目的规模：本项目路线起于大田县广平镇，设置广平复合式枢纽互通连接既有莆炎高速公路，途经广平镇、建设镇、太华镇、均溪镇，于石牌镇设置长溪枢纽互通连接既有泉南高速公路，利用泉南高速公路至吴山镇，设吴山枢纽互通继续向南展线至泉州界，顺接待建的大田广平至安溪官桥高速公路泉州段。路线全长约72.3公里，其中利用泉南高速公路约20.8公里，新建约51.5公里。

全线设置广平（枢纽）、建设、太华、均溪、长溪 （枢纽）、吴山（枢纽）6 处互通式立交，设置服务区1处，养护工区l处、收费站3处。同步建设必要的互通连接线、交通工程和服务设施。

全线采用设计速度 100 公里／小时，双向四车道的高速公路标准建设，路基宽度26米。桥涵设计荷载等级为公路I级。互通连接线采用二级公路标准建设。其它技术标准接交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTGBOl-2014）规定执行。

2.3 项目招标范围：本次招标的大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务合同段，具体情况如下：

2.3.1大田广平至安溪官桥高速公路三明段P1-P2合同段范围内梁场、钢筋加工场、混凝土拌和站、跨铁施工大桥、悬浇桥、隧道进出口、试验室等远程视频监控系统（不含隧道门禁系统）服务，并在现场代建监理驻地设置视频监控中心。具体位置如下：

| 序号 | 标段 | 桩号（位置） | 部位 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1-1 | ZK2+211～ZK3+348 | 广平隧道 | 2 |  |
| 2 |  | 右线K2+900右侧1000m处 | 1#拌和站 | 1 | 拟建 |
| 3 |  | K3+531-K5+037 | 建设特大桥 | 4 | 悬浇桥 |
| 4 |  | 广平枢纽互通K匝道K0+200右侧50m处 | 1#钢筋加工厂 | 1 | 拟建 |
| 5 |  | 建设特大桥9#墩K3+950右侧50m | 2#钢筋加工厂 | 1 | 拟建 |
| 6 |  | 路基主线K5+050-K5+430 | 1#梁场 | 1 | 拟建 |
| 7 |  | 路基主线K0+400-K0+750 | 2#梁场 | 1 | 拟建 |
| 8 |  | 右线K2+900右侧1000m处 | 工地试验室 | 1 | 拟建 |
| 9 |  | ZK20+102-ZK20+871.5 | 上城1号大桥 | 2 | 悬浇桥 |
| 10 | P1-2 | F匝道FK+100 | 拌和站 | 1 |  |
| 11 |  | F匝道FK+100 | 工地试验室 | 1 |  |
| 12 | P1-3 | 主线K23+500左侧350m处 | 2#拌和站、3#钢筋加工厂 | 2 | 拟建 |
| 13 |  | 主线K25+500左侧2000m处 | 3#拌和站、4#钢筋加工厂 | 2 | 拟建 |
| 14 |  | K29+765-K33+957 | 张地隧道进出口 | 4 | 特长隧道 |
| 15 |  | ZK29+274.5-ZK29+705.5 | 西埔大桥 | 2 | 悬浇桥 |
| 16 |  | ZK33+954.1-ZK34+180 | 里溪大桥 | 2 | 悬浇桥 |
| 17 |  | ZK27+559～ZK29+267 | 太华隧道 | 2 |  |
| 18 |  | 张地隧道出口K33+400右侧1.2km | 4#拌和站、5#钢筋加工厂 | 2 | 拟建 |
| 19 |  | 主线K25+500左侧2000m处 | 工地试验室 | 1 | 拟建 |
| 20 | P2-1 | ZK36+567～ZK39+992 | 魁城隧道进出口 | 4 | 特长隧道 |
| 21 |  |  | 钢筋场 | 1 |  |
| 22 |  |  | 拌和站 | 1 |  |
| 23 |  |  | 预制梁场 | 1 |  |
| 24 |  |  | 试验室 | 1 |  |
| 25 | P2-2 | K46+900 右侧 280m | 拌和站 | 1 |  |
| 26 |  | K46+900 右侧 280m | 钢筋加工场 | 1 |  |
| 27 |  | K44+760 | 2#梁场 | 1 |  |
| 28 |  | 均溪互通服务区 | 1#梁场 | 1 |  |
| 29 |  | K49+553右侧800m | 试验室 | 1 |  |
| 30 |  | ZK45+116 | 良元2号桥主桥 | 2 | 悬浇桥 |
| 31 |  | ZK48+452.25 | 长柄尾大桥主桥 | 2 | 悬浇桥 |
| 32 | P2-3 | CK1+100右侧70m处（三集中区域） | 拌和站 | 1 |  |
| 33 |  |  | 钢筋加工场 | 1 |  |
| 34 |  |  | 试验室 | 1 | 力学室 |
| 35 |  | AK0+300-AK0+540 | 预制梁场 | 1 |  |
| 36 |  | K71+150-K71+238 | 栋山隧道进口 | 2 |  |
| 37 |  | 沥青拌和站及试验室 |  | 2 | 路面施工单位 |
| 38 | 跨铁施工段桥 | K45+350~K46+025 | 跨铁施工大桥 | 1 | 涉铁代建 |
| 合计 |  |  |  | 59 |  |

2.4 计划工期和质量要求

2.4.1视频监控系统：中标人接到招标人通知之日起40天内安装、调试完毕，远程视频监控平台软件应在7天内顺利接入福建省高速公路综合监督一体化应用平台。同时应按服务承诺做好服务工作，对系统进行定期维护及维修。本项目服务期至项目交工后，中标人应根据项目业主的通知,自行负责监控设备的拆除与回收管理工作。

2.4.2 本项目的质量要求

2.4.2.1 远程视频监控系统要求

摄像机监控点位布设要求：

| 序号 | 覆盖范围 | 选用设备类型 | 实现目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道进出口 | 球机、枪型摄像机 | 监控现场施工人员安全行为，监控整个工地情况。 |
| 2 | 悬浇桥、跨铁施工大桥 | 球机、枪型摄像机 | 监控现场施工人员安全行为，监控整个工地情况。 |
| 3 | 拌和站 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 4 | 试验室 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 5 | 钢筋加工场 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 6 | 桥梁预制场 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 7 | 小型构件预制场 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |

各投标人应按照福建省高速公路建设总指挥部发布《关于高速公路建设项目远程监控相关技术要求的通知》（闽高指工〔2016〕89号）的有关要求并结合本项目具体情况，编制远程视频监控系统实施方案。视频监控系统按要求接入到省高指远程视频监控平台，同时应在三明交发集团、田安公司、大田现场代建监理驻地（代建办）提供视频实况播放点。

## 3.投标人资格要求

3.1投标人资质条件：投标人须具备国家工业和信息化部颁发有效的基础电信业务经营许可证或具有福建新闻出版广电局颁发有效的广播电视节目传送业务经营许可证。

3.2业绩要求：近5年（自2018年1月1日至投标截止日），在中国境内（不含港、澳、台）独立承担过至少1个合同金额在50万元（含）以上的视频监控系统项目。

3.3信誉要求：

3.3.1投标人在福建省高速公路建设项目投标中出现以他人名义投标、串通投标行为之一的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），且在处理期限内的，其资格审查不予通过。

3.3.2在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人的投标人，不得参加投标。

3.4本工程不接受联合体投标，不接受调价函。

3.5 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得对同一合同段投标，否则相关投标均无效。

## 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年08月08日至2023年09月04日23时59分59秒前，登录到三明市公共资源交易网交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/），采用匿名方式报名并下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用（软件工具及版本号）新点招标文件制作工具（福建版）打开。

## 5.投标文件的递交及相关事宜

投标文件递交截止时间（即投标截止时间，下同）2023年09月05日09时00分00秒前，通过三明市公共资源交易网交易平台（网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）在线递交投标文件。

## 6.发布公告的媒介

在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒体上发布。

## 7.其他事项

7.1评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、三明市公共资源交易中心（http://smggzy.sm.gov.cn/）等媒体上进行公示。

7.2 电子招标事项

（1）投标人应在三明市公共资源电子交易平台（http://smggzy.sm.gov.cn/smwz/）上注册企业账号，并完善企业基本信息。CA 及电子印章办理请参照三明市公共资源电子交易平台--办事指南--数字证书及电子印章网上受理开通公告进行办理。请及时办理 CA，如因未及时办理 CA 导致未能进行项目投标，由投标人自行承担，有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的投标单位操作手册或电话咨询（联系电话：18065792873、0512-58173200、400-850-3300，下同）。

（2）本项目采用电子招投标，请各投标人在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能正常解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

（3）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。本项目支持远程解密或现场解密。

（4）投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后半个小时内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

## 8.联系方式

招 标 人：三明田安高速公路有限责任公司

地    址：福建省三明市三元区陈大镇碧玉路176号一层

邮    编：365001

联 系 人：卓先生

电    话：0598-8233315

传    真：   /

电子邮箱：   /

招标代理机构：福建省众腾工程咨询有限公司

地  址：福建省三明市三元区新泉路15号1幢三单元506室

邮  编：  365001

联系人： 肖先生

电    话：0598-8093086

传    真：    /

电子邮箱：ztsmfgs@126.com

公共资源交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地址： 三明市三元区江滨北路11号（碧湖）

联系电话：保证金电话0598-8953870

2023年08月08日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 三明田安高速公路有限责任公司 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 福建省众腾工程咨询有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 福建省三明市 |
| 1.2.1 | 资金来源和落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 满足现行国家有关标准、省高指有关要求及招标文件规定的技术要求，没有标准的，以通过招标人或专家评审为准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 标前会议 | 不组织。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 在2023年8月18日17时00分之前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在 “投标答疑”菜单以匿名形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标人在投标截止日15天前，将以编号的补遗书发布在发布招标公告的媒体上（网址详见招标公告），供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站查看。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 |
| 3.2.4 | 控制价上限 | 本项目招标人设定的最高投标限价上限为：（¥ 2600000 ）； 开标会上唱出的投标人投标报价超出招标人设定的最高投标限价上限的，其投标文件将被否决，且该投标人报价也不参与评标基准价的计算。 |
| 3.3.1 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期：开标之后的90天内。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人只需提交一份投标保证金，金额为贰万元整（¥20000元），并采用以下方式之一提交投标保证金： （1）银行转账：投标人应在投标截止时间前，将投标保证金从独立投标人或联合体牵头人注册地的投标人基本帐户一次性足额汇达并解入招标人指定的保证金帐户，并备注投标项目名称（简称为“田安高速安全咨询项目”），否则其投标担保视为无效。 保证金帐户：三明市公共资源交易中心 开 户 行： 福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 账 号： 903021102001000004520700000872 （2）电子保函：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标人支付开具电子保函的费用应从独立投标人或联合体牵头人注册地的投标人基本帐户一次性汇达担保人银行帐户，且电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 注： 投标保证金须由独立投标人或联合体牵头人提交；不同合同段组仅需提供一份投标保证金；投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2018年1 月 1 日至投标截止时间。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 4.2.1 | 投标截止日期 | 详见招标公告。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间（即投标截止时间）：2023年09月05日9：00； 招标人投标截止时间的同一时间在线对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标，同时在三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市三元区江滨北路11号（碧湖））设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。 招标人在第一个信封通过评审后，在线对通过第一个信封评审的投标文件的第二个信封（报价文件）进行开标，同时在三明市公共资源交易中心第二交易厅（三明市三元区江滨北路11号（碧湖））设置在线开标会场，投标人可到场参加开标会。具体开标时间在交易平台上公布。 |
| 5.2.1 | 第一个信封 开标程序 | 电子交易平台按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标： （1） 电子投标文件解密。电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。 投标人应在开始解密时间（开标时间）起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。 （2） 开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、合同段名称及其他内容，并记录在案。 （3） 开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 5.2.2 | 第二个信封 开标程序 | 在评标委员会完成第一信封评审后，在线对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。按下列程序进行开标： （1） 开标。电子交易平台自动显示通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、合同段名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。 （2） 招标人（招标代理）检查开标记录； ①投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或低于最高限价80%的，其投标报价不参加评标基准价的计算； （3）现场按评标办法前附表“评标基准价计算方法”中所载明的方法计算并宣布评标基准价；（如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场（或通过电子交易平台）提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除算术计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。） （4）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：与招标公告发布媒介相同，详见招标公告。 公示期限：3日。 公示的其他内容： / 。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出形式 | 在电子交易平台上发布。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：与招标公告发布媒介相同，详见招标公告。 公告期限：10日。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：签约合同价的5%。 履约担保形式：履约保函或履约保证金。 - 如为履约保函，应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 - 如为履约保证金，投标人可通过银行电汇或转账的形式，从投标人基本账户一次性汇达并解入招标人指定银行账号。 履约担保的提交时间：签订合同协议书前。 履约担保的返还：项目交工完成后，招标人应在收到中标人返还履约保证金的申请函后的7日内向中标人返还履约担保。 备注：中标人不能按以上要求提交履约担保的，视为放弃中标，并没收投标保证金。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：三明市高速公路建设总指挥部 地 址：三明市三元区沪明新村198幢 电 话： 0598-8520362 传 真： 0598-8520362 投诉受理单位：三明市交通运输局 ； 电话: 0598-8267359 ； 地址： 三明市三元区沪明新村198幢 ； 投诉方式：在福建省公共资源交易电子行政监督平台（https://ggzyjd.fj.gov.cn）“投诉信息”-“我要投诉”栏上进行投诉。 投标人和其他利害关系人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）的规定，在评标结果公示之日起10日内提出书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请福建省交通运输厅按有关规定进行处理。 有下列情形之一的投诉，不予受理： （1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； （2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （3）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的； （4）超过投诉时效的； （5）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的； （6）投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或行政诉讼程序的。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 是否采用电子招标投标 | 是。 一、投标文件编制和加密要求： - 投标人应使用使用新点投标文件制作工具（福建版）生成SMTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。 - 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； - 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 4、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：（1）投标人使用非福建CA数字证书；（2）投标人使用的福建CA数字证书过期；（3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活；（4）投标人未使用福建CA数字证书或使用了非本次投标加密用的CA数字证书；（5）投标人的福建CA数字证书人为损坏。 二、电子交易平台按以下程序进行开标： （1）加密检查：开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； （2）电子投标文件解密：投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起半个小时内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （3）开标：解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； （4）开标结束：开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 三、投标文件解密失败的补救方案: (1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 10.2 | ## 电子投标文件制作事项 | - 因电子标格式固化，投标人在制作电子投标文件开标一览表时，100章到200章报价统一填“投标总价”。 - 因电子标格式固化，投标人在制作电子投标文件开标一览表时，工期统一填“2个月”，实际以合同签订的时间为准。 - 在电子投标文件中，涉及“委托代理人电子签名”的内容可使用打字录入方式完成，有电子签章的也可以直接使用电子签章。 - 投标人在制作电子投标文件时，应将第一信封的有关内容传至电子标系统“资格审查文件”内，将第二信封的有关内容传至电子标系统“商务标”内。 |
| 10.3 | 工程交易费 | （1）建设工程交易服务费：本项目进入公共资源交易市场进行交易，建设工程交易服务费由中标人承担，该费用包含在投标报价中，不单独支付。收费标准按照《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）文件执行，若有出台新的收费标准，则按新标准执行。 （2）招标代理费由招标人承担。 |
| 10.4 | 投标报价要求 | （1）除不可抗力外，如果中标人未按规定的时间交货和提供服务，发包人将从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按10000元/天计收，直至提供服务为止。误期赔偿费最高限额为20万元。一旦延到误期赔偿费的最高限额，发包人有权通知中标人终止合同并要求赔偿因此造成的损失。 （2）项目实施工程中，若工程量清单中各子目数量发生增减，发包人根据实际确认的数量和相应子目的投标单价进行合同价款的结算，由此引起的税费等各方面的相关费用增减，投标人应在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资质要求

1. 投标人须具备国家工业和信息化部颁发有效的基础电信业务经营许可证或具有福建新闻出版广电局颁发有效的广播电视节目传送业务经营许可证。 2.本项目不接受联合体投标。

### 附录2 资格审查条件（业绩最低条件）

资质要求

自2018年1月1日至投标截止日，在中国境内（不 含港、澳、台）独立承担过至少1个合同金额在50万元（含）以上的视频监控系统项目。

注：1、业绩证明资料应含合同协议书的扫描件。

2、业绩以合同签订时间为准。

### 附录3 资格审查条件（信誉最低条件）

资质要求

截止至投标文件递交时间当日，投标人不得存在“投标人须知正文”第1.4.4款规定的不良状况或不良信用记录；

## 二、投标人须知正文

### 1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标内容名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期

1.3.1 本次招标范围：见招标公告。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担咨询服务的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见附录1；

(2)业绩要求：见附录2；

(3)信誉要求：见附录3；

1.4.2 投标人须知前附表规定本次招标接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本合同段相关单位存在下列关联关系：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本合同段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4) 与本合同段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本合同段的施工承包人；

(6) 为本合同段的监理人；

(7) 为本合同段的代建人；

(8) 为本合同段的招标代理机构；

(9) 与本合同段的施工承包人或监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10) 与本合同段的施工承包人或监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人；

(5)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、项目技术负责人和现场管理人员在近三年内有行贿犯罪行为的；

(6) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。踏勘现场间的食宿、交通由投标人自行安排，费用自理。

1.9.2 招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行进入工程现场进行踏勘，但投标人不得因此而使招标人或招标人的代理人承担有关的责任或蒙受损失。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1) 在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

(2) 工作大纲不够完善；

(3) 投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3 项（1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3 项（2)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3 项（3)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供工作大纲等内容以对招标文件作出响应。

### 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)适用的标准、规范、规程、办法；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内，通过电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在在投标人须知前附表规定的时间内，在电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15 日，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清后，无须确认己收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并在电子交易平台上发布。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。采用电子招标的，无需确认。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 天前以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

### 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封(商务及技术文件)：

(1)投标函；

(2)授权委托书或法定代表人身份证明；

(3)投标保证金；

(4)资格审查资料；

(5)承诺函格式；

(6)投标响应表

第二个信封(报价文件)

(1)投标函

(2)工程量清单

具体要求以第五章“投标文件格式”为准。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应认真填写报价表格所列的各细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的细目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包含在其他细目的单价或总额价中。

3.2.3 本合同实施期间，国家法律、法规和物价等发生变化时，投标人填报的单价和总额价将不予调整。

3.2.4 最高投标限价同招标文件一并发布，投标人自行测算后报价，所报服务费用不得超出最高投标限价范围，否则按无效投标处理。

3.2.5 招标人不接受调价函。

3.2.6 投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，招标人不单独支付。由于投标人未按本款规定投保所造成的一切损失，均由投标人自行承担。

3.2.7 投标人因完成本项目服务必须缴纳的所有税费均由投标人承担，包含在所报的单价或总额价内，发包人不单独支付。

3.2.8 在合同执行过程中，招标人不为投标人提供任何设备、设施及辅助工作人员，请投标人在投标报价中自行考虑。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以补遗书的形式在电子交易平台上发布。

投标人拒绝延长的，应在投标截止时间前在电子交易平台上撤回其投标文件，招标人在确定中标候选人后退还其投标保证金现金及以银行同期存款利息。在投标截止时间后，未撤回投标文件的投标人视为同意延长投标有效期，其投标银行保函有效期相应延长，其投标文件和投标银行保函无需修改。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额 、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟应在中标通知书发出后 5 天内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后 5 天内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。以现金或者支票形式提交的投标保证金，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，将视为投标违约行为，招标人将不退还投标保证金，并提请上级部门参照有关法律、法规、规章的规定进行处理，由于投标人的投标违约行为给招标人造成经济损失的，投标人应给予相应赔偿：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假材料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人一般情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本，上述证明材料为彩色影印(扫描)件。

3.5.2 “近年业绩情况表”应附合同协议书、业主出具的完工证明（若有）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “投标人的信誉情况”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件，按“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、咨询服务费用清单报价导入、版式文件转换、电子章、文件生成、校验以及加密等功能。

具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明。

3.7.2 中标人应在中标结果公示期内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版正本1 份，副本5份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.3 投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

3.7.4  投标文件格式中要求盖单位章和（或）法定代表人（或代理人）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（或代理人）的个人电子印章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人（或代理人）的个人电子印章。

3.7.5 投标人编写的投标文件分为第一信封、第二信封。第一信封为商务及技术文件，第二信封为报价文件。

### 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件盖电子章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

4.1.2 如果同时投多个合同段，不同合同段的投标文件应分别加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人必须按照投标人须知前附表规定的时间内，通过电子交易平台提交投标文件。

电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

4.2.2 在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标文件截止期，将通过电子交易平台发布延期通告。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截至日。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。在投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件盖电子章并加密，在线递交。

### 5．开标

5.1 开标时间和地点

开标时间和地点见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 电子交易平台按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1） 电子投标文件解密。电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。

投标人应在开始解密时间（开标时间）起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。

（2） 开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、合同段名称及其他内容，并记录在案。

（3） 开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

5.2.2 招标人将按照本章第5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。电子交易平台按下列程序进行开标：

在评标委员会完成第一信封评审后，在线对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。按下列程序进行开标：

（1） 开标。电子交易平台自动显示通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、合同段名称、投标报价（若投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。

（2） 招标人（招标代理）检查开标记录；

①投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或低于最高限价80%的，其投标报价不参加评标基准价的计算；

（3）现场按评标办法前附表“评标基准价计算方法”中所载明的方法计算并宣布评标基准价；（如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场（或通过电子交易平台）提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除算术计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因数发生变化。）

（4）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

5.3 解密失败的补救方案

5.3.1 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

### 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避是由、擅离职守、或因健康原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

### 7．合同授予

7.1中标候选人的公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（3）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（4）提出异议的渠道和方式；

（5）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人或中标候选人放弃中标资格的，招标人重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

7.2.1 招标人将在投标文件有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。中标通知书将写明招标人支付给中标人实施和完成本工程安全咨询服务所需的服务费用。投标人在收到中标通知书后，应在24 小时内以书面形式告知招标人。

7.2.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

7.2.3 招标人即使已经向中标人发出了中标通知书 ，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人将向交通运输主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质、与他人串通投标或以行贿等手段谋取中标。

7.6履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.7.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。

发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.7.5 如果根据本章第 7.7.1项或第 7.4项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

### 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订服务合同协议书的；

(4)法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，可不再进行公开招标。

### 9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

## 一、评标办法前附表

### 1、评审因素与评审标准

| 编号 | 条款 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 1、本项目采用综合评估法的评审办法。 2、评标委员会按前附表规定的量化因素和分值进行打分,且各项主要设备选型和技术指标、业绩、提供便捷服务子项得分应分别为评标委员会所有委员该项评分的算术平均值评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 3、各投标人综合得分为上述各部分得分之和。评分计算结果均保留2位小数。 4、评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。当两个或两个以上投标人的综合得分相等时，以报价低的优先；当综合得分和报价分均相等时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 招标人根据评标委员会推荐，确定排名第一的为中标候选人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人重新组织招标。 5、评标委员会发现有效投标文件不足三个，投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决投标，招标人应当依法重新招标。如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标报告中记载，提请招标人审议决定。 6、评标报告内容 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。 评标委员会全体成员应在评标报告上签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。 招标人根据评标委员会评标意见确定中标人。 |

### 2、形式评审与响应性评审、资格评审

| 编号 | 内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 形式评审与响应性评审 | 1、第一信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、合同段号、补遗书编号（若有）、服务期限； b.投标文件组成齐全完整、内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子签章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金； （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人在授权委托书上的电子签章符合招标文件的规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上的电子签章符合招标文件的规定。 （6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （8）投标文件载明的服务期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人在投标活动中无欺诈行为； e.投标人未对合同条款有重要保留。 2、第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、合同段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的电子签章、投标人的单位电子签章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人提交的已标价报价清单中的投标报价与投标函中大写金额报价一致。 |
| 2.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书； （2）投标人的资质符合招标文件的规定； （3）投标人的类似业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件的规定； （5）投标人的其他要求（若有要求）符合招标文件规定； （6） 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项或第1.4.4 项规定的任何一种情形； 若投标文件所附的营业执照、资质证书、业绩等证明材料不清晰，或证明材料未按照招标文件规定提供彩色扫描件时，应通过澄清的方式进行核实。 |

### 3、分值计算

| 分值构成（总分100） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成: 主要设备选型和技术指标：5分 业绩：10分 提供便捷服务：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：80分 |
| --- | --- |
| 评标基准价计算方法 | 在开标现场，招标人当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定 评标价=第二个信封（投标报价）投标函中投标报价的文字报价。 （2）确定不参加评标基准价计算的投标报价招标人在开标现场发现投标人的投标文件出现以下任一情况，应宣布投标人的投标文件无效，其投标报价不参加评标基准价的计算： ①未在投标函上填写投标报价； ②投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或低于最高限价80%的投标价； ③投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值； ④投标函上填写的合同段号与所投合同段不一致。 (3) 评标基准价的确定 ①若进入评标基准价计算范围的评标价个数大于或等于5个时，去掉一个最高值和一个最低值后计算的算术平均值（按四舍五入取整）即为评标基准价； ②若进入评标基准价计算范围的评标价个数小于5个时，则所有进入评标基准价计算范围的评标价计算的算术平均值（按四舍五入取整）即为评标基准价。 （4）如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场（或通过电子交易平台）提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除算术计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因数发生变化。 |
| 评标价的偏差率计算方法 | 偏差率=100%*│(评标基准价－评标价)/评标基准价│ 偏差率采用四舍五入，保留 2 位小数。 |

### 4、主要设备选型和技术指标

| 主要设备选型和技术指标（满分5分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 主要设备选型和技术指标 | 按照投标响应表中投标人填报的技术参数进行评分。 若投标人填报的技术参数完全满足（或优于）招标文件技术参数要求的，得5分； 若任一设备中任一项技术参数出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分；最低得0分。 | 5 | 0 |

### 业绩

| 业绩（满分10分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 业绩 | （1）投标人提交的业绩符合招标文件规定的，得基本分6分； （2）项目业绩数量满足资格审查强制性要求后，每增加一个在中国境内（不 含港、澳、台）投标人独立完成的合同金额在50万元（含）以上的高速公路建设项目视频监控系统项目业绩加2分，本小项最多加4分。 注：高速公路建设项目视频监控系统项目应为福建省高速公路建设总指挥部发布《关于高速公路建设项目远程监控相关技术要求的通知》（闽高指工〔2016〕89号）中要求的远程监控服务项目。 | 10 | 6 |

### 6、便捷服务

| 提供便捷服务（满分5分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 提供便捷服务 | 投标人在承诺书中承诺：自收到发包人发出维护工作通知后，对网络运行的维修服务响应时间为60分钟内，普通故障在6小时内修复，重大故障在24小时内修复；若设备故障24小时内无法排除，提供同等配置的备用设备确保系统正常工作的，得5分。 | 5 | 0 |

### 7、投标报价

| 投标报价（满分80分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最大值 | 最小值 |
| 1 | 评标价得分 | （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分 C=80-偏差率 *100×E1 其中：E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，本项目 E1=2，评标价最低得分为0分； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分 C=80-偏差率* 100×E2 其中：E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，本项目 E2=1，评标价最低得分为 0分。 | 80 | 0 |

## 二、评标办法正文

### 1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。当两个或两个以上投标人的综合得分相等时，以报价低的优先；当综合得分和报价分均相等时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

招标人根据评标委员会推荐，确定排名第一的为中标候选人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人重新组织招标。

### 2．评审标准：见评标办法前附表。

### 3．评标程序

（1）商务技术文件初步评审（形式评审、资格评审及响应性评审）；

（2）商务技术文件详细评审；

（3）商务技术文件的澄清；

（4）报价文件评审；

（5）报价文件的澄清；

（6）综合评分；

（7）推荐中标候选人；

（8）编写评标报告。

3.1 商务技术文件初步评审

具体评审标准详见评标办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 商务技术文件详细评审

只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分。评分分值由评标委员会分别独立逐项评分，得分应分别为评标委员会所有委员该项评分的算术平均值评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 报价文件评审

3.3.1 具体评审标准详见评标办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.3.2 算术修正澄清

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

(1)当以数字表示的金额与大写文字表示的金额不一致时，应以大写文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正合价；除非单价有明显的小数点置位错误，则应以标出的合价为准，同时对单价给予修正；

(3)当各细目的合价累计不等于合价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

(4)从投标文件报价中扣除多报的项目或单价、总额价按以上原则对投标报价错误的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标报价。

如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并不退还其投标担保。

修正后最终投标报价仅作为校核投标人的报价偏差及签订合同的一个依据，不作为最终的投标报价，若投标未被否决，最终的报价仍以开标时投标函文字报价为准。修正后的最终投标价与原报价相比偏差在1％及以上者，属于重大偏差，应当否决其投标。

按本办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价低于开标时投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终投标报价高于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

3.3.3 评标价得分：见评标办法前附表。评标价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标人得分

投标人综合得分＝主要设备选型和技术指标得分+业绩得分+提供便捷服务+评标价得分。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会应否决其投标。

3.6 评标结果

3.6.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分高到低的顺序推荐中标候选人，推荐综合得分第一名的投标人为中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  技术内容及要求

### 3.1项目概况

本项目路线起于大田县广平镇，设置广平复合式枢纽互通连接既有莆炎高速公路，途经广平镇、建设镇、太华镇、均溪镇，于石牌镇设置长溪枢纽互通连接既有泉南高速公路，利用泉南高速公路至吴山镇，设吴山枢纽互通继续向南展线至泉州界，顺接待建的大田广平至安溪官桥高速公路泉州段。路线全长约72.3公里，其中利用泉南高速公路约20.8公里，新建约51.5公里。

全线设置广平（枢纽）、建设、太华、均溪、长溪 （枢纽）、吴山（枢纽）6 处互通式立交，设置服务区1处，养护工区l处、收费站3处。同步建设必要的互通连接线、交通工程和服务设施。

全线采用设计速度 100 公里／小时，双向四车道的高速公路标准建设，路基宽度26米。桥涵设计荷载等级为公路I级。互通连接线采用二级公路标准建设。其它技术标准接交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTGBOl-2014）规定执行。

### 3.2招标内容

本次招标的大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务合同段，具体情况如下：

3.2.1大田广平至安溪官桥高速公路三明段P1-P2合同段范围内梁场、钢筋加工场、混凝土拌和站、跨铁施工大桥、悬浇桥、隧道进出口、试验室等远程视频监控系统（不含隧道门禁系统）服务（具体安装位置详见招标公告），并在现场代建监理驻地设置视频监控中心。

### 3.3总体要求

3.3.1 本项目的工期要求：

视频监控系统：中标人接到招标人通知之日起40天内安装、调试完毕，远程视频监控平台软件应在7天内顺利接入福建省高速公路综合监督一体化应用平台。同时应按服务承诺做好服务工作，对系统进行定期维护及维修。本项目服务期至项目交工后，中标人应根据项目业主的通知,自行负责监控设备的拆除与回收管理工作。

3.3.2 本项目的总体要求

招标人对本次拟建的工地视频监控系统采用向中标人租用服务的方式建设，中标人应按本章节要求的技术参数及摄像头分布点进行布设,中标人对现场所部署的监控摄像头及相关配套设备应按照有关技术参数要求实施，做好设备的供货、进场、安装、调测及应用服务。本路段主线交工后,中标人应根据项目业主的通知,自行负责监控设备的拆除与回收管理工作。服务期满后，该系统设备归中标人所有，投标人在投标报价中要充分考虑设备残值等费用。

各投标人应按照福建省高速公路建设总指挥部发布《关于高速公路建设项目远程监控相关技术要求的通知》（闽高指工〔2016〕89号）的有关要求并结合本项目具体情况，编制远程视频监控系统安装工程实施方案。视频监控系统按要求接入到省高指远程视频监控平台，同时应在三明交发集团、田安公司、大田现场代建监理驻地（代建办）提供视频实况播放点。

##### 3.3.3视频监控技术方案要求

###### 3.3.3.1监控系统功能要求

1、视频监视功能

本系统通过在隧道进出口、拌和站、试验室、钢筋加工场、桥梁预制场、小型预制构件场、跨铁施工大桥及悬浇桥等处设置网络摄像机监控整个施工现场工作区域的作业情况。

摄像机选择一个工地的制高点进行安装，可以俯瞰整个工地现场的作业情况，管理者可在办公室内看任何一个位置的施工情况，通过变焦变倍看清各施工现场的作业情况，可实现电脑及手机客户端远程观看。

2、远程浏览、管理功能

通过操作电脑可以实现远程所有设备进行参数的配置以及管理，并提供图形化的界面，实时监控。认证访问监控所有现场设备，实现轮循预览等。

可通过手机登录相应界面，在认证下即可实现远程点位的浏览及操控。实现随时随地的监控操作体验。

3、告警功能

当发生报警时，前端报警设备发送告警电平到前端采集设备，前端采集设备将告警信息上传到监控中心，提供警情。系统可自动或手动启动联动机制处理警情。可以实现：

（1）上传并显示报警信息和现场图像、声音

系统能够自动或手动将报警发生现场的图像、声音输出到客户端或电视墙，为监控中心提供报警现场的信息，便于迅速处理警情。

（2）上传报警录像，对现场警情进行存储备份

系统能够自动或手动对报警现场信息进行存储备份，供日后查询、调用，为警情处理提供事实依据。

(3)远程播放声音

可以实现喊话和播放警示声音或录音功能。

（4）抓拍警情现场，留作物证备份；

报警发生时，监控中心操作人员可使用系统的图像抓拍功能，对报警现场图像进行抓拍，留存作为警情处理依据。

- 自动识别安全行为，并发出安全警示。

系统自动对现场作业人员安全行为进行识别，并发出警示及发送警示信息至相关管理人员。如对未系安全绳或未戴安全帽人员进行喊话警示等。系统对监控区域现场异常现象进行报警并发送相关警示信息至相关管理人员。如温度异常等。

4、视频浏览及控制功能

通过客户端软件或电视墙可对监控现场图像进行实时浏览，同时可对前端摄像机进行PTZ控制，实现镜头的左右、上下转动，视野的拉近拉远等。

客户端软件支持4/9/16/25/36等等分屏浏览方式，同时支持N+1方式浏览；系统支持轮询解码输出显示，可自动轮流显示前端监控现场图像。

系统支持对前端监控图像进行字幕设置和时间显示，方便监控中心了解监控现场。

系统提供图像抓拍功能，监控中心可随时根据需要抓拍监控图像。

5、录像存储、数据备份与录像回放功能

可实现对监控现场图像、声音、数据等进行实时存储。数据保存在监控中心，同时在监控前端进行存储备份，保证在传输线路发生故障时也能提供数据存储。

录像存储支持手动、定时、告警等多种控制方式，可实现按时间段进行录像、告警触发录像。录像数据以文件形式存储在数字硬盘录像机上，可方便的调看、导出，刻录成盘，提供数据备份。

录像文件数据库详细记录设备、通道、时间、报警信息等，方便准确查询。

录像文件的检索可支持秒级检索，可按名称、录像方式、时间段等进行检索；录像文件的回放支持本地回放和远程点播，可方便的查看历史资料，可对回放的录像进行快进、拖拉的控制，方便观看。

系统具备完善的日志功能，可对所有的操作、控制、报警等信息进行保存，日志文件支持导出。

6、报警联动功能

系统的前端设备（网络摄像机、网络硬盘录像机等）具有多个报警输入与报警输出端口，用户可以根据情况进行报警预设，通过前端设备对信号的采集传输，完成从前端设备本身到监控中心多种报警形式，完成报警联动。

在监控中心的录硬盘录像机上，可以根据各前端设备不同的报警信号采集形式进行设置，一旦在远程发生报警，该录像服务器自动进行报警联动录像，为了便于用户发现报警前的远程现场情况，录像服务器支持图像预录功能，预录时间可以自由设定；

7、数据信息管理

本系统具备前端自定义功能，可对前端进行名称、ID等进行统一编码，统一管理；系统具备完善的日志功能，能够实时记录所有登陆、操作、交换、告警等信息。可提供完善的数据信息管理功能。

8、用户权限管理功能

系统具备强大的用户管理功能，支持三级用户管理和多级权限管理。能够设立管理员、操作员、浏览用户三级用户，可以为不同的用户分配不同的管理权限。

9、系统管理功能

（1）用户管理

提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改

支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户

（2）认证管理

实现用户登录信息的认证

登录用户的授权

（3）权限管理

采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消

可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限

（4）设备管理

提供设备的添加、删除以及设备信息的修改

可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索

支持设备权限的设置和修改

支持设备软件的远程升级功能

（5）网络管理

提供系统配置管理和系统性能管理

提供告警管理、安全管理和日志管理

提供状态监测、系统备份及数据恢复功能

3.3.3.2系统组网

通过摄像机视频图像传输至中标人中心机房进行存储后接入以太网交换机。监控中心设置监控平台，通过网络实现监控资源的统一控制、集中管理。

3.3.3.3监控系统设计方案

1、监控中心

监控中心配置1套监控平台、1套云存储服务器、1套操作电脑、1套液晶显示器等设备。

监控中心平台负责前端监控点的管理，实现用户登录认证、码流交换、系统管理，监控平台为一款嵌入式硬件监控中心平台，内嵌数据库、网络录像单元，单台设备即可实现系统管理和录像功能。

在操作坐席的电脑上安装客户端软件，可实现对系统的控制、管理、操作等。通过客户端可浏览监控图像、对前端摄像机进行PTZ控制、修改设备参数、报警联动布防与撤防。

监控中心示意图

2、监控外场

在各工地现场设置高清网络摄像机、千兆交换机等设备。

前端监控摄像机可以实现24小时不间断录像采集和视频编码，并可以接收前端音频信号，通过光端机传输至中标人中心机房接入数字硬盘录像机，录像码流无需汇总到监控中心进行存储。

网络摄像在实现视频编码和传输，还提供音频、告警接入端口。通过告警触发可以实现监控客户端、监控中心的报警联动，画面自动显示等功能。

本方案设置红外网络快球摄像机详见附件。

摄像机监控点位布设

| 序号 | 覆盖范围 | 选用设备类型 | 实现目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道进出口 | 球机、枪型摄像机 | 监控施工人员安全行为，监控整个工地情况 |
| 2 | 跨铁施工大桥、悬浇桥 | 球机、枪型摄像机 | 监控施工人员安全行为，监控整个工地情况。 |
| 3 | 拌和站 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 4 | 试验室 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 5 | 钢筋加工场 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 6 | 桥梁预制场 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |
| 7 | 小型构件预制场 | 球机 | 监控现场作业层情况，监控整个工地情况。 |

2、存储方案

图像存储按照1080P格式存储10天，投标时候根据实际需求计算所需硬盘容量后进行报价。

3、摄像机防雷方案

外场摄像机立柱加装避雷针，防止雷电对摄像机的干扰。在摄像机供电线路进入摄像机前安装电源防雷器以及网络数据防雷器，有效避免摄像机遭雷电袭击。

##### 3.3.3.4主要设备技术参数要求

基本要求

（1）符合《DB35 T 1532-2015高速公路高清视频监控设备及平台互联技术规范标准》；

（2）符合闽高指工〔2016〕89号《关于高速公路建设项目远程视频监控相关技术要求的通知》。

3.3.3.4.1远程视频监控系统主要设备的技术参数如：

- 1、室外球机

1. 全景采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，细节采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器

2. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

3. 细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍

4. 最大补光距离：全景白光≥30m，细节≥150m（红外）

5. 全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控；

6. 智能切换检验：支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效；

7. 全景摄像机具有具备4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，其中4个红外灯、2个白光灯，有声光警戒报警功能；

8. 支持1路音频输入和1路音频输出

9. 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

10. 外壳防护等级检验：应符合GB/T4208-2017中1P67等级的要求

11. 电源电压在DC36V±50%范围内变化时，样机可正常工作。

12. 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级

- 2、室内球机

1. 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；

2. 像素：≥200万；

3. 最大分辨率：1920x1080；

4. 最低照度：彩色：0.05lux/F1.7 黑白：0.005lux/F1.7 0Lux（补光灯开启）；

5. 最大补光距离：30m（红外）；

6. 补光类型：红外；

7. 镜头焦距：2.7-13.5mm；

8. 光学变倍：5倍；

9. 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；

10. 人形检测：支持；

11. 音频输入：1路（内置Mic）；

12. 音频输出：1路（内置扬声器）；

13. 语音对讲：支持；

14. 供电方式：DC12V/1.5A±10%PoE（802.3af）；

15. 球机尺寸：3寸；

16. 接口类型：RJ45接口;供电

- 3、筒型摄像机

1.传感器类型：≥1/2.9英寸CMOS；

2.像素：≥400万；

3.最大分辨率：≥2688×1520；

4.最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；

5.最大补光距离：≥80m（红外）；≥50m（暖光）；

6.镜头类型：定焦；

7.周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；

8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；

9.智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

10.宽动态：120dB；

11.透雾功能

12.内置MIC

13.内置扬声器

14.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；15.徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；

16.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114；

17.最大Micro SD卡：256GB；

18.音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；

19.报警输入：≥2路；报警输出：≥2路；

20.供电方式：DC12V/POE；

21.防护等级：≥IP67

- 室外音柱

1.后罩：铝合金材质

2.喇叭单元：≥5″*3单元

3.功率：≥30W

4.输入电压：≥AC220V/50Hz                                                                                                                    5.输入灵敏度：≥1000mV±10%

6.声压级：≥93dB

7.频率响应 ≥100Hz-15KHz                                                                                                                  8.音频输入接口：3.5音频线

9.成品面罩：铝合金外壳：网罩：金属网

10.安装方式：壁挂或立杆安装，配有螺丝固定支架

3.3.3.4.2机房硬件设备技术要求

路段机房建设主要用于存储工地现场视频，为建设路段沿线视频汇聚中心，支持视频的实时访问及回放；同时，路段级专有应用系统也搭建在该机房，以满足工程现场施工管理需求，因此，需要在机房配备NVR硬盘录像机、服务器、交换机、防火墙、UPS电源等设备。

（一）硬盘录像机技术要求

监视图像质量PAL制；录像速度：每路支持全实时录像，25帧/秒（可调），图像、声音同步记录；具备NTP校时，DDNS高级网络功能，可自动校时，与时钟服务保持时钟同步；图像采用D1分辨率存储。硬盘容量应满足存储至少30天视、音频图像，并预留足够空间；码流：支持双码流功能，支持复合流/视频流的码流类型；支持onvif协议；主码流（M）码率平均值2Mbps；子码流码率（M）平均值512Kbps；视频压缩标准和格式：RTP+H.264；通信接口：RJ45，RS232/485；USB接口；视频录像与回放，视频实况播放，云台控制，媒体流转发、分发，设备管理，用户权限管理功能。符合《DB35 T 1532-2015高速公路高清视频监控设备及平台互联技术规范标准》。

1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统；

2. 硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大16TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入；

3. 视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥640Mbps，储存≥640Mbps，转发≥640Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件；

4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

5. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；

6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放

7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；

8、样机支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出；用于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密；

9、设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储。

10、可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）；

11、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；

12、支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加；

13. 支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式；

14. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口；

15. 网络接口：≥2个千兆以太网口；

16. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)；

17. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、2个RS485接口；

18. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口；

19. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口；

20. 电源：AC100～240V；

（二）视频监控平台服务器（含综合安防平台软件及授权）技术要求

1. 处理器：≥2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz

2. 内存：≥16GB × 2-2933 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM内存设计速率最大可达 2400 MT/s内存保护支持 ECC单根内存条容量支持 16 GB/32GB

3. 硬盘：≥2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s，可增加配置4个后置3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；需额外增加io模组

4. 电源：1+1冗余热插拔电源模块，具体电源：白金1200W 交流电源

5. RAID：SAS3008IR RAID控制卡：支持0/1/10/1E

6. 风扇：≥4个热插拔风扇，支持单风扇失效

（三）管理电脑

2台，≥i5-12400(6核/主频2.5GHz/缓存18MB)/2X8GB/512G SSD/USB键盘/USB鼠标/300W/，≥21.5寸显示器

（四）核心交换机

1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个；

2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps；

3.三层功能支持静态路由、DHCP Server；二层功能支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP；

4.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；

5.支持通过网管中心平台的终端类型库，实现基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP、打印机设备等，并且可以基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；

6.支持通过网管中心平台，实现远程故障设备查找；

7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；

8.支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式发现网管中心平台；

9.支持通过移动APP进行远程管理及修改交换机网络配置，例如远程查看端口状态、查看交换机供电情况、远程重启交换机端口等；

10.支持通过网管中心平台，实现查看终端在交换机端口的离线次数、闲置时间、离线趋势、迁移次数，查看终端类型异常、终端地址异常等安全事件记录；

11.支持通过网管中心平台，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；并支持各区域流量互访记录并呈现，可通过日志查看各终端之间的互访记录；并可查看到可视化的互访图显示，可查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等；

12.支持通过网管中心平台，实现交换机拓扑自动生成和编辑、删除，支持在线、离线、待激活、待修复等状态显示，支持拓扑对象按名称、IP、MAC等查找等操作；

13.支持通过网管中心平台，实现对接外部服务器认证，实现Radius、阿里钉钉认证等；

14.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；

（五）防火墙

1、≥2个千兆Combo接口（光电复用），≥10个千兆电接口，1U标准机架，网络吞吐率≥2.5Gbps，并发连接：≥100万，新建5万，支持三年硬件保修与防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护、VPN等增强特性授权；

2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换无需重启设备；

3、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。；

4、支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略；支持IPv6静态路由，IPv6隧道，包括IPv6手工隧道、isatap、6to4等隧道模式

5、支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。

6、支持ZIP、TAR等压缩打包文件的病毒查杀，压缩：5至20层；

7、支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。

8、支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。

（六）机柜

机柜尺寸为≥600*1000*2200，服务器机柜。

（七）室内全彩LED显示系统

1. 像素间距：≤1.5625mm；

2. 封装类型：COB；

3. 箱体类型：压铸铝箱体

4. 箱体参数：尺寸≥600*337.5mm；分辨率≥384x216dots

5. 像素密度：≥409600 dots/m2

6. 光学参数：灰度等级≥65536 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥97%；

7. 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤465 W/m2；输入功率(典型值)≤155 W/m2

8. 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH；存储温湿度-40℃~+55℃/10%~60%RH

9. 维护方式：前维护

10. 屏幕面积12.5㎡。

（八）86寸会议平板一体机

1.  面板尺寸：≥86英寸；

2. CPU：≥双核A53+双核A73；RAM：≥4G；ROM：≥32G；

3. 适用操作系统：Windows 7/8/10;Android；

4. WiFi：支持2.4G/5G双频；Wi-Fi热点：支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启；

5.背光类型：DLED；

6. 屏幕比例：16:09；

7. 亮度：≥400cd/m2；

8. 分辨率：≥3840(H)×2160(V)；

9. 可视角度：≥水平 178°，垂直 178°；

10. 使用寿命：≥30000小时；

11. 光感：1个；前置物理按键：1个电源键；前置接口：≥1个HDMI IN；1个touch口；2个USB3.0口；网络接口：≥2个RJ45；

Wi-Fi：1个Wi-Fi；1个热点；USB接口：≥3个USB3.0；1个USB2.0；

RS-232接口：1个RS232；视频输入：≥3个HDMI IN；1个DP；1个MINI AV IN；1个MINI YPBPR；1个VGA IN；

12. 视频输出：1个HDMI OUT；

13. 音频输入：3.5mm Line IN接口；1个MIC IN；

14. 音频输出：1个3.5mm Line Out接口；EarPhone OUT；1个SPDIF；

15. 其他接口：2个Touch口；红外接口：1个；触摸技术类型：红外触控；响应时间：<10ms；触摸点数：20点；

16. 含OPS、投屏器、触控笔。

（九）行为分析服务器

1、设备具有≥4个RJ45网络接口、4个千兆光纤接口、可扩展2个万兆光纤接口、1个VGA接口、3个HDMI接口、2个USB2.0接口，2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个 RS485接口、16个SATA 3.0接口、16个SAS 接口、1个eSATA接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出、2个SAS3.0 接口

2、设备可接入≥16块SATA3.0或SAS硬盘；支持接入容量为16TB的硬盘；可通过eSATA 接口接入外置硬盘；可内置以及外接SSD硬盘；支持14TB AI硬盘；支持最大挂载8个IPSAN 网盘；可混合支持SATA硬盘、 SAS硬盘及SSD硬盘，内置2块8TB监控级硬盘；

3、设备最大接入码流为768Mbps，最大存储码流为768Mbps，最大转发码流为768Mbps，最大回放码流为768Mbps

4、设备可接入分辨率为≥8192×3840@25fs、4000×3000@20fs、2560×1920@30fs或1920×1080@25fs的摄像机；支持1路分辨率为8640×3840@25fps或8路分辨率为3840×2160@25fps、12Mbps或32路分辨率为1920×1080@25fps、8Mbps 的视频解码显示

5、支持≥4屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA（HDMI1与VGA同源）；支持HDMI1、HDMI2、HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流；支持多屏（最多4屏）显示功能 ,可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立进行预览、回放及配置操作，每个屏可设置128/64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏

6、可联动前端设备进行声光报警；可上传、删除、编辑摄像机语音文件；可设置联动前端设备的语音播放次数；可设置联动前端设备的警戒灯为闪烁或常亮模式，闪烁模式下可设置闪烁频率和持续时间；

7、支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析；

8、支持≥32路安全帽是否佩戴检测，安全帽检测，支持检测安全帽颜色：红色、黄色、蓝色、白色、橘色；

9、支持接入不少于64路普通IPC进行剧烈运动检测,可对设定检测区域内2人及以上发生打架斗殴等剧烈运动进行自动侦测，并在超过设定的时间后，触发报警联动。报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、语音提示；可设置多边形检测区域、灵敏度；支持通过本地或客户端接收报警信息，查看、导出报警图片和报警录像；

10、设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置32个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态；

（十）UPS系统

1. 额定容量：≥6KVA，2小时在线；

2. 输入：≥AC220V±20％，50Hz±10%；

3. 输入功率因数：≥负荷100％时大于0.99；

4. 输出电压：≥AC220V，非均衡负荷时电压容限小于±3％；

5. 输出频率：≥50Hz，与市电同步；

6. 超载容量：≥市电运行时125％－10分钟；电池运行时150％－30秒；

7. 内置静态旁路开关；

8. 保护等级大于IP30；

9. 温度：0－40℃；

10. 湿度：0－95％无凝结；

11. 噪声小于52分贝；

12. 电池：高品质密闭式免维护电池，4小时；

13. 转换时间：零中断。

注：以上技术参数须同时满足省高指《关于高速公路建设项目远程视频监控相关技术要求的通知》（闽高指工〔2016〕89 号）文件的技术要求。

#### 3.3.4组网建设及网络租用

1.中标人进场后,应按项目业主的要求提供包括项目沿线各标段监控点的网络组网接入服务等业务。

2．组网建设及网络租用在综合报价中自行考虑，主要工作内容及要求:1）组网建设：由投标单位自行现场调查；2）网络租用服务要求：中标人应组织并为本项目提供可靠与稳定运行的网络租用服务，应提供服务至本路段建设交工时为止（网络租用期至少为36个月）,在上述服务期内负责网络租用的稳定运行；3）售后服务要求:中标人对网络运行的维修服务响应时间为60分钟内，普通故障在6小时内修复，重大故障在24小时内修复。若设备故障24小时内无法排除，提供同等配置的备用设备确保系统正常工作。4）网络带宽：中标人所提供服务的网络带宽应能确保各业务系统能稳定、流畅的网络通信应用需求；各终端网络带宽按实际应用需求接入，但应确保网络运行稳定、流畅；全部子系统均采用有线光纤网络接入。

投标人应充分考虑上述工作内容与现场实际组网建设时工程量变化, 如在实际施工中超出预估部分的工程量等,对此投标人应予以充分考虑并进行综合报价。

- 其它要求：中标人其所提供本项目远程视频监控管理系统所有的相关设备设施归投标方所有,但需满足招标人的技术要求规范。本项目以租赁服务的方式进行项目报价，该项目服务周期满后并接到业主书面通知后,自行负责拆除与设备回收工作。

#### 3.3.5总体信息化系统云平台租用

根据本项目的总体信息化系统IT基础设施需求，中标人为本项目总体信息化系统提供安全可靠且运行稳定的云计算平台租用服务，提供云服务至本路段建设交工时为止（租用期至少为36个月）,提供的云平台计算资源、存储资源、网络资源和安全保护资源应具有扩展性，能保障租用期内总体信息化系统内各应用子系统升级扩容的运行性能要求，云平台总体资源能力满足如下要求：

计算能力要求达到4核vcpu、8G运行内存。

存储能力要求到达500G。

互联网骨干网接入带宽能力达到50M。

可任意设置内部子网、内网IP地址和路由

运维服务能力要求:提供7*24小时运维值班制度，随时监控和处理各类运行问题，对云平台运行的服务响应时间为30分钟内，普通故障在1小时内修复，重大故障在4小时内修复。云平台服务可用性不低于99.9%，数据可靠性达到99.999%。

部分硬件参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 参考品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 室内全彩LED大屏显示系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |
| 2 | UPS电源（6KVA） | 科士达 | 易事特 | 科华 |  |
| 3 | 86寸会议平板一体机 | 华为 | 大华 | 海康 |  |
| 4 | 视频监控设备 | 海康 | 大华 | 宇视 |  |
| 5 | 三层以太网交换机 | 华为 | 信锐 | 华三 |  |
| 6 | 管理电脑 | 华为 | 华三 | 华硕 |  |
| 7 | 防火墙 | 北信源 | 深信服 | 金盾 |  |
| 8 | 数字硬盘录像机（含硬盘） | 海康威视 | 大华 | 宇视 | 为便于兼容，需和视频监控设备为同一品牌 |

# 第五章 合同协议书

- （最终以双方签订为准）

- 第一部分  合同协议书 （格式）

甲方：

乙方：

本合同甲方委托乙方就大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务项目提供服务，并支付相应报酬，乙方接受委托开展此项工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规等规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 下列文件为构为合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）技术内容及要求；

（5）已标价的工程量清单；

（6）乙方有关人员、设备投标的承诺入投标文件中的详细技术及实施方案；

（7）其它合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以约定次序在先者为准。

第二条 技术内容、范围和要求

乙方承诺按合同约定承担本项目技术目标、技术内容、技术方法和路线的实施、完成及提供服务等。

第三条  服务计划

乙方应在本合同签订后五个工作日内向甲方提交项目开发服务计划，并经甲方批准后实施。

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：项目基础、背景资料、省高指相关技术要求以及乙方提出的跟本合同有关其它资料。

2．提供时间和方式：乙方提出后三个工作日内提供，当面交付。

3．其他协作事项：乙方向甲方提出协助、配合的事项，甲方给予帮助与协助。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：各自存档保管。

第五条 服务经费的数额及支付、结算方式：

1．合同额为： 　　　　 元 （大写：     人民币）。

2．付款方式：分期支付，具体为：

（1）预付款：签订合同后21个工作日内，支付合同总价的20%作为首期支付。

（2）根据施工现场及播放点设备安装的实施情况进行验收，经验收合格后的21个工作日内支付相应设备合同费用的70%。

（3）待项目交工并拆除现场所有设备后结算剩余合同费用。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

结算方式：本合同采用单价合同，按照实际设备安装数量、相应的设备维护时间和中标单价进行结算，合同总额相应调整。

第六条  甲方有权对乙方的工作进展的情况进行监督、检查，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转让第三人承担。

第八条 质量保证。在系统安装调试阶段，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，派人指导、培训等。在使用过程中如发生质量等问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内到达现场处理。

乙方所提供的系统的硬件设备应保证是企业原厂生产的产品，而不是其他地方生产的，应是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

第九条 项目验收。乙方严格按照国家有关规定和规范、合同文件、论证后的技术方案等要求，组织甲乙双方人员进行分项、分部、分批工程验收，验收时做好记录，签署验收报告，并立卷、归档。如有必要，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用工具进行测试，乙方应负责测试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用。验收通过方式为验收鉴定会、专家评估或经由甲方认可视为验收通过。项目结束后，本合同内所提供的系统的硬件设备产权归乙方所有，若因工程等后续需要，部分硬件如需保留的，经甲乙双方协商后，乙方须无偿保留，并负责维护。

第十条 系统维护。乙方应当对系统进行定期维护及维修，从验收合格交付甲方使用起在规定的维护期内，按服务承诺和合同文件的服务承诺做好服务工作。乙方有义务对系统软件在必要时进行更新、修改，在规定的维护期内，乙方根据甲方要求对软件进行调整、修改以及版本升级服务，以满足系统之最优化。

第十一条 乙方的权利与义务

1.有接受甲方提供的技术资料、数据、样品、材料、演示及工作条件的权利；

2.交付工作后成果后，有接受甲方支付报酬的权利；

3.除本合同另有约定外，甲方逾期不领取工作成果的，有处分其成果的权利和请求赔偿的权利；

4.按照合同约定的服务项目解决技术问题，保证工作质量；

5.传授解决技术问题的知识；

6.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的，及时通知甲方；

7.在履行合同期间，发现继续工作对材料、样品、设备、服务有损坏危险或有偏差时，应及时通知甲方。

8.完成的工作成果需要保密时，应根据合同约定的保密范围和期限履行保密义务；

9.技术服务合同标的在服务期内发现服务质量有缺陷的，应负责返工或者采取补救措施；

10.本合同协议约定的其它权利与义务。

第十二条 甲方权利与义务

1.有权要求乙方完成指定的工作项目；

2.有权要求乙方传授解决技术问题的知识；

3.有权利用乙方所完成的技术成果；

4.在乙方严重违约时，有权解除合同，要求乙方赔偿损失或者支付违约金；

5.按照约定接受乙方的工作成果，并支付劳动报酬；

6.按照合同约定的条件提供工作条件，完成配合事项；

7.甲方所提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的，应当在双方约定的期限内补充、修改或更换；

8.在乙方发现继续工作对材料、样品、设备或服务等有损害危险、偏差的并通知甲方后，应当在约定的期限内作出答复；

9.在合同约定的期限范围内履行保密义务；

10.本合同协议约定的其它权利与义务。

第十三条 乙方违约责任

1.未按合同约定，按期、保质完成工作成果，应承担免收报酬、支付违约金或者赔偿损失；

2.未按照合同约定的期限交付工作成果，退还甲方提供的技术资料、数据、文件，返还已支付的报酬，应当支付数额为报酬总额0.5～2万元/次的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失；

3.因乙方自身的原因丢失或者损坏、污染甲方提供的技术资料、数据、文件和其它物品的，应承担由此给甲方造成的损失或者按合同约定应当支付0.5～2万元/次的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失；

4.对工作成果在服务期内出现的问题，承担补救责任或赔偿责任；

5.不履行保密义务，应承担由此造成的损失或支付数额为报酬总额5%的违约金。

第十四条 甲方违约责任

1.违反合同约定，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受乙方的工作成果，支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付；

2.未按合同约定提供有关技术资料、数据、相关文件、工作条件、影响工作质量、进度，应当支付数额为0.5～2万元/次的违约金；

3.未按合同约定按期接受乙方的工作成果逾期两个月，应承担支付乙方数额为0.5～2万元/次的违约金或者赔偿损失的责任；

4.未按合同约定的时间、方式、地点支付乙方报酬逾期达两个月，应承担归还工作成果、支付报酬、赔偿损失的责任；

5. 不履行保密义务，应承担由此造成的损失或支付数额为报酬总额5%的违约金。

第十五条 技术成果收益归属

在履行本合同中，甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有；乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。

第十六条 声明与保证

甲方：

1.甲方有权签署并有能力履行本合同；

2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

乙方：

1.乙方有权签署并有能力履行本合同；

2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

第十七条 保密

双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为5年。

第十八条 通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用书信、传真、电报、当面交送等方式传递。

2.各方的通讯地址见签字栏。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起10日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此引起的相关责任。

第十九条 合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需要变更合同的，要求变更的一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。

第二十条 合同的转让

除合同另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何的权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第二十一条 争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，提交福州仲裁委员会仲裁。

第二十二条 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件发生通知另一方，并在不可抗力事件发生后3天内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无需为此承担责任。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称的“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十三条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十四条 合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人(或企业负责人)或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式肆份，合同双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方：　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：                        （签名）

委托代理人：                        （签名）

乙方：　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人或企业负责人：                        （签名）

委托代理人：                        （签名）

签订地点：

年        月     日

- 附件1、

- 履约银行保函格式

致：（业主全称）

鉴于（承包人全称）（下称“承包人”）与（业主全称）（以下简称“业主”）签订（项目名称）合同协议书，并保证按合同规定承担该合同工程的施工和维护，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）         元（￥      元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的15天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保金额支付完毕，或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。

担保银行：（银行全称）（盖章）

法定代表人(或企业负责人)

或其授权的代理人：（职务）

（姓名）

（盖章）

年　月　日

第二部分 廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，三明田安高速公路有限责任公司（以下称委托人）与咨询服务单位    （以下称受托人），特订立如下合同。

第一条 委托人、受托人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格遵守大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条 委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（二）委托人及其工作人员不得参加受托人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 受托人义务

（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托单位或个人支付的任何费用。

（三）受托人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）受托人不得为委托单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）受托人不应接受委托审计合同约定以外的与本合同审计工作有关的任何报酬。

（六）受托人不得参与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请受托人或受托人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为委托人、受托人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务合同协议书的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同共八份，双方与见证单位各执一份。

委托人： 三明田安高速公路有限责任公司(盖 章)

法定代表人：

或授权委托代理人： (签 字)

受 托 人： (盖 章)

法定代表人：

或授权委托代理人： (签 字)

见证单位（盖章）

年 月 日

第三部分 安全责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》， 为在大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，三明田安高速公路有限责任公司（以下简称“甲方”）与                           （以下简称“乙方”）签订如下安全责任合同：

一、甲方职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施技术与咨询服务。

- 按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检査、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

- 督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检査人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

- 建立健全安全管理制度，加强安全知识教育培训,明确各岗位人员的安全职责，增强安全意识。

- 在审査施工组织设计的同时，要同步审査施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

- 在实施安全技术与咨询服务过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告甲方。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有 关主管部门报告。

- 乙方及其安全管理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施安全技术与咨询服务， 并对建设工程安全生产承担责任。

- 乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果 发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                  （盖章）                           乙方：                                       （盖章）

法定代表人或	                                            法定代表人或

其委托代理人 ：                  （姓名）                          其委托代理人：                     （姓名）

地址：                                                                             地址：

电话：                                                                            电话：

日期：                                                                            日期：

# 第六章 投标文件格式

大田广平至安溪官桥高速公路三明段

远程视频监控系统管理服务项目

投 标 文 件

- 第一个信封（商务及技术文件）

投 标 人： （盖单位章）

年 月 日

- 一、投标函

三明田安高速公路有限责任公司：

- 在研究了上述项目大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务项目招标文件（含补遗书）后，我们愿意按报价文件的投标总价；或根据项目招标文件算术性修正原则最终确定的另一金额，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

- 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在发包人要求的工期内完成本合同服务工作，达到合同规定的要求。

- 如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本招标文件要求的金额提交履约担保。

- 我们同意在从规定的开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。随同本投标书，我们出具人民币       元的投标保证金。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

- 我方承诺，提供的主要设备均符合第四章“技术内容及要求”主要设备技术参数规定。

投标人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人：（全称）   (盖单位电子章)

法定代表人(或企业负责人)或其授权的代理人：  （签名）

年   月   日

- 二、授权委托书或法定代表人身份证明

2-1 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：

1、附：法定代表人身份证复印件。

2、法定代表人身份证明上必须盖有单位章；

2-2 授权委托书（若有）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件并加盖公章。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签名）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

年 月      日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名；

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

- 三、投标保证金

投标人工商注册所在地开户银行的基本账户开户证明扫描件

投标保证金银行汇款单据彩色扫描件（能反映开具银行及账户名称）或银行保函原件扫描件。

投标保函格式：

投标保函

保函编号：

查询编码：

三明田安高速公路有限责任公司：

鉴于            (投标人名称) (以下称“投标人")于    年    月    日参加大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务投标,(担保人名称)(以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：

若投标人在投标有效期内撤销投标文件,中标后无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,不拔照招标文件要求提交履约保证金,或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形,我方承担保证任。收到你方书面通知后我方在7日内向你方无条件支付人民币(大写)        元。

本保函在   年    月   日保持有效。要求我方承担保证货任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定,应通知我方。

查验保函网址:                       。

担保人名称：    （盖单位章）

法定代表分或其委托代理人：    （签字）

地址：        。

邮政编码：    。

电话：

传真：

签发日期：

备注：

(1)投标人不得对保函的实质性内容进行修改；

(2)电子保函应由与三明市公共资源交易中心签署了电子保函服务平台相关协议的银行或保险公司开具，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。三明市公共资源交易中心对电子保函进行在线验证，电子保函以三明市公共资源交易中心电子保函在线验证结果为准。投标人开具的电子保函在线验证未通过的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

- 四、资格审查资料

1、投标人一般情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 资质情况及编号 |  |  |  |  |
| 公 司 人 员 构 成 情 况 |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |

注：1.在本表后附企业营业执照副本（全本）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）、资质证书（全本）（国家工业和信息化部颁发有效的基础电信业务经营许可证或具有福建新闻出版广电局颁发有效的广播电视节目传送业务经营许可证）的彩色扫描件或彩色复印件（并加盖单位章）。

2、近年业绩情况表

序号：

| 项目名称及合同段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |
| 中标合同总价（万元） |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |
| 完工日期（如有） |  |  |
| 项目发包人 | 单位名称 |  |
|  | 地址及邮编 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 2018年1月1日至投标截止日期间，承担过的远程视频监控系统项目，时间以合同签订时间为准，证明以合同协议书扫描件（加盖投标人单位公章）为准。

3.2018年1月1日至投标截止日期间，完成的高速公路建设项目视频监控系统项目业绩，时间以合同签订时间为准，证明以合同协议书扫描件（加盖投标人单位公章）及业主出具的有效完工证明（加盖业主及投标人单位公章）为准。

4.中标合同总价以合同协议书中写明的合同价格为准，不含不可预见费（暂估价）。

5.投标人提供的业绩必须是自身业绩，其母子公司及关联企业业绩不视为自身业绩。

6.投标人法人机构发生合法变更或法人（企业负责人）名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3、投标人的履约信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3 和“投标人须知”第1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2．应附投标人在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图并加盖公章。

- 五、承诺函

三明田安高速公路有限责任公司：

我方参加了大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务项目投标，若我方中标，我方在此承诺：

在合同实施期间，设备、实施方案和后续服务不满足要求，随时应招标人要求予以增加、更换或调整，直至招标人满意为止。

如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投  标  人：              （盖单位电子章）

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：       （签名）

年    月    日

- 六、投标响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求的技术参数 | 参考品牌 | 投标人填报的技术参数 | 投标品牌 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED大屏显示系统 | 1. 像素间距：≤1.5625mm； 2. 封装类型：COB； 3. 箱体类型：压铸铝箱体 4. 箱体参数：尺寸≥600*337.5mm；分辨率≥384x216dots 5. 像素密度：≥409600 dots/m2 6. 光学参数：灰度等级≥65536 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤1%；亮度均匀性≥97%； 7. 电气参数：输入电源AC110~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤465 W/m2；输入功率(典型值)≤155 W/m2 8. 环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~85%RH；存储温湿度-40℃~+55℃/10%~60%RH 9. 维护方式：前维护 10. 屏幕面积12.5㎡。 | 品牌一：海康 品牌二：大华 品牌三：宇视 |  |  |  |
| 2 | 86寸会议平板一体机 | 1. 面板尺寸：≥86英寸； 2. CPU：≥双核A53+双核A73；RAM：≥4G；ROM：≥32G； 3. 适用操作系统：Windows 7/8/10;Android； 4. WiFi：支持2.4G/5G双频；Wi-Fi热点：支持2.4G/5G双频，支持热点和wifi同时开启； 5.背光类型：DLED； 6. 屏幕比例：16:09； 7. 亮度：≥400cd/m2； 8. 分辨率：≥3840(H)×2160(V)； 9. 可视角度：≥水平 178°，垂直 178°； 10. 使用寿命：≥30000小时； 11. 光感：1个；前置物理按键：1个电源键；前置接口：≥1个HDMI IN；1个touch口；2个USB3.0口；网络接口：≥2个RJ45； Wi-Fi：1个Wi-Fi；1个热点；USB接口：≥3个USB3.0；1个USB2.0； RS-232接口：1个RS232；视频输入：≥3个HDMI IN；1个DP；1个MINI AV IN；1个MINI YPBPR；1个VGA IN； 12. 视频输出：1个HDMI OUT； 13. 音频输入：3.5mm Line IN接口；1个MIC IN； 14. 音频输出：1个3.5mm Line Out接口；EarPhone OUT；1个SPDIF； 15. 其他接口：2个Touch口；红外接口：1个；触摸技术类型：红外触控；响应时间：<10ms；触摸点数：20点； 16. 含OPS、投屏器、触控笔。 | 品牌一：海康 品牌二：华为 品牌三：大华 |  |  |  |
| 3 | 视频监控设备 | 详见3.3.3.4主要设备技术参数要求 | 品牌一：海康 品牌二：大华 品牌三：宇视 |  |  |  |
| 4 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 2. 硬盘接口：不少于接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大16TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 3. 视频接入：不小于32路网络摄像机接入，支持接入带宽≥640Mbps，储存≥640Mbps，转发≥640Mbps，可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件； 4. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 5. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 6. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 7. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 8、支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出；用于设备升级的固件包采用AES256加密技术加密；9、设备后台配置数据、帐户数据和密钥数据均采用AES256加密技术加密存储。 10、可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 11、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面； 12、支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加； 13. 支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：图像增强、字符叠加、隐私遮蔽、3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式； 14. 视频接口：≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口； 15. 网络接口：≥2个千兆以太网口； 16. USB接口：≥4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)； 17. RS232/RS485接口：≥1个RS232接口、2个RS485接口； 18. 报警接口：≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口； 19. 音频接口：≥1个MIC音频输入RCA接口、≥2个MIC音频输出RCA接口； 20. 电源：AC100～240V； | 品牌一：海康 品牌二： 大华 品牌三：宇视 |  |  |  |
| 5 | 网络交换机 | 1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个； 2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps； 3.三层功能支持静态路由、DHCP Server；二层功能支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 4.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.支持通过网管中心平台的终端类型库，实现基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP、打印机设备等，并且可以基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 6.支持通过网管中心平台，实现远程故障设备查找； 7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 8.支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式发现网管中心平台； 9.支持通过移动APP进行远程管理及修改交换机网络配置，例如远程查看端口状态、查看交换机供电情况、远程重启交换机端口等； 10.支持通过网管中心平台，实现查看终端在交换机端口的离线次数、闲置时间、离线趋势、迁移次数，查看终端类型异常、终端地址异常等安全事件记录； 11.支持通过网管中心平台，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；并支持各区域流量互访记录并呈现，可通过日志查看各终端之间的互访记录；并可查看到可视化的互访图显示，可查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等； 12.支持通过网管中心平台，实现交换机拓扑自动生成和编辑、删除，支持在线、离线、待激活、待修复等状态显示，支持拓扑对象按名称、IP、MAC等查找等操作； 13.支持通过网管中心平台，实现对接外部服务器认证，实现Radius、阿里钉钉认证等； 14.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； | 品牌一：华为 品牌二： 信锐 品牌三：华三 |  |  |  |
| 6 | UPS电源 | 1. 额定容量：≥6KVA，2小时在线； 2. 输入：≥AC220V±20％，50Hz±10%； 3. 输入功率因数：≥负荷100％时大于0.99； 4. 输出电压：≥AC220V，非均衡负荷时电压容限小于±3％； 5. 输出频率：≥50Hz，与市电同步； 6. 超载容量：≥市电运行时125％－10分钟；电池运行时150％－30秒； 7. 内置静态旁路开关； 8. 保护等级大于IP30； 9. 温度：0－40℃； 10. 湿度：0－95％无凝结； 11. 噪声小于52分贝； 12. 电池：高品质密闭式免维护电池，4小时； 13. 转换时间：零中断。 | 品牌一：科士达 品牌二：易事特 品牌三：科华 |  |  |  |
| 7 | 网络避雷器 | （1）工作电压Un(V) 5 （2）标称放电电流In 8/20μs(kA) 2.5 （3）限制电压Up(V) ≤50 （4）响应时间Ta(ns) ≤1 （5）传输速率 100M （6）接口形式 RJ45 （7）工作温度 -40 - +70℃ |  |  |  |  |
| 8 | 电源避雷器 | （1）额定电压Un(V) 220 （2）最大持续工作电压Uc(V) 275 （3）额定通流量In 8/20us（kA） 10 （4）最大通流量Imax 8/20us（kA） 20 （5）防护电压In时Up(kV) <2.0 （6）响应时间Ta(ns) <25 （7）接入导线面积S(mm2) ≥6 （8）接入接地线面积S(mm2)≥10 |  |  |  |  |
| 9 | 管理电脑 | 1. ≥i5-12400(6核/主频2.5GHz/缓存18MB)/2X8GB/512G SSD/USB键盘/USB鼠标/300W/ 2. ≥21.5寸显示器 | 品牌一：华为 品牌二： 华硕 品牌三：华三 |  |  |  |
| 10 | 防火墙 | 1、≥2个千兆Combo接口（光电复用），≥10个千兆电接口，1U标准机架，网络吞吐率≥2.5Gbps，并发连接：≥100万，新建5万，支持三年硬件保修与防病毒、防攻击、上网行为管理、Web安全防护、VPN等增强特性授权； 2、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式，部署模式切换无需重启设备； 3、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。； 4、支持IPv6/v4双栈，支持IPv6安全策略；支持IPv6静态路由，IPv6隧道，包括IPv6手工隧道、isatap、6to4等隧道模式 5、支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序。 6、支持ZIP、TAR等压缩打包文件的病毒查杀，压缩：5至20层； 7、支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。 8、支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，可以自动拦截。学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。 | 品牌一：北信源 品牌二： 深信服 品牌三：金盾 |  |  |  |
| 11 | 行为分析服务器 | 1、设备具有≥4个RJ45网络接口、4个千兆光纤接口、可扩展2个万兆光纤接口、1个VGA接口、3个HDMI接口、2个USB2.0接口，2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个 RS485接口、16个SATA 3.0接口、16个SAS 接口、1个eSATA接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出、2个SAS3.0 接口 2、设备可接入≥16块SATA3.0或SAS硬盘；支持接入容量为16TB的硬盘；可通过eSATA 接口接入外置硬盘；可内置以及外接SSD硬盘；支持14TB AI硬盘；支持最大挂载8个IPSAN 网盘；可混合支持SATA硬盘、 SAS硬盘及SSD硬盘，内置2块8TB监控级硬盘； 3、设备最大接入码流为768Mbps，最大存储码流为768Mbps，最大转发码流为768Mbps，最大回放码流为768Mbps 4、设备可接入分辨率为≥8192×3840@25fs、4000×3000@20fs、2560×1920@30fs或1920×1080@25fs的摄像机；支持1路分辨率为8640×3840@25fps或8路分辨率为3840×2160@25fps、12Mbps或32路分辨率为1920×1080@25fps、8Mbps 的视频解码显示 5、支持≥4屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA（HDMI1与VGA同源）；支持HDMI1、HDMI2、HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流；支持多屏（最多4屏）显示功能 ,可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立进行预览、回放及配置操作，每个屏可设置128/64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏 6、可联动前端设备进行声光报警；可上传、删除、编辑摄像机语音文件；可设置联动前端设备的语音播放次数；可设置联动前端设备的警戒灯为闪烁或常亮模式，闪烁模式下可设置闪烁频率和持续时间； 7、支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析； 8、支持≥32路安全帽是否佩戴检测，安全帽检测，支持检测安全帽颜色：红色、黄色、蓝色、白色、橘色； 9、支持接入不少于64路普通IPC进行剧烈运动检测,可对设定检测区域内2人及以上发生打架斗殴等剧烈运动进行自动侦测，并在超过设定的时间后，触发报警联动。报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、语音提示；可设置多边形检测区域、灵敏度；支持通过本地或客户端接收报警信息，查看、导出报警图片和报警录像； 10、设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置32个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态； |  |  |  |  |
| 12 | 视频监控平台服务器（含综合安防平台软件及授权） | 处理器：≥2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz 内存：≥16GB × 2-2933 MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM内存设计速率最大可达 2400 MT/s内存保护支持 ECC单根内存条容量支持 16 GB/32GB 硬盘：≥2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s，可增加配置4个后置3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；需额外增加io模组 电源：≥1+1冗余热插拔电源模块，具体电源：白金1200W 交流电源 RAID：SAS3008IR RAID控制卡：支持0/1/10/1E，不支持电池掉电保护 风扇：≥4个热插拔风扇，支持单风扇失效。 ★运维服务能力要求:提供7*24小时运维值班制度，随时监控和处理各类运行问题，对云平台运行的服务响应时间为30分钟内，普通故障在1小时内修复，重大故障在4小时内修复。云平台服务可用性不低于99.9%，数据可靠性达到99.999%。 |  |  |  |  |
| 13 | 42U机柜 | 机柜尺寸为≥600*1000*2200，服务器机柜。 |  |  |  |  |

注：1、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

2、上述主要材料列有参考品牌的，投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选其他国内品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝，实施过程中若因非投标人原因更换品牌的，需经招标人同意，且更换后的品牌不得低于参考品牌，由投标人自行承担由此引起的所有费用。

大田广平至安溪官桥高速公路三明段

- 远程视频监控系统管理服务

投 标 文 件

- 第二个信封（报价文件）

- 投 标 人： （盖单位章）

- 年 月 日

- 一、投标函

三明田安高速公路有限责任公司：

1.我方已仔细研究了大田广平至安溪官桥高速公路三明段远程视频监控系统管理服务项目招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第 号），愿意以人民币（大写）       元（¥   ）的投标总报价，按合同约定实施和完成服务，质量达到招标文件规定的质量要求。

2.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥       元）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成服务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                   （盖单位电子章）

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：     （电子签名）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

## 投标工程量清单

货币单位：人民币（元）

| 子目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 高清视频摄像机等相关设备及安装 | 处 | 59 |  |  | 包含接入省高指一体化平台费用 |
| 200 | 高清摄像机等相关设备维护 | 处·月 | 1392 |  |  |  |
| 300 | 室内全彩LED大屏显示系统、会议平板一体机 | 套 | 1 |  |  | 12.5平方室内全彩LED显示系统、86寸会议平板一体机 |
| 400 | 视频播放存储设备 | 套 | 2 |  |  | 移动监控设备2台，固态硬盘4个 |
| 投标总价（100+200+300+400） |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                       （盖单位电子章）

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：           （电子签名）

日期：       年    月    日

说明：

1、本表中每一子目均应填入单价，且只有一个报价。本表中有标价的单价和总价均已包含了为实施和完成视频监控服务项目所需的劳务、材料、运输、安装、修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务及一般风险。

2、本表中子目号100为高清摄像机安装及调试，共59处，该项子目包含设备及安装所需的立柱、避雷针及配件、光缆、辅材、征迁补偿等所有费用；子目号200为高清摄像机等设备维护费，按路基施工标使用24个月、路面施工标使用12个月计算共1392处·月，投标人按处·月为单位报价；本表报价含对接省高指一体化平台及其他费用，投标人自行考虑。

3、本表各项金额均保留至整数。

4、若本项目需增减视频监控点数，按照增减后的设备数量及设备维护时间对应子目号的投标单价增减数量结算，其余费用不另计。