福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3504812403110191

招标项目名称：永安监狱武警营房项目（施工）

招标项目编号：E3504810401100191001

招标人：福建省永安监狱（盖单位电子公章）

招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：刘坤灵

招标代理机构编制人：郑振强

招标文件编制日期：2025年4月25日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	7

招标公告	8

第 2 章	投标须知	12

第1节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	14

第2节 投标须知	25

“投标须知”内容见《通用本》	25

投标须知内容修改表	26

第 3 章	评标办法和标准	27

第1节 评标办法和标准数据表	28

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	29

第2节 评标办法和标准	33

经评审的最低投标价中标法	33

有效投标人对应的信用系数	45

第 4 章	合同条款及格式	47

第1节 合同协议书	48

“合同协议书”内容见《通用本》	48

第2节 通用合同条款	49

“通用合同条款”内容见《通用本》	49

通用合同条款补正表	50

第3节 专用合同条款	51

专用合同条款	51

5.1 质量要求	60

5.3 隐蔽工程检查	60

7.9 提前竣工的奖励	63

8.6 样品	63

8.8 施工设备和临时设施	64

9.4 现场工艺试验	64

10.4 变更估价	64

10.7 暂估价	65

13.6 竣工退场	69

14.2 竣工结算审核	70

15.3 质量保证金	71

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式	71

15.3.2 质量保证金的扣留	71

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；	71

16.1 发包人违约	71

16.2 承包人违约	72

17.4 因不可抗力解除合同	73

18.3 其他保险	73

20.3 争议评审	73

20.3.1 争议评审小组的确定	73

20.3.2 争议评审小组的决定	73

20.4仲裁或诉讼	73

一、工程质量保修范围和内容	75

二、质量保修期	75

三、缺陷责任期	76

四、质量保修责任	76

五、保修费用	76

第4节 合同附件	78

“合同附件”内容见《通用本》	78

第 5 章	工程量清单及计价	79

第1节 招标工程量清单	80

第2节 投标报价	93

第3节 工程量清单与计价表格式	95

第 6 章	招标图纸	96

第1节 招标图纸目录	97

第2节 招标图纸	98

第 7 章	技术标准和要求	100

第1节 招标项目概况和说明	101

（1） 工程建设地点的现场自然条件	101

（2） 工程建设地点的现场施工条件	101

（3） 招标项目说明	101

第2节 工程建设技术标准	102

（1） 工程建设强制性标准	102

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	103

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	104

第3节 施工现场管理要求	105

（1） 现场安全防护设施要求	105

（2） 水土保持与环境要求	105

（3） 文明施工要求	105

（4） 施工机具进场要求	105

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	106

（1） 技术要求	106

（2） 质量要求	106

（3） 参考品牌	107

第5节 招标人自行采购的材料设备	109

第6节 其他要求	110

第 8 章	投标文件格式	121

一、投标人基本情况表	124

二、法定代表人资格证明书	125

三、投标人诚信承诺函	126

四、授权委托书（如有时）	129

五、拟派出项目负责人简要情况表	130

六、拟派出项目负责人承诺函	132

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	133

八、拟派出施工现场管理人员表	134

九、项目部施工管理人员到位承诺书	135

十、投标人基本账户信息	136

十一、投标保证金有关单据扫描件	137

十二、其他资料（资格文件）	138

一、投标函	141

二、投标函附录	142

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	143

四、已标价工程量清单	144

五、其他资料（商务文件）	145

通用本补正数据表	146

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目永安监狱武警营房项目（施工）已由福建省发展和改革局以闽发改投资函〔2013〕375批准建设，建设单位为福建省永安监狱， 建设资金来源自筹，招标人为福建省永安监狱，委托的招标代理单位为厦门诚实工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：永安市大洲后26号；

2.2.工程建设规模：工程造价853.8769万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：永安监狱武警营房项目（施工）建筑面积3329平方米，建设内容为武警营房及给排水、电气、消防等附属配套设施，具体内容详见招标文件招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

三级建筑工程施工总承包资质可承当建筑面积 8 万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单体建筑面积3000～30000平方米；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：8538769元；其中暂列金：0元，专业工程暂估价：0元，甲供材料费：0元；

2.5.工期要求：总工期为365个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：①根据闽建筑〔2015〕35号、闽建办筑〔2015〕13号文件规定：省外建筑企业到我省开展建筑活动实行信息登记。省外建筑企业应当登录福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统，填报企业基本信息和人员信息，并对填报信息真实性、完整性负责。在我省开展建筑活动的省外建筑企业信息以“省外信息登记系统”所登记的信息为准。②根据闽建筑〔2015〕5号文件规定：投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。③其他详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年4月25日 08:30:00至2025年4月30日 17:30:00通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2025年5月23 日 08时30分前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元整（¥160000.00）。

6.3.投标保证金提交的方式：按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函（格式自拟），作为资格文件的组成部分，并上传无失信记录证明材料(注:资格审查阶段信用中国、全国企业信用信息公示系统查询的截图)。。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年5月23日 08:30，投标人应在截止时间前通过三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、三明市公共资源交易网(https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/)上发布。

9.联系方式

招标人：福建省永安监狱

地址：永安市大洲后26号，邮编：366000

电子邮箱:/

电话：0598-3819763，传真：/

联系人：官警官

招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司

地址：福州市五四路283号天骅大厦十层1018室，邮编：350003

电子邮箱:/

电话：0591-87731173，传真：0591-87731143

联系人： 刘坤灵   王晓晓

公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网

网址：http://smggzy.sm.gov.cn/smwz

联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000

招投标监督机构名称：永安市住房和城乡建设局

地址：永安市南山路199号

联系电话：0598-3853090

公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心

地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼）

联系电话：0598-3820290

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省永安监狱 地址：永安市大洲后26号 联系人：官警官 电话：0598-3819763，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司 地址：福州市五四路283号天骅大厦十层1018室 联系人：刘坤灵、王晓晓 电话：0591-87731173，传真：0591-87731143 电子邮箱：/ |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：永安监狱武警营房项目（施工） 报建编号：3504812403110191 招标项目编号：E3504810401100191001 标段名称：永安监狱武警营房项目（施工） 标段编号：E3504810401100191001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 永安市大洲后26号 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 工程造价853.8769万元 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 永安监狱武警营房项目（施工）建筑面积3329平方米，建设内容为武警营房及给排水、电气、消防等附属配套设施，具体内容详见招标文件招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：三明市公共资源交易网 网址：https://smggzy.sm.gov.cn/smwz/ 联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000 公共资源交易中心名称：永安市公共资源交易中心 地址：永安市燕西街道南翔路2199号（A区五楼） 联系电话：0598-3820290 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本项目采用电子招投标。 1、电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(福建版)。 2、电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58173200、400-998-0000。 3、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。 4、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：中胜立达建筑工程设计有限公司 监理单位：/ 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建营禄工程管理有限责任公司 造价咨询单位（审核）：福建省三明市工程项目管理有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为365日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：具体内容详见设计任务书 智慧工地管理要求：具体内容详见设计任务书 建筑垃圾减量化目标：具体内容详见设计任务书 其他要求：具体内容详见设计任务书 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 固定总价合同； 采用总价合同的，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提交核对申请报告，逾期未提交申请报告的，视为对包干范围内的工程量无异议。 经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2025年5月6日 12:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2025年5月23日 08:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：160000元人民币元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第⑦种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504810401100191001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司永安支行 帐户名称：永安市公共资源交易中心 帐 号：6232811870000157147 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：/。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504810401100191001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：/ 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504810401100191001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3504810401100191001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：按《福建省发展和改革委员会等5部门关于印发保障各类经营主体平等参与招投标竞争九条措施的通知》闽发改规〔2023〕7号文件的规定：依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。投标人应按招标文件要求提供免缴投标保证金承诺函（格式自拟），作为资格文件的组成部分，并上传无失信记录证明材料(注:资格审查阶段信用中国、全国企业信用信息公示系统查询的截图)。。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足《福建省公共资源电子保函文件格式标准》。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。5、法律、法规规定的其他情形 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受）投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873 投标文件编制和加密要求： 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”， 未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件 计价软件名称及版本：/ |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2025年5月23日 08:30:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 投标人应在投标截止时间前将投标人名称变更证明材料原件扫描 件发送邮箱1197407871@qq.com ，并电话告知招标代理，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2025年5月23日 08:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：投标人应自提出异议后，立即将包括但不限于制作该项目电子投标文件软硬件信息分析所涉及的计价软件加密锁、计算机等进行封存。且在与招标人共同委托有资质的鉴定机构时，当面向鉴定机构移交。具体按闽建筑〔2022〕3 号文执行，含鉴定物品的封存、移交等。。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类 |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标委员会通过电子交易平台向投标人发出“问题澄清通知”后30分钟之内，且按照评标委员会的要求使用 CA 证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：10%，其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式 履约担保期限：自招标人与中标人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。中标人采用银行保函或保证保险方式的，必须保证该银行保函或保证保险在合同履行期间一直保持其真实有效；履约保函到期的10个工作日前，中标人未向招标人提供一份替换的有效保函，招标人有权按照1000元/天予以处罚，直至办理完成履约保函延期手续止。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：永安市住房和城乡建设局 地点：永安市南山路199号 电话：0598-3853090 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在法律规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。 3、在公示期内，投标人对中标结果如有疑义可以书面形式向监督部门提出，但投诉人应对投诉内容的真实性负责，不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，否则应依法承担相应的责任及产生的费用。 4、网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”； 5、未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。 6、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 7、 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 8、关于建筑垃圾和工程渣土处理的有关要求：中标单位应严格执行明渣土〔2013〕2号、明渣土〔2013〕3号、明建筑【2014】47号文履行相关手续的审批和规定等有关要求。 9、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件6份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。 10、农民工工资应严格按照三明市住房和城乡建设局关于印发《三明市房屋建筑和市政基础设施工程农民工工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知明人社〔2022〕159号执行。 11、资质证书的延续按住房和城乡建设部办公厅《 住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（ 闽建许〔2023〕4号）执行。 12、一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关要求；福建省内二级建造师电子注册证书应符合福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的有关要求。 13、中标单位应在本项目招标定标后，按闽发改服价〔2021〕250号文件规定的收费标准向永安市公共资源交易中心交纳"工程交易服务费”。 14、不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同： （一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 （二）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 （三）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。 不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 15、上面所诉文件如有更新，则按照最新文件执行。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： 由招标人按招标文件规定抽取【参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的，分次抽取：①对所有按规定可参与抽球的投标人数量的50％（以投标人代表号排序先后进行投放，当所有投标人数量的50％不能为整数时，小数点后数值均不计，多余的归入另外一组）进行抽取，确定进入评审的投标人名单时，每次抽取数量也按50％（当50％不能为整数时，小数点后数值均不计，多余的归入另外一组）同比例计算；②对另外50％参与抽球的投标人进行抽取）；以此类推；】； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：建筑工程二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工1人； 质量员：土建质量1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：1人； 试验员：/人； ①项目负责人不得兼任项目技术负责人；②施工员 2人（其中土建施工员1人，设备安装施工员1人）；③质量员1人（土建质量员1人）；④安全员取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： / |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、/； 2、/； 3、/； …… |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价不得低于招标控制价的相应综合单价85％ 详见招标控制价 |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用不得低于招标控制价相应项目费用85％ 详见招标控制价 |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价不得低于招标控制价的相应材料、设备单价85％ 详见招标控制价 |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：…… | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A1 (满分100分) |  |
| 2 | 危大工程清单2：…… | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A2 (满分100分) | B2 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| n | 危大工程清单n：…… | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | An (满分100分) | Bn |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第3节 专用合同条款

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：招标人委托对本工程实施监理的监理单位             ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括:指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）工程量清单、控制价；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、进

度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等   ；

承包人提供的文件的期限为：收到图纸后7天内；

承包人提供的文件的数量为：5套     ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子档 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：基建信息装备科办公室；

发包人指定的接收人为：官警官。

承包人接收文件的地点：      ；

承包人指定的接收人为：      。

监理人接收文件的地点：       ；

监理人指定的接收人为：       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人办理并承担费用，发包人协助。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以监狱正大门（205国道旁）围墙为界，围墙内为场内交通、围墙外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，使用费视为包含在签约合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整（中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提交核对申请报告，逾期未提交申请报告的，视为对包干范围内的工程量无异议。）

允许调整合同价格的工程量偏差范围：1、工程量清单存在缺项、漏项；2、工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；3、双方经洽商后同意调整工程量清单的。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：官宗俊 ；

身份证号：/      ；

职    务：三级警长    ；

联系电话：0598-3607705  ；

电子信箱：529005771@qq.com  ；

通信地址：永安市大洲后26号永安监狱  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）负责现场施工总管理，协调各方关系，督促监理工程师行使职权；（2）负责进度款的审核及支付等手续办理；（3）负责对现场发生的合同外工程内容的签认，办理工程设计变更、现场签证等任何涉及合同价格变动、工期变动、违约、索赔的事项，以及督促、检查工程施工、监理情况等工作。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电由承包人自行解决，费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并按照通用合同条款规定执行 。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（7）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后14天内，发包人组织承包人、监理人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，28天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由此产生的费用由承包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无   。

发包人是否提供支付担保： 按闽建[2023]4号文执行 。

发包人提供支付担保的形式： 法定担保形式

①银行保函②工程保证保险③融资性担保公司保函  。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按福建省建筑工程文件管理规程规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料，具体应满足相关建筑工程文件归档整理规范的规定。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

承包人需要提交的竣工资料套数：    上述资料一式肆份（其中一份为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：申请竣工验收前提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，有电子档的含电子档。

（10）承包人应履行的其他义务：

（1）其他义务：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员和材料员、机械员和试验员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，及时到岗到位并做好工程各项施工工作。

②承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承包人严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。

⑥承包人应认真执行见证取样制度，必须明确建筑工程见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。

⑦ 承包人应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

⑧承包人应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

⑨办理施工许可证时，承包人应按规定缴纳农民工工资支付保证金。承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资。

⑩承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担。施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成合同工程过程中，承包人应：

①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；

②为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（5）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话： ；

电子信箱：；

通信地址：公司 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责履行本项目的合同，主持项目经理部工作，并按相关规定对项目施工负有全面管理的职责等   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月出勤率不低于25日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人应在收到发包人的书面通知后7日内提交劳动合同及社会保险证明，若未按时提交，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10万元 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   每次按500元标准处罚承包人。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  更换项目经理，每人次壹拾万元人民币。在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人更换，承包人应无条件接受。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付10万元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按照通用合同条款规定执行 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付3万元的违约金  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   按照通用合同条款规定执行 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  更换项目技术负责人，每人次壹拾万元人民币；更换项目施工员、质量员、安全员、造价人员和材料员、机械员和试验员等主要施工管理人员，每人次叁万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员每月出勤率不低于25日历天，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目经理、项目技术负责人缺岗按每人500元/天标准处罚承包人，施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员等主要施工管理人员缺岗按每人500元/天标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发，发包人直接从承包人的工程款中扣除。因承包人工程管理人员缺岗致使被处罚款达到30000元的，发包人有权解除合同，由此产生的责任和损失均有承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收其履约担保　。

承包人更换项目管理人员的应征得发包人同意且替换人员资格等级不得低于原标准，并按以下标准交纳违约金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳十万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。

上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和分包  。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无           。

其他关于分包的约定：      /        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，至竣工验收合格并移交之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保金额为中标合同价的10%　；履约担保形式为现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号”的形式；在签订合同前提交，自签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定  。

关于监理人的监理权限： 详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向监理工程师提供施工现场不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名： ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：监理人或总监理工程师签发的下列文件或凭证，需要同时具备发包人代表的签字和发包人项目公章后始生效：（1）工程变更；（2）费用变更；（3）工期顺延；（4）工程索赔；（5）承包人主要管理人员更换；（6）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    以发包人书面通知为准     ；

5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    无  。

关于工程奖项的约定：    无   。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照通用合同条款规定执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按照通用合同条款规定执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按照通用合同条款规定执行   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按照通用合同条款规定执行。另增加：在实施和完成合同工程过程中，承包人应：（1）时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；（2）为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。（4）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按照通用合同条款规定执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人取得中标通知书后七天内向发包人及工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划（横道图和网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。承包人应于每月的25日按监理方规定的份数上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 承包人提交后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 协议书约定开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  协议书约定开工日期前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 协议书约定开工日期前。

7.3.2开工通知

监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因导致实际开工日期与协议书约定的开工日期不符，承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后7日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式通过监理人提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行审核。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  （1）施工期间每天6点到18点之间停水或停电造成停工累计每超过8个小时，工期顺延一天；（2）由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量且经发包人的书面签署为准；（3）因不可抗力造成的工期延误（以书面文件为准）；（4）非因承包人原因导致的工期延误，发包人应书面签署延长相应的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

总工期每延误一天违约金为人民币2000元，违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限合同价款的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险范围内。若政策性调整或项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建、缓建、规模缩小时，发包人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与承包人办理结算，发包人不承担其它违约责任。在可以施工情况下，承包人应及时进场施工，发包人不向承包人支付任何额外的费用。投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。发包人不提供弃渣（土）场所，渣（土）外运按7公里包干，承包人应自行提供合法的弃土区；任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度7度以上（不含7度）地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上（不含60mm）大雨以及国家规定不应施工的其他恶劣的气候条件，按气象、地震部门公布为准；

（2）国家强制性规定不允许室外作业的高温或大雾天气 ；

（3）县、市级以上政府公告不允许施工的日期  。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担 。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标承诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 由承包人自行配置并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要配备的试验设备： 由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 由承包人自行配备并承担费用，具体要求以工程实际需求为准。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 施工中发生工程设计变更（无论是增加还是减少工程量），承包人均应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  （1）已标价工程量清单或招标控制价有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或招标控制价中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息计算后，乘以（1-本工程K值）计算变更工程项目的综合单价，并应报发包人确认，最终以发包人委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认，最终以发包人委托的有资质的结算审核单位审定的单价为准。

（5）承包人提交变更报价书的期限：承包人在收到变更指示或变更意向书后28天内。

发包人、监理人商定或确定变更价格的期限：/ 。

10.4.2变更估价程序

通用本条款修改为：经过审查批准后的现场签证和工程变更，由承包人在28天内编制预算，报监理人及发包人初审，并报发包人委托的有资质的招标控制价审核单位审核后予以实施，审核后金额按工程进度款支付办法与进度款同期支付，最终以发包人委托的有资质的结算审核单位审定的结果为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按照通用合同条款规定执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按照通用合同条款规定执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无     。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  本工程不设暂列金 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：       /             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /  。

风险费用的计算方法：    / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： ①因综合单价的取定偏差导致工程控制价不准确；

②其误差引起的工程造价变化；

③措施项目及施工方法客观变化产生的费用；

④因工程实际垃圾运距与工程量清单描述的垃圾运距不同增加的费用；

⑤施工图中未明确的安全防护、施工干扰以及新工艺、新技术、试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；

⑥工程排污所发生的费用；

⑦施工噪音费；

⑧工程所涉及的一切保险费用；

⑨非承包单位原因引起工期延续而增加的费用；

⑩水电接入的费用；

⑪ 因市场价格波动、政策性调整导致材料价格及其他费用变化；

⑫雨季施工产生的措施费、赶工措施费用、夜间施工、施工防护；

⑬垂直运输，二次搬运与工程量清单不同所增加的费用等除设计变更、现场签证、不可抗力外的所有风险；

风险费用的计算方法：  / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：详见专用合同条款10.4 变更估价 。

3、其他价格方式：  /。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10% 。

预付款支付期限：在合同签订后，承包人应按合同约定向发包人提交预付款保函，发包人在合同签订且开工后28天内支付。预付款保函的担保金额应与预付款金额相同，否则发包人不向承包人支付预付款，预付款保函应为投标人法人单位基本账户银行或工程所在地银行出具保函。

预付款扣回的方式：工程进度款（不含预付款）累计支付到合同价款的50%时，次月开始发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                 。

预付款担保的形式为：             /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照工程量清单、招标控制价文件编制的计量规范计量  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  工程量的计量按月进行    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   按照通用合同条款规定执行     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   按照通用合同条款规定执行  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按照通用合同条款规定执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按照通用合同条款规定执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）进度付款额度按照当月实际完成工程量的80%以银行转账方式支付，当工程竣工验收并交付使用后，工程款付至合同总价款的80%（合同总价含补充协议）；工程结算审核完成且承包人提供含质量保证金的全部正式发票后，工程款付至结算审定造价的97%；工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程进度款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

（2）发包人支付进度款的期限：   相关审批完成后28日历天内   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前     24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按照通用合同条款规定执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按照通用合同条款规定执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照专用合同条款7.5.2条“因承包人原因导致工期延误”规定执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按照通用合同条款规定执行  。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /    。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  发包人指示承包人清场时，承包人应无条件清场，并在监理人规定的时间内（一般为15日历天）清场完毕，清场产生的所有费用由承包人承担，否则视同承包人违约，承包人承担违约责任，即每延迟一天向发包人支付违约金3000元，同时每延迟一天竣工结算支付时间相应延迟一周。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按照通用合同条款规定执行   。

竣工结算申请单应包括的内容： 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 106个日历天（不包括承包人原因导致的审核时间延长）。

发包人完成竣工付款的期限：  相关审批完成后28个日历天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照通用合同条款规定执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书签发后28天，并提供相关证明材料 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按照通用合同条款规定执行。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后28天内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月，从工程通过竣工验收之日起计算。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /        ；

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:  审定工程结算价款的3%    。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /      。

关于质量保证金的补充约定：  在缺陷责任期满，且经保修验收合格后的28日历天内无息退还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按《建设工程质量管理条例》执行，未规定的按24个月执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内  。

16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 发包人应承担由此延误的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人应承担由此延误的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人应承担由此延误的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应承担由此延误的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人应承担由此延误的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人应承担由此延误的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔。

（7）其他：                /                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按照通用合同条款规定执行 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照通用合同条款规定执行   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按照通用合同条款规定执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用合同条款规定执行。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人应按相关规定办理工程一切险等工程保险并承担相应费用。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并按相关规定为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按照通用合同条款规定执行 。

20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。

选定争议评审员的期限：            /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                    /                 。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向     /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     福建省永安市    人民法院起诉。

附件

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：       福建省永安监狱

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就          （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  / 。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍 年；

3．装修工程为 贰 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  贰   年；

5．供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰 年；

7．其他项目保修期限约定如下：贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址： 永安市大洲后26号 地  址：

法定代表人（签字或盖章）：       法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人(签字)：　　    　　委托代理人(签字)：/

电  话：     0598-3607705     电  话：

传  真：     0598-3607705     传  真：

开户银行：兴业银行永安支行   开户银行：

账  号：1820 1010 0100 0302 96   账  号：

邮政编码： 366000           邮政编码：

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：永安监狱武警营房项目

- 工程概况 1.建设地点：永安市大洲后。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期：/ ；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：基础工程、主体工程、水电安装等，具体详见施工图纸及工程量清单；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： 3329.1m2 。 - 层数： 地上5层 ，规划高度：21.05m 。 - 结构质式：框架结构 。 - 基础类型：桩基础 。 - 混凝土情况：泵送商品砼、非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中胜立达建筑工程设计有限公司 设计的永安监狱武警营房项目图纸，专业范围包括房屋建筑装饰工程，水电安装等工程，具体如下： - 不含三通一平； - 不含二次装饰工程； - 编制依据 1.图纸：中胜立达建筑工程设计有限公司 设计的永安监狱武警营房项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：永安监狱武警营房项目岩土工程勘察报告（工程编号：HYFZ2023-372）。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止至2025年3月7日以前） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至2025年3月7日以前） 。其中，暂列金额：/ ；专业工程暂估价：/ ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：2023年3月1日开始执行的“关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知”（明建〔2020〕9号文，指数为1.0587。 （2）施工机械台班单价：按照（2019年第3季度福建省施工机械台班单价）。 （3）材料设备价格：参考《三明工程造价管理》发布的2025年1月份三明市永安市信息价、定额基期价格、市场询价 。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程。 2.总承包服务费费率：无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施 1.土方工程：土方开挖工程考虑机械施工，人工配合按5%计算，就地堆土，场内调配，回填土按原土回填，不足部分考虑1公里内取土回填。 2.桩基工程：钢筋混凝土旋挖钻孔灌注桩。 3.混凝土模板及支架： 现浇混凝土胶合板模板 。 4.脚手架：外墙脚手架采用外墙钢管双排脚手架，使用时间按定额工期计算。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输：塔吊、施工电梯机械配置的功率大小、机械的型号仅供投标人参考，投标人应根据实际情况自行报价，实际塔吊和施工电梯的功率大小、机械型号不同的不再调整；塔吊按1台计入、施工电梯按1台计入。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机1台，履带式旋挖钻机1台；塔吊按1台计入、施工电梯按1台计入；大型机械设备基础：塔吊基础、施工电梯基础；大型机械设备检测：塔吊、施工电梯检测次数已计入。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： 配电箱等无信息价的材料设备 。 - 其他说明 桩基工程 1、孔桩有效桩长按19米计算； 2、桩基泥浆及截桩头废碴外运按7公里计算； 3、孔桩护筒按单个孔桩8米计算； 4、泥浆制作按孔桩全深计算； 主体工程 1、1～5层除走廊、楼梯间、电井按图纸计算外，其余房间只计算墙面水泥砂浆基层、地面只计算到防水层；房间内门不计算；卫生间内隔断和卫浴设施不计算； 2、楼板隔声涂料不计算，非用水房间天棚防水不计算； 3、外墙干挂改按GRC线条计算，饰面按真石漆计算； 4、外墙外保温不计算。 安装工程 1、强弱电线路仅算到房间内配电箱及弱电箱，各房间内照明线路仅算到接线盒处、公共走廊照明及消防应急照明和疏散指示全算到位（含灯具）； 2、空调线路全算到插座接线盒处； 3、给水管计算到各楼层截止阀处。 室外工程 - 给水管、消防栓给水管、弱电管（仅预埋管）算至干警宿舍15#楼东南侧位置； - 强电接入电缆算至配电房低压柜处；

招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：永安监狱武警营房项目

- 工程概况 1.建设地点：永安市大洲后。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期：/ ；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：基础工程、主体工程、水电安装等，具体详见施工图纸及工程量清单；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： 3329.1m2 。 - 层数： 地上5层 ，规划高度：21.05m 。 - 结构质式：框架结构 。 - 基础类型：桩基础 。 - 混凝土情况：泵送商品砼、非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中胜立达建筑工程设计有限公司 设计的永安监狱武警营房项目图纸，专业范围包括房屋建筑装饰工程，水电安装等工程，具体如下： - 不含三通一平； - 不含二次装饰工程； - 编制依据 1.图纸：中胜立达建筑工程设计有限公司 设计的永安监狱武警营房项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：永安监狱武警营房项目岩土工程勘察报告（工程编号：HYFZ2023-372）。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止至2025年3月7日以前） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止至2025年3月7日以前） 。其中，暂列金额：/ ；专业工程暂估价：/ ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：2023年3月1日开始执行的“关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知”（明建〔2020〕9号文，指数为1.0587。 （2）施工机械台班单价：按照（2019年第3季度福建省施工机械台班单价）。 （3）材料设备价格：参考《三明工程造价管理》发布的2025年1月份三明市永安市信息价、定额基期价格、市场询价 。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程。 2.总承包服务费费率：无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施 1.土方工程：土方开挖工程考虑机械施工，人工配合按5%计算，就地堆土，场内调配，回填土按原土回填，不足部分考虑1公里内取土回填。 2.桩基工程：钢筋混凝土旋挖钻孔灌注桩。 3.混凝土模板及支架： 现浇混凝土胶合板模板 。 4.脚手架：外墙脚手架采用外墙钢管双排脚手架，使用时间按定额工期计算。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输：塔吊、施工电梯机械配置的功率大小、机械的型号仅供投标人参考，投标人应根据实际情况自行报价，实际塔吊和施工电梯的功率大小、机械型号不同的不再调整；塔吊按1台计入、施工电梯按1台计入。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机1台，履带式旋挖钻机1台；塔吊按1台计入、施工电梯按1台计入；大型机械设备基础：塔吊基础、施工电梯基础；大型机械设备检测：塔吊、施工电梯检测次数已计入。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： 配电箱等无信息价的材料设备 。 - 其他说明 桩基工程 1、孔桩有效桩长按19米计算； 2、桩基泥浆及截桩头废碴外运按7公里计算； 3、孔桩护筒按单个孔桩8米计算； 4、泥浆制作按孔桩全深计算； 主体工程 1、1～5层除走廊、楼梯间、电井按图纸计算外，其余房间只计算墙面水泥砂浆基层、地面只计算到防水层；房间内门不计算；卫生间内隔断和卫浴设施不计算； 2、楼板隔声涂料不计算，非用水房间天棚防水不计算； 3、外墙干挂改按GRC线条计算，饰面按真石漆计算； 4、外墙外保温不计算。 安装工程 1、强弱电线路仅算到房间内配电箱及弱电箱，各房间内照明线路仅算到接线盒处、公共走廊照明及消防应急照明和疏散指示全算到位（含灯具）； 2、空调线路全算到插座接线盒处； 3、给水管计算到各楼层截止阀处。 室外工程 - 给水管、消防栓给水管、弱电管（仅预埋管）算至干警宿舍15#楼东南侧位置； - 强电接入电缆算至配电房低压柜处；

  - 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

由投标人自行勘察了解

    - 工程建设地点的现场施工条件

/

    - 招标项目说明

/

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

/

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

/

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按有关国家强制性规范、有关规定、合同通用条款及专用条款的有关要求执行。同时还要求在现场设立安全警示标志并制定确实可行的现场防护措施，做好安全防护工作。

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置。

    - 文明施工要求

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

    - 施工机具进场要求

所有机械、设备进场应向监理单位报备。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

/

    - 质量要求

按“工程建设标准强制性条文”要求。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

由发包人在与中标人签订合同时另行约定

| 附件1 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价的综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 040301004001 |  | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  |  | (1)桩径:800 (2)空桩长度、桩长:有效桩长19米 (3)成孔方式:旋挖钻机钻孔 (4)混凝土种类、强度等级:c25水下混凝土 |  |  | m |  |  |  | 551.000 |  |  | 649.16 |  |  |  |  | 357687.16 |  |
| 2 |  | 040301004002 |  | 泥浆护壁成孔灌注桩 |  |  | (1)桩径:900 (2)空桩长度、桩长:有效桩长19米 (3)成孔方式:+ (4)混凝土种类、强度等级:c25水下混凝土 |  |  | m |  |  |  | 247.000 |  |  | 796.41 |  |  |  |  | 196713.27 |  |
| 3 |  | 010515004001 |  | 钢筋笼 |  |  | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 |  |  | t |  |  |  | 19.126 |  |  | 5302.45 |  |  |  |  | 101414.66 |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 010501003001 |  | 独立基础 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  | 63.080 |  |  | 554.79 |  |  |  |  | 34996.15 |  |
| 5 |  | 010503001001 |  | 基础梁 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  | 31.888 |  |  | 560.55 |  |  |  |  | 17874.82 |  |
| 6 |  | 010501003002 |  | 独立基础 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼， 电梯底坑 (2)混凝土强度等级:C30p8 |  |  | m3 |  |  |  | 1.534 |  |  | 583.22 |  |  |  |  | 894.66 |  |
| 7 |  | 010504001001 |  | 直形墙 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30p8 |  |  | m3 |  |  |  | 1.925 |  |  | 592.77 |  |  |  |  | 1141.08 |  |
| 8 |  | 010502001001 |  | 矩形柱 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  | 185.940 |  |  | 573.46 |  |  |  |  | 106629.15 |  |
| 9 |  | 010505001001 |  | 有梁板 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 |  |  | m3 |  |  |  | 422.207 |  |  | 558.94 |  |  |  |  | 235988.38 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2)混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010505001002 |  | 有梁板 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:c30抗渗 |  |  | m3 |  |  |  | 127.134 |  |  | 587.35 |  |  |  |  | 74672.15 |  |
| 11 |  | 010505001003 |  | 有梁板 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25抗渗 |  |  | m3 |  |  |  | 16.121 |  |  | 555.17 |  |  |  |  | 8949.90 |  |
| 12 |  | 010506001001 |  | 直形楼梯 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:110 |  |  | m2 |  |  |  | 51.780 |  |  | 134.71 |  |  |  |  | 6975.28 |  |
| 13 |  | 010506001002 |  | 直形楼梯 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120 |  |  | m2 |  |  |  | 18.900 |  |  | 143.50 |  |  |  |  | 2712.15 |  |
| 14 |  | 010506001003 |  | 直形楼梯 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:130 |  |  | m2 |  |  |  | 37.620 |  |  | 152.28 |  |  |  |  | 5728.77 |  |
| 15 |  | 010506001004 |  | 直形楼梯 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140 |  |  | m2 |  |  |  | 13.608 |  |  | 169.84 |  |  |  |  | 2311.18 |  |
| 16 |  | 010506001005 |  | 直形楼梯 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 |  |  | m2 |  |  |  | 29.640 |  |  | 169.84 |  |  |  |  | 5034.06 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 080208001001 |  | 板式橡胶支座 |  |  | (1)规格:5mm (2)材质:聚四氟乙烯 |  |  | 个 |  |  |  | 18.000 |  |  | 360.46 |  |  |  |  | 6488.28 |  |
| 18 |  | 010505003001 |  | 平板 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  | 22.581 |  |  | 566.97 |  |  |  |  | 12802.75 |  |
| 19 |  | 010505006001 |  | 栏板 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  | 3.386 |  |  | 586.54 |  |  |  |  | 1986.02 |  |
| 20 |  | 010504001004 |  | 直形墙 |  |  | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  | 25.521 |  |  | 546.45 |  |  |  |  | 13945.95 |  |
| 钢筋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 010515001014 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HPB300Φ6.5 |  |  | t |  |  |  | 2.364 |  |  | 5864.23 |  |  |  |  | 13863.04 |  |
| 22 |  | 010515001017 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  |  | 5.178 |  |  | 5796.12 |  |  |  |  | 30012.31 |  |
| 23 |  | 010515001018 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  |  | 47.323 |  |  | 5461.35 |  |  |  |  | 258447.47 |  |
| 24 |  | 010515001019 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  |  | 12.310 |  |  | 5461.35 |  |  |  |  | 67229.22 |  |
| 25 |  | 010515001020 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  |  | 13.759 |  |  | 5328.64 |  |  |  |  | 73316.76 |  |
| 26 |  | 010515001021 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  |  | 1.246 |  |  | 5194.57 |  |  |  |  | 6472.43 |  |
| 27 |  | 010515001022 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  |  | 16.404 |  |  | 5194.57 |  |  |  |  | 85211.73 |  |
| 28 |  | 010515001023 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  |  | 13.633 |  |  | 5161.70 |  |  |  |  | 70369.46 |  |
| 29 |  | 010515001024 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  |  | 11.877 |  |  | 4861.73 |  |  |  |  | 57742.77 |  |
| 30 |  | 010515001025 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ22 |  |  | t |  |  |  | 5.732 |  |  | 4838.96 |  |  |  |  | 27736.92 |  |
| 31 |  | 010515001026 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | (1)HRB400EΦ25 |  |  | t |  |  |  | 13.308 |  |  | 4838.96 |  |  |  |  | 64396.88 |  |
| 32 |  | 010516006003 |  | 电渣压力焊接 |  |  | (1)φ≤18 |  |  | 个 |  |  |  | 1148.000 |  |  | 5.45 |  |  |  |  | 6256.60 |  |
| 33 |  | 010516006004 |  | 电渣压力焊接 |  |  | (1)≤32 |  |  | 个 |  |  |  | 454.000 |  |  | 6.53 |  |  |  |  | 2964.62 |  |
| 34 |  | 010516003005 |  | 机械连接 |  |  | (1)直螺纹链接 (2)φ16-18 |  |  | 个 |  |  |  | 280.000 |  |  | 12.76 |  |  |  |  | 3572.80 |  |
| 35 |  | 010516003006 |  | 机械连接 |  |  | (1)直螺纹链接 (2)φ20 |  |  | 个 |  |  |  | 126.000 |  |  | 13.94 |  |  |  |  | 1756.44 |  |
| 36 |  | 010516003003 |  | 机械连接 |  |  | (1)直螺纹链接 (2)φ22 |  |  | 个 |  |  |  | 62.000 |  |  | 15.58 |  |  |  |  | 965.96 |  |
| 37 |  | 010516003004 |  | 机械连接 |  |  | (1)直螺纹连接 |  |  | 个 |  |  |  | 51.000 |  |  | 16.07 |  |  |  |  | 819.57 |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2)φ25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属构件工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 010607003001 |  | 成品雨篷 |  |  | (1)材料品种、规格:详图见结施 |  |  | m2 |  |  |  | 165.923 |  |  | 840.97 |  |  |  |  | 139536.27 |  |
| 附件2 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001001 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1.000 |  |  | 2036.75 |  |  |  |  | 2036.75 |  |  |
| 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011705001003 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1.000 |  |  | 16592.68 |  |  |  |  | 16592.68 |  |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011701003001 |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6以内 |  |  | m2 |  | 3726.970 |  |  | 3.87 |  |  |  |  | 14423.37 |  |  |
| 4 |  | 011701003002 |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6以内 |  |  | m2 |  | 623.329 |  |  | 11.01 |  |  |  |  | 6862.85 |  |  |
| 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011702001001 |  |  | 基础模板 |  |  | (1)基础类型:垫层 |  |  | m2 |  | 81.763 |  |  | 68.16 |  |  |  |  | 5572.97 |  |  |
| 6 |  | 011702001002 |  |  | 基础模板 |  |  | (1)承台、地梁 |  |  | m2 |  | 88.933 |  |  | 590.26 |  |  |  |  | 52493.59 |  |  |
| 7 |  | 011702011001 |  |  | 墙模板 |  |  | (1)2米内 |  |  | m2 |  | 9.625 |  |  | 84.43 |  |  |  |  | 812.64 |  |  |
| 8 |  | 011702002001 |  |  | 柱模板 |  |  | (1)支撑高度:3.6~5.2米 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 |  |  | m2 |  | 1497.529 |  |  | 75.15 |  |  |  |  | 112539.30 |  |  |
| 9 |  | 011702014001 |  |  | 有梁板模板 |  |  | (1)支撑高度:3.6~5.2米 (2)止水措施:无 |  |  | m2 |  | 5021.524 |  |  | 88.36 |  |  |  |  | 443701.86 |  |  |
| 10 |  | 011702024001 |  |  | 楼梯模板 |  |  | (1)楼梯类型:板式 (2)支撑高度:3.6~5.2 (3)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 151.548 |  |  | 216.10 |  |  |  |  | 32749.52 |  |  |
| 11 |  | 011702016001 |  |  | 平板模板 |  |  | (1)支撑高度:3.6m内 |  |  | m2 |  | 225.810 |  |  | 80.81 |  |  |  |  | 18247.71 |  |  |
| 12 |  | 011702021001 |  |  | 栏板模板 |  |  | (1)构件形状:矩形 |  |  | m2 |  | 40.800 |  |  | 67.48 |  |  |  |  | 2753.18 |  |  |
| 13 |  | 011702011003 |  |  | 墙模板 |  |  | (1)支撑高度:3.6以内 (2)止水措施:无 |  |  | m2 |  | 355.320 |  |  | 66.77 |  |  |  |  | 23724.72 |  |  |
| 14 |  | 011702008001 |  |  | 圈梁模板 |  |  | (1)支撑高度:3.6以内 |  |  | m2 |  | 331.358 |  |  | 63.95 |  |  |  |  | 21190.34 |  |  |
| 15 |  | 011702036001 |  |  | 小型构件模板 |  |  | (1)构件类型:底层窗台压顶等 (2)支撑高度:3.6以内 |  |  | m2 |  | 50.750 |  |  | 64.50 |  |  |  |  | 3273.38 |  |  |
| 16 |  | 011702003001 |  |  | 构造柱模板 |  |  | (1)3.6以内 |  |  | m2 |  | 165.782 |  |  | 93.76 |  |  |  |  | 15543.72 |  |  |
| 17 |  | 011702036002 |  |  | 小型构件模板 |  |  | (1)构件类型:门窗洞口边框 (2)支撑高度:3.6以内 |  |  | m2 |  | 57.750 |  |  | 77.00 |  |  |  |  | 4446.75 |  |  |
| 18 |  | 011702036003 |  |  | 小型构件模板 |  |  | (1)构件类型:压顶 (2)支撑高度:3.6以内 |  |  | m2 |  | 70.600 |  |  | 64.50 |  |  |  |  | 4553.70 |  |  |
| 19 |  | 011702009001 |  |  | 过梁模板 |  |  | (1)3.6以内 |  |  | m2 |  | 56.299 |  |  | 103.96 |  |  |  |  | 5852.84 |  |  |
| 20 |  | 011701010001 |  |  | 电梯井脚手架 |  |  | (1)搭设方式:落地式 (2)构筑物几何尺寸 |  |  | m3 |  | 107.464 |  |  | 33.05 |  |  |  |  | 3551.69 |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 、高度:2.8*1.9*20.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 011703001001 |  |  | 垂直运输 |  |  | (1)建筑物建筑类型及结构形式:公共建筑、框架结构 (2)地下室建筑面积:0 (3)建筑物檐口高度、层数:5层，18.6米 |  |  | 项 |  | 1.000 |  |  | 484565.10 |  |  |  |  | 484565.10 |  |  |
| 22 |  | 011705001002 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1.000 |  |  | 125409.29 |  |  |  |  | 125409.29 |  |  |
| 23 |  | 011701002001 |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  |  | (1)服务对象:外墙装饰 (2)搭设方式:落地式 (3)檐口高度18.6米 (4)脚手架材质:扣件式钢管 (5)安全网材质:阻燃密目网 |  |  | m2 |  | 2373.785 |  |  | 79.89 |  |  |  |  | 189641.68 |  |  |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 011701006001 |  |  | 满堂装饰脚手架 |  |  | (1)墙面及天棚 |  |  | m2 |  | 592.860 |  |  | 11.29 |  |  |  |  | 6693.39 |  |  |
| 附件3 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 |  | 工料机名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01000020 |  | 型钢 |  |  | 综合 |  |  | t |  |  | 0.534 |  |  | 3429.000 |  |  |  | 1832.46 |  |  |  |  |
| 2 | 01010200 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400Ф10以内 |  |  | t |  |  | 2.235 |  |  | 3407.000 |  |  |  | 7614.99 |  |  |  |  |
| 3 | 01010330 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  | 14.103 |  |  | 3274.000 |  |  |  | 46173.14 |  |  |  |  |
| 4 | 01010340 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  | 2.461 |  |  | 3168.000 |  |  |  | 7796.61 |  |  |  |  |
| 5 | 01010350 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  | 17.682 |  |  | 3168.000 |  |  |  | 56017.53 |  |  |  |  |
| 6 | 01010360 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  | 33.578 |  |  | 3142.000 |  |  |  | 105502.00 |  |  |  |  |
| 7 | 01010370 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  | 12.174 |  |  | 3142.000 |  |  |  | 38250.47 |  |  |  |  |
| 8 | 01010380 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ22 |  |  | t |  |  | 9.345 |  |  | 3124.000 |  |  |  | 29193.47 |  |  |  |  |
| 9 | 01010390 |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ25 |  |  | t |  |  | 13.641 |  |  | 3124.000 |  |  |  | 42613.55 |  |  |  |  |
| 10 | 01010580 |  | 线材 |  |  | HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  | 5.282 |  |  | 3540.000 |  |  |  | 18696.72 |  |  |  |  |
| 11 | 01010590 |  | 线材 |  |  | HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  | 48.269 |  |  | 3274.000 |  |  |  | 158034.21 |  |  |  |  |
| 12 | 01010600 |  | 线材 |  |  | HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  | 12.556 |  |  | 3274.000 |  |  |  | 41109.00 |  |  |  |  |
| 13 | 01090240 |  | 圆钢 |  |  | Φ6 |  |  | t |  |  | 2.411 |  |  | 3363.000 |  |  |  | 8109.13 |  |  |  |  |
| 14 | 01270020 |  | 镀锌型钢 |  |  |  |  |  | t |  |  | 2.157 |  |  | 4584.000 |  |  |  | 9887.68 |  |  |  |  |
| 15 | 01290100 |  | 钢板 |  |  | 综合 |  |  | t |  |  | 2.351 |  |  | 3504.500 |  |  |  | 8240.34 |  |  |  |  |
| 16 | 04010001 |  | 水泥 |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 25287.159 |  |  | 0.340 |  |  |  | 8597.63 |  |  |  |  |
| 17 | 04010010 |  | 水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 705.992 |  |  | 0.366 |  |  |  | 258.39 |  |  |  |  |
| 18 | 04010050 |  | 袋装水泥 |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  | 546.506 |  |  | 0.340 |  |  |  | 185.81 |  |  |  |  |
| 19 | 04010090 |  | 袋装水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 86.461 |  |  | 0.366 |  |  |  | 31.64 |  |  |  |  |
| 20 | 04010170 |  | 散装水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  | 66856.519 |  |  | 0.349 |  |  |  | 23332.93 |  |  |  |  |
| 21 | 28110020 |  | 铜芯电力电缆 |  |  | WDZB-YJY-5*10 |  |  | m |  |  | 55.954 |  |  | 51.450 |  |  |  | 2878.83 |  |  |  |  |
| 22 | 28110020 |  | 铜芯电力电缆 |  |  | WDZB-YJY-5X6 |  |  | m |  |  | 46.349 |  |  | 32.030 |  |  |  | 1484.56 |  |  |  |  |
| 23 | 28110020 |  | 铜芯电力电缆 |  |  | WDZB-YJY-5X10 |  |  | m |  |  | 23.230 |  |  | 51.450 |  |  |  | 1195.18 |  |  |  |  |
| 24 | 28110020 |  | 铜芯电力电缆 |  |  | WDZB-YJY-5X16 |  |  | m |  |  | 32.724 |  |  | 80.180 |  |  |  | 2623.81 |  |  |  |  |
| 25 | 28110020 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  | WDZB-YJY-4*70 |  |  | m |  |  | 248.460 |  |  | 246.800 |  |  |  | 61319.93 |  |  |  |  |
| 26 | 28110020 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  | WDZB1-YJY-4*25 |  |  | m |  |  | 61.598 |  |  | 94.725 |  |  |  | 5834.86 |  |  |  |  |
| 27 | 80213520 |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 48.257 |  |  | 335.570 |  |  |  | 16193.66 |  |  |  |  |
| 28 | 80213525 |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 242.915 |  |  | 352.610 |  |  |  | 85654.10 |  |  |  |  |
| 29 | 80213530 |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 430.286 |  |  | 368.860 |  |  |  | 158715.26 |  |  |  |  |
| 30 | 80213570 |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 35.928 |  |  | 333.560 |  |  |  | 11984.05 |  |  |  |  |
| 31 | 80213575 |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 11.900 |  |  | 350.610 |  |  |  | 4172.20 |  |  |  |  |
| 32 | 80213580 |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm |  |  | m3 |  |  | 50.006 |  |  | 366.960 |  |  |  | 18350.04 |  |  |  |  |
| 33 | 80213675 |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C20(42.5 |  |  | m3 |  |  | 41.962 |  |  | 382.000 |  |  |  | 16029.29 |  |  |  |  |
| 主要材料设备项目与价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：永安监狱武警营房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 |  | 工料机名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 80213680 |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 28.494 |  |  | 398.320 |  |  |  | 11349.83 |  |  |  |  |
| 35 | 80213685 |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 760.664 |  |  | 412.870 |  |  |  | 314055.30 |  |  |  |  |
| 36 | 80213690 |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 41.214 |  |  | 428.630 |  |  |  | 17665.60 |  |  |  |  |
| 37 | 80214355 |  | 预拌泵送水下混凝土 |  |  | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm |  |  | m3 |  |  | 539.211 |  |  | 410.970 |  |  |  | 221599.48 |  |  |  |  |
| 38 | 80215180 |  | 预拌泵送抗渗混凝土 |  |  | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 16.282 |  |  | 409.850 |  |  |  | 6673.26 |  |  |  |  |
| 39 | 80215215 |  | 预拌泵送抗渗混凝土 |  |  | C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  | 131.846 |  |  | 435.680 |  |  |  | 57442.66 |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。