莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路、品质工程技术咨询服务项目

招标文件

项目专用本

招标编号：  晟联明招[2018]006号

招   标   人：三明莆炎高速公路有限责任公司

招标代理机构：泉州晟联工程项目管理有限公司

二〇一八年八月

## 第一章 招标公告

莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路、品质工程技术咨询服务项目招标公告

1．招标条件

本招标项目莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）已由国家发展和改革委员会以发改基础[2016]918号批复可研，交通运输部以交公路函[2016]626号批复初步设计，福建省交通运输厅以闽交建[2016]130号批复施工图设计。尤溪中仙至建宁里心段已由国家发展和改革委员会以发改基础[2016]2844号批复可研，交通运输部以交公路函[2017]317号批复初步设计，福建省交通运输厅以闽交建[2017]74、94、123号批复施工图设计。建设资金来自 国家补助、市、县投资及银行贷款，出资比例为国家补助、三明市、县自筹约占39%，银行贷款约占61% 。招标人为三明莆炎高速公路有限责任公司，招标代理为泉州晟联工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的绿色公路、品质工程技术咨询服务项目进行公开招标，本次招标采用资格后审。

2．项目概况与招标范围

2.1 项目的建设地点：福建省尤溪县、大田县、三元区、明溪县、宁化县、建宁县

2.2 项目的规模：

国高网莆炎高速公路（三明境内）项目路线起于三明市和福州市交界山头顶(分界点位于珠峰隧道内)，顺接莆炎高速福州段，途经尤溪县、大田县、三元区、明溪县、宁化县、建宁县，终点与建泰高速公路相接，设金铙山枢纽互通。路线全长237公里，概算总投资305.72亿元；主线共设桥梁161座，全长50619.25米；隧道48.5座，全长65717.25米，桥隧比49.1%。路基挖方6160.3万方，填方5041万方；互通式立交18座（中仙互通、华口枢纽互通、闽湖互通、新阳互通、奇韬互通、广平互通、三明东互通、三明西互通、畔溪枢纽互通、岩前互通、吉口互通、明溪互通、盖洋互通、泉上互通、枫溪互通、建宁南互通、建宁西互通、金铙山枢纽互通）；匝道收费站15处；服务区6处（中仙服务区、新阳服务区、三明服务区、明溪服务区、枫溪服务区、闽江源服务区），加水区1处（广平加水区），预留停车区1处（盖洋停车区）。

2.3招标范围及标段划分：

2.3.1绿色公路：依据国家和交通运输行业《关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路【2016】93号）要求，推动本项目建设在集约利用资源、保护土地资源、应用节能技术和清洁能源、生态环保设计、施工环境保护、标准化施工、提高养护便利、推进建设管理信息化和BIM技术应用、绿色服务区建设、降低全寿命周期成本、绿色公路技术研究等方面取得新突破,编制莆炎高速创建绿色公路示范工程咨询报告，以及为编制成果文件而进行的所有调查、勘察、测量、分析研究及协助招标人完成创建部、省绿色高速公路示范工程报告和文件的报批工作，制定本项目的绿色公路评价标准,力争形成省级地方标准。通过省、部级绿色公路评价，获得交通运输部“绿色公路”称号。

2.3.2品质工程：依据国家和交通运输行业《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发【2016】216号）要求，结合莆炎高速公路工程特点，从提升工程设计水平、工程管理水平、工程科技创新能力、工程质量水平、工程安全保障水平、品质工程软实力等方面入手，以解决实际设计、施工、管理中存在的问题为导向，落实各项工作，探索品质工程的建设模式，确保本项目通过省、部级示范创建项目品质工程评价和交竣工品质工程示范项目评价,获得交通运输部“品质工程”称号。

2.3.3本次招标分1个合同段，莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、莆炎高速公路尤溪中仙至建宁里心段作为两个项目提交各自的咨询成果资料。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资质、业绩资格要求。

3.1.1要求投标人须具有独立法人资格，同时具有公路交通运输专业技术服务、科研和标准化相关项目研究基础的企事业单位。

3.1.2投标人近5年内（2013年1月1日以来至投标截止日止）须具有下列两项业绩之一：

（1）承担过一个部级或省级绿色公路创建相关的科研或咨询或标准化研究等项目。

（2）承担过一个部级或省级品质工程创建相关的科研或咨询或标准化研究等工作。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标申请；单位负责人①为同一人或者存在控股②、管理关系③的不同单位，或同一母公司④的多家子公司(解释下同)均不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标申请，违反前款规定的，相关投标文件无效。

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。④国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”,其一级子公司可同时对同一标段提出投标申请，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段提出投标申请。

4．评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5. 报名和招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2018 年8月27日08：30：00至2018年9月17日09：30：00通过三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作工具（三明版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标文件的递交

6．1 招标人不进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

6．2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2018年9月17日09时30分。投标人在投标文件截止时间前通过三明市公共资源电子交易平台在线递交投标文件。

6．3 开标地址：三明市公共资源交易中心第二交易厅（地址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）三楼）。

6.4投标人应于2018年09月17日09时00分至09时30分，由该投标单位的法人代表（或其授权代理人）携带法定代表人证明书原件（或授权委托书原件）、身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖投标人公章）。同时各投标人务必携带已经激活并审核通过的CA 数字证书到场签到并提交一份备用电子投标文件（刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封单独密封并在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称，并在封口处加盖投标人公章）。

6.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.6尚未办理三明市建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的投标人，请在开标前及时办理。网上投标操作详见帮助文档中投标单位操作手册。具体程序详见三明公共资源易网（www.smggzy.cn:8086/smwz）。若有疑问，可向三明市公共资源交易中心咨询。技术支持电话：18065792873。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http：//www.fjggfw.gov.cn）、三明市公共资源交易网（http:// www.smggzy.cn:8086/smwz）等媒体上发布。

8. 联系方式

招 标 人：三明莆炎高速公路有限责任公司

地    址：三明市梅列区陈大镇碧玉路176号

邮政编码：365009

联 系 人：庄女士、林先生

电    话：0598-8520316

传    真：0598-8520316

招标代理机构：泉州晟联工程项目管理有限公司

地    址：三明市梅列区沪明新村146幢D203室

邮政编码：365000

联 系 人：小李

电    话：0598-8258820

交易中心名称：三明市公共资源交易中心

地        址：三明市梅列区江滨北路11号（碧湖）

9、监督单位：

（1）三明市纪委驻市国资委纪检组

（2）三明市高指专项执法监察（三明市交通建设集团有限公司纪委监察室）

注：招标公告的内容以专用本的为准。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：三明莆炎高速公路有限责任公司 地 址：三明市梅列区陈大镇碧玉路176号 邮政编码：365009 联 系 人：庄女士、林先生 电 话：0598-8520316 传 真：0598-8520316 招标代理机构：泉州晟联工程项目管理有限公司 地 址：三明市梅列区沪明新村146幢D203室 邮政编码：365000 联 系 人：小李 电 话：0598-8258820 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 项目名称：莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路、品质工程技术咨询服务项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 福建省尤溪县、大田县、三元区、明溪县、宁化县、建宁县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.2 | 服务期 | 计划总工期48个月（具体以招标人要求为准） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质最低要求：见附录1 人员资格最低要求：见附录2 业绩最低要求：见附录3 信誉最低要求：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不得分包或转包。 |
| 1.12 | 偏离 | 只允许细微偏差，不允许重大偏差。 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 项目招标文件及相关文件等资料，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间及方式 | 投标人应在投标截止日18天前，将要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式在电子交易平台上（网址见招标公告）上提交。 |
| 2.2.2 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改时间 | 招标人在投标截止时间15天前，将以编号的补遗书发布在电子交易平台（网址详见招标公告），供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有修改、澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。在投标截止时间前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站。 |
| 3.2.4 | 服务费最高限价 | 本项目服务费最高限价为人民币300万元，投标人所报服务费用不得超出投标控制价范围，否则按无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金为5万元（人民币），采用银行转账（电汇或现金转账）或银行保函。 （ 1 ）采用银行转账的：须在 2018年09月14日17时 前从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号（写明投标项目名称，可简写为“晟联明招[2018]006号投标保证金”，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。 账户名称：三明市公共资源交易中心 开户行：福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行 账 号：903021102001000004520700000217 电 话：0598-8953870 （ 2 ）采用银行保函的：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 投标人应将电汇或银行转账单、银行保函的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件的组成部分，与投标文件同时上传。 投标人应将保函原件用信袋密封并写上投标人名称、保函金额 并加盖投标人公章；由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 |
| 3.4.4 | 投标违约处理 | 发生下列情形之一的，视为投标违约行为： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假材料； （5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。 如投标人违约，其投标保证金将不予退还，同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站上公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 3.5.3 | 近年承担的类似项目的年份要求 | 2013年1月1日至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2016年1月1日至投标截止日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |
| 3.7.5 | 投标文件份数及装订要求 | 一份加密的电子投标文件（SMTF格式）上传到三明市公共资源交易电子招投标平台中；投标人应确保电子投标文件能打开并运行，且电子投标文件必须在投标截止时间前上传成功。 一份不加密的备用电子投标文件（.nSMTF格式）刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封单独密封并在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称，并在封口处加盖投标人公章，于开标前携带至开标现场提交。 投标人中标后，应向招标人提交与电子投标文件一致的纸质投标文件6份。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 备用电子投标文件：刻录到光盘或者存放到U盘中，用信封单独密封并在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称，并在封口处加盖投标人公章。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台（网址详见招标公告）在线递交投标文件。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明。 电子招标平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标 截止期的时间 | 招标人原定投标截止日前5天 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标分两次进行 第一次开标 时间：同投标截止时间 地点: 详见招标公告 招标人于投标截止时间在第一信封（商务及技术文件）的开标地点现场解密投标文件并开标，投标人携带已经激活并审核通过的CA数字证书到场参加开标会。 第二次开标 时间： 另行通知 地点: 另行通知 招标人在第一个信封通过评审后，对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标，同时在第二信封开标地点设置在线开标会场，投标人须到场参加开标会。 |
| 5.2.1 | 第一信封开标程序 | 1、宣布开标纪律； 2、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3、公布在投标截止时间前到场并递交备用电子投标文件的投标人名称； 4、进行随机摇号确定投标人编号并抽取投标人代表，一个投标人只有一个编号，并由每一投标人签字确认，第一阶段开标投标人编号保持不变； 5、开始电子投标文件解密。投标人应携带已经激活并审核通过的CA数字证书到开标地点参加开标。投标人按编号顺序依次进行电子投标文件解密。 6、解密全部完成后，电子交易平台自动开标，自动显示投标人名称、标段名称、项目负责人及其他内容。 7、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8、开标结束。 |
| 5.2.2 | 第二信封开标程序 | (1) 宣布开标纪律； (2) 点名确认投标人是否到场； (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名，抽取投标人代表； (4) 宣布通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； 电子交易平台自动显示通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标人名称、标段名称、投标报价（若投标书中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准）及其他内容，并记录在案。 （5）宣读最高限价，按照评标办法中评标基准价计算方法规定由投标人代表现场摇号确定评标基准价的下浮系数； （6）当场计算评标基准价； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 5.2.3 | 无效投标 | 若发现投标文件出现以下情形之一，经监标人确认后应当在开标现场宣布投标人的投标无效： 第一信封 （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的投标文件提交截止时间内提交到电子交易平台； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书未在开标现场正确解密的； （3）备用电子投标文件未按要求存储、密封和标记的。 （4）投标人电子投标书的MAC地址相同。 第二信封 （1） 未在投标书上填写投标总价； （2） 投标报价超出招标人公布的最高限价； |
| 5.2.4 | 投标报价不参加评标基准价计算的情况 | 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况并经监标人确认后，其投标报价将不再参加评标基准价的计算： (1) 未在投标书上填写投标总价； (2) 投标书中的投标报价超过招标文件设定的最高限价； (3) 未按照招标文件的要求提交投标保证金； (4) 投标文件的电子文件份数不满足招标文件规定； (5) 投标书中的投标总价低于招标人公布的最高投标限价85%。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标专家5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.4 | 中标候选人的公示网站 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、 三明市公共资源交易网（http://www.smggzy.cn:8086/smwz/）。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1～3个 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保额为合同价的5%，采用银行保函或银行转账（电汇或现金转账），由中标人在收到中标通知书后21天内，并在签订合同之前提交。 （1）银行保函，应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 （2）银行转账（电汇或现金转账）：应从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号。 |
| 9.5 | 监督部门 | （1）三明市纪委驻市国资委纪检组 监督电话：0598-8950997 （2）三明市高指专项执法监察（三明市交通建设集团有限公司纪委监察室） 监督电话：0598-8520362 投标人或其他利害关系人须按国家七部委发布的《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）的规定，在评标结果公示之日起10日内提出书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请省交通运输厅按有关规定进行处理。 |
| 补充10.1 | 工程交易服务费 | 中标人应按福建省物价局闽价通告[2018]9号文件规定向交易中心交纳“工程交易服务费”。 |
| 补充10.2 | 招投标期间争议解决方式 | 争议的最终解决方式：诉讼 向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |
| 补充10.3 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的时限要求为：在“问题澄清通知”发出后的半个小时内，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。 |  |
| 补充10.4 | 1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书过期； （3）投标人使用的福建CA数字证书未在三明市公共资源交易电子招投标平台激活； （4）投标人未携带福建CA数字证书或携带了非本次投标加密用的CA数字证书； （5）投标人携带的福建CA数字证书人为损坏。 2、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，由行政监督部门、市交易中心、招标人会同决定是否启用备用电子投标文件进行评标，包括以下情形： （1）福建CA数字证书损坏由福建省瑞术信息科技有限公司（福建省数字证书受理中心）调查处理并出具书面报告证实非人为损坏的； （2）其他特殊情况如电子招投标系统服务器等硬件或软件故障导致大多数投标人解密投标文件失败的。 |  |
| 补充10.5 | 投标人在制作电子投标文件开标一览表时，100章到200章报价统一填“0”。 |  |

二、投标人须知正文

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人、招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的建设资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期要求

1.3.1本次招标范围：见招标公告。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见须知前附表。

（2）业绩要求：见须知前附表。

（3）人员要求：见须知前附表。

（4）信誉要求：见须知前附表。

1.4.2本招标项目不接受联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。其它费用详见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：不组织。

1.10 投标预备会：不组织。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 偏离

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。评标办法前附表所列的评审标准均属于重大偏差，投标文件有违反所述情形之一的，视为对招标文件未作出实质性响应，应当予以否决。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的截止时间之前，通过电子交易平台提供的通道提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的截止时间之前，在电子交易平台上（网址见招标公告）发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15日，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并按照2.2款规定的方式通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 18 天前以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封(商务及技术文件)：

(1)投标书及投标书附录；

(2)法定代表人身份证明及授权委托书（如有）；

(3) 承诺书

(5)投标保证金；

(5)资格审查资料；

(6)技术建议书

(7)需要补充的其他内容

第二个信封(报价文件)

(1)投标书

(2)财务建议书

以上内容都必须使用招标文件中提供的格式，投标人不得修改。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应认真填写报价表格所列的各细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的细目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包含在其他细目的单价或总额价中。

3.2.3 本合同实施期间，国家法律、法规和物价等发生变化时，投标人填报的单价和总额价将不予调整。

3.2.4本项目服务费最高限价为人民币300万元，投标人所报服务费用不得超出投标控制价范围，否则按无效投标处理。

3.2.5招标人不接受调价函。

3.2.6 投标人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标人自行办理，保险费由投标人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，招标人不单独支付。由于投标人未按本款规定投保所造成的一切损失，均由投标人自行承担。

3.2.7投标人因完成本项目技术咨询服务必须缴纳的所有税费均由投标人承担，包含在所报的单价或总额价内，发包人不单独支付。

3.2.8 在合同执行过程中，招标人不为投标人提供任何设备、设施及辅助工作人员，请投标人在投标报价中自行考虑。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额 、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金必须选择下列任一种形式：现金、支票、银行保函或招标人规定的其他形式。

(1)若采用现金或支票，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

(2)若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。投标人应将银行保函的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件的组成部分。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3退还投标保证金见投标人须知前附表。

3.4.4投标违约行为见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）或事业单位登记证和基本账户开户许可证的扫描件并加盖单位章。

3.5.2“人员简历表”应附身份证、毕业证、职称证及其他相关证书（如注册咨询工程师、注册环评工程师、注册环保工程师）的彩色影印(扫描)件并加盖投标人单位公章。

3.5.3“近年承担的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.5“近年介入诉讼及仲裁情况”如实填报说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色影印(扫描)件并加盖投标人单位公章。近年指：2016年1月1日至投标截止日。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关咨询服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易平台自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（3）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（4）投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5投标文件份数及装订要求：见投标人须知前附表。

4．投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（ 电子交易平台 ）将拒绝接收并提示。

4.1.2封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录电子交易平台，将加密的投标文件上传，并保存上传成功。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（电子交易平台）将拒绝接收。

在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过电子交易平台通知所有购买招标文件的投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在电子交易平台直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应当使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

### 5.2 开标程序

补充5.2.1：见投标人须知前附表

补充5.2.2：见投标人须知前附表

补充5.2.3：见投标人须知前附表

补充5.2.4：见投标人须知前附表

### 5.3 开标补救措施

5.3.1 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电的；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.2 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

### 5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会根据“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人的公示及异议

招标人应在收到评标报告之日起 3 天内在投标人须知前附表规定的网站上公示中标候选人，公示期不得少于 3 天，公示内容详见招标公告。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

6.5 履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在发出中标通知书前报请行政监督部门，由行政监督部门召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，中标人或中标候选人放弃中标资格的，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1招标人将在投标文件有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。投标人在收到中标通知书后，应在24小时内以书面形式告知招标人。

7.2.2中标通知书是合同文件的组成部分。

7.2.3招标人即使已经向中标人发出了中标通知书 ，若发生下列情况之一者，中标无效，招标人将向交通运输主管部门备案。

（1）经查实投标人有弄虚作假、隐瞒事实真相骗取中标等行为；

（2）经查实投标人有转借资质、与他人串通投标或以行贿等手段谋取中标。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标书文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标书文字报价，则签订合同时以开标时的投标书文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订咨询服务合同协议书的；

(4)法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，可不再进行公开招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

补充10.1：见投标人须知前附表

补充10.2：见投标人须知前附表

补充10.3：见投标人须知前附表

补充10.4：见投标人须知前附表

补充10.5：见投标人须知前附表

### 三、投标人须知附表及附件

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

- 具有独立法人资格。 2、具有公路交通运输专业技术服务、科研和标准化相关项目研究基础的企事业单位。

注：投标人具有独立法人资格，营业执照（或事业单位登记证）范围具有公路工程相关的技术服务、研究、标准化或科研之一即可。

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求

投标人近5年内须具有下列两项业绩之一： （1）承担过一个部级或省级绿色公路创建相关的科研或咨询或标准化研究等项目。 （2）承担过一个部级或省级品质工程创建相关的科研或咨询或标准化研究等工作。

注：1、业绩证明资料应含中标通知书或合同协议书。

2、若提交的同一业绩证明资料同时含有绿色公路和品质工程内容，视为满足上述业绩最低要求。

| 序号 | 人员 | 资 格 要 求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具有高级工程师或副研究员或副教授（含）以上职称，作为项目主要人员承担过绿色公路、品质工程相关的科研、咨询以及标准研究等工作。 | 1人 |
| 2 | 主要技术人员 | 具有高级工程师或副研究员或副教授（含）以上职称。 | 5人 |

附录3   资格审查条件(人员最低要求)

注：1．主要技术人员在投标文件中不必填报，具体人选由招标人和中标人按上述要求在合同谈判阶段确定。

2、人员数量为最低要求，如需要增加技术人员数量，中标人应无条件提供到位，招标人不增加支付任何费用。

3、项目服务期内应有至少1名主要技术人员常驻项目现场（每月不少于22天）。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

履约信誉情况要求

(1)投标人在截止投标之日前被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且在取消投标期限内的(以交通运输部、福建省交通运输厅颁布的文件或行政处罚文书为准)，资格审查不予通过； (2)投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 (3)投标人在福建省高速公路建设项目投标中出现以他人名义投标、串通投标行为之一的（以福建省交通运输厅网站公告为准），且在处理期限内的，资格审查不予通过。 (4)投标人涉及诉讼、仲裁的案件，但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 (5)在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，资格审查不予通过。

# 第三章   评标办法

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素及评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 第一信封 （商务、技术文件）初步评审 （形式评审）标准 | (1)投标文件组成及格式符合招标文件的规定，且字迹清晰可辨； (2)投标人的法定代表人身份证明或授权委托书符合招标文件规定； (3)投标文件的签署和盖章情况符合招标文件规定； (4)按照规定提交了投标保证金； (5)除按招标文件规定修改和撤回投标文件之外，一个合同段仅提交一份投标文件； (6)投标文件不应附有招标人不能接受的条件； (7)服务期满足招标文件要求； (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 |
| 2.1.2 | 第一信封（商务、技术文件） 初步评审（资格评审）标准 | (1)投标人具有有效的营业执照、基本账户开户许可证； (2)投标人的业绩符合招标文件规定； (3)投标人的信誉符合招标文件的规定； (4)投标人的拟投入本项目的主要技术人员符合招标人的规定； 若投标文件所附的营业执照、基本账户开户许可证、业绩、人员等证明材料不全，或证明材料未按照招标文件规定提供彩色影印（扫描）件时，应通过澄清的方式进行核实。 |
| 2.1.3 | 第一信封（商务、技术文件） 初步评审（响应性评审）标准 | (1)投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； (2)投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改。投标人未增加业主的责任范围，或减少投标人义务； (3)投标人未提出不同的计量、支付办法； (4)投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议； (5)投标人对合同条款没有重大偏离； (6)满足招标文件规定的其它实质性要求。 |
| 2.1.4 | 第二信封（报价文件）评审标准 | (1)投标书填写符合招标文件要求，且只有一个报价； (2)投标文件组成及格式符合招标文件的规定，且字迹清晰可辨； (3)投标文件的签署和盖章情况符合招标文件的规定； (4)投标人报价未超过招标人规定的最高限价。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | (1) 人员、业绩 20分 (2) 技术建议书 30分 (3) 报 价 50分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | (1)评标价的确定： 评标价＝投标书中咨询服务费大写文字报价 高于最高限价的投标报价为无效报价，其投标文件应予以否决。 (2)评标基准价的确定： 评标基准价为所有不小于最高限价的85%的评标价的算术平均值。 (3)评标基准价计算原则 ①高于最高限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；低于最高限价的85%的投标价，亦不参与评标基准价计算。 ②在开标现场被当场否决的投标文件，其投标报价不参与评标基准价计算，报价文件不参与评审；若报价文件在评审过程中被否决，但其开标报价不高于最高限价且不低于最高限价的85%的投标报价，仍然参与评标基准价的计算； ③ 在投标截止期后撤销的投标文件，也应按程序对投标商务、技术文件进行评审，若其通过商务、技术评审，则其投标报价文件在第二次报价文件开标时也应开启；若其投标报价不高于最高限价，也不低于最高限价的85%时，其投标报价仍参与评标基准价计算，但其报价文件不参与评审； ④ 招标人应在开标现场宣读完投标人的投标报价后，当场计算评标基准价。 ⑤ 如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认后，可重新计算和宣布评标基准价。在开标结束后且在评标结束前若发现计算有误，经评标委员会确认后应予以更正（评标基准价计算原则和已确定的评标基准价计算方法及下浮系数不予更改）。评标结束后若发现计算有误，则不予更正。 ⑥ 评标基准价除按⑤予以更正外，评标基准价和投标报价在整个评标期间保持不变，不随通过报价文件评审的投标人数量、算术性修正发生变化。评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过报价清单符合性审查和详细评审的投标人的数量发生变化。 |
| 2.2.3 | 报价得分的偏差率计算公式 | │评标基准价－评标价│ 偏差率＝───────────×100% 评标基准价 |
| 2.2.4(1) | 人员、业绩评分标准（满分20分） | - 满足资格审查强制性资格条件要求，得基本分12分； - 近五年投标人独立承担部、省级绿色公路创建相关的科研或咨询或标准研究等工作，每增加一个加 1分，本项最多加4 分。 - 近五年投标人独立承担部、省级品质工程创建相关的科研或咨询或标准化研究等工作，每增加一个加 1分，本项最多加 4分。 注：1、业绩证明资料应含中标通知书或合同协议书。 2、若提交的同一业绩证明资料同时含有绿色公路和品质工程内容，每增加一个加 2分。 |
| 2.2.4(2) | 技术建议书评分标准（满分30分） | 1.咨询工作方案设计总体思路清晰；咨询内容全面、咨询方法符合要求且可实施；承诺投入的咨询人员满足咨询工作的需要和业主的要求；承诺接到业主的通知后立即组织人员开展咨询工作，并及时提交咨询报告；基本分3分，视优劣加0~2分。 2.绿色公路评价标准研究方案可行,内容全面可操作，利于形成福建省绿色公路地方标准；基本分5分，视优劣加0~3分。 3.品质工程评价咨询方案符合交通运输部评价标准(试行),在引导项目管理、工艺、技术及装备创新、促进创新成果转化应用与共享、推广先进适用的“四新技术”、提升本项目建设管理与技术水平方面思路明确，措施得当；在通过省、部级品质工程评价方面研究内容全面，配套措施完善，具有指导意义；基本分7分，视优劣加0~5分。 4．咨询计划与数据质量保证措施可行；对咨询工作的重点、难点分析准确，采取的对策措施可行；基本分3分，视优劣加0~ 2 分。 |
| 2.2.4(3) | 报价评分标准（满分50分） | 报价得分＝50－偏差率*100*E 当投标人报价等于评标基准价时得满分, 当投标人报价大于评标基准价时E = 0.6；当投标人报价小于评标基准价时E =0.3；报价得分最低为0分。报价得分保留小数点后2位，小数点第3位“四舍五入”。 |

## 二、评标办法正文

1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的综合得分相同时，由评标委员会依次按技术建议书评审得分由高到低、评标价得分由高到低进行排序，若上述二项均相同时，由招标人随机抽取。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4报价文件评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

报价得分的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1)人员、业绩评分标准：见评标办法前附表；

(2)技术建议书评分标准：见评标办法前附表

(3)投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3．评标程序

（1）商务技术文件初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）；

（2）商务技术文件详细评审；

（3）商务技术文件的澄清；

（4）报价文件初步评审；

（5）报价文件详细评审；

（6）报价文件的澄清；

（7）综合评分表；

（8）推荐中标候选人；

（9）编写评标报告。

3.1商务技术文件初步评审

具体评审标准详见评标办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2商务技术文件详细评审

只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分。评分分值由评标委员会分别独立逐项评分，每项得分去掉一个最高分和最低分后平均得分为投标人该项的得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 报价文件评审

3.3.1具体评审标准详见评标办法前附表，有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.3.2 评标价得分：见评标办法前附表。评标价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4投标人综合得分

投标人综合得分＝投标人商务、技术文件得分+评标价得分。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会应否决其投标。

3.6 评标结果

3.6.1 除第二篇“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分高到低的顺序推荐中标候选人，推荐综合得分最高的投标人为第一名中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的综合得分相同时，以投标报价由低到高进行排序。

3.6.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  技术标准与规范

一、创建绿色公路项目咨询目标

1、总体目标

依据国家和交通运输行业《关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路【2016】93号）要求，推动本项目建设在集约利用资源、保护土地资源、应用节能技术和清洁能源、生态环保设计、施工环境保护、标准化施工、提高养护便利、推进建设管理信息化和BIM技术应用、绿色服务区建设、降低全寿命周期成本、绿色公路技术研究等方面取得新突破,编制莆炎高速创建绿色公路咨询报告，以及为编制成果文件而进行的所有调查、勘察、测量、分析研究及协助招标人完成创建部、省绿色高速公路报告和文件的报批工作，制定本项目的绿色公路评价标准, 力争形成省级地方标准。通过省级、部级绿色公路评价，获得交通运输部“绿色公路”称号。

2、基本思路

结合《指导意见》的要求，要重点从创新管理模式、生态环保、资源利用、节能降碳、提升服务水平等方面创建绿色高速公路进行技术咨询，形成绿色公路评价标准体系。

（1）创新莆炎绿色高速公路建设管理体系，创新管理模式。

为切实保障莆炎绿色公路各项创建工作的顺利开展与组织实施，根据交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路【2016】93号）的有关要求，建立健全绿色高速公路创建管理体系，创新管理模式，为实现项目目标提供组织保障。

（2）生态环保方面

分别从环保路面、生态边沟、圆弧形近自然边坡生态防护、原生植物移植保护、沿线动物保护、水资源保护以及绿色施工技术等方面开展系统研究与示范，为莆炎高速公路生态环保提供技术支撑，提升莆炎高速公路生态建设和自然环境恢复和保护水平。

（3）资源节约循环利用方面

围绕隧道废渣材料、土地资源、水资源和煤系土改良填筑利用三个方面，本项目开展主要资源的高效利用技术研究与示范，提高资源有效利用率，降低设置弃渣场产生的土地资源占用和生态环境破坏等问题。

（4）节能降碳方面

首先，针对隧道运营节能难题，开展基于高亮度系数路面的绿色照明技术、分布式隧道智能单相供电技术进行综合节能技术研究与示范；其次，为降低莆炎高速公路开通后汽车尾气对沿线生态环境的污染，开展适用于山区的固碳植被选型研究，集碳汇与景观绿化一体化，改善莆炎高速公路服务区和收费站等汽车密集区域的尾气污染问题。

（5）服务水平提升方面

服务区是高速公路全线践行绿色发展理念，落实公路建设循环、低碳、生态、环保思想的重要场所，围绕加强服务区绿色建造、服务功能拓展和提升行业服务形象开展相关研究与示范等工作。

3、主要实施内容

1、开展绿色高速公路支撑技术体系项目技术研究、科技攻关和新材料新设备研发咨询。

2、形成绿色高速实施方案，指导工程实施。

3、配合完成绿色公路评价。

4、成果总结，并提交以下成果资料：

（1）研究报告

（2）工作报告

（3）绿色高速公路创建管理制度

（4）绿色高速公路生态环保方案

（5）高速公路生态环境保护技术实施方案

（5.1）莆炎高速公路服务区节约高效型污水处理新技术指南

（5.2）莆炎高速公路施工区废水处理防污染技术指南

（5.3）莆炎高速公路水资源敏感区路（桥）面径流水防治技术指南

（5.4）莆炎高速公路沿线动物和植物生态保护技术指南

（5.5）莆炎高速公路路基生态景观带设计设置技术指南

（5.6）莆炎高速公路圆弧形近自然生态边坡防护技术指南

（5.7）莆炎高速公路构筑物式隧道洞口景观与绿化技术指南

（5.8）莆炎高速公路基于低碳低能耗的绿色环保施工技术指南

（6）高速公路材料循环利用技术实施方案

（6.1）莆炎高速公路隧道洞渣循环利用技术指南

（6.2）莆炎高速公路煤系土层回填循环利用新技术指南

（6.3）莆炎高速公路表土资源循环利用技术指南

（6.4）莆炎高速公路水资源智能喷淋循环利用技术指南

（7）高速公路节能降碳技术实施方案

（7.1）特长隧道照明综合节能技术研究与示范技术指南

（7.2）基于碳汇能力和多样性的植物绿化组合景观设计技术指南

（8）高速公路服务水平提升技术实施方案

（8.1）莆炎高速公路特色主题性示范服务区建设技术指南

（8.2）莆炎高速公路安全舒适型服务区优化设计技术指南

（9）发表高水平论文不少于5篇。

（10）高速公路绿色公路总体宣传策划方案

（11）获得专利5项以上。

（12）获得交通运输部“绿色公路”称号。

（13）其他创新成果。

二、创建品质工程示范项目咨询目标

1、总体目标

依据国家和交通运输行业《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发【2016】216号）要求，结合莆炎高速公路工程特点，从提升工程设计水平、工程管理水平、工程科技创新能力、工程质量水平、工程安全保障水平、品质工程软实力等方面入手，以解决实际设计、施工、管理中存在的问题为导向，落实各项工作，探索品质工程的建设模式，确保本项目通过省级、部级创建项目品质工程示范项目评价和交竣工品质工程示范项目评价，获得交通运输部“品质工程”称号。

2、基本思路

结合《指导意见》的要求，要重点从绿色环保、工程管理模式、设计水平、工程科技创新、工程安全保障、工程质量和品质工程软实力等方面创建品质工程进行技术咨询。

3、主要实施内容

1、完成莆炎高速公路品质工程工作大纲

2、创建品质工程过程咨询：对莆炎高速公路打造品质工程的各阶段的工作提出意见、建议，完成季度和半年期工作总结。

2.1深入挖掘莆炎高速品质工程相关工作的完善措施。

2.2为建设期编制的品质工程相关实施意见、管理办法、专项技术标准、质量验收

评定标准等阶段成果提供技术咨询。

2.3 深入挖掘对莆炎高速公路项目工程建设过程中的亮点，并进行提炼。

2.4对工程建设阶段参与各方的实施情况进行督查，不少于每半年 1 次，对实施过程进行总结，提出整改措施，并监督改进。

2.5完成莆炎项目品质工程季度工作报告，配合完成相关汇报工作。

2.6编制莆炎项目品质工程半年期工作报告，配合完成相关汇报工作。

2.7协助完成莆炎高速公路品质工程宣传策划，不少于 2 次。

3、创建品质工程建设成果总结

对莆炎项目全过程品质工程建设情况进行全面总结提升，完成《创建交通运输部品质工程暨莆炎高速公路品质工程建设成果》。

4、积极开展莆炎高速省、部级品质工程评价

4.1依托莆炎高速公路工程项目，及时总结、提炼工程亮点和关键技术成果；

4.2品质工程理念提炼与提升，开展宣传解读工作不少于 2 次。

4.3以体现品质工程内涵为核心，以创建品质工程目标任务为导向，借鉴其他公路品质工程创建的成功经验，引导打造品质工程。

5、协助申报省、部级品质工程

6、发表论文 2 篇。

7、获得交通运输部“品质工程”称号。

- 第五章  合同文件及格式

- 附件一合同协议书

合同协议书格式

（本格式编排在招标文件中供投标人确认，投标时不需填写）

甲方：三明莆炎高速公路有限责任公司

乙方：

甲方通过公开招标接受了乙方为“莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路品质工程技术咨询服务项目”所做的投标，并委托乙方承担莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路品质工程技术咨询服务工作，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，供双方互相监督，共同信守。

第一条：乙方工作内容及要求

根据交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》 《关于打造公路水运品质工程的指导意见》和《关于实施绿色公路建设品质工程的通知》等要求，为莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段提供全过程技术咨询服务，主要内容包括：

- 绿色公路

1、咨询目标

依据国家和交通运输行业《关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路【2016】93号）要求，推动本项目建设在集约利用资源、保护土地资源、应用节能技术和清洁能源、生态环保设计、施工环境保护、标准化施工、提高养护便利、推进建设管理信息化和BIM技术应用、绿色服务区建设、降低全寿命周期成本、绿色公路技术研究等方面取得新突破,编制莆炎高速创建绿色公路示范工程咨询报告，以及为编制成果文件而进行的所有调查、勘察、测量、分析研究及协助招标人完成创建部、省绿色高速公路示范工程报告和文件的报批工作，制定本项目的绿色公路评价标准, 力争形成省级地方标准。通过省级、部级绿色公路评价，获得交通运输部“绿色公路”示范工程称号。

2、咨询内容

2.1实施咨询技术思路

结合《指导意见》的要求，要重点从创新管理模式、生态环保、资源利用、节能降碳、提升服务水平等方面创建绿色高速公路进行技术咨询，形成绿色公路评价标准体系。

2.2项目主要咨询内容

2.2.1绿色高速公路创新管理体系

2.2.2高速公路生态环境保护技术

2.2.3高速公路材料循环利用技术

2.2.4高速公路节能降碳技术

2.2.5高速公路服务水平提升技术

2.2.6、经济和社会效益评估

3、咨询研究完成时间

第一阶段，应编制完成以下成果：

1、开展咨询工作资料搜集及示范工程现状调研。

2、梳理咨询需求，编制项目工作大纲。

第二阶段，应完成以下成果：

1、开展绿色高速公路支撑技术体系项目技术研究、科技攻关和新材料新设备研发咨询。

2、形成示范工程实施方案，指导工程实施。

第三阶段，应完成以下成果：

1、配合完成绿色公路示范工程评价。

2、成果总结，并提交以下成果资料：

（1）研究报告

（2）工作报告

（3）绿色高速公路创建管理制度

（4）绿色高速公路生态环保方案

（5）高速公路生态环境保护技术实施方案

（5.1）莆炎高速公路服务区节约高效型污水处理新技术指南

（5.2）莆炎高速公路施工区废水处理防污染技术指南

（5.3）莆炎高速公路水资源敏感区路（桥）面径流水防治技术指南

（5.4）莆炎高速公路沿线动物和植物生态保护技术指南

（5.5）莆炎高速公路路基生态景观带设计设置技术指南

（5.6）莆炎高速公路圆弧形近自然生态边坡防护技术指南

（5.7）莆炎高速公路构筑物式隧道洞口景观与绿化技术指南

（5.8）莆炎高速公路基于低碳低能耗的绿色环保施工技术指南

（6）高速公路材料循环利用技术实施方案

（6.1）莆炎高速公路隧道洞渣循环利用技术指南

（6.2）莆炎高速公路煤系土层回填循环利用新技术指南

（6.3）莆炎高速公路表土资源循环利用技术指南

（6.4）莆炎高速公路水资源智能喷淋循环利用技术指南

（7）高速公路节能降碳技术实施方案

（7.1）特长隧道照明综合节能技术研究与示范技术指南

（7.2）基于碳汇能力和多样性的植物绿化组合景观设计技术指南

（8）高速公路服务水平提升技术实施方案

（8.1）莆炎高速公路特色主题性示范服务区建设技术指南

（8.2）莆炎高速公路安全舒适型服务区优化设计技术指南

（9）发表高水平论文不少于5篇。

（10）高速公路绿色公路示范工程总体宣传策划方案

（11）获得专利5项以上

（12）其他创新成果。

第四阶段，应完成以下成果：

获得交通运输部“绿色公路”示范工程称号。

以上内容及相关成果要求可能需根据项目实际进展情况作适当调整，投标人应无条件完成且不得提出增加费用的要求。

- 品质工程

1、咨询目标

依据国家和交通运输行业《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发【2016】216号）要求，结合莆炎高速公路工程特点，从提升工程设计水平、工程管理水平、工程科技创新能力、工程质量水平、工程安全保障水平、品质工程软实力等方面入手，以解决实际设计、施工、管理中存在的问题为导向，落实各项工作，探索品质工程的建设模式，确保本项目通过省级、部级创建项目品质工程示范项目评价和交竣工品质工程示范项目评价，获得交通运输部“品质工程”示范工程称号。

2、咨询内容

2.1实施咨询技术思路

结合《指导意见》的要求，要重点从绿色环保、工程管理模式、设计水平、工程科技创新、工程安全保障、工程质量和品质工程软实力等方面创建品质工程进行技术咨询。

2.2项目主要咨询内容

2.2.1完成莆炎高速公路品质工程工作大纲

2.2.2创建品质工程过程咨询：对莆炎高速公路打造品质工程的各阶段的工作提出意见、建议，完成季度和半年期工作总结。

2.2.2.1深入挖掘莆炎高速品质工程相关工作的完善措施。

2.2.2.2为建设期编制的品质工程相关实施意见、管理办法、专项技术标准、质量验收

评定标准等阶段成果提供技术咨询。

2.2.2.3 深入挖掘对莆炎高速公路项目工程建设过程中的亮点，并进行提炼。

2.2.2.4对工程建设阶段参与各方的实施情况进行督查，不少于每半年 1 次，对实施过程进行总结，提出整改措施，并监督改进。

2.2.2.5完成莆炎项目品质工程季度工作报告，配合完成相关汇报工作。

2.2.2.6编制莆炎项目品质工程半年期工作报告，配合完成相关汇报工作。

2.2.2.7协助完成莆炎高速公路品质工程宣传策划，不少于 2 次。

2.3创建品质工程建设成果总结

对莆炎项目全过程品质工程建设情况进行全面总结提升，完成《创建交通运输部品质示范工程暨莆炎高速公路品质工程建设成果》。

2.4积极开展莆炎高速省部级品质工程评价

2.4.1依托莆炎高速公路工程项目，及时总结、提炼工程亮点和关键技术成果；

2.4.2品质工程理念提炼与提升，开展宣传解读工作不少于 2 次。

2.4.3以体现品质工程内涵为核心，以创建品质工程目标任务为导向，借鉴其他公路品质工程创建的成功经验，引导打造品质工程。

2.5协助申报省、部级品质工程

3、咨询研究完成时间

第一阶段，应编制完成以下成果：

1、开展咨询工作资料搜集及示范工程现状调研。

2、梳理咨询需求，编制项目工作大纲。

第二阶段，应完成以下成果：

1、深入挖掘莆炎项目品质工程关键成果，开展品质工程过程咨询的相关工作。

2、完成阶段工作报告和阶段宣传工作。

3、莆炎公司典型工程调研和关键成果提炼。

第三阶段，应完成以下成果：

1、完成《创建交通运输部品质示范工程暨莆炎高速公路品质工程建设成果》；

2、创建莆炎高速公路品质工程工作报告；

3、发表论文 2 篇。

第四阶段，应完成以下成果：

获得交通运输部“品质工程”示范工程称号。

以上内容及相关成果要求可能需根据项目实际进展情况作适当调整，投标人应无条件完成且不得提出增加费用的要求。

第二条：考核验收及评价方法

（1）通过省级、部级绿色公路评价，获得交通运输部“绿色公路”示范工程称号。

（2）通过省级、部级创建项目品质工程示范项目评价和交竣工品质工程示范项目评价，获得交通运输部“品质工程”项目称号。

第三条：甲方职责

1、向乙方提供有关资料和技术要求，并保证资料的准确性；

2、按合同商定付款方式按时向乙方支付合同款；

3、积极协助乙方开展各项工作；

4、对乙方工作进行指导，当乙方工作明显滞后规定期限时，有权要求乙方调整工作计划，使其在本协议规定的时间完成工作内容。

第四条：乙方职责

1、根据甲方提供的有关资料和技术要求，及时成立专门的研究小组，按时完成项目咨询工作大纲中的各项咨询工作。

2、按照项目工作大纲的时间进度及时向甲方提交各项工作成果，并有统筹项目的科研结题及报奖工作的义务。

3、确保各项工作成果质量，接受甲方组织的审查。对成果文件的质量负责，承担由于自身原因造成的工作成果质量问题引起返工或未按期提交工作成果而给甲方造成的损失。

4、乙方的工作进度没有达到甲方要求时，应增加相关设备和技术人员的投入以满足甲方提出的要求,并承担由此带来的损失。

5、在本合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得单方面对外宣传、发表与本项目有关的论文、著作，不得引用本项目研究的全部或部分成果，不得将权利和义务转让给第三方，否则视为乙方违约，由此造成甲方的损失由乙方承担。

6、乙方应负责在本研究进行过程中所有参与人员的人身安全、财产安全等一切安全问题，甲方对此不承担任何责任和义务。

第五条：服务费用及支付办法

1、本合同为总价合同，合同总价为￥          元（人民币大写：                ），包括完成全部咨询内容所需的咨询人员费、材料费、燃料及动力费、理论分析和试验费、会议费、差旅费和调研费、设备费、管理费、税金、其它费等一切费用。

2、甲方应按下述方式向乙方支付技术咨询服务费用：

a.提交绿色公路第一阶段书面成果，由甲方向乙方支付合同金额的5%（即¥        元整）。

提交品质工程第一阶段书面成果，由甲方向乙方支付合同金额的5%（即¥        元整）。

b.提交绿色公路第二阶段书面成果，由甲方向乙方支付合同金额的5%（即¥        元整）。

提交品质工程第二阶段书面成果，由甲方向乙方支付合同金额的5%（即¥        元整）。

c.提交绿色公路第三阶段书面成果，由甲方向乙方支付合同金额的10%（即¥        元整）。

提交品质工程第三阶段书面成果，由甲方向乙方支付合同金额的10%（即¥        元整）。

d. 完成绿色公路第四阶段成果，即获得交通运输部“绿色公路”示范工程称号，由甲方向乙方支付合同金额的30%（即¥        元整）。如未获得交通运输部“绿色公路”示范工程称号则该合同总金额的30%的款项将不予支付；

完成品质工程第四阶段成果，即获得交通运输部“品质工程”示范工程称号，由甲方向乙方支付合同金额的30%（即¥        元整）。如未获得交通运输部“品质工程”示范工程称号则该合同总金额的30%的款项将不予支付。

在乙方的共同配合下：

如项目最终获得交通运输部“绿色公路”示范工程称号，则视同完成合同规定的“绿色公路”服务项目，甲方向乙方支付全部的“绿色公路”合同金额。
    如项目最终获得交通运输部“品质工程”项目称号，则视同完成合同规定的“品质工程”服务项目，甲方向乙方支付全部的“品质工程”合同金额。

e.乙方应在甲方支付每期费用前 5 天提供付款申请和有效等额发票给甲方，否则甲方有权延迟或拒绝付款。

第六条：违约责任

1、合同签订生效后，任何一方无故或因故提前终止合同，需向对方支付本合同总价15%的违约金；

2、甲方应按时支付费用，若甲方未按时付款，甲方按人民银行公布的商业银行短期贷款基准利率向乙方支付欠款的利息；

3、乙方应按时提交成果资料，若乙方未按期交付成果资料，每逾期一天，甲方扣工程费的2‰作为违约金；

4、因乙方成果质量问题，由乙方负责返工，经费自理，由此引起的全部技术责任和经济责任由乙方负责；

5、遇不可抗力致使本合同全部或部分无法履行，任何一方不能视对方违约，且应按实际情况协商结清帐目。

第七条：技术咨询成果产权归属及保密义务

（一）技术咨询成果产权归属

1、本技术咨询合同所产生的咨询成果归甲乙双方共同拥有，并只能通过甲方向科研主管单位申报咨询成果，乙方应遵守甲方上级部门发布的有关咨询项目管理办法、规定和制度。乙方的技术咨询参与人员享有在有关技术文件成果上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉、奖励的权利。

2、乙方应保证提交给甲方的所有咨询成果不得侵犯任何第三方的合法权益，如发生第三人指控乙方侵犯其技术成果，由乙方承担相应责任。

3、乙方应保证在向甲方交付咨询成果前，不得自行将咨询成果转让给第三人；乙方在向甲方交付咨询成果后，乙方如需将咨询成果转让给第三人，必须得到甲方的书面同意，否则按违约处理。

（二）保密义务

双方约定因履行本合同应遵守保密义务如下：

1、保密内容：所有用于本技术咨询项目的技术资料及经营信息等；

2、涉密人员范围：所有参与本项目的人员；

3、保密期限：项目验收完成后五年；

4、泄密责任：承担泄密后造成的所有损失。

第八条：其他有关事项

（一）本合同的修改、变更或补充及未尽事宜，由双方协商一致，并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

（二）在合同履行过程中若发生争议，双方应当友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）本合同壹式捌份，双方各持肆份。由双方法定代表人或其授权代表签字盖单位章后生效，甲乙双方各自履行完本合同约定的权利、义务，且不存在异议，本合同自动失效。

甲方：（盖单位章）三明莆炎高速公路       乙方：（盖单位章）

有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月    日                        年   月    日

单位地址：三明市梅列区沪明新村         单位地址：

198幢交通监控中心大楼

邮编：365000                           邮编：

电话：0598-8520316                     电话：

传真：0598-8520316                     传真：

- 附件二廉政合同

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人三明莆炎高速公路有限责任公司（以下简称“甲方”） 与咨询服务单位         （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定，加强经常性的廉政学习和教育。

（二）严格执行双方签订的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）不准违规干预和插手与建设项目相关的招投标活动及向施工单位指定分包队伍、材料设备供应商。

（二）不准利用职权在设计变更、计量支付、工程结算、工程投保、信用评价中以权谋私，借开立账户、资金拨付等为特定关系人揽储谋取私利。

（三）不准在拆迁过程中故意扩大规模、提高拆迁等级，骗取拆迁补偿款。

（四）不准接受请托有倾向性地选择检查内容或检查时降低标准；不准隐瞒检查中发现的质量安全问题。

（五）不准到参建单位报销应由个人支付的各种费用，接受参建单位的礼金、礼品、购物卡等。

（六）不准接受参建单位的吃请及娱乐活动，更不得铺张浪费、酗酒闹酒。

（七）不准接受参建单位安排的参观旅游活动。

（八）不准以本人或借他人名义参股承包或违规从事与高速公路建设有关的中介服务。

（九）不准介绍或请托关照特定关系人在其管辖的业务范围内从事可能与职权有关的经商活动。

第三条  乙方义务

（一）不准向施工单位介绍推荐分包队伍、班组，介绍推销工程材料物资设备。

（二）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）不准索取或接受项目法人、监理单位、施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得要求报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）不准参加施工单位、班组、供货人组织的休假旅游、宴请和娱乐活动。

（七）不准参与各种形式的赌博或与施工单位发生不正当的经济往来。

（八）不准占用施工单位的交通工具、办公设施。

（九）不准私自与施工单位“同吃”、“同住”或转嫁费用。

（十）乙方及其工作人员必须严格按照项目管理和施工监测规程办事，不得与项目法人、监理单位、施工单位串通，损害国家利益和甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一条、第二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一条、第三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同履行情况纳入年（季）度考核范围。

第八条  本合同作为莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路品质工程技术咨询服务合同的附件，与技术咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第九条  本合同壹式捌份，甲、乙双方各执叁份，送交甲乙双方监督单位各壹份。

甲方：（盖章）                    乙方：（盖章）

法 定 代 表 人                   法 定 代 表 人

或                                或

其授权的代理人：                 其授权的代理人：

甲方监督单位：（盖章）          乙方监督单位：（盖章）

日    期：                       日    期：

- 第五章  投标文件格式

（投标人必须严格按照此格式编制投标文件）

莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段

绿色公路品质工程技术咨询服务项目

投 标 文 件

（第一信封：商务及技术文件）

投标人：              （盖单位电子章）

年      月    日

目	    录

一、投标书及投标书附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、承诺书

四、投标保证金

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）拟委任的项目负责人资历表

（三）近年来完成的类似项目情况表

（四）近两年介入诉讼案件表

六、技术建议书

七、需要补充的其他内容

一、投标书

致：三明莆炎高速公路有限责任公司：

1. 我们在研究了莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路品质工程技术咨询服务项目招标文件后，我方愿意按财务建议书中的投标总价，按照招标文件的要求承担本项目技术咨询服务工作。

2. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到招标人的进驻通知后7天内进驻现场并开展工作，并按招标文件规定的时间完成合同规定的服务内容。

3. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内写明的金额提交履约担保。

4. 我们同意在从规定的开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其它任何投标，同时也理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

7．随同本投标书，我方出具金额为人民币5万元的投标保证金。如果我方在规定的投标有效期内撤销投标文件；或在招标人发出中标通知书后，非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；或不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或在投标文件中提交了虚假材料；或在投标文件中反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示我方以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标，贵方有权不退还投标保证金，另选中标人。

投标人地址：_________________

邮政编码：___________________       投标人：（全称）（盖单位电子章）

电    话：___________________       法定代表人或其授权的代理人：

传    真：___________________          （职务、姓名）  （电子签名）

日期：______年___月___日

投标书附录

| 序号 | 事 项 | 数 据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 人民币5万元 |  |
| 2 | 履约担保金额 | 合同价的5%，采用银行保函或银行转账（电汇或现金转账），由中标人在收到中标通知书后21天内，并在签订合同之前提交。 |  |
| 3 | 服务期 | 计划总工期48个月（具体以招标人要求为准） |  |

投标人：  (盖单位电子章)   ，法定代表人或其委托代理人：   (电子签名)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人电子签名）性别：    年龄：      职务：        系             （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证扫描件

特此证明。

投标人：                   （盖单位电子章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人     （姓名）系            (投标人名称)的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署，澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，我发均予以承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人： （盖单位电子章）

法定代表人： （电子签名）

身份证号码:

委托代理人： （电子签名）

身份证号码：

年  月  日

三、承诺书

承诺书

致： （招标人全称）

我们在此再次声明，投标文件所提供拟参加本合同工程的人员是真实的和准确的，并郑重承诺如下：

我们在投标文件中提供的资料（包括原件）均是真实有效的，如果评标期间发现我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我们同意你们否决我们的投标，不退还我们的投标保证金；中标后经查实我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，取消我们中标资格并不退还投标保证金等；如果在合同实施期间发现我们提供了虚假资料或原件作假或私刻相关单位公章的情况，我们愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我们的合同履约担保金等。

如果我们的投标被接受，我们保证按招标文件的要求和投标文件承诺的时间和内容派往实施本合同的人员及设备等，以确保按合同要求完成本合同工程，否则愿意接受业主的任何处理，包括业主另选中标单位，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。同时我们也承诺，在合同实施期间，技术咨询人员符合招标文件有关规定，否则我们愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，并不退还我们的合同履约担保金；若有人员及设备不能满足要求，随时应业主的要求予以更换并愿意接受业主的任何处理，直至业主满意为止。同时我们也承诺，在合同实施期间，服从业主单位的监督和管理，积极主动做好服务，按规定及时做好各项工作，严格抓好队伍自身的管理，以确保按合同要求完成本合同工程。否则愿意接受业主的任何处理，包括终止合同，不退还我们的合同履约担保金。若有发生其他违约情况，我们无条件接受业主的任何处理，包括终止合同，并不退还我们的合同履约担保金。

投 标 人：      全称  （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

日 期：       年       月        日

## 四、投标保证金

采用电汇或转账，投标人应在此提供电汇或转账回单的扫描件

采用银行保函，应在此提供扫描件。银行保函格式如下：

(招标人名称)：

鉴于             (投标人名称)(以下称“投标人”)于    年   月   日参加             (项目名称)的投标，          (担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约保证金或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币(大写)      元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：          (盖章)

法定代表人或其委托代理人：            (签名)

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

五、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照（事业单位登记证）编号 |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |
| 建立日期 |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 法定代表人或行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 现有职工 | 高级职称 人 | 外聘人员 | 高级职称 人 |
|  | 中级职称 人 |  | 中级职称 人 |
|  | 初级职称 人 |  | 初级职称 人 |
|  | 其它人员 人 |  | 其它人员 人 |

注：本表后附营业执照（或事业单位登记证）和基本账户开户许可证的彩色复印件或扫描件并加盖单位章。

- （二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位职务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所从事的专业 工作及工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在本项目中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 担任何职 | 备注 |  |
| 目前正在承担的重大项目或任务 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附有身份证、职称资格证书及能证明投标人拟委派的主要人员满足招标文件要求的各种证书的彩色复印件或扫描件。所有证件复印件均应清晰可辨，否则责任自负。项目负责人应提供担任满足资格审查要求的相关项目负责人经历的证明材料（中标通知书或合同协议书或业主证明材料）。

（三）近年来承担的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 起迄时间 | 合同内容及合同价（万元） | 提供证明材料名称及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．本表填写近5年内（自2013年1月1日起，以签订合同日期为准）完成的部级或省级绿色公路创建相关的科研或咨询或标准化研究等项目。

2．本表填写近5年内（自2013年1月1日起，以签订合同日期为准）完成的部级或省级品质工程创建相关的科研或咨询或标准化研究等工作。

3.证明材料应附有中标通知书或合同协议书。

- （四）近两年介入诉讼案件表

- 如实填报投标人现在介入的及最近两年介入的诉讼、仲裁案件。

- 六、技术建议书

投标人应按以下要点编制服务工作方案，工作方案应包括但不限于以下内容：

1、工作方案和管理措施；

2、对本工程重点难点分析；

3、对本工程的建议。

- 七、需要补充的其他内容

- 投标人认为其它所需要补充的内容。

莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段

绿色公路品质工程技术咨询服务项目

投 标 文 件

（第二信封：报价文件）

投标人：              （盖单位电子章）

年      月    日

一、投标书格式

投标书

(投标人应按招标文件的有关要求填写空白格中内容)

致：三明莆炎高速公路有限责任公司：

1. 我们在研究了莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（三明市境）、尤溪中仙至建宁里心段绿色公路品质工程技术咨询服务项目招标文件后，我方愿意以人民币(大写)：         元(人民币小写：       元)的投标总价，按照招标文件的要求承担本项目技术咨询服务工作。

2. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到招标人的进驻通知后7天内进驻现场并开展工作，并按招标文件规定的时间完成合同规定的服务内容。

3. 如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内写明的金额提交履约担保。

4. 我们同意在从规定的开标之日起90天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或贵方接到的其它任何投标，同时也理解，贵方不负担我们的任何投标费用。

7．随同本投标书，我方出具金额为人民币5万元的投标保证金。如果我方在规定的投标有效期内撤销投标文件；或在招标人发出中标通知书后，非因不可抗力放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；或不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或在投标文件中提交了虚假材料；或在投标文件中反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示我方以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标，贵方有权不退还投标保证金，另选中标人。

投标人地址：______________

邮政编码：________________       投标人： （全称）（盖单位电子章）

电    话：________________       法定代表人或其授权的代理人：

传    真：________________          （职务、姓名）    （电子签名）

- 日期：______年___月___日

- 二、财务建议书格式

（一）财务建议书填写说明

1、“报价文件”应与投标人须知、合同条款、莆炎高速公路绿色公路品质工程技术咨询服务技术标准规范一起使用。投标人应根据本项目规定的工作内容和投标人现场考察情况，在编制完成本项目技术建议书的前提下，编制“报价文件”，并以此做为本项目工作总费用的基础。

2、本合同为总价合同，结算合同价以总价为准。

3、投标人在莆炎高速公路绿色公路品质工程技术咨询服务中涉及的设备、办公、生活设施均应满足招标文件要求，并在此基础上根据工作需要增加配置。有关费用均计入投标报价中，项目中标后，招标人不另行支付。

4、投标人应在投标报价中充分考虑莆炎高速公路绿色公路品质工程技术咨询服务可能带来的风险。

5、投标人应配合招标人的相关工作，所需的费用包含在投标人的投标报价中，甲方将不另行支付。

6、“莆炎高速公路绿色公路品质工程技术咨询服务项目报价表”为固定格式，投标人必须填写，并不得增加支付项目。

7、投标人在清单中报价应以人民币表示。报价文件“莆炎高速公路绿色公路品质工程技术咨询服务项目报价表”中所列的投标总价应与投标书中的投标总价一致。

莆炎高速公路绿色公路品质工程技术咨询服务项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色公路、品质工程技术 咨询服务项目 | 总额 |  |
| 合计 |  |  |  |

注：报价中的合价精确至元，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计。

投标单位：   （全称）      （盖单位电子章）

法定代表人或委托代理人：       （电子签名）

日期：     年  月  日